ПАСПОРТ

Комплексное освоение в целях жилищного строительства юго-западной части г. Азова (поселок «Донской»)

(наименование проекта)

| Описание территории |
| --- |
| Адрес, местоположение (муниципальное образование, город, район) | Муниципальное образование «Город Азов», юго-западная часть |
| Фрагмент генерального плана с указанием территории перспективной жилой застройки | Южный район (резерв под жилую застройку), жилая площадь 210 га |
| Территориальная зона (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | Ж1 - Зона односемейных жилых домов коттеджного типа; Ж2 - Зона жилых домов на 2-3 семьи и многоквартирных домов не выше 3-х этажей |
| Градостроительный регламент (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | Малоэтажная застройка в соответствии с Правилами землепользования и застройки |
| Предполагаемый тип застройки (ИЖС/многоквартирные дома, этажность, застройка экономкласса…) | ИЖС, многоквартирные жилые дома до трех этажей включительно |
| Информация о земельном участке |
| Площадь земельного участка | 189 га |
| Кадастровый номер (при наличии) | Земельные участки с кадастровыми номерами 61:45:0000414:230 - 61:45:0000414:258; Земельные участки с кадастровыми номерами 61:45:0000414:259 - 61:45:0000414:342 |
| Кадастровый план территории (ИСОГД или информация из публичной кадастровой карты (rosreestr.ru)) | Земельные участки с кадастровыми номерами 61:45:0000414:230 - 61:45:0000414:258; Земельные участки с кадастровыми номерами 61:45:0000414:259 - 61:45:0000414:342 |
| Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | Муниципальная, частная |
| Фактическое использование земельного участка | Не используется |
| Информация о наличии правообладателей, собственников земельного участка | ООО «ОРИОН-ЮГ» |
| Описание проекта застройки |
| Количество кв. м жилья, получаемое от реализации проекта в целом и по этапам | 224626 кв. м |
| Количество жителей застройки в целом и по этапам ввода | 5616 чел. в т.ч. 5338 чел. - при норме 40 кв.м/ чел., 278 чел. - при норме 25 кв.м/ чел.. |
| Предполагаемое количество кв.м жилья, передаваемое социальным категориям граждан | сблокированные дома 6944кв.м - при норме 25 кв.м/ чел. |
| Существующий спрос на вводимое жилье класса перспективной застройки (кв. м) | Одноквартирные жилые дома ЭЛИТ-класса — 28400 кв.м Одноквартирные жилые дома БИЗНЕС-класса — 73972 кв.м Одноквартирные жилые дома ЭКОНОМ-класса — 115310 кв.м Блокированные жилые дома — 2744кв.м, Блокированные жилые дома ЭКОНОМ-класса — 4200 кв.м, |
| Прогнозируемая обеспеченность предприятиями – потенциальными потребителями трудовых ресурсов (жителей застраиваемой территории) | Юго-Восточная промзона (ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «Нева Пласт», ООО «Азов-Тэк») |
| Степень проработки проекта (бизнес-идея, концепция, мастер-план, ТЭО, проект планировки, проекты сетей, ПСД, экспертиза и так далее) | - проект планировки и межевания территории, (утвержден Постановлением администрации г. Азова № 1436 от 18.08.2011); - схема вертикальной планировки; - наружная сеть напорной канализации и КНС, положительное заключение экспертизы № 61-1-5-0611-11 от 26.10.2011; - водоподключение к городским сетям водоснабжения, ВНС проект; - корректировка схемы газоснабжения г. Азова в работе |
| Год начала реализации проекта | Ноябрь 2010 года |
| Этапы проекта | I, II, III |
| Годы ввода этапов проекта | 2016 год, 2018 год, 2020 год |
| Год ввода всей застройки в эксплуатацию в целом | 2020 год |

| Потребность в финансировании разработки проектов планировки и межевания |
| --- |
| Показатель | Краткое описание необходимых работ | Ориентировочная стоимость работ в текущих ценах (рубли) | Срок реализации |
| Разработка проектов планировки и межевания территории земельного участка | Разработан и утвержден постановлением администрации | Оплачено инвестором и выполнено стоимость проекта 1 200 000 | 2011 г. |
| Разработка проектов планировки и межевания территории под линейные объекты инженерной инфраструктуры | - | - | - |

| Потребность в финансировании разработки проектов по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой площадок |
| --- |
| Показатель | Текущая ситуация | Краткое описание необходимых работ | Ориентировочная стоимость ПИР в текущих ценах (рубли) | Ориентировочная стоимость СМР в текущих ценах (рубли) | Срок реализации |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Согласование с ОАО «МРСК Юга» договора на техническое присоединение к эл.сетям 3Мвт(т.п. с.Головатовка), | Внутриплощадочные сети электроснабжения 1 очереди (РостовСетьСтрой) | 1 377 000 (2014г.) | 14 000 000 (2014г.) | 2014 г. |
| Предполагаемая присоединяемая мощность МВт | 12МВт |  |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Выполнена схема газоснабжения ОАО «ГипроНИИгаз» Ростовский филиал. Выданы техусловия на присоединение № 27/12 от 16.02.2012 ОАО «Ростовоблгаз» (2,5 млн. руб. - средства застройщика, оплачено) | Строительство внешней сети газопровода высокого давления протяженностью 6550 м | 3 230 000 (2014г. средства застройщика) | 32 300 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
|  |  | Строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения. Газопровод среднего давления 3,85км | 1 740 000 (2014г. средства застройщика) | 17 400 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
|  |  | Строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения. Газопровод низкого давления 3,0км (1 очередь) «ГипроНИИгаз» | 1 188 000 (2015г. средства застройщика) | 12 000 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
| Необходимая мощность м3/час | 5,997 м3/час |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Разработан проект ТУ № 84/155 «Т» от 08.06.2012 | Строительство внутриплощадочных сетей водопровода и канализации (1 очередь 31,8 га) | 2 667 000 (2014 г.) | 30 000 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
| Присоединяемая мощность | 1662 м3/сутки | - | - | - | - |
| водоотведение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Технологическое присоединение ТУ № 84/155 «Т» от 08.06.2012 | Строительство наружных сетей напорной канализации с КНС | 1 763 000 (2013 г.) | 20 000 000 (2014 г.) | Ввод 2014 г. |
| Присоединяемая мощность м3/сутки | 1437 м3/сутки | - | - | - | - |
| транспортное обеспечение (дороги, мосты, развязки) |  |  |  |  |  |
| Этапы строительства | - | - | - | - | - |
| Категория дорог | Разработаны схемы | Строительство дорог, улиц, проездов (1 очередь 31,8 га) | 3 387 000 (2014 г.) | 33 870 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Шеина (3км); Строительство автодороги по ул. 5-го Донского корпуса (1,7км); Строительство автодороги по границе з.у. параллельно пер. Ольгинский (0,8км); | 3 000 000 (2014 г.) 1 700 000 (2014 г.) 800 000 (2014 г.) | 30 000 000 (2015 г.) 17 000 000 (2015 г.) 8 000 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
| Объем социальной инфраструктуры | ПСД находится на экспертизе | Строительство школы-садика на 220 мест | 15 000 000 (средства инвестора) | 180 000 000 (2015 г.) | Ввод 2015г. |

| Информация о планируемых участниках реализации проекта |
| --- |
| Наименование | Функции |
| Разработка проекта планировки и застройки, проекта межевания | Постановление Администрации города Азова №2319 от 27.12.2010. Проект планировки и межевания территории юго-западной части жилой зоны г. Азова земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000414:75 площадью 1571609 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000414:76 площадью 318476 кв.м. поселка «Донской» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей | ООО «Орион-Юг» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети | ООО «Орион-Юг» |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов социального назначения (школа, садик) | ООО «Орион-Юг» |
| Строительство инженерных сетей и дорог | ООО «Орион-Юг» |
| Строительство объектов социального назначения | ООО «Орион-Юг» |
| Ввод в эксплуатацию жилых и иных объектов | ООО «Орион-Юг» |
| Финансовая оценка проекта |
| Предполагаемая общая стоимость проекта (в млн. рублей в текущих ценах) в том числе: -гос.экспертиза проектов дорог и инженерные изыскания | 35,852 млн. руб. 1,2 млн. руб. |
| Проектные работы по планировке территории | 1, 2 млн. руб. |
| Проекты сетей, дорог | 8,887 млн. руб. |
| Проекты объектов соцкультбыта | 15, 00 млн. руб. |
| Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры | 394,57 млн. руб. |
| Проектирование и строительство жилых домов | 5 654,00 млн. руб. |
| Строительство объектов социального назначения | 180,00 млн. руб. |
| Благоустройство территории | - |
| План освоения инвестиций на период реализации проекта по этапам. | - |

Заместитель главы администрации -

начальник Управления ЖКХ														С.В. Авдошин

С.В.Гордов

(8863)4-04-56