ПАСПОРТ

формируемой территории для межевания 290 земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей

(наименование проекта)

| Описание территории |
| --- |
| Адрес, местоположение (муниципальное образование, город, район) | Ростовская область, город Азов |
| Фрагмент генерального плана с указанием территории перспективной жилой застройки | Южный район (резерв под жилую застройку), жилая площадь 210 га |
| Территориальная зона (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | Ж1 - Зона односемейных жилых домов коттеджного типа |
| Градостроительный регламент (в соответствии с правилами землепользования и застройки) | Отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью |
| Предполагаемый тип застройки (ИЖС/многоквартирные дома, этажность, застройка экономкласса…) | ИЖС эконом-класса |
| Информация о земельном участке |
| Площадь земельного участка | Ориентировочная площадь - 30 га |
| Кадастровый номер (при наличии) | Нет номера |
| Кадастровый план территории (ИСОГД или информация из публичной кадастровой карты (rosreestr.ru)) | Кадастровый квартал: 61:45:0000414 |
| Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | В настоящее время муниципальная собственность |
| Фактическое использование земельного участка | Участок свободен от застройки |
| Информация о наличии правообладателей, собственников земельного участка | Администрация г. Азова |
| Описание проекта застройки |
| Количество кв.м. жилья, получаемое от реализации проекта в целом и по этапам. | 31523 кв. м; |
| Количество жителей застройки в целом и по этапам ввода | 1500 |
| Предполагаемое количество кв.м жилья, передаваемое социальным категориям граждан | 31523 кв. м |
| Существующий спрос на вводимое жилье класса перспективной застройки (кв. м) | Строительство жилых домов на земельных участках, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей, эконом-класса |
| Прогнозируемая обеспеченность предприятиями – потенциальными потребителями трудовых ресурсов (жителей застраиваемой территории). | Юго-Восточная промзона (ООО «Фрито Лэй Мануфактуринг», ООО «Нева Пласт», ООО «Азов-Тэк») |
| Степень проработки проекта (бизнес-идея, концепция, мастер-план, ТЭО, проект планировки, проекты сетей, ПСД, экспертиза и так далее) | Публичные слушания по проекту планировки и межеванию 25.04.2013 (постановление № 647 от 28.03.2013 «О назначении публичных слушаний») Утверждение проекта планировки и межевания № 1527 от 24.07.2013 Внесение изменений в постановление № 1527 от 24.07.2013 (постановление № 2170 от 18.10.2013) Подготовка к постановке на государственный кадастровый учет земельного участка общей площадью 30,7 га; Получение технических условий и информации о возможности подключения объектов к сетям инженерной инфраструктуры. |
| Год начала реализации проекта | 2012 г. |
| Этапы проекта | I, II |
| Годы ввода этапов проекта | I-й этап 2013 - 2014 - проект; II-й этап 2015 - 2020 гг. - строительство |
| Год ввода всей застройки в эксплуатацию в целом | 2020 г. |

| Потребность в финансировании разработки проектов планировки и межевания |
| --- |
| Показатель | Краткое описание необходимых работ | Ориентировочная стоимость работ в текущих ценах (рубли) | Срок реализации |
| Разработка проектов планировки и межевания территории земельного участка | Проект планировки и межевания территории МП «Архитектура и строительство» (муниципальному контракту № 51 от 02.03.2012) | 759 200 (оплачено в 2012 г. администрацией г. Азова) | 2012 г. |
| Разработка проектов планировки и межевания территории под линейные объекты инженерной инфраструктуры | - | - | - |

| Потребность в финансировании разработки проектов по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой площадок |
| --- |
| Показатель | Текущая ситуация | Краткое описание необходимых работ | Ориентировочная стоимость ПИР в текущих ценах (рубли) | Ориентировочная стоимость СМР в текущих ценах (рубли) | Срок реализации |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Технологическое присоединение | Присоединение к сетям электроснабжения от пос. Донской | 1 377 000 (2014 г.) | 14 000 000 (2014 г.) | Ввод 2014 г. |
| Предполагаемая присоединяемая мощность МВт | 2 | - | - | - | - |
| газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Выполнена корректировка схемы газоснабжения г. Азова ОАО «ГипроНИИгаз» Ростовский филиал | Строительство внешней сети газопровода высокого давления протяженностью 6550 м | 3 230 000 (2014г. | 32 300 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
| Необходимая мощность м3/час | 5,997 |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Технологическое присоединение | Присоединение к сетям водоснабжения от пос. Донской | 1 600 000 (2014 г.) | 16 000 000 (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
| Присоединяемая мощность м3/сутки | 844,6 | - | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Возможность подключения к существующим сетям, этапы подключения | Технологическое присоединение | Строительство самотечного коллектора до КНС проектируемого п. Донской протяженностью 520 м | 800 000 руб. (2014 г.) | 4 000 000 руб. (2015 г.) | Ввод 2015 г. |
| Присоединяемая мощность м3/сутки | 485 | - | - | - | - |
| транспортное обеспечение (дороги, мосты, развязки) |  |  |  |  |  |
| Этапы строительства | - | - | - | - | - |
| Категория дорог | - | - | - | - | - |
|  | Разработаны схемы | Строительство автодороги по границе з.у. параллельно пер. Ольгинский (0,8км); | 800 000 (2014 г.) | 8 000 000 (2015 г.) |  |

| Информация о планируемых участниках реализации проекта |
| --- |
| Наименование | Функции |
| Разработка проекта планировки и застройки, проекта межевания | Проект планировки и межевания территории МП «Архитектура и строительство» (муниципальному контракту № 51 от 02.03.2012) |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей | Администрация г.Азова Инвесторы |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети | Администрация г.Азова Инвесторы |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов социального назначения (школа, садик) | Администрация г.Азова Инвесторы |
| Строительство инженерных сетей и дорог | Инвесторы |
| Строительство объектов социального назначения | Администрация г.Азова |
| Ввод в эксплуатацию жилых и иных объектов | Администрация г.Азова |
| Финансовая оценка проекта |
| Предполагаемая общая стоимость проекта (в млн. рублей в текущих ценах) в том числе: | 7,81 млн. руб. |
| Проектные работы по планировке территории (ППиМ) | 759,2 тыс. руб. |
| Проекты сетей, дорог | 0,8 млн. руб. |
| Проекты объектов соцкультбыта | - |
| Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры | 74,3 млн. руб. |
| Проектирование и строительство жилых домов | - |
| Строительство объектов социального назначения | - |
| Благоустройство территории | - |
| План освоения инвестиций на период реализации проекта по этапам. |  |

Заместитель главы администрации -

начальник Управления ЖКХ														С.В. Авдошин

С.В.Гордов

(8863)4-04-56