Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове) |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Семененко Татьяна Сергеевна | Экономия электроэнергии | 01.10.2014 | 20.12.2014 | 32,8 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов) |  |  | X |  | X | X | X |
| 1.1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Залесская Людмила Петровна | Экономия электроэнергии | 01.10.2014 | 20.12.2014 | 2,6 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. |  |  | X |  | X | X | X |
| 1.1.3 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей | Волова Людмила Николаевна | Экономия теплоэнергии | 01.07.2014 | 01.10.2014 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Контрольное событие программы: Замена трех окон |  | Произведена замена трех окон в ЦГБ | X |  | X | X | X |
| 1.1.4 | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | Волова Людмила Николаевна | Экономия электроэнергии | 01.07.2014 | 20.12.2014 | 117,6 | 42,0 | 117,6 |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение семи холодильников класса «А» |  | Приобретено 4 холодильника класса А | X |  | X | X | X |
| 1.1.5 | Внедрение автоматизирован- ных систем учета потребления используемых ресурсов | Волова Людмила Николаевна | Экономия теплоэнергии | 01.07.2014 | 20.12.2014 | 130,8 | 100,7 | 130,8 |
|  | Контрольное событие программы: Установка узлов учета тепловой энергии |  | Из двух по договору, установлен один узел учета тепловой энергии | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Проведение обязательных энергетических обследований) |
| 2.1 | Основные мероприятия на 2014 год не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Формирование энергетических паспортов объектов обследования |  |  | X |  | X | X | X |

Заместитель   главы    администрации –

директор Департамента имущественных

отношений    потребительского    рынка

и малого бизнеса                                                                                                                                                                     Г.В. Давыдова

исп. Бурлаков В.Д.