АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.04.2015                                        № 107

О проведении инвентаризации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Азов»

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819 «Об утверждении порядка охраны зеленых насаждений», постановления администрации г. Азова от 29.12.2008 № 2257 «Об утверждении Регламента производства работ на объектах озеленения в городе Азове:

1. Провести на территории муниципального образования «Город Азов» инвентаризацию зеленых насаждений.

2. Утвердить План проведения инвентаризации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Азов» согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Директору МБУ г. Азова «Чистый город» Перковец В.И. обеспечить выполнение мероприятий по проведению инвентаризации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Азов» согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Заместителю главы администрации по строительству и архитектуре Чеха И.М. обеспечить выполнение мероприятий по проведению инвентаризации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Азов» согласно приложению к настоящему распоряжению.

5. Заместителю главы администрации по социальным вопросам –директору Департамента социального развития г. Азова Парфенову В.В. обеспечить проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории организаций социальной сферы.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Азова - начальника Управления ЖКХ  Авдошина С.В.

И.о. главы администрации

города Азова		                                                      С.В. Авдошин

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Распоряжение вносит

Управление ЖКХ администрации города Азова

Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 17.04.2015 № 107

План проведения инвентаризации зеленых насаждений

для территорий с высокой и низкой плотностью озеленения (скверы, парки, площади, улицы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбивка территорий на Учетные объекты (участки) для проведения инвентаризации | 2 квартал 2015 г. | Отдел ЖКХ и ООС Управления ЖКХ администрации г. Азова МБУ г. Азова «Чистый город» Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Чеха И.М. |
| 2. | Разработка паспортов Учетных объектов | 2-4 квартал 2015г. | Отдел ЖКХ и ООС Управления ЖКХ администрации г. Азова МБУ г. Азова «Чистый город» Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Чеха И.М. |
| 2.1 | Разработка схем расположения учетных объектов (на каждый учетный объект) | 2-4 квартал 2015 года | Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Чеха И.М. |
| 2.2 | Проведение инвентаризации зеленых насаждений по учетным объектам, с выездом на место, заполнение учетной ведомости зеленых насаждений (по каждому учетному объекту) | 2-4 квартал 2015 года | МБУ г. Азова «Чистый город» |
| 2.3 | Нанесение зеленых насаждений на инвентаризационный план (по каждому учетному объекту) | 2-4 квартал 2015 года | Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Чеха И.М. |
| 2.4 | Формирование паспортов учетных объектов (на каждый учетный объект) | 2-4 квартал 2015 года | Отдел ЖКХ и ООС Управления ЖКХ администрации г. Азова МБУ г. Азова «Чистый город» |
| 3. | Формирование реестра зеленых насаждений на основании результатов проведения инвентаризации | 4 квартал 2015 г. 1 квартал 2016 г. | Отдел ЖКХ и ООС Управления ЖКХ администрации г. Азова |

Заместитель главы администрации

по общим вопросам                                                                                                                           Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                П.В. Бойко