ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

346780, Россия, Ростовская область, г. Азов,

ул. Ленинградская, 133/пер. О. Кошевого, 135/4

(адрес объекта, муниципальное образование)

| Характеристика объекта | Этажность –12, кол. этажей - 13, количество квартир - 86 |
| --- | --- |
|  | Общая площадь жилого дома – 7523,3 кв.м. |
|  | Торгово-офисные помещения – 339,7 кв.м. Встроенная подз. автостоянка – 498 кв.м. |
| Фотоматериалы, отражающие текущее состояние строительной готовности объекта |  |
| Фотоматериалы, отражающие расположение объекта на карте муниципального образования |  |
| Застройщик | Наименование: ООО «Южные Строительные Технологии» |
|  | Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 62В, к. 305 |
|  | ФИО руководителя - Александров Игорь Николаевич |
|  | Контактные телефоны - 89281179438 |
|  | Состояние застройщика – действующее юридическое лицо |
|  | - |
|  | Сведения о прежнем застройщике - нет |
| Арбитражный управляющий | - |
|  | - |
|  | - |
|  | - |
| Сведения о земельном участке | 61:45:0000192:242 |
|  | Правоустанавливающие документы на земельный участок – собственность, договор купли-продажи земельного участка от 07.10.2013 |
|  | ООО «Южные Строительные Технологии» |
|  | - |
|  | Площадь участка – 1446 кв.м. |
|  | - |
|  | - |
|  | Вид разрешенного использования земельного участка – здания многоквартирных жилых домов со встроенными коммерческими и некоммерческими помещениями |
| Разрешение на строительство | № 61-301-289-2017 от 14.11.2017 |
|  | срок действия до 12.07.2018 |
|  | Сведения о продлении – разрешение на стр. №RU 61301000-02/1-7/50 от 12.05.2014 до12.03.2016, до 12.04.2017, до 12.07.2018 |
| Сведения о проектной документации для строительства объекта | П/31-2017 ООО «Южная геологическая компания», 1 экз. в администрации г. Азова |
|  | Заключение экспертизы на проектную документацию объекта - №36-2-1-3-0040-17 от 30.10.2017 «Межрегиональный институт негосударственной экспертизы проектов строительства» |
| Сведения о состоянии строительства проблемного объекта | Этап строительства, выполняемые работы – монтаж плиты перекрытия 11 этажа |
|  | Строительная готовность в процентах – 66 % |
|  | Консервация объекта – не выполнялась |
|  | Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно плану-графику («дорожной карте»), утвержденному Губернатором Ростовской области – 4 квартал 2018 года |
| Сведения о выданных технических условиях на присоединение к инженерным сетям и их выполнении | ТУ МП «Азовводоканал» № 442/155 «т» от 14.11.2013 ТУ ОАО «Азовмежрайгаз» №33 от 04.02.2014 ТУ ОАО «Донэнерго» АМЭС №20/14/АМЭС от 27.01.2014 справка № 01.31/2655 от 23.10.2017 |
| Сведения о гражданах – участников долевого строительства | Количество граждан – участников долевого строительства – 60 |
|  | Количество граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены - 1 |
|  | Объем денежных средств, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве от участников долевого строительства, в том числе объем оплаченных договоров - 178 288 436,18 |
|  | Создавалось ли объединение участников долевого строительства (если создано, то на каком этапе) – не создавалось |
|  | Средняя стоимость 1 кв. м жилых/нежилых помещений Жилых: 40 000 рублей за 1 кв.м. Нежилых: офисная площадь – 47 500 рублей за 1 кв.м. |
| Ориентировочная стоимость завершения строительства объекта | Стоимость завершения строительства объекта в тыс. рублей - 54 000 тыс. руб. |
| Сведения об объектах (квартирах, нежилых помещениях) долевого строительства | Количество и площадь квартир / нежилых помещений, реализованных застройщиком 65 квартир – 4827,3 кв. м. 4 помещения – 253,5 кв. м |
|  | Количество и площадь квартир / нежилых помещений, нереализованных застройщиком 21 квартира – 1344 кв. м 1 помещение – 137 кв. м |
| Проблемные вопросы | Причины неисполнения застройщиком обязательств по строительству многоквартирного жилого дома – недостаток финансирования |
|  | Оформлено / не оформлено право собственности на объект незавершенного строительства – не оформлено |
|  | Нахождение объекта незавершенного строительства под обременением третьих лиц (за исключением лиц, являющихся участниками долевого строительства) - нет |
|  | Нахождение объекта незавершенного строительства под арестом (запретом на распоряжение, запретом на совершение в отношении объекта незавершенного строительства регистрационных действий) - нет |
|  | Наличие иных строений на земельном участке - нет |
|  | Наличие / отсутствие задолженности у застройщика перед подрядчиками (субподрядчиками) – нет сведений |
|  | Наличие судебных решений о расторжении договоров долевого участия / взыскании основного долга / неустойки – иски по нарушению обязательств по договорам долевого участия |
|  | Суммы взысканных в судебном порядке основного долга / неустойки, рублей – 0 |
|  | Размер требований кредиторов первой и второй очереди в случае банкротства застройщика – нет |
|  | Возникающие проблемные вопросы Недостаток финансирования |
| Возможные механизмы обеспечения прав граждан | Привлечение застройщиком внешних инвесторов; 2. Реализация свободных площадей |
| Возможные варианты передачи объекта инвестору | нет |
| Возможность предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | нет |
| Расчетная площадь земельного участка, возможного к предоставлению аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 4 Областного закона от 25.02.2015 № 312-ЗС | нет |
| Контактное лицо сотрудника администрации муниципального образования, на территории которого находится проблемный объект | Главный архитектор Наида Абдулаевна Исматулаева, тел. 8 928 166 20 03 |

# Приложение

# к Паспорту объекта

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте  346780, Россия, Ростовская область, г. Азов,

ул. Ленинградская, 133/пер. О. Кошевого, 135/4

(адрес объекта, муниципальное образование)

1. Информация о выполнении мероприятий по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

| Инженерное обеспечение | Заявка на ТУ (дата, номер) | Получение ТУ (дата, номер, срок действия) | Стоимость подключе-ния, тыс. рублей | Наименование снабжающей организации | Выполнение работ по ТУ (выполнены / не выполнены, в случае невыполнения указать необходимые мероприятия) | Получение справки о выполнении ТУ (дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | №442/155 «Т» | 14.11.13 до 10.18 | - | МП «Азовводоканал» | выполняется | - |
| Водоотведение | №442/155 «Т» | 14.11.13 до 10.18 | - | МП «Азовводоканал» | выполняется | - |
| Теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение | № 33 | 04.02.2014 |  | ОАО «Азовмежрайгаз» | не выполнены | - |
| Электроснабжение | №20/14/АМЭС | 27.01.2014 до 01.16 | 189,524 | филиал ОАО «Донэнерго» АМЭС | оплачено, выполнены внешние работы до границы зем. участка | №01.31/2655 от 23.10.17 |

2. Информация об экономических показателях объекта

| Стоимость строительства в соответствии со сметной документацией, тыс. рублей | Сумма привлеченных денежных средств, тыс. рублей | Стоимость объекта незавершенного строительства (сумма освоенных денежных средств), тыс. рублей | Задолженность перед 3-ми лицами, тыс. рублей | Источники возможных поступлений денежных средств (реализация помещений и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 000 000 (со слов застройщика) | 178 288 436,18 | 166 000 000, 000 | - | реализация свободных площадей, привлечение сторонних инвесторов |