ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа- ции | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния конт-рольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Вне-бюджетные источни ки | Объемы неосво-енных средств и при-чины их не-освое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-смотрено муници-пальной програм-мой | предусмотрено сводной бюджет-ной рос-писью | факт на отчет-ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове | Главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., директор ООО «КБ «Континент» Лукашов Д.С. | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий, в том числе для жилищного строительства | Х | Х | 220,1 | 220,1 | 220,0 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е. | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие МП 1.1.1. <3> Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | Главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е. | Разработка проектов планировки и межевания территорий | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., директор ООО «КБ «Континент» Лукашов Д.С. | Карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 220,1 | 220,1 | 220,0 | - | - |
| 5 | Контрольное событие МП 1.1.2. <3> Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., директор ООО «КБ «Континент» Лукашов Д.С. | Подготовка карт (планов) границы города Азова | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Главный архитектор | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие МП 1.3. Разработка проектов планировки и межевания территорий | Главный архитектор | Разработка проектов планировки и межевания территорий | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х- |
| 8 | Основное мероприятие 1.5. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Главный архитектор | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Контрольное событие МП 1.5. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | Главный архитектор | Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводствен-ного назначения, в том числе для стандартного жилья до 10 единиц | Х | 31.12.2020 | X | X | X | Х | X |
| 10 | Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства | Главный архитектор | Формирование рынка доступного жилья, в том числе стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффектив-ности и экологичности | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | Главный архитектор | Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие МП 2.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию | Главный архитектор | Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 60,0 тыс. кв. м | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие МП 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | Главный архитектор, директор ООО «Виндекс» Таран К.И. | Ввод в эксплуатацию проблем-ных объектов, проблемных многоквартирных домов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 14 | Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 39864,6 | 39864,6 | 7464,3 |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | Главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А. | Улучшение жилищных условий молодых семей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7464,6 | 7464,6 | 7464,3 |  | Исполне-но в пре-делах фактической пот-ребности |
| 16 | Контрольное событие МП 3.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей | Главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А. | Заключение соглашений с органами местного самоуправ-ления, выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для 100% молодых семей-претендентов получателей социальной выплаты в 2020 году | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 32400,0 | 32400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Контрольное событие МП 3.2. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот | Главный архитектор, Директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот | Х | 29.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Главный архитектор | X | X | X | 40084,7 | 40084,7 | 7684,3 |  | - |

И.о. главного архитектора                                                                                          М.Н. Ковалевич