|  |
| --- |
| Отчет об исполнении плана реализации |
| муниципальной программы города Азова "Формирование современной городской среды на территории города Азова"  |
| за отчетный период 9 месяцев 2020 года |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  Внебюджетные источники  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий города Азова" | Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) |   | X | X | 65 604,7 | 65 604,7 | 445,3 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства общественных территорий города Азова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 65 604,7 | 65 604,7 | 445,3 | - | - |
|   | Контрольное событие программы - Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Азова в полном объеме | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова" | Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) | -  |  - | -  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова  | Управление ЖКХ г. Азова (Иванов Андрей Владимирович) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Контрольное событие программы -  | X | X | X | X | X |
|   | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 65 604,7 | 65 604,7 | 445,3 | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программыУправление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| участник 1МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | X | X | X | 65 604,7 | 65 604,7 | 445,3 | - | - |

И.о. заместителя главы администрации –

начальника Управления ЖКХ Е.Ю. Скрябина

Начальник отдела - главный бухгалтер Ю.А. Васильева