|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы города Азова "Формирование современной городской среды на территории города Азова" | | | | | | | | | | |
| за отчетный период 6 месяцев 2020 года | | | | | | | | | | |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Благоустройство общественных территорий города Азова" | Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) |  | X | X | 61 910,5 | 61 910,5 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства общественных территорий города Азова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 61 910,5 | 61 910,5 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы - Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Азова в полном объеме | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова" | Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Иванов Андрей Владимирович) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы - | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 61 910,5 | 61 910,5 | - | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Управление ЖКХ г. Азова (Пшеничная Антонина Юрьевна) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| участник 1 МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Сеник Сергей Владимирович) | X | X | X | 61 910,5 | 61 910,5 | - | - | - |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ А.Ю. Пшеничная

Начальник отдела - главный бухгалтер Ю.А. Васильева