**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»**

**за отчетный период 9 мес. 2020 г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала  реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления   контрольного   события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной      программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» | Администрация города Азова (общий отдел)  МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | X | X | X | 18 660,2 | 18660,2 | 12093,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Приобретение современных информационно-аналитических программ | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | Информационно-материальное обеспечение деятельности органов исполнительной власти города Азова | 01.01.2020 |  | 42,3 | 42,3 | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Унификация информационных систем и ресурсов во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | Осуществление технической поддержки и сопровождения систем управления и контроля, а так же проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности | 01.01.2020 |  | 2611,5 | 2611,5 | 2095,1 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Устранение разрыва в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами  власти(ликвидация цифрового неравенства) | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | Осуществление технической поддержки и сопровождения системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия между муниципальным образованием « город Азов»и Правительством Ростовской области. | 01.01.2020 |  | 246,3 | 246,3 | 184,7 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД» обеспечивающего деятельность муниципального органа власти | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | Осуществление бесперебойной деятельности аппарата администрации и отраслевых (функц.) органов администрации города. | 01.01.2020 |  | 15760,1 | 15760,1 | 9814,1 |  |
|  | Контрольное событие 1.1  Формирование современной информационно телекоммуникационной инфраструктуры администрации и обеспечение бесперебойного функционирования | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1.2  Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1.3  Поддержание межведомственного взаимодействия на уровне, благодаря современной технической поддержке и сопровождению | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1.4  Бесперебойная работа  МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых ( функциональных) органов администрации благодаря своевременному и полному несению затрат на содержание и ремонт имущества | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Горохов В.С.) | 01.01.2020 | 01.01.2020 |  | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» | Администрация города Азова (общий отдел)  МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С) | X | X | X | 15597,2 | 15597,2 | 11079,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение эффективного функционирования муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ г.Азова  Куц А.С | Выполнение запланированного количества предоставления МАУ МФЦ г. Азова услуг (в том числе принятых запросов и оказанных консультаций) | 01.01.2020 |  | 15399,2 | 15399,2 | 10925,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ г.Азова  (Куц А.С) | Информирование потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 01.01.2020 |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С.) | Предоставление государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ г.Азова по принципу экстерриториальности в соответствии с перечнем государственных и муниципальных услуг, оказываемых по принципу экстерриториальности на территории Ростовской области многофункциональными цетрами предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2020 |  | 198,0 | 198,0 | 153,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4  Регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации         Контрольное событие 2.1 Количество предоставленных услуг | МАУ МФЦ г. Азова  (Куц А.С)            МАУ МФЦ г. Азова  (Куц А.С) | Увеличение уровня профессионализма специалистов МФЦ в области оказания государственных и муниципальных услуг, а также использования информационных телекоммуникационных технологий | 01.01.2020                 01.01.2020 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие 2.2 Количество публикаций услуг | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С.) |  | 01.01.2020 |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.3 Количество оказываемых услуг по принципу экстерриториальности | МАУ МФЦ   г. Азова  (Куц А.С.) |  | 01.01.2020 |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.4 Кол-во работников МФЦ, прошедших обучение. | МАУ МФЦ   г. Азова  (Куц А.С.) |  | 01.01.2020 |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе: | Администрация города Азова (общий отдел) |  | 01.01.2020 | X | 34257,4 | 34257,4 | 23173,1 |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.   <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.  <3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.  <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ,

Заместитель главы администрации

по внутренней политике

и административным вопросам О.В.Гридин