Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным

и комфортным жильем населения города Азова» за 9 месяцев 2021 года

1. Сведения об ассигнованиях бюджетов всех уровней, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год, с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации города от 26.07.2021 № 739, всего – 65584,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: федеральный – 3113,5 тыс. рублей, областной – 60379,3 тыс. рублей, местный – 2091,3 тыс. рублей, прочие источники – 0 рублей.

2. Сведения о расходах бюджетов всех уровней, предусмотренных на реализацию подпрограмм в 2021 году:

по подпрограммам 1, 2 расходы не предусмотрены;

по подпрограмме 3 всего – 65584,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: федеральный – 3113,5 тыс. рублей, областной – 60379,3 тыс. рублей, местный – 2091,3 тыс. рублей, прочие источники – 0 рублей.

3. Исполнено в 2021 году (кассовый расход) по муниципальной программе и основному мероприятию 3.1 подпрограммы 3 всего – 4203,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: федеральный – 1423,3 тыс. рублей, областной – 1838,5 тыс. рублей, местный – 941,6 тыс. рублей, прочие источники – 0 рублей.

Сведения о фактическом освоении бюджетных средств всех уровней по основному мероприятию 3.1 и подпрограмме 3: всего – 4203,4 тыс. рублей (молодыми семьями реализовано 2 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения).

4. В рамках подпрограммы 1 реализуются 4 основных мероприятия:

4.1. По основному мероприятию 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» перспективными территориями в целях жилищного строительства определены 5 территорий, за счёт которых вплоть до 2030 года будет обеспечиваться ввод жилья: перспективное строительство жилья на земельном участке в Юго-Западной части города по ул. Победы; индивидуальное жилищное строительство на территории, отведенной для многодетных семей в кадастровом квартале 61:45:0000414; индивидуальная жилая застройка в районе аэродрома, многоквартирные жилые застройки по ул. Красногоровской, 21 и ул. Ленина, 269.

4.2. По основному мероприятию 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» внесение изменений в Правила землепользования и застройки, а также по координатному описанию территориальных зон правил были проведены в конце декабря 2020 года. Ведется работа по внесению сведений в ЕГРН о территориальных зонах с целью постановки их на кадастровый учет.

4.3. По основному мероприятию 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» все территории, предназначенные для жилищного строительства, обеспечены документами территориального планирования.

В отчетном периоде на стадии утверждения находятся 4 проекта планировки и межевания территории. По всем рассматриваемым проектам проводится процедура публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Для внесения изменений и актуализации генерального плана города требуется около 7500 тыс. рублей, данные средства в муниципалитете отсутствуют.

4.4. По основному мероприятию 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» сокращено количество разрешений на строительство с 7 до 5; строительство индивидуальных жилых домов стало возможно без предоставления уведомлений о начале и окончании строительства, регистрация их стала возможна в упрощенном порядке по техническому плану.

5. В рамках подпрограммы 2 реализуются 2 основных мероприятия:

5.1. По основному мероприятию 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» руководителям организаций и предприятий строительного комплекса города даются разъяснения действующего законодательства в части возможности участия в льготных ипотеках по жилищному строительству и применения современных строительных материалов.

В 2021 году в г. Азове запланировано к вводу в эксплуатацию – 68,81 тыс. кв. м площади жилья, введено в эксплуатацию за отчетный период всего 54,680 тыс. кв. м (79,47%), в том числе: один многоквартирный жилой дом № 269 по улице Московской общей площадью 11,576 тыс. кв. м (проблемный объект); 364 индивидуальных жилых домов общей площадью 43,104 тыс. кв. м.

5.2. По основному мероприятию 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» в отчетном периоде: сдан в эксплуатацию один проблемный объект – многоквартирный жилой дом № 269 по улице Московской;     по 6 имеющимся проблемным объектам (многоквартирным жилым домам) города значатся около 460 участников долевого строительства, их них включены в Реестр требований участников строительства (РТУС) порядка 220 дольщиков, другие включаются в судебном порядке.

Проведена работа в отношении следующих проблемных объектов по адресам:

ул. Красногоровская, 21 (литеры 3-8), застройщик ООО «Виндекс», готовность лит. 3 – 12%, лит. 4 – 65%, лит. 5 – 25%, лит. 6-8 – 0%. 12.02.2021 открыто конкурсное производство сроком на 1 год, РТУС сформирован и передан в Федеральный фонд для проведения наблюдательного совета (далее – фонд), размежевание земельного участка проведено. Планируемый срок восстановления прав граждан – участников долевого строительства согласно план-графику, утвержденному Губернатором Ростовской области – 4 квартал 2023 года;

ул. Ленинградская, 133/пер. О.Кошевого 135/4, застройщик ООО «ЮСТ», готовность – 58,1%, 18.02.2021 открыто конкурсное производство сроком на 1 год, РТУС сформирован и передан в фонд, ведется регистрация объекта. Планируемый срок восстановления прав граждан – 4 квартал 2023 года;

пер. П. Мазепы, 43а, застройщик ООО «РОСТ», готовность – 85%, в апреле 2021 года Наблюдательным советом принято решение о достройке объекта, ведется передача объекта фонду. Планируемый срок восстановления прав граждан – 2 квартал 2023 года;

ул. 6 Линия, 37, застройщик ООО «РОСТ», готовность – 5%, 15.07.2021 наблюдательным советом принято решение о выплатах компенсаций. Планируемый срок восстановления прав граждан – 2 квартал 2022 года;

пер. Трудовой, 42, застройщик ООО «РОСТ», готовность – 2%, объект находится в суде по возврату в Реестр проблемных объектов;

ул. Мира, 43, застройщик ООО «РосЖилСтрой», готовность – 2%, 31.03.2021 открыто конкурсное производство сроком на 1 год. Планируемый срок восстановления прав граждан – 4 квартал 2023 года.

6. В рамках подпрограммы 3 реализуются 2 основных мероприятия:

6.1. По основному мероприятию 3.1:

6.1.1. Объем ассигнований, предусмотренных программой в 2021 году всего – 9226,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3113,5 тыс. рублей, областной бюджет – 4021,9 тыс. рублей, местный бюджет – 2091,3 тыс. рублей, прочие источники – 0 рублей.

6.1.2. Исполнено в 2021 году (кассовый расход) всего – 4203,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1423,3 тыс. рублей, областной бюджет – 1838,5 тыс. рублей, местный бюджет – 941,6 тыс. рублей, прочие источники – 0 рублей.

Плановым показателем запланировано предоставление свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий 10 молодым семьям города, 15.03.2021 выданы свидетельства 4 молодым семьям, из них: реализовали свидетельства – 2 семьи, осуществляет подбор жилого помещения – 1 семья; исключена из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с обеспеченностью общей площадью жилого помещения, находящегося в собственности – 1 семья.

Протоколом областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан от 16.09.2021 № 22 утвержден пофамильный список молодых семей – получателей свидетельств в 2021 году в новой редакции, в 4 квартале текущего года планируется заключение дополнительного соглашения к соглашению от 26.01.2021 № 60704000-1-2021-003 в части изменения в списочного состава молодых семей – получателей социальных выплат в 2021 году.

  - По основному мероприятию 3.2:

6.2.1. Объем ассигнований, предусмотренных программой в 2021 году, всего – 56357,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 56357,4 тыс. рублей; федеральный, местный бюджеты и прочие источники – 0 рублей.

6.2.2. Исполнено в отчетном периоде (кассовый расход) всего – 0 тыс. рублей.

В 2021 году проведены аукционы по закупке жилых помещений для детей-сирот: с 04.02.2021 по 15.02.2021, с 18.02.2021 по 14.05.2021, с 22.03.2021 по 14.05.2021, срок подачи заявок продлен до 30.09.2021.

Согласно письму экономического отдела от 31.08.2021 № 50/03-09/1778 с застройщиком ООО «Геострой» 27.08.2021 заключено 24 муниципальных контракта на приобретение 24 жилых помещений для детей-сирот в многоквартирном жилом доме № 269 по ул. Московской в г. Азове. Оплата заключенных муниципальных контрактов произведена 01.10.2021 (в 4 квартале 2021 года), в связи с чем, в отчетном периоде не учтена.

В настоящее время Департаментом имущественно-земельных отношений г. Азова осуществляются мероприятия по включению приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующей передачи детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения.

В отчетном периоде объявленные 10 электронных аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Размер средств из областного бюджета, выделенных на приобретение одного жилого помещения, составляет 1657,5 тыс. рублей. При этом в 2021 году в г. Азове минимальная стоимость одного благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 33 кв. метров составляет около 2000 тыс. рублей, что затрудняет работу по привлечению потенциальных застройщиков и продавцов жилья к участию в торгах.

Отделом по строительству и архитектуре на постоянной основе осуществляется межведомственное взаимодействие с руководителями ведущих агентств недвижимости и организациями-застройщиками жилищного строительства города по вопросу приобретения жилых помещений для детей-сирот на первичном и вторичном рынках жилья, ведутся необходимые согласования по поиску потенциальных продавцов жилья для детей-сирот. Планируемый срок освоения средств по данному мероприятию в полном объеме – 4 квартал 2021 года.