|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»  за отчетный период 9 месяцев 2021 года | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Азова"» | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) |  | X | X | 32 550,3 | 32 550,3 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Новиков  Анатолий Иосифович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства общественных территорий города Азова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 32 550,3 | 32 550,3 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы - Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Азова в полном объеме | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 32 550,3 | 32 550,3 | - | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Управление ЖКХ г. Азова (Новиков  Анатолий Иосифович) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| участник 1 МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Новиков  Анатолий Иосифович) | X | X | X | 32 550,3 | 32 550,3 | - | - | - |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ Р.И. Ткаченко

Заместитель начальника отдела –

заместитель главного бухгалтера Н.П. Литвинова