|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за отчетный период 9 месяцев 2021 года | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  | X | X | X | 5 279,0 | 5 279,0 | 2 547,4 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Пешков Евгений Витальевич) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 120,0 | 3 120,0 | 2 547,4 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества | Х | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение реализации мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 159,0 | 2 159,0 | - | - | - |
| Контрольное событие программы: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Х | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова" |  |  |  |  | 2 069,8 | 2 069,8 | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | получение проектно - сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 927,1 | 1 927,1 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области» | Х | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3  Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021 | 32.12.2021 | 142,7 | 142,7 |  | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. "Развитие благоустройства территории города Азова" |  |  | Х | X | 59 903,2 | 59 903,2 | 42 865,4 | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Новиков Анатолий Иосифович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 065,2 | 2 065,2 | 1 796,8 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 195 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га; выполнение работ по устройству минерализованной полосы площадью не менее 16,3 га; обрезка (снос)деревьев в количестве 112 шт., обслуживание контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 шт., содержание городского пляжа площадью 15500 м2, обслуживание 1 городского фонтана | Х | X | X | X | X |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Новиков Анатолий Иосифович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 809,8 | 1 809,8 | 840,2 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  обеспечение освещения скверов, парков, бульваров города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения | Х | X | X | X | X |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Создание условий для массового отдыха жителей города | МБУ г. Азова "Городской парк" (Анишко Людмила Васильевна) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33 147,2 | 33 147,2 | 23 855,3 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  создать условия для массового отдыха жителей города на площади не менее 137 969,4 кв м | Х | X | X | X | X |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Новиков Анатолий Иосифович) | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 47,8 | 47,8 | 23,8 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе | Х | X | X | X | X |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Новиков Анатолий Иосифович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22 833,2 | 22 833,2 | 16 349,3 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | Х | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | Х | X | 8 401,4 | 8 401,4 | 5 085,1 | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8 401,4 | 8 401,4 | 5 085,1 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | Х | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 75 653,4 | 75 653,4 | 50 497,9 | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | X | X | X | 12 487,5 | 12 487,5 | 5 085,1 | - | - |
| участник 1  Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | X | X | X | 142,7 | 142,7 | - | - | - |
| участник 2  Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Пешков Евгений Витальевич) | X | X | X | 3 120,0 | 3 120,0 | 2 547,4 | - | - |
| участник 3  МБУ г. Азова "Городской парк" (Анишко Людмила Васильевна) | X | X | X | 33 147,2 | 33 147,2 | 23 855,3 | - | - |
| участник 4 МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Новиков Анатолий Иосифович) | X | X | X | 26 756,0 | 26 756,0 | 19 010,1 | - | - |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ Р.И. Ткаченко

Заместитель начальника отдела –

заместитель главного бухгалтера Н.П. Литвинова