ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование

и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование подпрограмм, основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, участники (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Вне бюд жет ные источ ники | Объемы не освоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот рено мун. программ мой | предусмот рено сводной бюджетной росписью | факт на отчет ную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | Х | Х | Х | финансирование в 2022 году не предусмотрено |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | определены 5 перспективных территорий для жилищного строительства, за счёт которых до 2030 года будет обеспечиваться ввод жилья: земельный участок в Юго-Западной части по ул. Победы; кадастровый квартал 61:45:0000414 для ИЖС многодетных семей; ИЖС в районе аэродрома; многоквартирные жилые застройки по ул. Красногоровской, 21 и ул. Ленина, 269 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | финансирование не предусмотрено |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | новая документация по планировке и межеванию территорий, в том числе для жилищного строительства утверждена; изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» актуализированы и внесены | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | ведется работа по внесению в ЕГРН сведений по координатному описанию территориальных зон с целью постановки их на кадастровый учет | 10.01.2022 | 30.12.2022 | финансирование не предусмотрено |
| 5 | Контрольное событие 1.2.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | ведется работа по внесение сведений в ЕГРН о территориальных зонах с целью постановки их на кадастровый учет | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | все территории, предназначенные для жилищного строительства, обеспечены документами территориального планирования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | финансирование не предусмотрено |
| 7 | Контрольное событие 1.3.1 Разработка проектов планировки и межевания территорий | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., И.о. директора ДИЗО г. Азова | утверждено 10 проектов планировок и межевания территории, находятся на стадии утверждения – 3, по всем проектам проводится процедура публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х- |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | количество административных процедур снижено до 2 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | финансирование не предусмотрено |
| 9 | Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | сокращено количество дней на получение разрешений на строительство с 7 до 5 рабочий дней; строительство индивидуальных жилых домов стало возможно без уведомлений о начале и окончании строительства, их регистрация стала возможна в упрощенном порядке | Х | 30.12.2022 | X | X | X | Х | X |
| 10 | Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | Х | Х | Х | финансирование в 2022 году не предусмотрено |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | с руководителями организаций и предприятий строительного комплекса города проводятся консультации по разъяснению норм действующего законодательства в части возможности участия в льготных ипотеках по жилищному строительству, применении современных строительных материалов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | финансирование не предусмотрено |
| 12 | Контрольное событие 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | запланировано к вводу в эксплуатацию 48 тыс. кв. м площади жилья, введено 8,829 тыс. кв. м (18,39%) | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | проведено размежевание земельного участка по ул. Красногоровской, 21, проводятся выплаты гражданам участникам долевого строительства | 10.01.2022 | 30.12.2022 | финансирование не предусмотрено |
| 14 | Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, И.о. директора ДИЗО г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | Х | Х | Х | 55268,1 | 55268,1 | 2776,5 | 0 | 52491,6 реализация не в полном объеме |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | реализовано 1 свидетельство о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий из 6 выданных молодым семьям. Одна семья исключена из числа участников мероприятия в связи с обеспеченностью жильем учетной нормой | 10.01.2022 | 30.12.2022 | 6636,1 | 6636,1 | 891,4 | 0 | 5744,7 неосвоение 5 семьями свидетельства (сроки не нарушены) во |
| 16 | Контрольное событие 3.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 100% молодых семей – получателям социальных выплат в 2022 году | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | соглашение заключено 26.01.2021, в пофамильный список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат включено 6 семей | Х | 01.03.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 3.1.2. Приобретение молодыми семьями – получателями социальных выплат в 2022 году жилых помещений с использованием средств социальной выплаты; перечисление средств социальной выплаты установленным порядком | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер | 1 молодая семья реализовала полученное свидетельство, одна семья исключена из числа получателей в вязи с обеспеченностью жильем | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, И.о. директора ДИЗО г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 08.04.2022 и 23.06.2022 заключены муниципальные контракты на приобретение 2 жилых помещений для детей сирот |  | 30.12.2022 | 48632,0 | 48632,0 | 1885,1 | 0 | 46746,9 несостояв-шиеся торги по приобрете нию 12 жилых помещений для детей-сирот |
| 19 | Контрольное событие 3.2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в 2022 году | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 21.01.2022 заключено соглашение и одно дополнительное соглашение к нему от 01.03.2021 и 22.02.2022, которыми определено количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2022 году – 12 и 21 детей-сирот соответственно | Х | 01.03.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Контрольное событие 3.2.2. Осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, включенных в пофамильный список на обеспечение жильем в 2022 году в соответствии с соглашением, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | торги на приобретение жилых помещений для детей-сирот объявлены 28.06.2022, срок приема заявок продлен до 18.07.2022. Плановая дата заключения контракта по результатам 12 закупок 22.07.2022 | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 3.2.3. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, и включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, заключению с детьми-сиротами из числа подлежащих обеспечению жильем в 2022 году договоров найма специализированного жилого помещения | И.о. директора ДИЗО г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | зарегистрировано в ЕГРН 2 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, осуществляются мероприятия по включению приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность | Х | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | 30.12.2022 | 55268,1 | 55268,1 | 2776,5 | 0 | 52491,6 реализация не в полном объеме |