|  |
| --- |
| Отчет об исполнении плана реализации |
| муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» |
| за отчетный период 9 месяцев 2022 года |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель,участник(должность,ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализа-ции, наступле-ния контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»  | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович)  |  |  |  | 290 790,8 | 290 790,8 | 126 213,8 | -  | -  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»(Федченко Александр Владимирович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 159 927,8 | 159 927,8 | 63 730,3 | -  | -  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»(Федченко Александр Владимирович) | капитальный ремонт 0,67 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  121 342,0 | 121 342,0 | 59 954,6 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: капитально отремонтировать сеть автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (ул. Промышленная) | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Предпроектные и проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Федченко Александр Владимирович) | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 9 521,0 | 9 521,0 | 2 528,9 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: получение положительного заключения Государственной экспертизы | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Социальный маршрут «Хутор Задонье» |  |  |  1 530,0  |  1 530,0  | 1 353,0 | -  | -  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  1 530,0  |  1 530,0  | 1 353,0  | -  |  -  |
|  | Контрольное событие программы: перевезти не менее 4000 пассажиров на линии хутор Задонье | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 292 320,8 | 292 320,8 | 127 566,8 | - | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программыУправление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович)  | X | X | X |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |
|  |  | участник 1МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»(Федченко Александр Владимирович) | X | X | X | 290 790,8 | 290 790,8 | 126 213,8 | -  | -  |
|  |  | участник 2Администрация города Азова (Скрябин Сергей Владимирович) | X | X | X |  1 530,0  |  1 530,0  | 1 353,0  | - | -  |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ Р.И. Ткаченко

Начальник отдела учета и отчетности –

главный бухгалтер Ю.А. Васильева