|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за отчетный период 9 месяцев 2022 года | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  | X | X | X | 3 840,5 | 3 840,5 | 1 067,8 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Пешков Евгений Витальевич) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 3 180,0 | 3 180,0 | 863,1 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества | Х | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 660,5 | 660,5 | 204,7 | - | - |
| Контрольное событие программы: предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Х | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова" |  |  |  |  | 42 114,8 | 42 114,8 | 7 098,4 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | получение проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 6 352,1 | 6 352,1 | 6 352,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  выполнение работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту: «Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области» | Х | X | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.3  Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 35 762,7 | 35 762,7 | 746,4 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Х | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3. "Развитие благоустройства территории города Азова" |  |  | Х | X | 60 010,4 | 60 010,4 | 40 985,9 | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 1 115,7 | 1 115,7 | 876,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га; выполнение работ по устройству минерализованной полосы площадью не менее 16,3 га; обрезка (снос) аварийных деревьев в количестве 112 шт.; содержание городского пляжа площадью 15500 м2 | Х | X | X | X | X |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 1 955,4 | 1 955,4 | 902,9 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  обеспечение освещения парков, скверов, площадей города в темное время суток | Х | X | X | X | X |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Создание условий для массового отдыха жителей города | МБУ г. Азова "Городской парк" (Анишко Людмила Васильевна) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 33 755,1 | 33 755,1 | 22 450,2 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  создать условия для массового отдыха жителей города на площади не менее 136 634,8 м2 | Х | X | X | X | X |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 47,8 | 47,8 | 23,9 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе | Х | X | X | X | X |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 21 806,1 | 21 806,1 | 15 548,3 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | Х | X | X | X | X |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.7 Содержание территории мест захоронения | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест захоронения | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 552,7 | 552,7 | 552,7 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: содержать территории мест захоронения на площади не менее 4 550,0 м2 | Х | X | X | X | X |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.8 Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 777,6 | 777,6 | 631,9 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: осуществлять деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города (отлов и содержание) в количестве 149 голов | Х | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | Х | X | 11 362,0 | 11 362,0 | 6 974,6 | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 11 362,0 | 11 362,0 | 6 974,6 | - | - |
|  | Контрольное событие программы:  освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | Х | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 117 327,7 | 117 327,7 | 56 126,7 | - | - |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление ЖКХ г. Азова (Ткаченко Роман Иванович) | X | X | X | 18 374,6 | 18 374,6 | 13 531,3 | - | - |
| участник 1  Администрация города Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич) | X | X | X | 35 762,7 | 35 762,7 | 746,4 | - | - |
| участник 2  Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Пешков Евгений Витальевич) | X | X | X | 3 180,0 | 3 180,0 | 863,1 | - | - |
| участник 3  МБУ г. Азова "Городской парк" (Анишко Людмила Васильевна) | X | X | X | 33 755,1 | 33 755,1 | 22 450,2 | - | - |
| участник 4 МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Федченко Александр Владимирович) | X | X | X | 26 255,3 | 26 255,3 | 18 535,7 | - | - |

Заместитель главы администрации –

начальник Управления ЖКХ Р.И. Ткаченко

Начальника отдела учета и отчетности –

главный бухгалтер Ю.А. Васильева