ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

по состоянию на 01.07.2022

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Администрация города Азова; Департамент социального развития г. Азова;МБУЗ ЦГБ;Департамент имущественно-земельных отношений | X | X | X | 234,7 | 234,7 | 59,9 | 174,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азова, (Гл. бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | - | - |  | 18,2 | 18,2 | 0 | 18,2 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)» |  | Мероприятие не реализовано на отчетную дату | X | X | X | X | X | Мероприятие будет реализовано до конца 2022 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 «Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения» | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Гл. бухгалтер Департамента социального развития –Семененко Т.С.) | - | - |  | 73,0 | 73,0 | 59,9 | 13,1 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости) |  | Приобретено: Светильники светодиодные FM-36/3 52Вт- 8 шт., светильники светодиодные FM-36 52Вт.- 65 шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1 «Замена (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения» | Департамент имущественно-земельных отношений(ДИЗО) (Гл. бухг –Залесская Л.П.) | - | - |  | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,3 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)» |  | Мероприятие не реализовано на отчетную дату | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие будет реализовано до конца 2022 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Гл. бухгалтер Департамента социального развития –Семененко Т.С.) | - | - |  | 142,2 | 142,2 | 0 | 142,2 |
|  | Контрольное событие программы «Замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей (при необходимости)» | - |  | X | X | X | X | X | Мероприятие будет реализовано до конца 2022 года |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | X | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), промышленные предприятия |  | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие программы «Выполнение прогнозного показателя 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Обрабатывающие производства» = 13 148 381,,0 тыс. руб. (за 5 месяцев) | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба) | - | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» |  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых ценах» за 2 квартал 2022 на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом,срок публикаций 40 дней. | Весь период реализации программы | Финансирование не требуется |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова». | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | - | Весь период реализации программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» |  | Ведется регулярное информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова. | Весь период реализации программы |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций) | - | Весь период реализации программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» - создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте |  | Актуализируется перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, отслеживаются этапы их реализации. | Весь период реализации программы |  |
| 11 | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Департамент социального развития г. Азова; МБУЗ ЦГБ; Департамент имущественно-земельных отношений; Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | X | X | X | 234,7 | 234,7 | 59,9 | 174,8 |

Начальник отдела промышленности

и инвестиций                                                                                          В.В.Бершадская