**АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ   
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПУТЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА   
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИМЫКАНИЙ К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ   
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,   
ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Шаг алгоритма**  **(Процедура)** | **Срок фактический** | **Срок**  **целевой** | **Кол-во док-ов** | **Входящие**  **документы** | **Результирующие**  **документы** | **НПА** | **Категории инвестиционных**  **проектов** | **Примечание** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение технических условий на строитель­ство или реконструкцию примыканий к автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области | 21  календарный день | 21  календарный день | 2 | 1) Заявление на получение технических условий с указанием названия автомобильной дороги, привязки по километражу и сторона размещения (право, лево);  2) Схема планируемого примыкания. | Технические условия | - | Для всех инвестиционных проектов | - |
| 2 | Разработка проектной документации на строительство или реконструкцию примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области | Определяется договором с проектной организацией | Определяется договором с проектной организацией | - | - | - | - | Для всех инвестиционных проектов | При разработке проектной документации инвестор взаимодействует с проектной организацией |
| 3 | Получение согласия в письменной форме министерства транспорта Ростовской области в целях строительства или реконструкции  примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области | 21 кале  ндарный день | 21  календарный день | 2 | 1) Заявление на получение согласия;  2) Подлинник проектной документации. | Письменное согласие | Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 9 ноября 2007 г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Для всех инвестиционных проектов | - |
| 4 | Приемка объекта (при­мыкания) в эксплуатацию | 21  календарный день | 21  календарный день | 1 | 1) Заявление на приемку объекта (примыкания) в эксплуатацию | Акт приемки объекта (примыкания) в эксплуатацию | - | Для всех инвестиционных проектов | - |

Процедура оформления правоустанавливающих документов на земельные участки не относится к полномочиям министерства транспорта Ростовской области