| администрация города азова |
| --- |
| ПостановлеНИе |
| 01.02.2023 | № 66 |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора Ковалевич М.Н.

Глава Администрации

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова

Постановление вносит

отдел по строительству и архитектуре

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 01.02.2023 № 66

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. В целях развития перспективных территорий для жилищного строительства выполнены мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в юго-западной части города Азова для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними (далее – многодетные семьи), разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ, получены заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости на разработку проектов подводящих сетей инженерно-транспортного обеспечения для включения в государственные программы Ростовской области бюджетных средств на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей;

2. Введено в эксплуатацию 24,217 тыс. кв. метров жилья;

3. Оказана помощь в получении выплат компенсаций 204 пострадавшим участникам долевого строительства;

4. Приобретено 13 жилых помещений для обеспечения жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5. Оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 5 молодым семьям.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено. В рамках мероприятия в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в городе Азове до 2030 года включено 73 земельных участков, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой. Разработана и утверждена документация по планировке и межеванию 15 территорий.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесенияизменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» выполнено. Проведены мероприятия по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено. В 2022 году продолжается работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в соответствие с действующим законодательством. Сведения о координатном описании 20 территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования, действующих на территории муниципального образования «Город Азов», вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время сведения о 7 территориальных зонах внесены в ЕГРН, 3 территориальные зоны направлены в органы Росреестра для внесения сведений о них в ЕГРН, 10 территориальных зон в работе, до конца 2023 года планируется закоординировать и направить сведения в Росреестр еще по 10 территориальным зонам.

Основное мероприятие 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено. В 2022 году приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в сфере градостроительной деятельности, продолжился мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг составляет 80,0 процентов, через МФЦ – 20,0 процентов.

По подпрограмме 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» не выполнено. В 2022 году предприятиями и организациями всех форм собственности построено 24,217 тыс. кв. метров площади жилья, в том числе 21,403 тыс. кв. метров – индивидуальное жилищное строительство; 2,814 тыс. кв. метров – многоквартирное жилищное строительство (один многоквартирный жилой дом).

Основное мероприятие 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» выполнено. В 2022 году оказана поддержка 204 участникам долевого строительства 6 проблемных объектов – многоквартирных жилых домов города; все объекты включены в Единый реестр проблемных объектов; 3 объекта незавершенного строительства исключены из Единого реестра проблемных объектов; осуществляется еженедельный мониторинг строящихся жилых объектов с выездом на объекты, межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями и застройщиками по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства; проводятся регулярные собрания с участниками долевого строительства.

По подпрограмме 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» выполнено. В соответствии с заключенным с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – Минстрой) соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 10.02.2022 и дополнительным соглашением к нему от 07.09.2022 в пофамильный список молодых семей, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений, в 2022 году включено 5 молодых семей города Азова.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено. В соответствии с заключенным с Минстроем Соглашение о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот от 21.01.2022 № 44-ДС и дополнительным соглашением к нему № 4 от 27.10.2022 в пофамильный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения в 2022 году, включено 13 человек.В 2022 году для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 13 благоустроенных жилых помещений.

По подпрограмме 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

установленные законодательством ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявшие на темпы многоквартирного жилищного строительства;

расположение большей части города Азова на территории объектов культурного (археологического) наследия регионального значения, что требует значительных временных и финансовых затрат застройщиков на проведение археологических раскопок для получения от Министерства культуры Ростовской области заключения и разрешения на строительство;

дефицит земельных участков для жилищного строительства, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 34999,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1173,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 32633,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1192,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

2. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 07.12.2022 № 200 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью – 34999,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1173,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 32633,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1192,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

3. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 34999,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1173,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 32633,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 1192,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

4. Остаток бюджетных ассигнований составил 0,1 тыс. рублей, из них:

экономия средств областного бюджета по факту реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат по основному мероприятию 3.1 – 0,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, из которых фактические значения превышают плановые – 2, фактические значения соответствуют плановым – 7, плановые значения не достигнуты – 3.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»:плановое значение – 40,0 процента, фактическое значение –50,0 процента.Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 110,6 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с уменьшением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)»: плановое значение – 2,83 лет, фактическое значение – 2,83 лет.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.Фактическое значение показателя превышает плановое в связи свыполнением показателя 1.1.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 60,4 тыс. кв. метров, фактическое значение – 24,217 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с уменьшением объемов ввода жилья.

Показатель 2.2 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение – 21,3 процента, фактическое значение – 11,6 процента. Фактическое значение показателя ниже планового по причине увеличения объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства и введения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявших на темпы многоквартирного жилищного строительства.

Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение –5 семей, фактическое значение – 5 семей.

Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 13 человек, фактическое значение – 13 человек.

Показатель 3.3 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» (показатель справочный, не участвует в расчете эффективности реализации программы): плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 11 человек. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с невключением в пофамильный список 11 человек на финансирование приобретение им жилья в 2022 году.

Показатель 3.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,43 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,43 тыс. кв. метров.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя 1    – 1,25 (50,0/40,0),

степень достижения показателя 2    – 0,90 (100,0/110,6),

степень достижения показателя 3    – 1,00 (2,83/2,83),

степень достижения показателя 4    – 1,00 (100,0/100,0),

степень достижения показателя 1.1 – 1,20 (60,0/50,0),

степень достижения показателя 1.2 – 1,00 (8/8),

степень достижения показателя 2.1 – 0,40 (24,217/60,4),

степень достижения показателя 2.2 – 0,55 (11,62/21,3),

степень достижения показателя 3.1 – 1,00 (5/5),

степень достижения показателя 3.2 – 1,00 (13/13);

степень достижения показателя 3.4 – 1,00 (100,0/100,0),

степень достижения показателя 3.5 – 1,00 (0,43/0,43).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75(Со= 9/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий составляет 0,88 (СРом=Мв/М= 7/8), что характеризует удовлетворительныйуровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,88 (СРм = Мв / М = 7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям и составляет 1,00 (ССуз = Зф / Зп = 34999,7 / 34999,8 тыс. рублей).

При расчете степени показателя запланированному уровню доходов сумма 0,1 тыс. рублей (34999,8-34999,7 тыс. рублей) не освоена и не участвовала в реализации программы;

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы – 0,88 (Эис=СРм/ССуз=0,88/1,00), в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом – 0,82 (УРпр=Со*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2=0,75*0,5+0,88*0,3+0,88*0,2=0,38+0,26+0,18), в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

### В ходе исполнения муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

### Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году составила 0,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 0,1 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств города Азова при реализации основных мероприятий муниципальной программы соблюдены.

Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в рамках муниципальной программы нет.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2022году приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств,в 2022 году приведена в приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году, приведена в приложении № 7к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2023 года.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

### за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы

за 2022 год

| №№ п/п | Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | включено в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в г. Азове до 2030 года 73 земельных участка, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | разработка проектов планировки и межевания территорий | разработаны планы освоения и обеспечения территорий инженерной инфраструктурой | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | проведены мероприятия по разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | - |
| 5 | Контрольное событие 1.2.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | карты (планы) границ муниципального образования «Город Азов» | проводится работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в соответствие с законодательством в части внесения сведений в ЕГРНо координатном описании 20 территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | разработка и утверждение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки | приведены в соответствие с законодательством Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов», выполнено в полном объеме координатное описание территориальных зон | - |
| 7 | Контрольное событие 1.3.1. Разработка проектов планировки и межевания территорий | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | разработка проектов планировки и межевания территорий | разработана и утверждена документация по планировке и межеванию территорий | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | приведены в соответствие с актуальными изменениями законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности | - |
| 9 | Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья сокращено до 8 единиц (с учетом параллельного прохождения процедур) | - |
| 10 | Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение на отчетную дату - 1,93 | - |
| 12 | Контрольное событие 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 60,4 тыс. кв. метров | введено в эксплуатацию 24,217 тыс. кв. метров общей площади жилья | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | предоставление выплат компенсаций участникам долевого строительства проблемных объектов | В 2022 году оказана поддержка 204 участникам долевого строительства 6 проблемных объектов – многоквартирных жилых домов города; все объекты включены в Единый реестр проблемных объектов; 3 объекта незавершенного строительства исключены из Единого реестра проблемных объектов | - |
| 14 | Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | улучшение жилищных условий молодых семей | право на получение социальных выплат на улучшение жилищных условийиспользовали 100 процентов молодых семей – получателей социальных выплат в 2022 году | - |
| 16 | Контрольное событие 3.1.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г. | 01.05.2022 | Х | 01.05.2022 | заключение соглашений с минстроем о предоставлении субвенций; выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 100% молодых семей – претендентам на получение социальных выплат в 2022 году | заключены соглашение с минстроемо предоставлении субвенций от 10.02.2022 и дополнительное соглашение к нему от 07.09.2022; свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выданы 100 процентам молодых семей – претендентам на получение социальных выплат в 2022 году | - |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | приобретено13 жилых помещений для 13детей-сирот | - |
| 18 | Контрольное событие 3.2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г., начальник управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | Х | 01.03.2022 | определение количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2022 году | заключены соглашение о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2022 году от 21.01.2022 и дополнительное соглашения к нему № 4 от 27.10.2022 | - |
| 19 | Контрольное событие 3.2.2. Осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, включенных в пофамильный список на обеспечение жильем в соответствии с соглашением, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А. | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | проведение торгов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот из числа подлежащих обеспечению жильем в 2022 году | торги на приобретение жилых помещений в 2022 году проведены в соответствии с требованиями законодательства и в установленные сроки | - |
| 20 | Контрольное событие 3.2.3. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения | директор ДИЗО г. Азова, начальник управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | включение приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, заключение с детьми-сиротами из числа подлежащих обеспечению жильем в 2022 году договоров найма специализированных жилых помещений в 2022 году | приобретенное 1 жилое помещение включено в муниципальную собственность, заключен договор найма специализированных жилых помещений | - |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы в 2022 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | всего, в том числе за счет средств: | 34999,8 | 34999,8 | 34999,7 |
|  | федерального бюджета | 1173,8 | 1173,8 | 1173,8 |
|  | областного бюджета | 32633,2 | 32633,2 | 32633,1 |
|  | местного бюджета | 1192,8 | 1192,8 | 1192,8 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего, в том числе за счет средств: | 34999,8 | 34999,8 | 34999,7 |
|  | федерального бюджета | 1173,8 | 1173,8 | 1173,8 |
|  | областного бюджета | 32633,2 | 32633,2 | 32633,1 |
|  | местного бюджета | 1192,8 | 1192,8 | 1192,8 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | всего, в том числе за счет средств: | 5325,0 | 5325,0 | 5324,9 |
|  | федерального бюджета | 1173,8 | 1173,8 | 1173,8 |
|  | областного бюджета | 2958,4 | 2958,4 | 2958,3 |
|  | местного бюджета | 1192,8 | 1192,8 | 1192,8 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том числе за счет средств: | 29674,8 | 29674,8 | 29674,8 |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета | 29674,8 | 29674,8 | 29674,8 |
|  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование показателей муниципальной программы | Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Азова | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |
| 1 | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой | главный архитектор г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | процентов | 70,0 | 40,0 | 50,0 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1 |
| 2 | Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор г. Азова | процентов | 100,1 | 110,6 | 100,0 | фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с уменьшением объемов ввода жилья в городе Азове |
| 3 | Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) | главный архитектор г. Азова | лет | 2,89 | 2,83 | 2,83 | - |
| 4 | Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | главный архитектор г. Азова | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» |
| 5 | Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | главный архитектор г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | процентов | 70,0 | 50,0 | 60,0 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с выполнением показателя 1.1 |
| 6 | Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья | главный архитектор г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | единиц | 9 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |
| 7 | Показатель 2.1. Объем ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор г. Азова | тыс. кв. метров | 65,26 | 60,4 | 24,217 | фактическое значение показателя не превышает плановое в связи с уменьшением объемов ввода жилья в городе Азове |
| 8 | Показатель 2.2. Доля индустриального жилищного строительства | главный архитектор г. Азова | процентов | 17,7 | 21,3 | 11,6 | фактическое значение показателя ниже планового в связи со снижением темпов многоквартирного строительства и увеличением объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 9 | Показатель 3.1. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | главный архитектор г. Азова | семей | 10 | 5 | 5 | - |
| 10 | Показатель 3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | главный архитектор г. Азова, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова | человек | 27 | 13 | 13 | - |
| 11 | Показатель 3.3.* (справочный)Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | главный архитектор г. Азова, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова | человек | 45 | 0 | 11 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с невключением в пофамильный список 11 человек на финансирование приобретение им жилья в 2022 году. |
| 12 | Показатель 3.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | главный архитектор г. Азова, экономический отдел, Управление образования г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | процентов | 84,4 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13 | Показатель 3.5. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | главный архитектор г. Азова, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | тыс. кв. метров | 1,02 | 0,43 | 0,43 | - |

### *Показатель 3.3 является справочным и не участвует в расчете эффективности реализации программы.

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2022году

| № п/п | Наименования основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы, выполненных в полном объеме в 2022 году | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | х | х | 0,1 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | х | х | 0,1 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | предоставление молодым семьям права на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий | право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям предоставлено в полном объеме | 0,1 | 0 |

### Приложение № 5

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

Информация

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»

### при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году

| № п/ п | Наименование основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (процентов) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет г. Азова | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета г. Азова |
|  |  |  |  | тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | 77,6 | 22,4 | 32633,1 | 77,6 | 1192,8 | 22,4 |
| 2 | Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | 77,6 | 22,4 | 32633,1 | 77,6 | 1192,8 | 22,4 |
| 3 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | 77,6 | 22,4 | 2958,3 | 77,6 | 1192,8 | 22,4 |

### Приложение № 6

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

Информация

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»

### при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав

### государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств,в 2022 году

| Наименование основных мероприятий муниципальной программыпо направлениям расходования средств | Установленный объем софинансирования расходов* (процентов) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидии на обеспечение жильем молодых семей |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | 77,6 | 22,4 | 2958,3 | 77,6 | 1192,8 | 22,4 |

### *в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

### Приложение № 7

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2022 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования,

### выполненных в полном объеме, в 2022 году

| Наименование основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 7 | 1 |
| основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                             И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                           В.А. Жигайлова