Пояснительная записка

Отдела промышленности и инвестиций администрации города Азова к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергоэффективность и развитие промышленности

и энергетики в городе Азове»

за 2 полугодие 2023 года

В рамках подготовки отчета об исполнении планов реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» по итогам полугодия 2023 года отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова направляет в экономический отдел информацию, согласно Постановления администрации города Азова от 24.10.2022 № 992

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

№ 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Участниками Программы в 2023 году являются Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова) и Департамент социального развития г. Азова, в том числе:

– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

По подпрограмме № 1 – 1 основное мероприятие за счет средств местного бюджета на общую сумму 19,5 тыс. рублей.

По подпрограмме № 2 – 4 основных мероприятия. Финансирование не предусмотрено.

За 1 полугодие 2023 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей.

На реализацию О.М. 1.1 подпрограммы № 1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2023 год запланированы ассигнования в сумме 19,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию О.М. 1.2;1.3;1.4 подпрограммы 1 средств бюджета в 2023 году не предусмотрено. Фактических расходов на реализацию указанных мероприятий не производилось.

На исполнение подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» на реализацию основного мероприятия 1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения»:

- Для ДИЗО предусмотрено 1,3 тыс. руб. бюджетных ассигнований на 2023 год. Фактически освоено бюджетных средств 0 руб. Средства планируется использовать во втором полугодии 2023г.

- Для МБУК ГДК г. Азова:

- предусмотрено – 18,2 тыс. руб.

- фактически освоено – 0 руб., средства планируется использовать во втором полугодии 2023 года.

По подпрограмме 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» исполнителями являются отдел промышленности и инвестиций, промышленные предприятия.

По основному мероприятию 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса», финансирование не предусмотрено.

Участники О.М.2.1.: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), промышленные предприятия.

Результат реализации О.М. 2.1:достижение показателя 2.1 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил в сумме 12 829 491,0 тыс. руб.

По основному мероприятию 2.2 «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации реконструкции и созданию новых производств» финансирование не предусмотрено.

Участники О.М. 2.2: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба).

Результат реализации О.М. 2.2: достижение показателя 2.3 «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней.

Для О.М. 2.2 финансирование не предусмотрено.

По основному мероприятию 2.3 «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова», финансирование не предусмотрено.

Участники О.М. 2.3: Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций).

Результат реализации О.М. 2.3: достижение показателя 2.3 «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней. Ведется информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова.

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» финансирование не требуется.

Участники О.М. 2.4: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Результат реализации О.М. 2.4: достижение показателя 2.3 «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней. Создается и регулярно актуализируется перечень реализуемых на территории города Азова приоритетных инвестиционных проектов, отслеживаются этапы их реализации.

Начальник отдела промышленности и инвестиций Ю.С.Принь