Информация о ходе реализации национальных проектов на 28.12.2022г. (г. Азов)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование НП | Общий объем выделенных средств, тыс. руб. | Общий объем израсходованных средств,тыс. руб. | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение)  | Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.) |
| **1. Безопасные и качественные автомобильные дороги**«Региональная и местная дорожная сеть» | 29 234,00 | 28 681, 6 (областной бюджет – 28 394,8;местный бюджет -286,8) | Мероприятие 1. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | Муниципальным контрактом на выполнение работ на объекте: Капитальный ремонт сети автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (ул. Промышленная) от 29.04.2021 № 6/2021 (с учетом дополнительного соглашения от 31.10.2022 № 1) предусмотрено 28 681 574,00 рубля, в том числе:- за счет областного бюджета – 28 394 758,26 рублей- за счет местного бюджета – 286 815,74 рублей.По состоянию на 27.12.2022 работы выполнены и сданы акты выполненных работ (КС-2, КС-3) на сумму 28 681,6 тыс. руб. Работы приняты в полном объеме. На 27.12.2022 оплата произведена в сумме 28 681,6 тыс. руб. По состоянию на 27.12.2022г. отсутствуют жалобы и претензии о качестве или сроках выполнения работ на объекте: Капитальный ремонт сети автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (ул. Промышленная).  |
| **2. «Экология»** | 136,9  | 0,00 | Мероприятие «Мероприятия в области охраны окружающей среды» (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 между МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» и ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области заключен муниципальный контракт от 28.11.2022 № 72 на поставку семи контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 129 360,00 рублей (средства федерального бюджета – 126 045,11 рублей, средства областного бюджета – 2 572,35 рублей, средства местного бюджета – 742,54 рублей). Поставка произведена в срок 12.12.2022г согласно заключенному муниципальному контракту. По состоянию на 27.12.2022 получено финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов. В финансовый орган направлена заявка на оплату расходов в сумме 129 360,00 рублей для оплаты подрядной организации. |
| **3. Демография** | **149 566,1** | **149 396,3** | **х** | **х** |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 90 893,4 | 90 892,8 | Мероприятие № 1 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2022-31.12.2022 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  6 426,4 | 6 425,8 | Мероприятие №2 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2022-31.12.2022Бюджетные ассигнования увеличены на сумму 461,8 тыс. руб. в соответствии с уведомлением министерства финансов Ростовской области от 16.12.2022 № 12348 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 4 350,1 | 4 328,1 | Мероприятие № 3 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2022-31.12.2022Бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 522,6 тыс. руб. в соответствии с уведомлением министерства финансов Ростовской области от 16.12.2022 № 12349 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 162,1 | 161,9 | Мероприятие №4 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих ма­терей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2022-31.12.2022Бюджетные ассигнования увеличены на сумму 11,1 тыс. руб. в соответствии с уведомлением министерства финансов Ростовской области от 16.12.2022 № 12350 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 39 240,6 | 39 094,2 | Мероприятие №5Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2022-31.12.2022Бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 598,6 тыс. руб. в соответствии с уведомлениями министерства финансов Ростовской области от 24.12.2022 № 13495, № 13496 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов |
| «Старшее поколение» | 8 493,5 | 8 493,5 | Мероприятие № 6 Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»(МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Азова») | 01.01.2022-31.12.2022 |
| **4. Здравоохранение**«Модернизация первичного звена здравоохранения» | 27 266, 14829 | 27 266,14829 | Мероприятие 1. Приобретение медицинского оборудования | **- Извещение 0358300049322000091**Номер контракта Ф.2022.0091 (дата заключения контракта 04.04.2022)**,** цена контракта **480,150 тыс. руб.**Оборудование поставлено: 03.06.2022 Оплата: 24.06.2022**- Извещение 0358300049322000127**Номер контракта Ф.2022.0127 (дата заключения контракта 15.04.2022), цена контракта **10 000,000 тыс. руб.**Оборудование поставлено: 11.07.2022 Оплата: 25.07.2022**- Извещение 0358300049322000092** Номер контракт Ф.2022.0092 (дата заключения контракта 08.04.2022), цена контракта **8 958,500 тыс. руб.**Оборудование поставлено: 19.08.2022 Оплата 02.09.2022 Претензии № 2028 от 13.07.2022 и № 2489 от 26.08.2022 о нарушении сроков поставки оборудования пеня составляет 104963,76 руб., оплата Поставщиком произведена в полном объеме 29.08.2022 № 143**- Извещение 0358300049322000096**Номер контракта Ф.2022.0096 (дата заключения контракта 12.04.2022), цена контракта **438,165 тыс. руб.**Оборудование поставлено: 03.06.2022 Оплачено: 27.06.2022**- Извещение 0358300049322000080**Номер контракта Ф.2022.0080 (дата заключения контракта 01.04.2022), цена контракта **6 819,33329 тыс. руб.**Оборудование поставлено: 26.07.2022 Оплачено: 16.08.2022**- Извещение 0358300049322000081**Номер контракта Ф.2022.0081 (дата заключения контракта 05.04.2022), цена контракта **570,00 тыс. руб.**Оборудование поставлено 31.05.2022.Оплачено: 17.06.2022 |
| **5. Образование**«Современная школа» | 152 487,8 | 152 487,8 | Мероприятие 1. Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32"(Управление образования администрации города Азова) | 1. Муниципальным контрактом на выполнение работ на Строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Гагарина,32 от 12.01.2022 № 27 на выполнение работ предусмотрено 819 680 653, 00 руб. (экономия по итогам торгов 43 141 087,00); в 2022 году – 152 487 756,0 руб.; в 2023 году – 667 192 897,0 руб. Срок выполнения работ в 2023 году – 30.06.2023. Срок оплаты - 10 рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ. Подрядчик ООО «СМР-1».Общий объем выполненных работ по формам № КС- 2, № КС- 3 – 152 487 756 руб. 00 коп. На 27.12.2022 отсутствуют жалобы, претензии о качестве или сроках работ. |
| «Современнаяшкола» | 200 000,0 | 147 449,07 | Мероприятие 2. Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 | 2. Муниципальным контрактом на выполнение работ на Строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 от 01.07.2022 № 15 на выполнение работ предусмотрено 1 456 474 584, 00 руб. (экономия по итогам торгов 22 179 816,00; в 2022 году – 177 820 241,0 руб.; в 2023 году – 599 999 963,0 руб.;в 2024 году – 678 654 380,00 руб. Срок выполнения работ в 2024 году – 30.04.2024. Срок оплаты - 10 рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ.Подрядчик ООО «Матрица».05.05.2022 подана жалоба в ФАС России ОО СМИТ жалоба признана обоснованной получено предписание, 19.05.2022 отмена процедуры подписания контракта; изменение извещения о проведении электронного аукциона. 30.05.2022 повторное проведение аукциона.17.06.2022 подана жалоба в ФАС России ОО СМИТ жалоба признана необоснованной.30.06.2022 подана жалоба в ФАС России ОО СМИТ жалоба признана необоснованной.На 11.10.2022 отсутствуют жалобы, претензии о качестве или сроках работ. 01.11.2022 произведена оплата аванса (бюджет города Азова); 21.11.2022 произведена оплата аванса (областной бюджет).16.12.2022 произведена оплата аванса (бюджет города Азова). Общий объем выполненных работ по формам № КС- 2, № КС- 3 – 34 973 353 руб. 69 коп. |