Пояснительная информация 
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475 (далее – муниципальная программа). 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено: 155 270,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 155 270,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2026 фактическое освоение средств составило 60188,9 тыс. рублей или 38,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:

	Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение пяти показателей муниципальной программы. 
По итогам 9 месяцев 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено, достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» муниципальной программой в 2026 году: предусмотрено - 155 896,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 155896,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 60188,9 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» в 2026 году предусмотрено два мероприятия, один из которых выполнен, один планируется выполнить до конца года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 6 контрольных точек, которые выполнены в установленный срок:

[bookmark: _GoBack]- заключены соглашение с Минстроем РО и дополнительные соглашения к нему о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету на обеспечение жильем молодых семей;
- получены субсидии из областного бюджета;
- 18 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из них: 17 молодых семей реализовали свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 1 семья получила свидетельство 30.07.2026, планируется реализация свидетельства в октябре 2026 года;
- заключено соглашение с Минстроем РО о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот;
- заключены муниципальные контракты на приобретение 6 жилых помещений для детей-сирот.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» предусмотрена муниципальной программой без финансового обеспечения.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, которое планируется выполнить до конца года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек. Достижение контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. 
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