

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
по итогам 1 полугодия 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2457. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено  590 454,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 563 019,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило               156 745,7 тыс. рублей или 27,84 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 53 188,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 5 756,3 тыс. рублей или 10,82 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 398 352,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 108 273,7 тыс. рублей или 27,18 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Департамент имущественно - земельных отношений администрации города Азова – 3 602,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 1 543,4 тыс. рублей или 42,84 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 43 885,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 13 638,4 тыс. рублей или 31,08 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 10 907,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 3 938,1 тыс. рублей или 36,11 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МБУ г. Азова «Городской парк» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 53 083,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 23 595,8 тыс. рублей или 44,45 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие благоустройства города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища».

В рамках муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2026 году предусмотрено достижение шести показателей муниципальной программы. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 37 136,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 37 136,2 тыс. рублей (средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов областного бюджета). Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2026 году предусмотрено два мероприятия (результата):
 - строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области;
- аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт).

Значение исполнения контрольных точек будет определено после выделения средств областного бюджета на реализацию взаимосвязанного мероприятия.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 420,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 420,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 1 420,4 тыс. рублей или 100,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	Средства предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за счет областного бюджета на 01.01.2026 года. В 2025 году приобретено 130 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 602,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 602,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 1 543,4 тыс. рублей или 42,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- заключено соглашение № 26-МО от 01.09.2025 с НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;
- сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов.
Достижение 2-х контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 425 688,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 398 352,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 108 273,3 тыс. рублей или 27,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие – предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена ранее установленного срока:
- расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году подготовлены и направлены в срок в Министерство ЖКХ Ростовской области.
Для достижения второй контрольной точки Администрацией города Азова ведутся подготовительные мероприятия для проведения процедуры приема заявки на получение субсидии с учетом возможности доведения бюджетных ассигнований, необходимых для софинансирования расходных обязательств Администрации города Азова, обеспечивающих потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, в том числе за декабрь 2025 года, январь-апрель 2026 года.
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 76 783,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 76 684,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 27 042,6 тыс. рублей или 35,26 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2026 году предусмотрено пять мероприятий, выполнение которых планируется в полном объеме.
1) Достижение задачи «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года запланировано достижение 2-х контрольных точек, которые выполнены в срок:
- закупки включены в план-график;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг.
Для достижения задачи заключены следующие муниципальные контракты:
- на энергоснабжение – 2 контракта;
- на дезинсекцию, дератизацию и акарицидную обработку территорий и зон отдыха города – 1 контакт, проведены работы на 16,4 га;
- на уборку территорий, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам – 3 контракта. Объем ликвидированных отходов на территориях, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам, составил 373 м3;
- на услуги по проведению санитарно-эпидемиологических исследований проб почвы и воды на территории городского пляжа в городе Азове Ростовской области с получением соответствующих заключений – 1 контракт.
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

2) Достижение задачи «Созданы условий для массового отдыха жителей города» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4-х контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольный точки, которые выполнены ранее установленного срока:
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года;
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года.
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.
Достижение задачи осуществляется на основании заключенного соглашения между Управлением ЖКХ г. Азова и МБУ г. Азова «Городской парк» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3) Достижение задачи «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок: 
- закупки включены в план-график;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг.
Для достижения задачи заключено 2 контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории города Азова в 2026 году. Объем ликвидированных свалочных очагов составил 180 м3.
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

4) Достижение задачи «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, 1 из которых выполнена с нарушением срока - закупки включены в план-график, и 1 ранее установленного срока - заключен контракт 12.03.2026 года по услугам по обращению с ТКО. 
Ответственный исполнитель - Гришина Екатерина Константиновна, директор г. Азова «Служба городского кладбища».
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

5) Достижение задачи «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, которые выполнена в установленный срок: 
- закупки включены в план-график;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг.
Для достижения задачи заключено 3 контракта на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Азова. Отловлено 44 животными без владельцев на территории города Азова.
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 22 303,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 22 303,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 9 118,5 тыс. рублей или 44,88 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 16 052,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16 052,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 5 756,3 тыс. рублей или 35,86 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» достижение контрольных точек не предусмотрено.

[bookmark: _GoBack]На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7 468,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 468,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 3 590,8 тыс. рублей или 48,08 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» достижение контрольных точек не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. Нарушение сроков достижения контрольных точек может оказать влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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