

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации 
муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»
по итогам 1 полугодия 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 24.10.2017 № 2503. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 16 513,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16 513,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 9 691,3 тыс. рублей или 58,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 16 513,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 9 691,3 тыс. рублей или 58,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Благоустройство территорий города Азова» (предусмотрены расходы на оплату кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета на 01.01.2026г);
	Муниципальный проект – «Формирование комфортной городской среды на территории города Азова»;
	Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова»;
[bookmark: _GoBack]Комплекс процессных мероприятий – «Территория детства города Азова» 

В рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»  
в 2026 году предусмотрено достижение одного показателя муниципальной программы. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 9 021,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9 021,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 5 601,2 тыс. рублей или 62,1 процента.
	Средства предусмотрены на оплату кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета на 01.01.2026г.:
	- по благоустройству территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, в районе пер. Выходного»;
	- по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках.
	
Реализация комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» предусмотрена муниципальной программой без финансового обеспечения.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» в 2026 году предусмотрено четыре мероприятия, которые планируется выполнить до конца года.
В соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 20.03.2026 № 6 «О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений» запланировано проведение с 16.03.2026 по 18.04.2026 на территории города Азова весеннего месячника чистоты, 18.04.2026 общегородского субботника и весеннего Дня древонасаждений. 
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» оценивается на основании 16 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуто 8 контрольных точек, 3 из которых с нарушением срока.
Достигнуты в срок:
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений;
- собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки;
- состоялся весенний месячник чистоты;
- анализ данных, представленных по итогам проведения весеннего месячника чистоты в 2026 году;
- анализ данных, представленных по итогам проведения весеннего дня древонасаждения в 2026 году.
С нарушением срока:
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты (по плану 18.03.2026, по факту 20.03.2026 - распоряжение Администрации города Азова от 20.03.2026 № 6 «О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений»);
- собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий (по плану 18.03.2026, по факту 20.03.2026 - распоряжение Администрации города Азова от 20.03.2026 № 6 «О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений»);
- состоялся весенний День древонасаждений (по плану 12.04.2026, по факту 18.04.2026 - распоряжение Администрации города Азова от 20.03.2026 № 6 «О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений»);
Достижение 8-ми контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Территория детства города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7 492,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 492,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 4 089,7 тыс. рублей или 54,6 процента.
Средства предусмотрены на оплату кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2026, за выполненные работы по обустройству детских игровых площадок по муниципальному контракту от 25.09.2025 № 25000009/ОЭК и на обустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова 40.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Территория детства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуто 2 контрольные точки, 2 из которых с нарушением срока:
- закупки включены в план-график закупок (по плану 01.05.2026, по факту 27.05.2026);
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг (по плану 01.06.2026, по факту 23.06.2026)
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. 
Нарушение сроков достижения контрольных точек не окажет влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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