

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
по итогам 9 месяцев 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2457. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено  590 454,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 555 886,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило               189 197,6 тыс. рублей или 34,04 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 49 222,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 9 762,2 тыс. рублей или 19,83 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 389 689,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 108 273,7 тыс. рублей или 27,78 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Департамент имущественно - земельных отношений администрации города Азова – 3 674,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 2 748,0 тыс. рублей или 74,78 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 50 094,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 22 793,9 тыс. рублей или 45,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 10 527,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 7 240,0 тыс. рублей или 68,77 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МБУ г. Азова «Городской парк» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 52 678,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 38 379,8 тыс. рублей или 72,86 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие благоустройства города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища».

В рамках муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2026 году предусмотрено достижение шести показателей муниципальной программы. 
По итогам 9 месяцев 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 33 591,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 33 591,9 тыс. рублей (средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов областного бюджета). Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие (результат): строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области.
Значение исполнения контрольных точек будет определено после выделения средств областного бюджета на реализацию взаимосвязанного мероприятия.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 420,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 314,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 1 420,4 тыс. рублей или 17,08 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	- 1 420,5 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности за счет областного бюджета на 01.01.2026 года в сумме. В 2025 году приобретено 130 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов;
	- 6 585,0 тыс. рублей - на обустройство (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в количестве 20 единиц, а также по приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов в количестве 6 единиц.
В части обустройства (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов извещение на проведение электронного аукциона размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 23.09.2026 № 0858300003326000010. Итоги электронного аукциона подведены, 06.10.2026 будет направлен подрядчику проект муниципального контракта на подписание. Планируемая дата заключения муниципального контракта – 13.10.2026. Срок выполнения работ по муниципальному контракту до 01.12.2026.
 В части приобретения бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов ведется работа по определению технических характеристик бункеров. Закупка бункеров в количестве 6 штук будет произведена на сайте закупок малого объема. Планируемая дата заключения муниципального контракта – 07.10.2026. Срок поставки товара до 01.11.2026.
Достижение задач муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам 9 месяцев 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена с нарушением срока:
- закупки включены в план-график;
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 602,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 674,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 2 748,0 тыс. рублей или 74,78 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- заключено соглашение № 26-МО от 01.09.2025 с НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;
- сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов.
Достижение 1-й контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 425 688,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 389 689,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 108 273,3 тыс. рублей или 27,78 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие – предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена ранее установленного срока:
- расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году подготовлены и направлены в срок в Министерство ЖКХ Ростовской области.
Две контрольные точки не выполнены:
- для достижения второй контрольной точки Администрацией города Азова ведутся подготовительные мероприятия для проведения процедуры приема заявки на получение субсидии с учетом возможности доведения бюджетных ассигнований, необходимых для софинансирования расходных обязательств Администрации города Азова, обеспечивающих потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, в том числе за декабрь 2025 года, январь-апрель 2026 года.
- третья контрольная точка не достигнута по причине того, что отбор получателей субсидий не проводился, соглашения не заключены.
Достижение 1-й контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 76 783,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 75 734,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 46 549,4 тыс. рублей или 61,46 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2026 году предусмотрено пять мероприятий, выполнение которых планируется в полном объеме.
1) Достижение задачи «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года запланировано достижение 3-х контрольных точек, которые выполнены в срок:
- закупки включены в план-график;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг.
Для достижения задачи заключены следующие муниципальные контракты:
- на энергоснабжение – 2 контракта;
- на дезинсекцию, дератизацию и акарицидную обработку территорий и зон отдыха города – 1 контакт, проведены работы на 16,4 га;
- на уборку территорий, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам – 3 контракта. Объем ликвидированных отходов на территориях, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам, составил 6118 м3;
- на услуги по проведению санитарно-эпидемиологических исследований проб почвы и воды на территории городского пляжа в городе Азове Ростовской области с получением соответствующих заключений – 1 контракт;
- на работы по содержанию городского пляжа в городе Азове Ростовской области – 1 контракт;
- на работы по устройству минерализованной полосы в городе Азове Ростовской области (противопожарные мероприятия). Проведены работы на 8,132 га;
- на работы по содержанию светодинамического фонтана – 1 контракт. Работы выполнены;
- на работы по обслуживанию сетей наружного освещения на общественных территориях – 1 контракт.
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

2) Достижение задачи «Созданы условий для массового отдыха жителей города» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4-х контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, которые выполнены ранее установленного срока:
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года;
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2026 года;
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2026 года.
Достижение 1-й контрольной точки запланировано до конца года.
Достижение задачи осуществляется на основании заключенного соглашения между Управлением ЖКХ г. Азова и МБУ г. Азова «Городской парк» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3) Достижение задачи «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок: 
- закупки включены в план-график;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг.
Для достижения задачи заключено:
- 2 контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории города Азова в 2026 году. Объем ликвидированных свалочных очагов составил 180 м3;
- 1 контракт на услуги по организации мест первичного сбора ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе города Азова Ростовской области.
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

4) Достижение задачи «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, 1 из которых выполнена с нарушением срока - закупки включены в план-график, и 2 в установленный срок - заключены контракты по услугам по обращению с ТКО. 
Ответственный исполнитель - Гришина Екатерина Константиновна, директор г. Азова «Служба городского кладбища».
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

5) Достижение задачи «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, которые выполнена в установленный срок: 
- закупки включены в план-график;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг.
Для достижения задачи заключено 4 контракта на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Азова. Отловлено 54 животных без владельцев на территории города Азова.
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 22 303,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21 793,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам месяцев 2026 года составило 14 955,2 тыс. рублей или 68,62 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 16 052,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 630,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 9 762,2 тыс. рублей или 62,46 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» достижение контрольных точек не предусмотрено.

[bookmark: _GoBack]На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7 468,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 457,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 5 488,7 тыс. рублей или 73,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» достижение контрольных точек не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. Нарушение сроков достижения контрольных точек может оказать влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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