

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
по итогам 1 квартала 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2459. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 116 262,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 116 262,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 45 796,4 тыс. рублей или 7,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 97 069,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 8 749,3 тыс. рублей или 9,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 018,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
Департамент имущественно-земельных отношений администрации г. Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 16 175,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Местная дорожная сеть (город Азов)»;
Муниципальный проект – «Развитие городского транспорта»;
Комплекс процессных мероприятий – «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»;
Комплекс процессных мероприятий – «Социальный маршрут «Хутор Задонье»;
Комплекс процессных мероприятий – «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»  
в 2026 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы. 
По итогам 1 квартала 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 463,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 463,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» в 2026 году предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование расходов областного бюджета на ремонт автомобильных дорог города Азова.
Значение исполнения контрольных точек будет определено после выделения средств областного бюджета на реализацию взаимосвязанного мероприятия.

[bookmark: _GoBack]	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие транспортной системы в городе Азове» Департаменту имущественно-земельных отношений администрации города Азова предусмотрено сводной бюджетной росписью – 16 175,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках муниципального проекта «Развитие городского транспорта» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
	Достижение задач муниципального проекта «Развитие городского транспорта» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 1.
	Ранее запланированного срока достигнута одна контрольная точка — заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 № 0158300021226000002 на приобретение многоцелевого судна на воздушной подушке.
	Одна контрольная точка достигнута с нарушением срока: закупка включена в план-график 04.02.2026 года в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств 02.02.2026 года.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 80 919,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 80 919,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 8 749,3 тыс. рублей или 10,8 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года запланировано достижение 1 контрольной точки, которая выполнена в срок - закупки включены в план-график.
Для достижения задачи заключены 12 муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог.
Достижение 4-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 018,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 018,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года запланировано достижение 1 контрольной точки, которая не достигнута:
- не проведен отбор на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье - задержка в проведении отбора связана с изменением действующего законодательства в части порядка и условий предоставления субсидии на эти цели и, соответственно, необходимостью внесения изменений в нормативно-правовой акт Администрации города, и отсутствием в настоящее время у ООО «БОРА» судов с допуском к работе в условиях круглогодичной навигации в акватории морского порта «Азов». 
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 15 687,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 687,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года запланировано достижение 1 контрольной точки, которая выполнена в срок - закупки включены в план-график.
Планируется заключение двух муниципальных контрактов:
- проектно-изыскательские работы на строительство автодороги, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Романа Шелудько;
- проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ливневой канализации, расположенного по адресу: Ростовская область. г. Азов, ул. Московская, 101 между пер. Коллонтаевский и пер. Седошенко до р. Азовка».
Достижение 4-х контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. Незначительное нарушение сроков достижения контрольной точки не окажет влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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