## Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Ростовской области

Таблица №1

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. _______________________ Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»,

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель1 муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к 2030 году не менее чем на 10 % в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1.1 экономия электрической энергии в муниципальных учреждения | МП | убывание | проценты | х | х |  | х | 3 | 3 | отсутствуют | х |
|  |  | Показатель 1.2 экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях | МП | убывание | проценты | х | х | х | х | 3 | 3 | отсутствуют | х |
|  |  | Показатель 1.3 экономия природного газа в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях | МП | убывание | проценты | х | х | х | х | 3 | 3 | отсутствуют | х |
|  |  | Показатель 1.4 экономия воды в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях | МП | убывание | проценты | х | х | х | х | 3 | 3 | отсутствуют | х |
|  | Цель 2 «Цель 2 муниципальной программы «Рост совокупного объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к 2030 году не менее чем в 1,53 раза в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | ССЭР, МП | Возрастание | млрд.руб. | х | 32,23 |  |  | 78,42 | 78,42 | отсутствуют | х |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания8 | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года10 | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система11 | Комментарий12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси- показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в (указывается год) году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»в том числе: | 18,2 | 18,2 | 18,2 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильники на энергосберегающие. Установка датчиков движения» | 18,2 | 18,2 | 18,2 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Наименование» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»,

ЗА 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями: | ОДОМС | убывание | % | - | - | - | - | 3 | - | 3 |  |
|  |  | электрической энергии | ОДОМС | убывание | кВт/ч | - | - | - | - | 75,93 | - | 75,93 | - |
|  |  | тепловой энергии | ОДОМС | убывание | Гкал | - | - | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - |
|  |  | воды | ОДОМС | убывание | куб.м | - | - | - | - | 2,51 | - | 2,51 | - |
|  |  | природного газа | ОДОМС | убывание | куб.м | - | - | - | - | 4,76 | - | 4,76 | - |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2025 году | Условных единиц |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Собрана информация об ответственных за мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях» | Условных единиц | - | - | - | - | - | - | 01.02.2025 | 01.02.2025 | - | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Собрана информация о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях» | Условных единиц | - | - | - | - | - | - | 20.02.2025 | 20.02.2025 | - | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Анализ фактических значений потребления топливно-энергетических ресурсовмуниципальными учреждениями к планируемым значениям» | Условных единиц | - | - | - | - | - | - | 15.03.2025 | 15.03.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Проект прогноза ТЭР на 2026-2028/ годы- |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Составлен прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями с учётом снижения значений на 3%» | Условных единиц | - | - | - | - | - | - | 30.03.2025 | 18.03.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | прогноз ТЭР на 2026-2028/ годы- |  |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Поданы данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  | 25.04.2025 | 24.04.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» |  |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Данные подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИС «Энергоэффективность»» |  |  |  |  |  |  |  | 29.04.2025 | 28.04.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» |  |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Размещены данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2025 | 28.04.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг выполнения работ по итогам 3 месяцев» |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2025 | 17.04.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 6 месяцев» |  |  |  |  |  |  |  | 20.07.2025 | 16.07.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 3 месяцев» |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2025 | 18.04.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 6 месяцев» |  |  |  |  |  |  |  | 20.07.2025 | 18.07.2025 |  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.