Информация о ходе реализации национальных проектов на 31.12.2025 (г. Азов)

| Наименование НП | Общий объем выделенных средств, тыс. руб. |  | Общий объем израсходованных средств, тыс. руб. | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение) | Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инфраструктура для жизни «Региональная и местная дорожная сеть» | 27 713,1 |  | 6 230,1 | Мероприятие 1. «Работы по ремонту автомобильных дороги общего пользования местного значения» (МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | В рамках реализации мероприятия в 2025 году предусмотрено 27 745,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 27 435,9 тыс. руб., бюджет города – 309,6 тыс. руб. МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» заключен муниципальный контракт с АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВАВТОДОР" от 20.12.2024 № 1/2025 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове Ростовской области (пер.Безымянный, пер.Димитрова (от ул.Московской до ул.Пушкина), пер.О.Кошевого(от ул.Мира до ул. Ленина), пер.Красноармейский (от ул.Дзержинского до ул.Береговой), ул.Красногоровская (от пер.Маяковского до пер.Мичурина, от пер. П.Мазепы до пер. Маяковского), пер.Мичурина (от ул.Московской до пер.Дружный), ул.Пирогова(от пер.Красноармейского до пр.З.Космодемьянской), ул.Пушкина (от пер.Осипенко до пер.Степного), ул.Энгельса) на сумму 27 713 000,00 рублей., за счет областного бюджета – 27 435 870,00 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета – 277 130,00 рублей. Выполнение № 1 (документ о приемке 384/721 от 26.06.2025) принят 15.07.2025 (Энгельса) на сумму 1 549 231,93 рубль, в том числе за счет областного бюджета – 1 533 739,61 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета – 15 492,32 рубля. Выполнение № 2 (документ о приемке 433/739 от 09.07.2025) принят 15.07.2025 (Пушкина, Кошевого) на сумму 4 500 017,14 рублей, в том числе за счет областного бюджета – 4 455 016,96 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета – 45 000,18 рублей. Выполнение № 3 (документ о приемке 606/781 от 04.12.2025) принят 17.12.2025 (ул. Красногоровская (от пер. Маяковского до пер. Мичурина, от пер. П. Мазепы до пер. Маяковского), пер. Мичурина (от ул. Московской до пер. Дружный), ул. Пирогова (от пер. Красноармейского до пр. З. Космодемьянской) на сумму 13 175 018,74 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 13 043 268,55 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета – 131 750,19 рублей. Выполнение № 4 (документ о приемке 629/789 от 04.12.2025) принят 17.12.2025 (пер. Красноармейский (от ул. Дзержинского до ул. Береговой) пер. Безымянный) на сумму 4 913 271,06 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 4 864 138,34 рублей, за счет средств софинансирования местного бюджета – 49 132,72 рублей. Оплата в 2025 году за фактически выполненные работы производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплачено за фактически выполненные работы в сумме 6 230 131,98 рублей за счет средств бюджета города. |
| 2. Семья «Многодетная семья» | 13 653,8 |  | 13 653,5 | Мероприятие 1. «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» | 01.01.2025-31.12.2025 Бюджетные ассигнования на 2025 год уменьшены на сумму 2 097,7 тыс. рублей на основании уведомления финансового управления администрации г.Азова об изменении сводной бюджетной росписи бюджета города Азова на 2025-2027 гг. от 25.12.2025 № 1030 |
|  | 10 428,9 |  | 10 404,0 | Мероприятие 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» | 11.02.2025-31.12.2025 |
| 3. Молодежь и дети «Педагоги и наставники» | 5 107,5 |  | 5 079,0 | Мероприятие 1. На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Предоставление ежемесячной выплаты заработной платы сотрудникам. Срок реализации проекта до 31.12.2025 г. |
|  | 1 210,9 |  | 1 202,4 | Мероприятие 2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Предоставление ежемесячной выплаты заработной платы сотрудникам. Срок реализации проекта до 31.12.2025 г. |
|  | 53 610,6 |  | 53 340,2 | Мероприятие 3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Предоставление ежемесячной выплаты за классное руководство педагогическим работникам. Срок реализации проекта до 31.12.2025 г. |
| 4. Молодежь и дети «Все лучшее детям» | 24 279,8 |  | 23 928,6 | Мероприятия по модернизации школьной системы путем проведения капитального ремонта зданий МБОУ СОШ № 5 г.Азова. Технологические присоединения к объектам водо- и электроснабжениям (- Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова по адресам: г. Азов. ул. Кирова, 74 и ул. Г.Мирошниченко, 48) | Сумма перенесена на 2026 год – 70,0 тыс. рублей Уменьшение лимитов. Оплата за выполненный объем работ. Срок реализации проекта до 31.08.2025 г. |
|  | 1 600,0 |  | 1 600,0 | Дополнительные расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательныхорганизаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов (- Оснащение учебных кабинетов по ОБЗР, Технология) | Оснащение учебных кабинетов по ОБЗР, Технология. Срок реализации проекта до 31.12.2025 г. |
| 5. Образование «Современная школа» | 2 551,7 |  | 2 551,7 | Технологическое присоединение объекта капитального строительства «Модульная котельная общеобразовательного учреждения на 1340 мест, расположенного по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304» к сети газораспределения, принадлежащий исполнителю на праве собственности или ином законном основании, согласно договора № 181\20 от 22.04.2020 | Оплата произведена 08.04.2025 г. |