АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2011                                        № 2435

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

И.о. мэра города                                                        А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                         В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 30.12.2011 № 2435

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению администрации города Азова от 30.11.2010 № 2082 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»

1. В приложении к постановлению:

1.1. В разделе «Паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы»»:

- подраздел «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет:

в 2010-2014 годах – 549 227,6 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 398 242,0 тыс.руб.;

средства местного бюджета – 150 985,6 тыс.руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 119 277,8 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2010 год – 112 420,2 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 70 000,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 42 420,2 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 18 272,4 тыс. руб.;

2011 год – 214 230,2 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 161 896,8 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 52 333,4 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 46 733,4 тыс. руб.;

2012 год – 62 368,3 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 45 547,8 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 16 820,5 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 14 860,5 тыс. руб.;

2013 год – 78 359,8 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 59 083,2 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 19 276,6 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 19 276,6 тыс. руб.;

2014 год – 81 849,1 тыс.руб., в том числе:

средства областного бюджета – 61 714,2тыс. руб.;

средства местного бюджета – 20 134,9 тыс. руб., в том числе на софинансирование Фонда софинансирования расходов – 20 134,9 тыс. руб.

В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению»;

1.2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в редакции:

«Раздел 3. Система программных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего | Наимено-вания показателя | ед. измере-ния | базовое значение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | целевое значение |
| 1. Строительство, реконструкция муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Управление ЖКХ г. Азова | 2010 – 2014 годы | 88272,4 | 186 347,8 | 39787,8 | 6741,7 | 22167,4 | 343317,1 | снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | % | 31,1 | 29,3 | 25,5 | 24,7 | 24,6 | 24,3 | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | улучшение экологической ситуации (снижение количества порывов) | Количество порывов | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: областной бюджет | 70000,0 | 144 605,8 | 30000,0 | 5083,2 | 16714,2 | 266403,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: софинансирование ФСР | 18272,4 18272,4 | 41 742,0 41 742,0 | 9787,8 9787,8 | 1658,5 1658,5 | 5453,2 5453,2 | 76913,9 76913,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство, реконструкция муниципальных объектов теплоэнергетики из них: предоставление бюджетных инвестиций для увеличение уставного фонда МУП г. Азова «Теплоэнерго» на реконструкцию тепловой трассы | Администрация города Азова Управление ЖКХ г. Азова | 2011 – 2014 годы | - - | 25382,4 3100,0 | 20620,5 - | 59681,7 - | 59681,7 - | 165366,3 3100,0 | сокращение числа подвальных (встроенных) котельных | Количество подвальных котельных | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение мощности 4-х базовых котельных | мВт | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| В том числе: областной бюджет | - | 17291,0 | 15547,8 | 45000,0 | 45000,0 | 122838,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: софинансирование ФСР | - - | 8091,4 4991,4 | 5072,7 5072,7 | 14681,7 14681,7 | 14681,7 14861,7 | 42527,5 39427,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики | МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2010 год | 24147,8 | - | - | - | - | 24147,8 | снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте | км | 33,621 | 30,248 | - | - | - | - | 30,248 |
| В том числе Местный бюджет | 24 147,8 | - | - | - |  | 24147,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Изготовление проекта на расчётную схему газоснабжения г.Азова | МАУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | 2011 год | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | Разработанный и утвержденный проект на расчетную схему газоснабжения города | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В том числе Местный бюджет | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова | 2012-2013 годы | - | - | 1960,0 | 11936,4 | - | 13896,4 | Количество разработанных проектов | Шт. | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| областной бюджет | - | - | - | 9000,0 | - | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, в том числе на софинансирование ФСР | - - | - - | 1960,0 - | 2936,4 2936,4 | - - | 4896,4 2936,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе по источникам финансирования, в том числе: | 112420,2 | 214230,2 | 62368,3 | 78359,8 | 81849,1 | 549227,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 70000,0 | 161896,8 | 45547,8 | 59083,2 | 61714,2 | 398242,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет, в том числе на софинансирование ФСР | 42420,2 18272,4 | 52333,4 46733,4 | 16820,5 14860,5 | 19276,6 19276,6 | 20134,9 20134,9 | 150985,6 119277,8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Приложение к долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Азова Ростовской области на 2010-2014 годы» дополнить таблицей 5 следующего содержания:

«Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансиро- вания, всего (тыс.руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| 2 | Разработка проектной и сметной документации на строительство блочно-модульной котельной по пр. Литейный, 9/22 в г. Азове | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  | Всего | 1 960,0 | 0,0 | 1 960,0» |

Управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                 В.В. Жук