АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2012                                          № 1023

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.11.2011 № 1968, по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям В.Л. Ясько.

Мэр города						        С.Л.Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                   В.В. Жук

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

| Приложение к постановлению администрации города Азова от 31.05.2012 № 1023 |
| --- |
| ОТЧЕТ о ходе работ по долгосрочной целевой программе«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах» по результатам за 2011 год 1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах»» по состоянию на 01 января 2012 года тыс. руб. |
| N пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнении(кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет бюджет обл. | Городской бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 1 | МП «Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 1877,2 |  |  |  | 1877,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция КНС-4 | 67910,45 |  |  | 2235,04 | 65682,41 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2153,98 |  |  |  | 2153,98 | 0,85 |  |  |  | 0,85 | 0,85 |  |  |  | 0,85 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Замена приточных вентиляторов мощностью 45кВт на тепловентиляторы | 108,0 |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Режимно-наладочные испытания котла ДКВР 2,5/13 котельная №2 | 56,0 |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капремонт дымососа ДН-9 котла №1 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | 8,4 |  |  |  | 8,4 | 0,6 |  |  |  | 0,6 | 7,8 | отсут-е финн-я |  |
| 1.7 | Капремонт вентилятора ВДН-8 котла №1 | 6,8 |  |  |  | 6,8 | 6,8 |  |  |  | 6,8 | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 6,5 | отсут-е финн-я |  |
| 1.8 | Реконструкция водопроводных сетей микрорайона Красногоровка | 5017,1 |  |  |  | 5017,1 | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция уличных сетей пос.Ясный , Солнечный | 13936,4 |  |  |  | 13936,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Замена водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации на ПЭ | 1493,68 |  |  |  | 1493,68 | 1493,8 |  |  |  | 1493,8 | 1287,9 |  |  |  | 1287,9 | 205,9 | отсут-е финн-я | Снижение потерь воды |
| 1.11 | Капремонт тепловой сети к зданию БОСа | 49,7 |  |  |  | 49,7 | 49,7 |  |  |  | 49,7 | - |  |  |  | - | 49,7 | отсут-е финн- |  |
| 1.12 | Установка приборов учета воды (объекты МП «Азовводоканал») | 48,5 |  |  |  | 48,5 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Установка прибора учета тепловой энергии котельная № 1 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Установка приборов учета воды (Потребитель) | 36932,0 |  |  |  | 36932,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Установка прибора учета тепловой энергии (Потребитель) | 220,0 |  |  |  | 220,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП г. Азова «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосов на котельных | 2600 |  |  |  | 2600 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена электроламп на энергосберегающие (Котельные) | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  | 1,3 | 0,0 |  | Экономия Эл.эн |
| 2.3 | Капремонт тепловых сетей | 1269,88 |  |  |  | 1269,8 | 444,6 |  |  |  | 444,6 | 444,6 |  |  |  | 444,6 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Изоляция тепловых сетей | 240,0 |  |  |  | 240, | 75,96 |  |  |  | 75,96 | 75,96 |  |  |  | 75,96 | 0,0 |  | Сниж-е потерь тепл. эн. |
| 2.5 | Установка приборов учета газа | 1060,0 |  |  |  | 1060,0 | 1060 |  |  |  | 1060 | 1060 |  |  |  | 1060 | 0,0 |  | Экономия газа. |
| 2.6 | Установка приборов учета тепловой энергии у Потребителей | 6100,0 |  |  |  | 6100,0 | 6100,0 |  |  |  | 6100,0 | - |  |  |  | - | 6100,0 | отсут-е финн-я |  |
| 2.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных | 2640,0 |  |  |  | 2640,0 | 1040,0 |  |  |  | 1040,0 | - |  |  |  | - | 1040,0 | отсут-е финн-я |  |
| 2.8 | Ремонт ХВО на котельных | 76,8 |  |  |  | 76,8 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 0,0 |  | Сниж-е потерь тепл. эн |
| 2.9 | Капремонт подпиточных насосов | 4,3 |  |  |  | 4,3 | 88,0 |  |  |  | 88,0 | 88,0 |  |  |  | 88,0 | 0,0 |  | Сниж-е потерь воды |
| 2.10 | Замена теплообменников в котельных | 655,0 |  |  |  | 655,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Капремонт котлов | 900,0 |  |  |  | 900,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Установка автоматики управления сетевыми насосами | 1650,0 |  |  |  | 1650,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Замена теплообменников у Потребителей | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Режимная наладка тепловой сети | 4200,0 |  |  |  | 4200,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Очистка поверхностей нагрева котла | 300,0 |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт тепловых сетей с применением труб в ППУ | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП УО «Домоуправление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону | 9576,0 |  |  |  | 9576,0 | 2394,0 |  |  |  | 2394,0 | 2394,00 |  |  |  | 2394,0 | 0,0 |  | Сниж-е потерь тепл. эн |
| 3.2 | Капремонт инженерных сетей | 13720,0 |  |  |  | 13720,0 | 3430,0 |  |  |  | 3430,0 | 3166,3 |  |  |  | 3166,3 | 263,7 | отсут-е финн-я | Сниж-е Потерь Эн.рес. |
| 3.3 | Установка приборов учета | 14130,0 |  |  |  | 14130,0 | 14130,0 |  |  |  | 14130,0 | - |  |  |  | - | 14130 | отсут-е финн-я |  |
| 3.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 450,0 |  |  |  | 450,0 | 225,0 |  |  |  | 225,0 | 134,0 |  |  |  | 134,0 | 91,0 | отсут-е финн-я | Экономия эл.эн 20% К 2010 г. |
| 3.5 | Проведение энергетического обследования жилых домов | 31600,0 |  |  |  | 31600,0 | 10400,0 |  |  |  | 10400,0 | - |  |  |  | - | 10400 | отсут-е финн-я |  |
| 3.6 | Оформление тех. паспортов на бесхозные инженерные сети | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 226595,21 |  |  | 2235,04 | 224360,17 | 41028,41 |  |  |  | 41028,41 | 8733,81 |  |  |  | 8733,81 | 32294,6 |  |  |
| 4. | МУЗ ЦГБ, МУЗ ГБ №1 г. Азова, МУЗ «Родильный дом г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплоизоляция фасадов зданий | 28600 |  |  |  | 28600 | 12300 |  |  |  | 12300 |  |  |  |  | - | 12300 | отсут-е финн-я |  |
| 4.2 | Замена и установка счетчиков тепловой энергии и оборудование радиаторов отопления термодатчиками | 6900 |  |  | 185.0 | 6715 | 4500 |  |  | 157,2 | 4342,8 | 157,2 |  |  | 157,2 | - | 4185,6 | отсут-е финн-я | Эконом. Теплэн |
| 4.3 | Снижение потерь тепла: -замена оконных рам - замена тепл. сетей - замена разводки отопления | 10000,0 |  |  | 576,9 | 9423,1 | 4000 |  |  | 182,3 | 3817,7 | 182,0 |  |  | 182,0 | - | 3635,7 | отсут-е финн-я | Эконом. Теплэн |
| 4.4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, оборудованные датчиками выключения | 1810,8 |  |  | 602,9 | 1419,5 | 500 |  |  | 80,5 | 419,5 | 80,5 |  |  | 80,5 | - | 339,0 | отсут-е финн-я | Эконом. эл.эн |
| 4.5 | Замена имеющихся кондиционеров на энергосберегающие | 9000,0 |  |  |  | 9000,0 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | - |  |  |  | - | 3000 | отсут-е финн-я |  |
| 4.6 | Установка кранов с автоматической запорной арматурой | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 | - |  |  |  | - | 1200 | отсут-е финн-я |  |
|  | Всего | 53010,8 |  |  | 1364,8 | 51646,0 | 21000,0 |  |  | 420,0 | 20580,0 | 419,7 |  |  | 419,7 | - | 20160,3 |  |  |
| 5. | Отдел культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка приборов учета тепловой энергии | 984,0 |  |  |  | 984,0 | 4.0 |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  | - | 4,0 |  |  |
| 5.2 | Установка энергосберегающего оборудования: -энергосберегаю- щих ламп, светильников; -светодиодных прожекторов на сцену ГДК; -выключателей-автоматов | 126,9 115,8 40,0 3,9 |  |  | 115,8 | 126,9 - 40,0 3,9 | 47,9 24,0 |  |  | 24,0 | 47,9 | 24,0 |  |  | 24,0 | - | 47,9 0,0 |  | Эконом. эл.эн |
| 5.3 | Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | - | 200 | отсут-е финн-я |  |
| 5.4 | Замена участков инженерных сетей: -системы топления; - электропроводки | 1045,0 620,0 425,0 |  |  |  | 1045,0 620,0 425,0 | 465 40 - |  |  |  | 465 40 - |  |  |  |  | - - - | 465 40 | отсут-е финн-я отсут. Финн-я |  |
| 5.5 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери; -замена оконных рам | 391,0 30,0 361,0 |  |  |  | 391,0 30,0 361,0 | 241 30 150 |  |  |  | 241 30 150 |  |  |  |  | - - - | 241 30 150 | отсут-е финн-я |  |
| 5.6 | Модернизация сантехнического оборудования | 44,0 |  |  |  | 44,0 | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | - | 24 | отсут-е финн-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2990,9 |  |  | 115,8 | 2875,1 | 981,9 |  |  | 24,0 | 957,9 | 24,0 |  |  | 24,0 |  | 933,9 |  |  |
| 6. | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды | 15,0 |  |  |  | 13,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | - | 15 | отсут-е финн-я |  |
| 6.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 19,6 |  |  | 9,6 | 10,0 | 5,0 |  |  | 2,0 | 3,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | - | 1,0 | отсут-е финн-я | Эконом. эл.эн |
| 6.3 | Замена участков инженерных сетей: -отопления; -электропроводки | 33,0 28,0 5,0 |  |  |  | 33,0 28,0 5,0 | 23,0 18,0 5,0 |  |  |  | 23,0 18,0 5,0 |  |  |  |  | - | 23,0 | отсут-е финн-я |  |
| 6.4 | Снижение потерь тепла: -замена входной двери | 23,0 |  |  |  | 23,0 | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  | - | 23,0 | отсут-е финн-я |  |
| 6.5 | Модернизация сантехнического оборудования | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | - | 6,0 | отсут-е финн-я |  |
|  | Итого | 106,6 |  |  | 9,6 | 97,0 | 72,0 |  |  | 2,0 | 70,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | - | 68,0 |  |  |
| 7. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 года | 2279,54 |  |  |  | 2279,54 | 738,79 |  |  |  | 738,79 |  |  |  |  | - | 738,79 | отсут-е финн-я |  |
| 7.2 | 1.1. Снижение объема потребления теплоэнергии | 1359,61 |  |  |  | 1359,61 | 441,9 |  |  |  | 441,9 |  |  |  |  | - | 441,9 | отсут-е финн-я |  |
| 7.3 | 1.1.1. Оснащение образовательных учреждений приборами учета тепловой энергии | 3173,0 |  |  |  | 3173,0 | 972,0 |  |  |  | 972,0 |  |  |  |  | - | 972 | отсут-е финн-я |  |
| 7.4 | 1.1.2.Мероприятия по снижению потерь энергоресурсов: - ремонт системы отопления | 7500,0 |  |  |  | 7500,0 | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | 160,0 |  |  |  | 160,0 | 1840 | отсут-е финн-я | Сниж-е потерь тепл.энэ |
| 7.5 | 1.1.3.Снижение потерь тепла: замена деревянных оконных и дверных блоков на металлопластиковые | 55500 |  |  |  | 55500 | 18000 |  |  |  | 18000 | 2019,14 |  |  |  | 2019,14 | 15980,86 | отсут-е финн-я | Сниж-е потерь тепл.энэ |
| 7.6 | 1.2. Снижение объемов потребления электроэнергии | 667,785 |  |  |  | 667,785 | 215,5 |  |  |  | 215,5 |  |  |  |  | - | 0,0% | отсут-е финн-я |  |
|  | 1.2.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности исп-х для освещения | Финансирование не требуется |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 1.2.2.Ремонт и замена электрических систем | 10300 |  |  |  | 10300 | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 | 280,0 |  |  |  | 280,0 | 2220,0 | отсут-е финн-я | Сниж-е потерь эл.энэ |
| 7.8 | 1.3.Сокращение потерь воды | 134,27 |  |  |  | 134,27 | 43,38 |  |  |  | 43,38 |  |  |  |  | - | 43,38 | отсут-е финн-я |  |  |  |
| 7.9 | 1.3.1.Ремонт системы водоснабжения и канализации | 15000 |  |  |  | 15000,0 | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 | 345,6 |  |  |  | 345,6 | 4654,4 | отсут-е финн-я | Сниж-е потерь воды |
| 7.10 | 1.4.Снижение объемов потребления газа | 117,89 |  |  |  | 117,89 | 38,01 |  |  |  | 38,01 |  |  |  |  | - | 38,01 | отсут-е финн-я |  |
|  | Итого | 91472,0 |  |  |  | 91472,0 | 28472,0 |  |  |  | 28472,0 | 2804,74 |  |  |  | 2804,74 | 25667,26 |  |  |
| 8. | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1. Снижение потребления топливно-энерг-ких ресурсов ежегодно на 3% к уровню 2009 г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8.2 | 1.1 Снижение объемов потребления электроэнергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8.3 | 1.1.1.Прекращение закупки для муниципальных нужд электрических ламп накаливания любой мощности | 26,6 |  |  |  | 26,6 | 8,3 |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  | - | 8,3 | отсут-е финн-я |  |
| 8.4 | 1.2 Снижение объемов потребления тепловой энергии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 8.5 | 1.2.1. Замена радиаторов отопления и установка терморегуляторов на каждый радиатор | 840,1 |  |  |  | 840,1 | 840,1 |  |  |  | 840,1 |  |  |  |  | - | 840,1 | отсут-е финн-я |  |
| 8.6 | 1.3 Сокращение потерь воды | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 2. .Проведение энергетического обследования | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 0,0 |  | Снижен. потерь эн.рес. |
|  | Итого | 965,7 |  |  | 99,0 | 866,7 | 947,4 |  |  | 99,0 | 848,4 | 99,0 |  |  | 99,0 |  | 749,4 |  |  |
|  | Всего по Программе | 148578,8 |  |  | 1589,2 | 146989,6 | 51473,3 |  |  | 545,0 | 50928,3 | 12083,25 |  |  | 544,7 | 11538,55 | 38745,05 |  |  |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Азовводоканал» |  |  |  |  |  |
| 1. | Энергетический паспорт | шт. |  | 1 |  |  |
| 2. | Объект | шт. |  | 1 |  |  |
| 3. | Лампа энергосберегающая | шт. |  | 5854 |  |  |
| 4. | Вентилятор | шт. |  | 4 |  |  |
| 5. | Котел | шт. |  | 2 |  |  |
| 6. | Котел | шт. | 1 |  |  |  |
| 7. | Котел | шт. | 1 |  |  |  |
| 8. | Инженерные сети | км. |  | 3 |  |  |
| 9. | Инженерные сети | км. |  |  | 6,2 |  |
| 10. | Инженерные сети | км. | 1,062 |  |  |  |
| 11. | Инженерные сети | км. | 0,07 |  |  |  |
| 12. | Прибор учета | шт. |  | 3 |  |  |
| 13. | Прибор учета | шт. |  | 1 |  |  |
| 14. | Прибор учета | шт. | 1548 |  |  |  |
| 15. | Прибор учета | шт. |  | 1 |  |  |
| 16. | Насос | шт. |  |  |  |  |
|  | МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 16. | Насос | шт. | 2 | 3 | 3 |  |
| 17. | Эл .лампы энергосберегающие | шт. | 305 |  |  |  |
| 18. | Инженерные сети | тр.км. | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19. | Изоляция | М2 | 500 | 500 | 700 | 700 |
| 20. | Прибор учета | шт. | 27 |  |  |  |
| 21. | Прибор учета | шт. | 70 |  |  |  |
| 22. | Прибор учета | шт. | 6 | 4 | 4 |  |
| 23. | Объект | шт. | 10 |  |  |  |
| 24. | Насос | шт. | 6 |  |  |  |
| 25. | Теплообменник | шт. |  | 5 |  | 7 |
| 26. | Котел | шт. |  | 3 |  | 3 |
| 27. | Комплект автоматики | шт. |  | 1 | 3 |  |
| 28. | Теплообменник | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 29. | Тепловая сеть | шт. |  | 7 | 7 | 7 |
| 30. | Котел | шт. |  | 2 | 2 | 2 |
| 31. | Тепловая сеть | тр.км. |  | 0,5 |  |  |
|  | МУП УО «Домоуправление |  |  |  |  |  |
| 32. | МКД | шт. | 30 | 60 | 30 |  |
| 33. | Инженерные сети | км. | 12 | 10 | 20 |  |
| 34. | Прибор учета | шт. | 130 |  |  |  |
| 35. | Лампа энергосберегающая | шт. | 1500 | 1500 |  |  |
| 36. | Энергетический паспорт МКД | шт. | 52 | 52 | 54 |  |
| 37. | Технический паспорт | шт. |  | 63 |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 38 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 167,9 | 11,2 | 11,1 |  |
| 39 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 111,9 | 11,2 | 11,1 |  |
| 40 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 28,0 | 11,2 | 11,1 |  |
| 41 | Экономия электрической энергии | тыс.кВт.ч | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
| 42 | Экономия электрической энергии | тыс.кВт.ч | 35,8 | 15,3 | 15,1 |  |
| 43 | Экономия воды | тыс.куб. м | 3,6 | 2,2 | 2,1 |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 44 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 34,1 | 34,1 | 34,1 |  |
| 45 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,2 |
|  | Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |
| 46 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 19,6 | 19,0 | 18,4 |  |
| 47 | Экономия воды | тыс. куб. м | 0,114 | 0,11 | 0,108 |  |
| 48 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт. ч. | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 1,3 |
|  | Управление образования |  |  |  |  |  |
| 49 | Экономия тепловой энергии | Гкал | 285,5 | 276,9 | 268.6 |  |
| 50 | Экономия электрической энергии | тыс.кВт.ч | 46,6 | 45,3 | 43,9 |  |
| 51 | Экономия воды | тыс. куб. м | 2,491 | 2,416 | 2,344 |  |
| 52 | Экономия газа | тыс. куб. м | 6,8 | 6,64 | 27,84 |  |
|  | УСЗН |  |  |  |  |  |
| 53. | Экономия электроэнергии | тыс.кВт ч. | 2,0 | 2,0 | 1,9 |  |
| 54. | Экономия тепловой энергии | Гкал | 5,7 | 5,7 | 5,6 |  |
| 55 | Экономия воды | тыс.м. куб. | 0,115 | 0,115 | 0,114 |  |

# 3. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах»

# за 2011 год

# Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах» утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.11.2011 № 1968 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Азова Ростовской области в 2011-2014 годах»  (далее – Программа), в 2011 году составил 51473,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 12083,25 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 23,5 процента,

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин их неосвоения

Утвержденный план расходов бюджетных средств в 2011 году составил 545 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 544,7 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил  99,9 процентов,

В 2011 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключение 0,3 тыс. руб., выделенных МУЗ ЦГБ на выполнение программных мероприятий по снижению потерь тепла в связи с экономией при закупке материалов по котировкам.

5. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 14.12.2010 № 74 «О бюджете города Азова на 2011 год» и внебюджетных источников.

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году было предусмотрено 51473,3 тыс. руб., в том числе за счет, за счет средств бюджета города 545 тыс. руб.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства из внебюджетных источников направлены на:

- мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МП «Азовводоканал» - 1289,65 тыс.руб

- мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Теплоэнерго» - 1749,86 тыс.руб.

- мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП УО «Домоуправление» - 5694,3 тыс.руб.

- мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Управления образования - 280474 тыс.руб.

Основной причиной невыполнения плана ассигнований направленных на выполнение программных мероприятий за счет средств из внебюджетных источников является отсутствие финансирования у разработчиков  Программы.

Разработчикам Программы предложено скорректировать  программные мероприятия в пределах имеющихся финансовых возможностей.

6. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию Программы.

7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы ниже показателей, установленных докладом о результатах и основных направлениях деятельности в связи с отсутствием финансирования по основным направлениям деятельности.

8. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году Программа  осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие:

-МП «Азовводоканал» на сумму 0,85 тыс. руб.

-МУП «Теплоэнерго» на сумму  1,3 тыс. руб.

-МУП УО «Домоуправление» на сумму 134 тыс. руб.

-МУЗ ЦГБ на сумму 80,5 тыс. руб.

- отдел культуры и искусства на сумму 24 тыс. руб.

- департамент имущественных отношений на сумму 2 тыс. руб.

2. Установка приборов учета энергоресурсов.

Проведена установка приборов учета энергоресурсов:

- МУП «Теплоэнерго» на сумму  1060 тыс. руб.

- МУЗ ЦГБ на сумму 157,2 тыс. руб.

3. Замена и ремонт инженерных сетей

Произведена замена и ремонт инженерных сетей:

- МП «Азовводоканал» на сумму 1287,9 тыс. руб.

- МУП «Теплоэнерго» на сумму  520,56 тыс. руб.

- МУП УО «Домоуправление» на сумму 3166,3 тыс. руб.

- МУЗ ЦГБ на сумму 182 тыс. руб.

- Управление образования на сумму 625 тыс.руб.

4. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Проведены мероприятия по подготовке к отопительному сезону:

- МУП УО «Домоуправление» на сумму 2394 тыс. руб.

5. Мероприятия по снижению потерь тепла.

Проведены мероприятия по снижению потерь тепла:

- Управление образования на сумму 2019,4 тыс.руб.

9.Оценка эффективности реализации программы и информация о степени достижения

запланированных показателей программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю программы за отчетный год измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | Степень достижения запланиро-ванных показателей программой в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| МП «Азовводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетический паспорт | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Объект | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Лампа энергосберегающая | шт. | 5854 |  | 5854 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Вентилятор | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Котел | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Котел | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котел | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Инженерные сети | км. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Инженерные сети | км. |  |  |  | 6,2 |  |  | - |  |  |  |  |
| Инженерные сети | км. |  | 1,062 |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 86,6 |
| Инженерные сети | км. |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 100 |
| Прибор учета | шт. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Прибор учета | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Прибор учета | шт. | 1548 | 1548 |  |  |  |  | 1548 |  |  |  | 100 |
| Прибор учета | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Насос | шт. |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |
| МУП «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос | шт. | 8 | 2 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Эл .лампы энергосберегающие | шт. | 305 | 305 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 66,5 |
| Инженерные сети | тр.км. | 2,42 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,82 |  |  |  | 100 |
| Изоляция | М2 | 2400 | 500 | 500 | 700 | 700 |  | 500 |  |  |  | 100 |
| Прибор учета | шт. | 27 | 27 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 44,4 |
| Прибор учета | шт. | 70 | 70 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 54,3 |
| Прибор учета | шт. | 14 | 6 | 4 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 25 |
| Объект | шт. | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |
| Насос | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 100 |
| Теплообменник | шт. | 12 |  | 5 |  | 7 |  | - |  |  |  | - |
| Котел | шт. | 6 |  | 3 |  | 3 |  | - |  |  |  | - |
| Комплект автоматики | шт. | 4 |  | 1 | 3 |  |  | - |  |  |  | - |
| Теплообменник | шт. | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  | - |  |  |  | - |
| Тепловая сеть | шт. | 21 |  | 7 | 7 | 7 |  | - |  |  |  | - |
| Котел | шт. | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  | - |  |  |  | - |
| Тепловая сеть | тр.км. |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| МУП УО «Домоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | шт. | 120 | 30 | 60 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 100 |
| Инженерные сети | км. | 42 | 12 | 10 | 20 |  |  | 11 |  |  |  | 91,7 |
| Прибор учета | шт. | 130 | 130 |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 56,9 |
| Лампа энергосберегающая | шт. | 3000 | 1500 | 1500 |  |  |  | 894 |  |  |  | 59,6 |
| Энергетический паспорт МКД | шт. | 158 | 52 | 52 | 54 |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |
| Технический паспорт | шт. | 63 |  | 63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 190,2 | 167,9 | 11,2 | 11,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 134,2 | 111,9 | 11,2 | 11,1 |  |  | 111,9 |  |  |  | 100 |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 50,1 | 28,0 | 11,2 | 11,1 |  |  | 28 |  |  |  | 100 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 3,7 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |  | 1,8 |  |  |  | 100 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч - | 66,2 | 35,8 | 15,3 | 15,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Экономия воды | тыс. куб. м | 7,9 | 3,6 | 2,2 | 2,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 102,3 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 32,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 0,2 |  | 10,9 |  |  |  | 100 |
| Департамент имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 57,0 | 19,6 | 19,0 | 18,4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Экономия воды | тыс. куб. м | 0,0332 | 0,114 | 0,11 | 0,108 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт. ч. | 43,1 | 14,4 | 13,9 | 13,5 | 1,3 |  | 1,1 |  |  |  | 7,6 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 831 | 285,5 | 276,9 | 268.6 |  |  | 34,7 |  |  |  | 4,2 |
| Экономия электрической энергии | тыс. кВт.ч | 135,8 | 46,6 | 45,3 | 43,9 |  |  | 7,2 |  |  |  | 15,5 |
| Экономия воды | тыс. куб. м | 7,251 | 2,491 | 2,416 | 2,344 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Экономия газа | тыс. куб. м | 41,28 | 6,8 | 6,64 | 27,84 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии | тыс. кВт ч. | 5,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |  |  | 0,4 |  |  |  | 20 |
| Экономия тепловой энергии | Гкал | 17 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |  |  | 2,3 |  |  |  | 40,4 |
| Экономия воды | тыс.м. куб. | 0,344 | 0,115 | 0,115 | 0,114 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей в 2011 году составило 42,9центов |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                                           В.В. Парфёнов

Верно

Начальник общего отдела                                                           В.В. Жук