АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012                                       № 780

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118, по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города							   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                               Е.В. Медведева   Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 02.05.2012 № 780

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» по результатам за 2011 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах»

по состоянию на «01» января 2012 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего по программе | 429 705,5 |  | 308 989,7 | 120 219,5 | 496,3 | 79 335,2 |  | 35 086,8 | 43 752,1 | 496,3 | 78 378,4 |  | 34 344,5 | 43 537,6 | 496,3 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | 300 681,6 |  | 213 362,7 | 87 318,9 |  | 63 637,7 |  | 35 086,8 | 28 550,9 |  | 62 680,9 |  | 34 344,5 | 28 336,4 |  | Исполнено | - | 1. Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) - 4,4 км; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров - 49,8% |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог | 6 981,5 |  |  | 6 981,5 |  | 4 758,2 |  |  | 4 758,2 |  | 4 758,2 |  |  | 4 758,2 |  | Исполнено | - | Разработано 4 проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) | 33 552,6 |  | 24 726,3 | 8 826,3 |  | 759,0 |  |  | 759,0 |  | 759,0 |  |  | 759,0 |  | Исполнено | - | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт - 11,4 тыс.м2 |
| 4 | Субсидия управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | 10 180,3 |  |  | 9 684,0 | 496,3 | 10 180,3 |  |  | 9 684,0 | 496,3 | 10 180,3 |  |  | 9 684,0 | 496,3 | Исполнено | - |  |
| 5 | Строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров | 22 355,2 |  | 15 045,7 | 7 309,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не исполнено | не наступил срок исполнения мероприятия | - |
| 6 | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров | 99,3 |  |  | 99,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не исполнено | не наступил срок исполнения мероприятия | - |
| 7 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 55 855,0 |  | 55 855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не исполнено | не наступил срок исполнения мероприятия | - |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 2,9 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 5,2 |
| 2 | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров | процентов | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| 3 | Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | Шт. | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | Тыс.м2 | - | 11,4 | 11,1 | 13,1 | - |
| 5 | Протяженность вводимых в эксплуатацию участков дорог | км | - | - | 11,2 | - | - |

- Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» за 2011 год

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» (далее – Программа), в 2011 году составил 79 335,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 78 378,4 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 98,8 процента, экономия составила 956,8 тыс. руб.

- Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин их неосвоения

В 2011 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключением 956,8 тыс. руб., выделенных на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров, в том числе:

0,6 тыс. руб.  - экономия по торгам;

956,2 тыс. руб. - в связи с сокращением потребности в выполнении объемов работ по капитальному ремонту (частными лицами выполнено благоустройство прилегающих территорий).

- Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета города, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 14.12.2010 № 74 «О бюджете города Азова на 2011 год».

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году было предусмотрено 79 335,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 35 086,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города 43 752,1 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 496,3 тыс. руб.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства областного бюджета и бюджета города направлены на:

- капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров – 62 680,9 тыс. руб.;

- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог – 4 758,2 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) – 759,0 тыс. руб.;

- предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах – 10 180,3 тыс. руб.

- Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию Программы.

- Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленными докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году Программа  осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров.

Произведен капитальный ремонт 4,4 км внутригородских дорог и тротуаров.

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог.

Разработано 4 проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров.

- Капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах).

Капитально отремонтировано дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  - 11,4 тыс.м2

- Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Незавершенное строительство отсутствует.

- Оценка эффективности реализации Программы и информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | Степень достижения запланированных показателей Программы в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) | км | 16,8 | 2,9 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 5,2 | 7,3 | 2,9 | 4,4 |  |  |  | 129,4% |
| Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров | процентов | 49,8 | 49,8 | 19,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |  |  |  | 100% |
| Количество объектов, на которые изготовлена проектно-сметная документация | Шт. | 8 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 |  |  |  | 100% |
| Площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | Тыс.м2 | 35,6 | - | 11,4 | 11,1 | 13,1 | - | 11,4 | - | 11,4 |  |  |  | 100% |
| Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей в 2011 году составило 107,4 процента |  |

Управляющий делами                                                                                                      В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                       Е.В. Медведева