АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2013                                         № 846

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на 2012-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове на  2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 09.06.2012 № 1140, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – директора Департамента имущественных отношений города Азова Давыдову Г.В.

Мэр города                                                                      С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук

Постановление вносит

Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 22.04.2013 № 846

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове

на  2012-2014годы» по результатам за 2012 год

1. Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Реконструкция на  2012-2014годы» (далее - Программа) в 2012 году за счет средств бюджета города Азова предусматривалось 1000 тыс. рублей, освоено 1000 тыс. рублей. Процент выполнения составил 100 процентов.

В 2012 году в полном объеме выполнены работы по разработке проектно-сметной документации с проведением экспертизы и согласованием достоверности определения сметной стоимости в сумме 1000 тыс. рублей.

2. Меры по реализации Программы

В 2012 году проделана  следующая работа по выполнению Программы:

- подготовлено и утверждено техническое задание на разработку проектно-сметной документации для реконструкции муниципальной бани МП «Родничок»

- заключен договор № 12-088 от 9.07.2012г. С ООО «Азовская архитектурно-планировочная мастерская Ростоблжилпроект» на выполнение проектной продукции « Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» в г. Азове, с проведением экспертизы и согласованием достоверности определения сметной стоимости. Срок выполнения 5 декабря 2012 года.

Проектом реконструкции предусматривается:

- перепланировка части помещений бани и пристройка одноэтажного строения к зданию бани;

- ремонт помещений бани;

- замена облицовки фасада;

- замена кровельного покрытия;

- замена инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, отопления,

вентиляции, электроснабжения.

В 2012 году внесены следующие изменения  в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 11.10.2012 г. № 2054 откорректированы объемы финансовых затрат на реализацию программных мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Реконструкция  муниципальной бани МП «Родничок» в городе Азове

на  2012-2014 годы» по состоянию на «01» января 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 21000,0 |  |  | 21000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок», в том числе разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы (при необходимости) и согласованием достоверности определения сметной стоимости | 21000,0 |  |  | 21000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | Выполнение проектно-сметной документации в полном объеме |

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 год и за весь период реализации 2012-2014 годы

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Техническое задание | шт | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Проектно-сметная документация прошедшая экспертизу и согласования достоверности сметной стоимости | процентов |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |
| Оценка эффективности программы | Выполнение всех показателей в 2012 году составило 100 процентов |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В 2013 году, планируется выполнить часть работ предусмотренных проектом реконструкции: перепланировка части помещений бани и пристройка одноэтажного строения к зданию бани; ремонт помещений бани, замена инженерных коммуникаций в объемах выделенных средств на текущий период.

Корректировка целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться при условии увеличения либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Управляющий делами                                                  В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук