АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                         № 566

Об утверждении отчетов о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год и за период 2012-2013 годов

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1585, по результатам за 2013 год согласно приложению № 1.

### 2. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1585, за период 2012-2013 годов согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города					             	         С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение № 1 к постановлению администрации города Азова от 27.03.2014 № 566

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год

- Основные результаты

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы» (далее – Программа) в 2013 году предусматривалось 84 532,5 тыс. рублей.

В 2013 году освоено 78 405,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 43 691,8тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 25 283,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 9 431,1 тыс. рублей.

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования за 2013 год

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 84 532,5 | 74 078,4 | 78 405,9 | 92,6 |
| 2. | Областной бюджет | 48 794,6 | 48 794,6 | 43 691,8 | 89,5 |
| 3. | Бюджет города | 25 283,8 | 25 283,8 | 25 283,0 | 99,99 |
| 4. | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 10 454,1 | - | 9 431,1 | 90,2 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 92,6 процента. Неосвоенные средства в размере 6 126,6 тыс. рублей (7,4 процента) являются:

- экономия, сложившаяся по результатам выполненных работ, проведенных торгов в сумме 0,9 тыс. рублей (0,01 процента);

- кредиторская задолженность на 01.01.2014 года в сумме 6 125,7 тыс. рублей (7,39 процента), в том числе за счет средств областного бюджета - 5 102,7 тыс. рублей, за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах – 1 023,0 тыс. рублей.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, замену и модернизацию лифтов, капитальный ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом помещений в многоквартирных домах города Азова выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Основные результаты,

достигнутые и не достигнутые

в 2013 году в разрезе мероприятий Программы

В рамках реализации Программы в городе Азове в 2013 году был произведен капитальный ремонт на 14-ти многоквартирных домах с привлечением средств областного бюджета и на 10-ти многоквартирных домах без привлечения средств областного бюджета на общую сумму 57 580,8 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014 за счет средств областного бюджета и средств собственников), в том числе:

- 38 522,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 15 224,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города;

- 3 833,6 тыс. руб. за счет средств собственников.

Капитальный ремонт произведен на домах с физическим износом не менее 50%. В большинстве своем это 2-3-х этажные дома 50-60 годов постройки (10 шт.) (2 дома – 70-х годов постройки, 2 дома – 80-х годов постройки).

На всех домах произведена замена инженерных коммуникаций, ремонт кровель, фасадов и проведение энергетического обследования.

В 2013 году в рамках Программы произведена замена 14-ти пассажирских лифтов на 5-ти многоквартирных домах при долевом участии собственников не менее 30% на общую сумму 19 461,3 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014 за счет средств собственников), в том числе:

- 10 271,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 3 586,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города;

- 5 603,6 тыс. руб. за счет средств собственников.

В рамках Программы в 2013 году проведен капитальный ремонт дворовых территорий в 19 многоквартирных домах, что составило 6,3 тыс. кв.м на общую сумму 7 489,5 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014 за счет средств собственников), в том числе:

- 6 472,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города;

- 1 016,9 тыс. руб. за счет средств собственников.

- Меры по реализации Программы

В 2013 году внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 28.02.2013 № 369 в связи  с утверждением перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году и перечня многоквартирных домов в которых подлежат замене и модернизации лифты в 2013 году;

- постановлением администрации города Азова от 28.03.2013 № 653 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на выполнение страховочного усиления строительных конструкций многоквартирного дома по ул. Измайлова,46 и на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Привокзальной, 31;

- постановлением администрации города Азова от 23.04.2013 № 864 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовых территорий: ул. Кондаурова,3, ул.  Измайлова, 55, ул.  Измайлова, 57, ул.  Измайлова, 59, ул. Измайлова,61, ул. Измайлова,63, пер. Красноармейский, 92, пер. Красноармейский, 94, пер. Красноармейский, 96, пер. Красноармейский, 98, пер. Красноармейский, 100, пер. Красноармейский, 102;

- постановлением администрации города Азова от 27.05.2013 № 1098 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовых территорий: ул. Красногоровская,27а, ул. Ленина,81, ул. Московская,28;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1308 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт электрической проводки многоквартирного дома по ул. Чехова,27 и на изготовление ПСД на страховочное усиление строительных конструкций и ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Ленина,81;

- постановлением администрации города Азова от 23.08.2013 № 1724 в связи с сокращением бюджетных ассигнований из областного бюджета и бюджета города на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (экономия по результатам торгов);

- постановлением администрации города Азова от 30.10.2013 № 2243 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовой территории по пер. Степной,21;

- постановлением администрации города Азова от 28.11.2013 № 2415 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовых территорий: пр. З.Космодемьянской,70а, пр. З. Космодемьянской,97;

- постановлением администрации города Азова от 27.12.2013 № 2624 в связи  с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год.

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств из бюджета города, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

В 2013 году план по привлечению средств областного бюджета был выполнен в размере 48 794,5 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014). Данные средства были предусмотрены для финансирования мероприятий «Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» и «Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы».

- Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий за 2013 год приведен в таблице № 2.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Таблица № 2

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове

на 2012–2015 годы»

по состоянию на «01» января 2014 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 143 847,0 |  | 85 588,8 | 38 357,1 | 19 901,1 | 84 532,5 |  | 48 794,6 | 25 283,8 | 10 454,1 | 78 405,9 |  | 43 691,8 | 25 283,0 | 9 431,1 |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | 95 634,7 |  | 64 095,4 | 24 369,1 | 7 170,2 | 57 581,4 |  | 38 522,8 | 15 225,0 | 3 833,6 | 52 471,3 |  | 33 420,1 | 15 224,4 | 3 826,8 | 5110,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 5102,7 тыс. руб., местного бюджета - 0,6 тыс. руб., средства собственников - 6,8 тыс. руб. | 0,6 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 5 102,7 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.); 6,8 тыс. руб. - кредиторская задолженность за счет средств собственников | Отремонтировано 14 многоквартирных домов с привлечение средств областного бюджета и 10 многоквартирных домов без привлечения средств областного бюджета |
| 2 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы | 40 722,7 |  | 21 493,4 | 7 515,3 | 11 714,0 | 19 461,5 |  | 10 271,8 | 3 586,1 | 5 603,6 | 18 446,0 |  | 10 271,7 | 3 586,0 | 4 588,3 | 1 015,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 0,1 тыс. руб., местного бюджета - 0,1 тыс. руб., средства собственников - 1015,3 тыс. руб. | 0,2 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 1015,3 тыс. руб. - кредиторская задолженность за счет средств собственников | Произведена замена 14 пассажирских лифтов в 5-ти многоквартирных домах |
| 3 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | 7 489,6 |  |  | 6 472,7 | 1 016,9 | 7 489,6 |  |  | 6 472,7 | 1 016,9 | 7 488,6 |  |  | 6 472,6 | 1 016,0 | 1,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 0,1 тыс. руб.; за счет средств собственников - 0,9 тыс. руб. | 0,1 тыс. руб. - экономия по фактически выполненным работам за счет средств бюджета города; 0,9 тыс. руб. - кредиторская задолженность за счет средств собственников | Проведен капитальный ремонт дворовых территорий в 19 многоквартирных домах, что составили 6,3 тыс. кв.м |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 14.09.2011 № 1585 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2012-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».

Информация об оценке эффективности реализации Программы за
2013 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | тыс.кв.м | 47,1 | 47,1 | - |
| 2 | Количество замененных и модернизированных лифтов | шт. | 14 | 14 | - |
| 3 | Площадь участков внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, на которой выполнен капитальный ремонт | тыс.кв.м | 6,3 | 6,3 | - |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2013 год составило 100 процентов |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

3 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, составила 47,1 тыс. кв. м; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- количество замененных и модернизированных лифтов составило 14 шт.; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто;

- площадь участков внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, на которой выполнен капитальный ремонт составила 6,3 тыс. кв. м; планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципального заказчика, предусмотренным пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации «обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище, в том числе использование бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для улучшения жилищных условий граждан».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2013 году, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

Объем привлеченных средств областного бюджета в 2013 году составил:

- на капитальный ремонт многоквартирных домов - 38 522,8 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

- на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы – 10 271,7 тыс. рублей.

В 2013 году Контрольно-счетной палатой Ростовской области была проведена проверка  законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных субсидий из областного бюджета, выделенных на предоставление в 2012 году субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (выборочно). По результатам проверки было установлено завышение объемов выполненных работ по проведению капремонта многоквартирных домов: пер. Красноармейский, 102, ул. Ленинградская, 32 на общую сумму 111,9 тыс. руб.

В рамках принятых мероприятий по устранению замечаний в ходе проверки выполнены все работы в полном объеме с предоставлением всех обосновывающих документов и актов контрольных обмеров. Указано организациям, являющихся заказчиками работ и осуществляющим строительный контроль на принятие мер по недопущению нарушений и  усилению контроля за выполнением работ.

- Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы не предусматривается в связи с утверждением с 2014 года муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города» постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Приложение № 2 к постановлению администрации города Азова от 27.03.2014 ; 566

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы»

за период 2012-2013 годов

- Основные результаты

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове на 2012-2015 годы» (далее – Программа) в 2012-2013 годы предусматривалось 143 847,0 тыс. рублей.

В 2012-2013 годах освоено 137 562,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 80 398,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 38 230,6 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 18 932,7 тыс. рублей;

Объемы, источники финансирования Программы и сведения об их фактическом освоении представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования за 2012-2013 годы

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено Программой | согласно уточненной сводной бюджетной росписи | факти-ческое исполнение | процент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе: | 143 847,0 | 123 945,9 | 137 562,2 | 95,6 |
| 2. | Областной бюджет | 85 588,8 | 85 588,8 | 80 398,9 | 93,9 |
| 3. | Бюджет города | 38 357,1 | 38 357,1 | 38 230,6 | 99,7 |
| 4. | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 19 901,1 | - | 18 932,7 | 95,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 9 447,0 | - | 9 501,6 | 100,6 |
|  | 2013 год | 10 454,1 | - | 9 431,1 | 90,2 |

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках Программы, составил 95,6 процента. Неосвоенные средства в размере 6 284,8 тыс. рублей (4,4 процента) являются:

- экономия, сложившаяся по результатам выполненных работ, проведенных торгов в сумме 213,7 тыс. рублей (0,15 процента);

- кредиторская задолженность на 01.01.2014 года в сумме 6 125,7 тыс. рублей (4,29 процента), в том числе за счет средств областного бюджета - 5 102,7 тыс. рублей, за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах – 1 023,0 тыс. рублей;

- отклонение в сумме  54,6 тыс. рублей (0,04 процента) – фактическое исполнение превышает запланировано за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, замену и модернизацию лифтов, капитальный ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом помещений в многоквартирных домах города Азова выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Основные результаты,

достигнутые и не достигнутые

в 2012-2013 годах в разрезе мероприятий Программы

В рамках реализации Программы в городе Азове за период 2012-2013 годов был произведен капитальный ремонт на 27-ми многоквартирных домах с привлечением средств областного бюджета и на 13-ти многоквартирных домах без привлечения средств областного бюджета на общую сумму 95 615,0 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014 за счет средств областного бюджета и средств собственников), в том числе:

- 64 081,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 24 340,9 тыс. руб. за счет средств бюджета города;

- 7 192,3 тыс. руб. за счет средств собственников.

Капитальный ремонт произведен на домах с физическим износом не менее 50%. В большинстве своем это 2-3-х этажные дома 50-60 годов постройки (20 шт.) (5 домов – 70-х годов постройки, 2 дома – 80-х годов постройки).

На всех домах произведена замена инженерных коммуникаций, ремонт кровель, фасадов и проведение энергетического обследования.

В 2012-2013 годах в рамках Программы произведена замена 30-ти пассажирских лифтов на 13-ти многоквартирных домах при долевом участии собственников не менее 30% на общую сумму 40 583,4 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014 за счет средств собственников), в том числе:

- 21 419,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 7 417,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города;

- 11 746,5 тыс. руб. за счет средств собственников.

В рамках Программы в 2013 году проведен капитальный ремонт дворовых территорий в 19 многоквартирных домах, что составило 6,3 тыс. кв.м на общую сумму 7 489,5 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014 за счет средств собственников), в том числе:

- 6 472,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города;

- 1 016,9 тыс. руб. за счет средств собственников.

- Меры по реализации Программы

В 2012-2013 годах внесены следующие изменения в Программу:

- постановлением администрации города Азова от 29.02.2012 № 349 в связи с корректировкой  объемов финансирования программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2012 № 1260 в связи с определением перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и замене лифтов в 2012 году и выделением дополнительных  средств на предоставление субсидии управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Инзенская 9 «А»;

- постановлением администрации города Азова от 14.08.2012 № 1684 в связи с уменьшением субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование расходов на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1983 в связи с выделением дополнительных средств на предоставление субсидии управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Московская, 76;

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 в связи с выделением дополнительных средств на предоставление субсидии управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по ул. Московская, 7;

- постановлением администрации города Азова от 30.11.2012 № 2436 в связи с корректировкой  объемов финансирования программных мероприятий;

- постановлением администрации города Азова от 28.02.2013 № 369 в связи  с утверждением перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году и перечня многоквартирных домов в которых подлежат замене и модернизации лифты в 2013 году;

- постановлением администрации города Азова от 28.03.2013 № 653 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на выполнение страховочного усиления строительных конструкций многоквартирного дома по ул. Измайлова,46 и на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Привокзальной, 31;

- постановлением администрации города Азова от 23.04.2013 № 864 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовых территорий: ул. Кондаурова,3, ул.  Измайлова, 55, ул.  Измайлова, 57, ул.  Измайлова, 59, ул. Измайлова,61, ул. Измайлова,63, пер. Красноармейский, 92, пер. Красноармейский, 94, пер. Красноармейский, 96, пер. Красноармейский, 98, пер. Красноармейский, 100, пер. Красноармейский, 102;

- постановлением администрации города Азова от 27.05.2013 № 1098 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовых территорий: ул. Красногоровская,27а, ул. Ленина,81, ул. Московская,28;

- постановлением администрации города Азова от 26.06.2013 № 1308 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт электрической проводки многоквартирного дома по ул. Чехова,27 и на изготовление ПСД на страховочное усиление строительных конструкций и ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Ленина,81;

- постановлением администрации города Азова от 23.08.2013 № 1724 в связи с сокращением бюджетных ассигнований из областного бюджета и бюджета города на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы (экономия по результатам торгов);

- постановлением администрации города Азова от 30.10.2013 № 2243 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовой территории по пер. Степной,21;

- постановлением администрации города Азова от 28.11.2013 № 2415 в связи с выделением дополнительных средств из бюджета города  на капитальный ремонт дворовых территорий: пр. З.Космодемьянской,70а, пр. З. Космодемьянской,97;

- постановлением администрации города Азова от 27.12.2013 № 2624 в связи  с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий на 2013 год.

Основными причинами  необходимости внесения изменений в Программу были выделение дополнительных средств из бюджета города, в результате чего это позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012-2013 годах возникла необходимость.

В 2012-2013 годах план по привлечению средств областного бюджета был выполнен в размере 85 492,6 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014). Данные средства были предусмотрены для финансирования мероприятий «Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» и «Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы».

- Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий за 2012-2013годы приведен в таблице № 2.

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

Таблица № 2

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове

на 2012–2015 годы»

за период 2012-2013 годов

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)* | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 годы | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 143 847,0 |  | 85 588,8 | 38 357,1 | 19 901,1 | 143 847,0 |  | 85 588,8 | 38 357,1 | 19 901,1 | 137 562,2 |  | 80 398,9 | 38 230,6 | 18 932,7 |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | 95 634,7 |  | 64 095,4 | 24 369,1 | 7 170,2 | 95 634,7 |  | 64 095,4 | 24 369,1 | 7 170,2 | 90 505,5 |  | 58 979,1 | 24 340,9 | 7 185,5 | 5116,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 28,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | 42,7 тыс. руб. экономия по результатам торгов; 5 102,7 тыс. руб. отсутствие финансирования за счет средств областного бюджета (кредиторская задолженность на 01.01.2014г.) | Отремонтировано 27 многоквартирных домов с привлечение средств областного бюджета и 13 многоквартирных домов без привлечения средств областного бюджета |
| 2 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы | 40 722,7 |  | 21 493,4 | 7 515,3 | 11 714,0 | 40 722,7 |  | 21 493,4 | 7 515,3 | 11 714,0 | 39 568,1 |  | 21 419,8 | 7 417,1 | 10 731,2 | 73,6 тыс. руб. счет средств областного бюджета, 98,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | 171,8 тыс. руб. экономия по результатам торгов | Произведена замена 30 пассажирских лифтов в 13-ти многоквартирных домах |
| 3 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | 7 489,6 |  |  | 6 472,7 | 1 016,9 | 7 489,6 |  |  | 6 472,7 | 1 016,9 | 7 488,6 |  |  | 6 472,6 | 1 016,0 | 1,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 0,1 тыс. руб.; за счет средств собственников - 0,9 тыс. руб. | 0,1 тыс. руб. - экономия по фактически выполненным работам за счет средств бюджета города; 0,9 тыс. руб. - кредиторская задолженность за счет средств собственников | Проведен капитальный ремонт дворовых территорий в 19 многоквартирных домах, что составили 6,3 тыс. кв.м |

* На основании постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 с 01.01.2014 года  постановление администрации города Азова от 14.09.2011 № 1585 утратило силу. В связи с этим объем ассигнований приведен на период реализации Программы 2012-2013 годов. С 2014 года утверждена муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова».

Информация об оценке эффективности реализации Программы за
2012-2013 годы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за 2012-2013 годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | тыс.кв.м | 39,8 | 47,1 | 39,8 | - | 47,1 | - |
| 2 | Количество замененных и модернизированных лифтов | шт. | 16 | 14 | 16 | - | 14 | - |
| 3 | Площадь участков внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, на которой выполнен капитальный ремонт | тыс.кв.м | - | 6,3 | - | - | 6,3 | - |
|  | Оценка эффективности Программы | Выполнение показателей Программы за 2012-2013 годы составило 100 процентов |

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле:

, где

E - эффективность реализации Программы.

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

- индикатор, утвержденный Программой,

3 -  количество индикаторов.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий Программы используются следующие показатели:

- общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, составила 86,9 тыс. кв. м; планируемое значение показателя достигнуто;

- количество замененных и модернизированных лифтов составило 30 шт.; планируемое значение показателя достигнуто;

- площадь участков внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, на которой выполнен капитальный ремонт составила 6,3 тыс. кв. м; планируемое значение показателя достигнуто.

Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуют установленным расходным полномочиям муниципального заказчика, предусмотренным пунктом 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации «обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище, в том числе использование бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для улучшения жилищных условий граждан».

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Программе в 2012-2013 годах, соответствовал объему ассигнований бюджета города.

Объем привлеченных средств областного бюджета в 2012-2013 годах составил:

- на капитальный ремонт многоквартирных домов – 64 081,8 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2014);

- на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы – 21 419,8 тыс. рублей.

В 2013 году Контрольно-счетной палатой Ростовской области была проведена проверка  законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных субсидий из областного бюджета, выделенных на предоставление в 2012 году субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (выборочно). По результатам проверки было установлено завышение объемов выполненных работ по проведению капремонта многоквартирных домов: пер. Красноармейский, 102, ул. Ленинградская, 32 на общую сумму 111,9 тыс. руб.

В рамках принятых мероприятий по устранению замечаний в ходе проверки выполнены все работы в полном объеме с предоставлением всех обосновывающих документов и актов контрольных обмеров. Указано организациям, являющихся заказчиками работ и осуществляющим строительный контроль на принятие мер по недопущению нарушений и  усилению контроля за выполнением работ.

Заместитель главы администрации –

управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук