АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015                                       № 786

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2014 год

В соответствии с п. 5.6 приложения к постановлению администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083, за 2014 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности экономики и инвестициям Давыдовой Г.В.

Глава администрации

города Азова	                                                               И.А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                 П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 06.04.2015 № 786

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2014 год

1. Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Реализация Программы в 2014 году была направлена на снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.

Другим важным направлением Программы является повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунальных услуг, оказываемых бюджетным организациям, населению города и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности города Азова.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2014 году муниципальная «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»

Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований»

2.1.1. Подпрограмма I включает в себя следующие направления:

- сохранение конкурентоспособности промышленности (повышение тарифов ведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышение ими эффективности использования энергоресурсов сможет это предотвратить);

- сокращение расходов бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3–5 процентов бюджетных средств).

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» направлены на надежное обеспечение города топливно- энергетическими ресурсами.

Одним из основных мероприятий подпрограммы является  повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей  на сумму 49,3 тыс. руб.

Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы- замена трех окон исполнено в полном объеме.

Фактическое освоение средств составило 49,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

- закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» на сумму 117,6 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение семи холодильников класса «А» исполнено в полном объеме.

В целях реализации проекта «Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове» в октябре 2014 г. по результатам конкурсных процедур подрядной организацией ООО «Донсельхозводстрой» начаты работы по капитальному ремонту канализационной сети. При общей стоимости строительно-монтажных работ 223,8 млн. руб. освоено 34,9 млн. руб., отремонтировано 1,7 км канализационных сетей.

Для нужд МП «Азовводоканал» приобретены три частотно-регулируемых привода для канализационно-насосных станций на сумму 1,21 млн. руб. Монтаж приводов позволит сократить количество аварийных ситуаций и сэкономить энергоресурсы на объектах водоотведения.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2014 год запланированы 7 основных мероприятий за счет средств федерального и местного бюджета на сумму 225 549,9 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы фактически освоено 36 452,1 тыс. рублей, что составляет 16,16%.

В рамках подпрограммы №1 реализованы следующие мероприятия:

- повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей на сумму 49,3 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - замена трех окон исполнено в полном объеме.	Фактическое освоение средств составило 49,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

- закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» на сумму 117,6 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение семи холодильников класса «А» исполнено в полном объеме. Фактическое освоение средств составило 117,6 тыс. рублей, или 100 %.

- внедрение автоматизированных систем учета потребления используемых ресурсов на сумму 130,8 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - установка узлов учета тепловой энергии исполнено в срок. Фактическое освоение средств составило 130,8 тыс. рублей, или 100 %.

- замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие на сумму 35,4тыс. руб. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов). Фактическое освоение средств составило 35,4 тыс. рублей, или 100 %.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Приобретение частотных преобразователей и насосного оборудования» (на сумму 1225,00 тыс. руб.), и «санация канализационных и водопроводных линий» (Капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г.Азове Ростовской обл.  на сумму 223 991,8 тыс.руб.)  в 2014 году предусматривалось 225 216,8 тыс. рублей.

В 2014 году освоено 36 118,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 152,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 35 966,8 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 16,04 процента. Неосвоенные средства в размере 189 097,9 тыс. рублей (83,96 процента), в том числе:

12,3 тыс. руб. – экономия по торгам;

189 085,6 тыс. руб. – отсутствие потребности в связи изменением источника финансирования.

По данным мероприятиям в качестве контрольных событий, позволяющих оценить результаты выполнения 	приобретено 3 преобразователя частоты Danfoss для МП «Азовводоканал» на общую сумму 1 212,8 тыс. руб., отклонение в сумме 12,2 тыс. руб. – экономия по торгам;	 капитально отремонтировано 1726 м канализационной сети в г. Азове на общую сумму 34 906,2 тыс. руб., отклонение в сумме 189 085,6 тыс. руб. в связи с изменением источника финансирования и отсутствием потребности в данной сумме на 2014 год. Согласно графику производства работ (по результатам торгов) выполнение рассчитано на 3 года, в том числе: 2014 год СМР – 34 754,0 тыс. руб., строительный контроль -152,2 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» расходы бюджета города на 2014 год не предусмотрены.

Мероприятия, реализуемые в направлении «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» обеспечивали проведение оперативного контроля за ходом выполнения программных мероприятий. Отдел промышленности и инвестиций  г. Азова ежеквартально предоставляет в экономический от дел и финансовое управление администрации г. Азова отчеты о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2014,  на 01.07.2014, на 01.10.2014, на 01.01.2015. нформация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | Департамент социального развития г.Азова Семененко Т.С. | 01.10.2014 | 20.12.20 14 | 01.10.2014 | 20.12.2014 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов) позволило сократить потребление электроэнергии | - |
| 1.2. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, «чернобыльцы»)» | ДИО г. Азова Залесская Л.П. | 01.10.2014 | 20.12.20 14 | 01.10.2014 | 20.12.2014 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания. позволило сократить потребление электроэнергии | - |
| 1.3. | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2014 | 01.10.20 14 | 01.07.2014 | 01.10.2014 | Экономия теплоэнергии | Произведена замена трех окон в ЦГБ | - |
| 1.4. | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2014 | 20.12.20 14 | 01.07.2014 | 20.12.20 14 | Экономия электроэнергии | Приобретение семи холодильников класса «А» | - |
| 1.5. | Внедрение автоматизирован- ных систем учета потребления используемых ресурсов | ЦГБ Волова Л.Н. | 01.07.2014 | 20.12.20 14 | 01.07.2014 | 20.12.20 14 | Экономия теплоэнергии | Из двух по договору, установлен один узел учета тепловой энергии | - |
| 1.6. | Приобретение частотных преобразователей и насосного оборудования | Управление ЖКХ г. Азова | 25.11.2014 | 29.12.2014 | 25.11.2014 | 29.12.2014 | приобретение 3-х частотных преобразователя | Монтаж приводов позволит сократить количество аварийных ситуаций и сэкономить энергоресурсы на объектах водоотведения. | - |
| 1.7. | Санация канализационных и водопроводных линий | Управление ЖКХ г. Азова (Авдошин С.В.). | 25.11.2014 | 29.12.2014 | 25.11.2014 | 29.12.2014 | ремонт канализационных путей | капитально отремонтировано 1,7 км канализационных сетей | - |
| Подпрограмма 2 (Проведение обязательных энергетических обследований) |
| 2.1. | Основные мероприятия на 2014 год не запланированы |  |  |  |  |  |  |  | - |

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 46 Приобретение частотных преобразователей и насосного оборудования | Приобрести три частотно-регулируемых привода для канализационно-насосных станций | Приобретено три частотно-регулируемых привода для канализационно-насосных станций | 12,3 | 12,3 |
| Основное мероприятие 47 Санация канализационных и водопроводных линий | капитально отремонтировать 1,7 км канализационных сетей | капитально отремонтировано 1,7 км канализационных сетей | - | - |
| ВСЕГО: |  |  | 12,3 | 12,3 |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове | всего | 225 549,9 | 36 452,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 225 025,0 | 35 966,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 524,9 | 485,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове | всего | 225 549,9 | 36 452,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 225 025,0 | 35 966,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 524,9 | 485,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. | всего | 32,8 | 32,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 32,8 | 32,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 2,6 | 2,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей | всего | 49,3 | 49,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 49,3 | 49,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Закупка оборудования классом энергетической эффективности не ниже класса «А» | всего | 117,6 | 117,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 117,6 | 117,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Внедрение автоматизирован- ных систем учета потребления используемых ресурсов | всего | 130,8 | 130,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет города Азова | 130,8 | 130,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Приобретение частотных преобразователей и насосного оборудования | всего | 1225,0 | 1212,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1225,0 | 1212,8 |
|  |  | бюджет города Азова |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Санация канализационных и водопроводных линий | всего | 223 991,8 | 34 906,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 223 800,0 | 34 754,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 191,8 | 152,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2014 год запланированы 7 основных мероприятий за счет средств федерального и местного бюджета на сумму 225 549,9 тыс. рублей, в том числе  за счет средств федерального бюджета – 225 025,0 тыс. рублей, за счет средств  бюджета города Азова – 524,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили  36 452,1 тыс. руб. (16,16 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 966,8 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова –485,3 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составил 189 097,8 тыс. руб.

Неосвоенные средства в размере 189 097,9 тыс. рублей (83,96 процента), в том числе:

12,3 тыс. руб. – экономия по торгам;

189 085,6 тыс. руб. – отсутствие потребности в связи изменением источника финансирования.

Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  Программы приведена в таблице № 2.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы  за 2014 год приведены в таблице    № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

## Для оценки эффективности выполненных в 2014 году мероприятий

## -экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

## - экономия воды в сопоставимых условиях;

## - экономия газа в сопоставимых условиях;

## - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;

## - доля объемов электроэнергии потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города;

## - доля объемов тепловой энергии потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города;

## - доля объемов газа потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории города;

## - доля объемов воды потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории города;

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2014 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах №№ 4.

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному <1> | 2014 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % | с 2014 года | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |
| 1.1 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | с 2014 года | 100 | 16,16 | В 2014 году капитально отремонтировано 1726 м канализационной сети в г., отклонение в связи с изменением источника финансирования и отсутствием потребности в данной сумме на 2014 год. Согласно графику производства работ (по результатам торгов) выполнение рассчитано на 3 года. |
| 1.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2014 года | 97,8 | 97,7 |  |
| 1.3 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2014 года | 93,1 | 93,0 |  |
| 1.4 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2014 года | 93,9 | 93,8 |  |
| 1.5 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Азова | % | с 2014 года | 78,0 | 78,0 |  |
| 1.6 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | % | с 2014 года | 3 | 3 |  |
| 1.7 | Экономия воды в сопоставимых условиях | % | с 2014 года | 3 | 3 |  |
| 1.8 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | % | с 2014 года | 3 | 3 |  |

## Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

## Муниципальная программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

## Эффективность муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

## Iф1   Iф2    Iфn

## ---- + --- + . + ---

## In1    In2      Inn

## Е = -------------------------- х 100%,

## n

## где Е - эффективность муниципальной программы (процентов);

## Iф1 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации муниципальной программы;

## In1 - нормативный показатель;

## n - количество показателей муниципальной программы.

6. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

Б эф. = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 процентов

утвержденный план

Степень достижения целей муниципальной программы соответствует периоду времени, затраченному на их достижение.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |
| 1.1 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (показатель (индикатор), тенденцией изменения которого является рост значений) | 16,16 | Е = Iф / In *100 %= 16,16/100*100 % |
| 1.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =97,7/97,8 * 100 % |
| 1.3 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =93/93,1 * 100 % |
| 1.4 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =93,9/93,8 * 100 % |
| 1.5 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Азова | 100 | Е = Iф / In *100 %= =78/78 * 100 % |
| 1.6 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| 1.7 | Экономия воды в сопоставимых условиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |
| 1.8 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | 100 | Е = Iф / In *100 %= =3/3 * 100 % |

Как видно из таблицы № 6, значения по 7  показателям 100%, и только по одному показателю освоение составило 16,16%. Освоение средств мероприятий муниципальной программы на 2014 год запланированы 7 основных мероприятий за счет средств федерального и местного бюджета на сумму 225 549,9 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы  фактически освоено 36 452,1 тыс. рублей.  В отношении мероприятия «санация канализационных и водопроводных линий (Капитальный ремонт канализационной сети методом санации         в г. Азове Ростовской обл.)  на сумму 223 991,8 тыс.руб.» согласно графику производства работ (по результатам торгов) выполнение рассчитано на 3 года, в том числе: 2014 год СМР – 34 754,0 тыс. руб., строительный контроль -152,2 тыс. руб.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности Программы» приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове».

Принятие Программы, способствует устойчивому обеспечению экономики и населения города энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2014 год. В течение финансового года внесено 2 изменения в Программу, утвержденных  постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости  таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2014 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 15.08.2014 № 1600 | Изменения объемов финансирования на 2014-2016 годы на 2014-2020 годы составляет 11056,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1558,1 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 7683,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1225,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1225 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова - 6331,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 333,1 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 4183,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств - 3500 тыс. руб., из них: 2014 год – 0,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год – 3500 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Азова» в мероприятии № 46 графу «Номер и наименование основного мероприятия» изложить в редакции: «Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования»;- в графе «Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия» дополнить словами «Управление ЖКХ». |
| 2. | Постановление администрации города Азова от 15.12.2014 № 2659 | «общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 234 856,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 358,1 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 7 683,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета - 225 025,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 025,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова - 6 331,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 333,1 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 4 183,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств - 3 500,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; В таблице 2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Азова»: - в мероприятии № 46 графу «Номер и наименование основного мероприятия» изложить в редакции: «Приобретение частотных преобразователей и насосного оборудования»; - в мероприятии № 47 в графе «Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия» дополнить словами «Управление ЖКХ». |
| 3. | Постановление администрации города Азова от 29.12.2014 № 2806 | «общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 235 048,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 225 549,9 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 7 683,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. в том числе: за счет средств федерального бюджета – 225 025,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 225 025,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Азова – 6 523,5 тыс. руб., из них: 2014 год – 524,9 тыс. рублей; 2015 год – 333,1 тыс. рублей; 2016 год – 333,1 тыс. рублей; 2017 год – 483,1 тыс. рублей; 2018 год – 4 183,1 тыс. рублей; 2019 год – 333,1 тыс. рублей; 2020 год – 333,1 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств – 3 500,0 тыс. руб., из них: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Заместитель главы администрации-

управляющий делами					              Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко