АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017                                         № 414

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125, по результатам за 2016 год согласно приложению.

### 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Глава администрации

города Азова                                                                     В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 03.03.2017 № 414

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2016 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2016 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

за счет средств бюджета города погашена кредиторская задолженность Муниципального унитарного предприятия г. Азова «Теплоэнерго» в сумме 10 000,0 тыс. рублей в целях восстановление платежеспособности данного предприятия;

ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета и бюджета города на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

за счет областного бюджета возмещены затраты по теплоснабжению на территории города Азова в сумме 32 400,0 тыс. рублей;

выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачу обеспечения благоприятного и комфортного проживания жителей города и достигнуть цели повышения уровня благоустройства территории города Азова.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»;

Подпрограмма «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части жилых и нежилых муниципальных помещений многоквартирных домов.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения муниципальным образованием «Город Азов» указанной обязанности в 2016 году в бюджете города Азова были предусмотрены средства на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности города Азова. В отчетном году, на основании соглашения, взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Азов», оплачены некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. в 2016 году выполнена замена двух лифтов в многоквартирном доме по адресу: г. Азов, ул. Макаровского, 25.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации – выполнен первый этап разработки проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)».

Основное мероприятие 2.7. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности – за счет средств бюджета города погашена кредиторская задолженность Муниципального унитарного предприятия г. Азова «Теплоэнерго» в сумме 10 000,0 тыс. руб. в целях восстановление платежеспособности данного предприятия.

Основное мероприятие 2.8. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги – в муниципальном образовании ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Основное мероприятие 2.9. Возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова – за счет областного бюджета возмещены затраты по теплоснабжению на территории города Азова в сумме 32 400,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова» выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Благоустройство территории города.

В рамках основного мероприятия 3.1 за счет средств бюджета города:

увеличен за отчетный год уровень озеленения территории города с 7,7 Га до 13,7 га;

обеспечена уборка территории города, за исключением дорог на площади 35,3 тыс. м2;

Основное мероприятие 3.2. Организация освещения улиц города.

В рамках основного мероприятия 3.2 за счет средств бюджета города:

обеспечено освещение улиц города в темное время суток, объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети составил 2652,2 тыс. кВт. Увеличение показателя на 489,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в утренние и вечерние часы в зимнее время года в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания жителей на территории города, также подключением дополнительных мощностей праздничной иллюминации на период проведения новогодних мероприятий;

приобретена новая праздничная иллюминация для подготовки города Азова к проведению новогодних праздничных мероприятий – 600 м;

обеспечено содержание и ремонт 115,055 км сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории города.

В рамках основного мероприятия 3.3 за счет средств бюджета города:

выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 292 животных;

проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,512 Га: дератизация и дезинсекция, включающая обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города;

в целях совершенствования эстетического состояния территории города проводился текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн и других малых архитектурных форм города в количестве 304 единиц;

проводились работы по содержанию пляжа на площади 17,928 тыс.м2, включающие водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа, уборку его территории, исследование воды водоема, почвы, воды питьевой, содержание спортивных площадок и малых архитектурных форм на пляже, содержание зеленых насаждений, выкос сорной растительности и валку аварийных деревьев;

выполнены работы по ремонту причала «Задонье».

Основное мероприятие 3.5. Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - обеспечена деятельность МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ».

Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения - организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения города.

На подпрограмму «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок» бюджетные средства в 2016 году не предусматривались.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова. Основным целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд. Уровень экономии за 2016 год составил 3,51% от общего объема средств, предусмотренных на осуществление закупок.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» за 2016 год приведен в таблице № 9.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 126 668,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 37 035,7 тыс. рублей;

бюджета города – 89 632,9 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 126 371,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 37 033,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 89 338,2 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,8%. Неосвоенные средства в размере 297,3 тыс. рублей (0,2%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

План на 2016 год – 2 698,7 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 – 2 621,0 тыс. рублей (97,1%). Неисполнение составило 77,7 тыс. рублей (2,9%), в том числе:

55,6 тыс. рублей – экономия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов в связи с приватизацией муниципальных квартир;

22,1 тыс. рублей – экономия в результате предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на основании предоставленных документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»

План на 2016 год – 48 548,3 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 –    48 545,0 тыс. рублей (99,99 %). Неисполнение составило 3,3 тыс. рублей (0,01%) – экономия в связи с перечислением средств субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в пределах сумм, необходимых для оплаты, сложившихся расходов.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»

План на 2016 год – 68 051,9 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 – 67 898,6 тыс. рублей (99,8%). Неисполнение составило 153,3 тыс. рублей (0,2%), в том числе:

142,9 тыс. рублей – неисполнение по организации оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения связано с тем, что государственным казенным учреждением РО «Центром занятости населения города Азова» не направлялись безработные граждане для выполнения общественных работ;

10,4 тыс. рублей – экономия по торгам.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

План на 2016 год – 7 369,7 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2017 – 7 306,7 тыс. рублей (99,1%). Неисполнение составило 63,0 тыс. рублей (0,9%) – экономия бюджетных средств.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 4.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности у подведомственных учреждений, информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 23 показателя, из них по 13 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 6 показателям плановые значения превышены, по 4 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 17,6 процента;

доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности – 28,48 процента;

доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города – 46,87 процента;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города – 70,7 процента;

доля фактически благоустроенной территории   в общей площади зеленых насаждений общего пользования – 14,9 процента;

количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья – 66;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города – 100,0 процентов;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене – 32,7 процента;

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 100,0   процентов;

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 12,51 процента;

площадь обслуживаемых зеленых насаждений – 13,7 га;

объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети – 2 652,2 тыс. кВт;

протяженность освещенных дорог общего пользования – 115,055 км;

убираемая площадь территории города, за исключением дорог – 35,3  тыс. м2;

количество отловленных животных – 292 животных;

обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей – 51,512 га;

площадь минерализованной полосы – 16,8 га;

количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм – 304 единицы;

убираемая площадь пляжа – 17,928 тыс.м2;

количество отремонтированных объектов – 1;

протяженность установленной праздничной иллюминации – 1050 м;

протяженность приобретенной праздничной иллюминации – 600 м;

уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа – 3,51 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблицах №№ 1, 2.

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения семь раз:

1. Постановление администрации города Азова от 06.05.2016 № 675 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований:

на предоставление субсидии на иные цели МБУ г. Азова «Чистый город» на мероприятие «Организация общественных работ в сфере благоустройства и озеленения» в сумме 161,6 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый год» на выполнение работ по организации благоустройства и озеленения города в сумме 1 680,6 тыс. рублей;

на предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности в рамках мер по восстановлению платежеспособности данных предприятий в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

На основании поручения главы администрации города Азова от 26.04.2016 № 50/04-3/914 включены в муниципальную программу расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов в сумме 2 335,3 тыс. рублей на 2018-2020 гг. ежегодно.

2. Постановление администрации города Азова от 27.06.2016 № 1151 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап) в сумме 974,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 734,4 тыс. рублей, из бюджета города - 239,7 тыс. рублей и в связи с корректировкой показателей муниципальной программы.

3. Постановление администрации города Азова от 18.07.2016 № 1345 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый год» на выполнение работ по организации благоустройства и озеленения города (на приобретения горюче-смазочных материалов) в сумме 600,0 тыс. рублей.

4. Постановление администрации города Азова от 31.10.2016 № 2225 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» в части уменьшения бюджетных ассигнований за счет экономии по уличному освещению в сумме 290,1 тыс. рублей и перераспределения бюджетных ассигнований между программными мероприятиями.

5. Постановление администрации города Азова от 17.11.2016 № 2384 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в связи с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

6. Постановление администрации города Азова от 09.12.2016 № 2578 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований:

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый год» на выполнение работ по организации благоустройства и озеленения города и уборке территории города (на приобретение запасных частей к спецтехнике) в сумме 220,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в сумме 100,3 тыс. рублей;

на возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова за счет средств областного бюджета в сумме 32 400,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидии из областного бюджета и бюджета города на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 5 170,9 тыс. рублей;

в части уменьшения бюджетных ассигнований:

за счет экономии по результатам торгов в сумме 320,6 тыс. рублей;

за счет экономии бюджетных средств по уличному освещению в сумме 446,1 тыс. рублей.

7. Постановление администрации города Азова от 30.12.2016 № 2870 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125» принято в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из областного бюджета и бюджета города на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 3,3 тыс. рублей.

- Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

Оценка достижения запланированных результатов;

Оценка бюджетной эффективности.

Оценка достижения запланированных результатов

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом»

Данный критерий рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

В случае, если фактическое значение показателя лучше, если меньше, чем установленное муниципальной программой, то в данном случае применяется формула:

Пi

Ci = ----

Фi

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Установленное муниципальной программой целевое значение показателя (Пi) | Фактическое значение показателя (Фi) | Степень достижения i - показателя муниципальной программы (Ci) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 21,93 | 17,6 | 0,8 |
| 2 | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности* | процентов | 30,48 | 28,48 | 1,07 |
| 3 | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города* | процентов | 41,9 | 48,4 | 0,87 |
| 4 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов | 70,7 | 70,7 | 1,0 |
| 5 | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 8,3 | 14,9 | 1,8 |
| 6 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 75 | 66 | 0,88 |
| 7 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 8 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене* | процентов | 33,2 | 32,7 | 1,02 |
| 9 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 10 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии* | процентов | 15,8 | 12,51 | 1,26 |
| 11 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | 13,7 | 13,7 | 1,0 |
| 12 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети* | тыс. кВт | 2162,7 | 2652,2 | 0,82 |
| 13 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 1,0 |
| 14 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | 35,3 | 35,3 | 1,0 |
| 15 | количество отловленных животных | жив. | 292 | 292 | 1,0 |
| 16 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | 51,512 | 51,512 | 1,0 |
| 17 | площадь минерализованной полосы | тыс.м3 | 16,8 | 16,8 | 1,0 |
| 18 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | 300 | 304 | 1,01 |
| 19 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | 17,928 | 17,928 | 1,0 |
| 20 | количество отремонтированных объектов | единиц | 1 | 1 | 1,0 |
| 21 | протяженность установленной праздничной иллюминации | м | 1050 | 1050 | 1,0 |
| 22 | протяженность установленной праздничной иллюминации | м | 600 | 600 | 1,0 |
| 23 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 3,25 | 3,51 | 1,08 |
|  | Итого |  |  |  | 23,61 |

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

ΣСi

Р = ------------      х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

23,61

Р = ------------    х    100 %  =  102,7 %

23

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя результативности Р больше 80%.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств»

Данный критерий рассчитывается по формуле:

ФР

П = --------      х    100%,

ЗР

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и бюджетом города расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

126 371,3 тыс.руб.

П = -------------------------  х    100% =  99,8 %

126 668,6 тыс. руб.

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета и бюджета города на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного бюджета и бюджета города;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

99,8 %

Э = -------------  =   0,97

102,7 %

Так как значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам №№ 5 - 8.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с отсутствием расходов на 2017-2020 годы на реализацию основного мероприятия 2.2 «строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» необходимо в 2017 году произвести корректировку показателя муниципальной программы 3. «доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города».

Учитывая перевыполнение показателя 5 «доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования» по итогам 2016 года, предлагается произвести его корректировку в 2017 году с учетом фактически сложившегося значения показателя.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |
| 1. | доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 17,61 | 21,93 | 17,6 | в связи с изменением способа управления многоквартирными домами с товарищества собственников жилья на жилищный кооператив |
| 2. | доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности | процентов | 30,43 | 30,48 | 28,48 | В связи с выполнение работ по капитальному ремонту канализационных сетей методом санации |
| 3. | доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города | процентов | 48,4 | 41,9 | 48,4 | В связи с отсутствием расходов в 2016 году на реализацию основного мероприятия 2.2 «строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» |
| 4. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | процентов | 70,7 | 70,7 | 70,7 | - |
| 5. | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 8,3 | 8,3 | 14,9 | в связи с увеличением площади обслуживаемых зеленых насаждений с 7,7 Га до 13,7 Га |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 76 | 75 | 66 | в связи с ликвидацией частных управляющих организаций |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 33,1 | 33,2 | 32,7 | в связи с проведением плановой замены водопроводных сетей |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 14,23 | 15,8 | 12,51 | уменьшения показателя за счет проведения мероприятий, направленных на уменьшение тепловых потерь - наладка тепловых сетей |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | 7,5 | 13,7 | 13,7 | - |
| 3.2 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | 2576,6 | 2162,7 | 2652,2 | увеличение показателя на 489,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в вечернее и утренние часы в целях обеспечения безопасного и комфортно пребывания жителей на территории города н подключением дополнительных мощностей праздничной иллюминации на период празднования новогодних мероприятий |
| 3.3 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 115,055 | - |
| 3.4 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | 35,65 | 35,3 | 35,3 | - |
| 3.5 | количество отловленных животных | жив. | 530 | 292 | 292 | - |
| 3.6 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | 66,6 | 51,512 | 51,512 | - |
| 3.7 | площадь минерализованной полосы | га | 17,8 | 16,8 | 16,8 | - |
| 3.8 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | 224 | 300 | 304 | за счет экономии бюджетных средств, полученной по результатам торгов, дополнительно отремонтировано 4 объекта малых архитектурных форм |
| 3.9 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | 17,928 | 17,928 | 17,928 | - |
| 3.10 | количество отремонтированных объектов | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.11 | протяженность установленной праздничной иллюминации | м | - | 1050 | 1050 | - |
| 3.12 | протяженность приобретенной праздничной иллюминации | м | - | 600 | 600 | - |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 4,0 | 3,25 | 4,51 | в связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2016 году |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 76 | 75 | 66 | в связи с ликвидацией частных управляющих организаций |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 33,1 | 33,2 | 32,7 | в связи с проведением плановой замены водопроводных сетей |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 14,23 | 15,8 | 12,51 | уменьшения показателя за счет проведения мероприятий, направленных на уменьшение тепловых потерь - наладка тепловых сетей |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1 | площадь обслуживаемых зеленых насаждений | га | Управление ЖКХ г. Азова | 7,5 | 13,7 | 13,7 | - |
| 3.2 | объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс. кВт | Управление ЖКХ г. Азова | 2576,6 | 2162,7 | 2652,2 | увеличение показателя на 489,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в вечернее и утренние часы в целях обеспечения безопасного и комфортно пребывания жителей на территории города н подключением дополнительных мощностей праздничной иллюминации на период празднования новогодних мероприятий |
| 3.3 | протяженность освещенных дорог общего пользования | км | Управление ЖКХ г. Азова | 115,055 | 115,055 | 115,055 | - |
| 3.4 | убираемая площадь территории города, за исключением дорог | тыс.м2 | Управление ЖКХ г. Азова | 35,65 | 35,3 | 35,3 | - |
| 3.5 | количество отловленных животных | жив. | Управление ЖКХ г. Азова | 530 | 292 | 292 | - |
| 3.6 | обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей | га | Управление ЖКХ г. Азова | 66,6 | 51,512 | 51,512 | - |
| 3.7 | площадь минерализованной полосы | га | Управление ЖКХ г. Азова | 17,8 | 16,8 | 16,8 | - |
| 3.8 | количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 224 | 300 | 304 | за счет экономии бюджетных средств, полученной по результатам торгов, дополнительно отремонтировано 4 объекта малых архитектурных форм |
| 3.9 | убираемая площадь пляжа | тыс.м2 | Управление ЖКХ г. Азова | 17,928 | 17,928 | 17,928 | - |
| 3.10 | количество отремонтированных объектов | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.11 | протяженность установленной праздничной иллюминации | м | Управление ЖКХ г. Азова | - | 1050 | 1050 | - |
| 3.12 | протяженность приобретенной праздничной иллюминации | м | Управление ЖКХ г. Азова | - | 600 | 600 | - |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 4,0 | 3,25 | 3,51 | в связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2016 году |

### Таблица № 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Залесская Людмила Петровна) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | произведена стопроцентная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города | Управление ЖКХ г. Азова (Дрозд Николай Иванович) | 11.10.2016 | 31.12.2016 | 11.10.2016 | 31.12.2016 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Кузнецов Виталий Викторович) | 30.08.2016 | 31.12.2016 | 30.08.2016 | 31.12.2016 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | выполнен первый этап проектирования, разработаны инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» |  |
|  | Контрольное событие программы: Выполнение этапа проектирования, инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.7 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | 29.04.2016 | 31.12.2016 | 29.04.2016 | 28.06.2016 | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова |  |
|  | Контрольное событие программы: погашение кредиторской задолженности |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | 15.12.2016 | 31.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2016 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания |  |
|  | Контрольное событие программы: ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.9 Возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 30.11.2016 | 31.12.2016 | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова |  |
|  | Контрольное событие программы: восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города Азова |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение фактически благоустроенной территории города | проведены работы по озеленению территории города на площади 13,7 га; проведены работы по уборке территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2 |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 13,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2 |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение фактически благоустроенной территории города | обеспечено освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение фактически благоустроенной территории города | выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 292 животных; проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,512 Га: дератизация и дезинсекция; отремонтировано малых архитектурных форм города в количестве 304 единиц; проводились работы по содержанию пляжа на площади 17,928 тыс.м2 |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 292 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,512 га, площадь минерализованной полосы не менее 16,8 га, проведение ремонта не менее 300 объектов малых архитектурных форм, проведение уборки территории городского пляжа на площади не менее 17,928 тыс. м2 |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: Освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | 29.04.2016 | 31.12.2016 | 29.04.2016 | 31.12.2016 | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм |  |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  |

Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова | всего | 126 668,6 | 126 371,3 |
|  |  | областной бюджет | 37 035,7 | 37 033,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 89 632,9 | 89 338,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Азове | всего | 2 698,7 | 2 621,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 698,7 | 2 621,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | всего | 2 179,4 | 2 123,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 179,4 | 2 123,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова | всего | 519,3 | 497,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 519,3 | 497,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова | всего | 48 548,3 | 48 545,0 |
|  |  | областной бюджет | 37 035,7 | 37 033,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 11 512,6 | 11 511,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 974,1 | 974,1 |
|  |  | областной бюджет | 734,4 | 734,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 239,7 | 239,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности | всего | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 5 174,2 | 5 170,9 |
|  |  | областной бюджет | 3 901,3 | 3 898,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 1 272,9 | 1 272,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова | всего | 32 400,0 | 32 400,0 |
|  |  | областной бюджет | 32 400,0 | 32 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие благоустройства территории города Азова | всего | 68 051,9 | 67 898,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 68 051,9 | 67 898,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство территории города | всего | 33 026,4 | 33 026,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 33 026,4 | 33 026,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация освещения улиц города | всего | 21 144,8 | 21 144,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 21 144,8 | 21 144,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории города | всего | 2 116,3 | 2 114,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 2 116,3 | 2 114,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 | Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | всего | 11 602,8 | 11 594,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 11 602,8 | 11 594,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.6 | Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | всего | 161,6 | 18,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 161,6 | 18,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 7 369,7 | 7 306,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 7 369,7 | 7 306,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | всего | 7 369,7 | 7 306,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 7 369,7 | 7 306,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица № 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | произведена стопроцентная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 55,6 | - |
| Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города | улучшение технического состояния многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов в части замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт | 22,1 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | выполнен первый этап проектирования, разработаны инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)» | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 3,3 | - |
| Основное мероприятие 2.9 Возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | проведены работы по озеленению территории города на площади 13,7 га; проведены работы по уборке территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2 | 0,1 | 0,1 |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | увеличение фактически благоустроенной территории города | обеспечено освещение улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения | 0,2 | 0,2 |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 292 животных; проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,512 Га: дератизация и дезинсекция; отремонтировано малых архитектурных форм города в количестве 304 единиц; проводились работы по содержанию пляжа на площади 17,928 тыс.м2 | 1,4 | 1,4 |
| Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | 8,7 | 8,7 |
| Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | увеличение фактически благоустроенной территории города | увеличение фактически благоустроенной территории города | 142,9 | - |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации в неё подпрограмм | 63,0 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 297,3 | 10,4 |

### Таблица № 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2016 году
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города | +519,3 | софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Азов, ул. Макаровского, 25 | Постановление администрации города Азова от 31.10.2016 № 2225 |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 Возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | + 220,3 | В связи с необходимостью увеличения субсидии на выполнение муниципального задания МБУ г. Азова «Чистый город» | Постановление администрации города Азова от 09.12.2016 № 2578 |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | -519,3 - 220,3 | В связи с образовавшейся экономией по уличному освещению В связи с образовавшейся экономией по уличному освещению | Постановление администрации города Азова от 31.10.2016 № 2225 Постановление администрации города Азова от 09.12.2016 № 2578 |
| Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | - | - | - |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |

Таблица № 7

Информация об исполнении муниципального задания, установленного МБУ г. Азова «Чистый город», 
в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2016 году
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 (тыс. рублей) | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация благоустройства и озеленения | 595,9 | 7,7 Га | 28 167,4 | 13,7 Га | 30 668,3 | увеличение затрат на 2500,9 тыс. руб., в том числе: 1680.6 тыс. руб. на оплату труда рабочих; 600,0 тыс. руб. на приобретение ГСМ; 220,3 тыс. руб. на приобретение запасных частей к спецтехнике | 13,7 Га | 30 668,3 | 368,4 |
| Уборка территории и аналогичная деятельность |  | 35,3 тыс. м2 |  | 35,3 тыс. м2 |  |  | 35,3 тыс. м2 |  |  |
| ВСЕГО: | 595,9 |  | 28 167,4 |  | 30 668,3 |  |  | 30 668,3 | 368,4 |

Таблица № 8

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета города Азова |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 734,4 | 75,4 | 239,7 | 24,6 |
| Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
| Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрации города Азова | 75,4 | 24,6 | 3 898,7 | 75,4 | 1 272,2 | 24,6 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 636,1 |  | 1 511,9 |  |

Таблица № 9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.01.2017г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | факт на 01.01.2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  |  |  |  | 2 698,7 | 2 621,0 | 2 621,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Залесская Людмила Петровна) | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 179,4 | 2 123,8 | 2 123,8 |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  |  | Х | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.5 Предоставление субсидий некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Азова | Управление ЖКХ г. Азова | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 11.10.2016 | 31.12.2016 | 519,3 | 497,2 | 497,2 |
|  | Контрольное событие программы: проведение капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова" |  |  |  |  | 48 548,3 | 48 545,0 | 48 545,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Кузнецов Виталий Викторович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 30.08.2016 | 31.12.2016 | 974,1 | 974,1 | 974,1 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Выполнение этапа проектирования, инженерные изыскания по объекту "Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)" |  |  | Х | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.7 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | 29.04.2016 | 31.12.206 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Контрольное событие программы: погашение кредиторской задолженности |  |  | Х | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.8 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания | 15.12.2016 | 31.12.2016 | 5 174,2 | 5 170,9 | 5 170,9 |
|  | Контрольное событие программы: ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги |  |  | Х | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.9 Возмещение затрат по теплоснабжению на территории города Азова | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | 30.11.2016 | 31.12.2016 | 32 400,0 | 32 400,0 | 32 400,0 |
|  | Контрольное событие программы: восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города Азова |  |  | Х | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  | 68 051,9 | 67 898,6 | 67 898,6 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 33 026,4 | 33 026,3 | 33 026,3 |
|  | Контрольное событие программы: проведены работы по озеленению территории города на площади 13,7 га; проведены работы по уборке территории города, за исключением дорог, на площади 35,3 тыс. м2 |  |  | Х | X | X | X | X |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21 144,8 | 21 144,6 | 21 144,6 |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |  | Х | X | X | X | X |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 24.02.2016 | 31.12.2016 | 2 116,3 | 2 114,9 | 2 114,9 |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 292 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,512 га, площадь минерализованной полосы не менее 16,8 га, проведение ремонта не менее 300 объектов малых архитектурных форм, проведение уборки территории городского пляжа на площади не менее 17,928 тыс. м2 |  |  | Х | X | X | X | X |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11 602,8 | 11 594,1 | 11 594,1 |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | X | X | X | X |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.6 Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | МБУ г. Азова «Чистый город» (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 29.04.2016 | 31.12.2016 | 161,6 | 18,7 | 18,7 |
|  | Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения |  |  | Х | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | 7 369,7 | 7 306,7 | 7 306,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 369,7 | 7 306,7 | 7 306,7 |
|  | Контрольное событие программы: Освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 126 668,6 | 126 371,3 | 126 371,3 |

Управляющий делами администрации	                                                                          В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                          П.В. Бойко