АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                         № 415

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2083, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                О.Ю. Натан

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2019 № 415

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2018 год

- Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2018 год

Муниципальная программа реализовывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации города Азова.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении.

В 2018 году участниками Программы являлись Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова), и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд МБУЗ ЦГБ г. Азова:

– энергосберегающие лампы – 50 шт.;

– энергосберегающие светодиодные светильники – 222 шт.;

– окна металлопластиковые в количестве 13 единиц;

для нужд Департамента социального развития г. Азова (МБУК ГДК г. Азова):

– датчики движения, позволяющие автоматизировать работу электроприборов в целях экономии электроэнергии – 5 шт.;

– энергосберегающие лампы накаливания –100 шт.;

– светодиодные светильники –100 шт.;

для нужд Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова:

– энергосберегающие лампы накаливания – 26 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

  - В 2018 году муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»;

Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований»

    - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» включает в себя сокращение расходов бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии от 3-х процентов бюджетных средств).

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы № 1 направлены на надежное обеспечение города топливно-энергетическими ресурсами.

В рамках подпрограммы 1 реализовано мероприятие «Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей».

Контрольное событие программы позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы:

– приобретение окон металлопластиковых в количестве 13 единиц.

В целях энергоэффективности в подпрограмме 1 реализуются                       еще 3 мероприятия «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие».

Контрольные события, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– приобретение энергосберегающих ламп накаливания;

– приобретение энергосберегающих светильников;

–  приобретение датчиков движения.

  - На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» расходы бюджета города на 2018 год не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г. представлены в таблице              № 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Муниципальной программа в 2018 году реализована в полном объеме с экономией бюджетных средств 3,8% от планового показателя по результатам торгов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2018 год запланированы 4 основных мероприятий за счет средств местного бюджета на общую сумму 326,2 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы фактически освоено 313,9 тыс. рублей, что составляет 96,2% от планового показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» в общем объеме на 2018 год запланированы ассигнования в сумме 160,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 149,2 тыс. рублей, что составляет 92,9% от планового показателя.

На реализацию мероприятия подпрограммы 1 «Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей» в 2018 году предусмотрено 165,7 тыс. руб. Освоено по итогам работы за 12 месяцев 2018 года – 164,7 тыс. руб. или 99,4 % от плановых значений.

По итогам фактического выполнения работ объем неосвоенных средств на реализацию мероприятия подпрограммы 1 в 2018 году составил 12,3 тыс. руб. Экономия сложилась в результате торгов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы приведена в таблице    № 5.

### Сведения об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведены в таблице № 6.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 7 показателей, из них, по всем 7-ми показателям, плановые значения в 2018 году достигнуты.

В таблицах № 3-4 приведена информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2018 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных, для оценки эффективности выполненных мероприятий:

- экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

- экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

- экономия природного газа в сопоставимых условиях;

- экономия воды в сопоставимых условиях;

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

- доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей;

- экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в таблицах 3, 4.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы определяется по методике, согласно постановлению администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд – степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3 = 1 (принять за 1) |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
|  | электрическая энергия | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =81,0/81,1=0,99 (принять за 1) |
|  | тепловая энергия | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп = 0,14/0,14=1 (принять за 1) |
|  | горячая вода | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп 0/0= 0 (принять за 0) |
|  | холодная вода | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =2,88/2,79=1,03 (принять за 1) |
|  | природный газ | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =6,2/3,6= 1,7 (принять за 1) |
| 3 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | 1 | Эп = ИДп/ ИЦп = 35,8/5=7,16 (принять за 1) |
| 4 | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=24,43/24,43=1 (принять за 1) |
| 5 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3=1 (принять за 1) |
| 6 | Экономия воды в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= 3/3=1 (принять за 1) |
| 7. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =3/3=1 (принять за 1) |

Эффективность реализации муниципальной программы

7

Эо = --------- = 1

7

Так как степень достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы Эо более 95%, то такая эффективность оценивается как высокая.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = 4/4=1

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя равно 1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

ССуз = 313,9 /326,2=0,96

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

Эис= 1/0,96=1,04

Таким образом, бюджетную эффективность реализации муниципальной программы можно признать высокой, так как значение Эис составляет выше 0,95.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

– степень достижения целевых показателей – 0,5;

– реализация основных мероприятий – 0,3;

– бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр =1 * 0,5 + 1 * 0,3 +1 * 0,2 = 1

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализации данной муниципальной программы не предусматривается в связи с утверждением постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» начала реализации новой программы, начиная с 2019 года.

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа ции | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове |
| 1.1. | Основное мероприятие: П.9.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | ДИЗО г. Азова (Гл. бухгалтер – Залесская Л.П.) | 31.12.2018 | 01.02. 2018 | 30.07. 2018 | Экономия электроэнергии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания позволило сократить потребление электроэнерги, экономия составила 3,4 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение ламп энергосберегающих |  | 31.12.2018 | Х | 30.07. 2018 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено 26 энергосберегающих ламп | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие: П.9.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Дементьев А.М. –Заместитель главного врача) | 31.12.2018 | 01.02. 2018 | 31.12. 2018 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания и светодиодных светильников позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 8,6 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих ламп накаливания |  | 31.12.2018 | Х | 31.12. 2018 | Х | Приобретено: энергосберегающих ламп – 50 шт.; энергосберегающих светодиодные светильников– 222 шт. | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие: П.19.Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Дементьев А.М. –Заместитель главного врача) | 31.12.2018 | 01.02. 2018 | 30.10. 2018 | Замена (приобретение) окон | Приобретение окон металлопластиковых позволило предотвратить потерю тепла зданий, что способствует оптимизации (в сторону сокращения) потребления электроэнергии | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение металлопластиковых окон |  | 31.12.2018 | Х | 30.10. 2018 | Приобретение металлопластиковых окон | Приобретено металлопластиковых окон – 13 ед. | – |
| 1.4. | Основное мероприятие: П.9.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | МБУК ГДК г. Азов (Гл.бухгалтер – Семененко Т.С.) | 31.12.2018 | 01.07. 2018 | 24.12. 2018 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания и датчиков движения позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 23,8 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение энергосберегающих ламп |  | 31.12.2018 | Х | 24.12. 2018 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено энергосберегающих ламп 100 шт.; светодиодных светильников 100 шт.; датчиков движения 5 шт. | – |
| Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» |
| 2.1. | Основные мероприятия на 2018 год не запланированы | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» | Всего | 326,2 | – | 313,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 326,2 | – | 313,9 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове | Всего | 326,2 | – | 313,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 326,2 | – | 313,9 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: п.9.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Всего | 1,3 | – | 1,3 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,3 | – | 1,3 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие п.9.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Всего | 132,0 | – | 120,7 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 132,0 | – | 120,7 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: п.19.Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей | Всего | 165,7 | – | 164,7 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 165,7 | – | 164,7 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие п.9.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Всего | 27,2 | – | 27,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 27,2 | – | 27,2 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 2 Проведение обязательных энергетических обследований | Всего | Расходы бюджета на реализацию основного мероприятия в 2018 году не предусмотрены |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Всего | Расходы бюджета на реализацию основного мероприятия в 2018 году не предусмотрены |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |

Таблица № 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год, предшествующий отчетному | 2018 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % | с 2017 года | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 90,8 | 81,0 | 81,1 | Увеличение потребления электроэнергии обусловлено введением дополнительных мощностей муниципальным автономным учреждением г. Азова «Спортивный комплекс Э. П. Лакомова» |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,14 | 0,15 | 0,15 | – |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | – |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,40 | 2,88 | 2,79 | Экономия составила 0,09 куб.м. в связи с тем, что работа объекта осуществлялась не в полном объеме. |
|  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 3,5 | 6,2 | 3,6 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2018 году запланирована 6,2 куб. метров на 1 человека населения. Потребность в увеличении значения показателя обусловлено техническим условием на предполагаемое подключение (технологическим присоединением) в 2018 году объекта капитального строительства МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». Фактическое потребление газа в 2018 г. составило 3,6 куб.м. на 1 чел. нас. из-за работы объекта в 2018 году не в полном объеме. |
| 3 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | тыс. кВт/год | 4,9 | 5,0 | 35,8 | Экономия достигнута в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. |
| 4. | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей | Процентов (%) | 24,43 | 24,43 | 24,43 | – |
| 5. | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | – |
| 6. | Экономия воды в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | – |
| 7. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | – |

### Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | с 2017 года | 3 | 3 | – |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |
| 2. | Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 90,8 | 81,0 | 81,1 | Увеличение потребления электроэнергии обусловлено введением дополнительных мощностей муниципальным автономным учреждением г. Азова «Спортивный комплекс Э. П. Лакомова» |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | – |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | – | 0 | 0 | 0 | – |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 2,40 | 2,88 | 2,79 | Экономия составила 0,09 куб.м. в связи с тем, что работа объекта осуществлялась не в полном объеме. |
|  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | Департамент социального развития г. Азова | 3,5 | 6,2 | 3,6 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2018 году запланирована 6,2 куб. метров на 1 человека населения. Потребность в увеличении значения показателя обусловлено техническим условием на предполагаемое подключение (технологическим присоединением) в 2018 году объекта капитального строительства МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». Фактическое потребление газа в 2018 г. составило 3,6 куб.м. на 1 чел. нас. из-за работы объекта в 2018 году не в полном объеме. |
| 3. | Показатель Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | тыс. кВт/год | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 4,9 | 5,0 | 35,8 | Экономия достигнута в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. |
| 4. | Доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей | Процентов (%) |  | 24,43 | 24,43 | 24,43 | – |
| 5. | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | Процентов (%) |  | с 2017 года | 3 | 3 | В 2018 году проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Азова, позволило избежать повышения показателя и позволило сохранить значение на отметке 0,15 Гкал на один квадратный метр общей площади. |
| 6. | Экономия воды в сопоставимых условиях | Процентов (%) |  | с 2017 года | 3 | 3 | – |
| 7. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | Процентов (%) |  | с 2017 года | 3 | 3 | – |

Таблица 5

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П.19.Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей. | Приобретение окон металлопластиковых | Приобретение окон металлопластиковых 13 единиц | 12,3 | 12,3 |
| ВСЕГО: |  |  | 12,3 | 12,3 |

### Таблица № 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 3 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | – | – | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | – | – | Х |

### Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату факт на 01.01.2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: п. 9. Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | ДИЗО г. Азова (Гл. бухгалтер – Залесская Л.П.) | Экономия электроэнергии | 01.02. 2018 | 30.07. 2018 | 1,3 |  | 1,3 | 0 |
|  | Контрольное событие программы: приобретение ламп энергосберегающих (26 шт.) |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие: п.9. Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Дементьев А.М. – Заместитель главного врача) | Экономия электроэнергии | 01.02. 2018 | 31.12. 2018 | 132,0 |  | 120,7 | 11,3 |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих ламп накаливания (50 шт.); светодиодных светильников (222 ед.) |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.1.3. | Основное мероприятие п.19. Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Дементьев А.М. – Заместитель главного врача) | Экономия электроэнергии | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 165,7 |  | 164,7 | 1 |
|  | Контрольное событие программы: приобретение металлопластиковых окон (13 ед.) |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.1.4. | Основное мероприятие: п.9. Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | МБУК ГДК г. Азов (Гл.бухгалтер – Семененко Т.С.) | Экономия электроэнергии | 01.07.2018 | 24.12.2018 | 27,2 |  | 27,2 | 27,2 |
|  | Контрольное событие программы: приобретение энергосберегающих ламп накаливания (100 шт.); светодиодных светильников (100 шт.); датчиков движения (5 шт.) |  |  | X |  | 326,2 |  | 313,9 | 12,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 326,2 |  | 313,9 | 12,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель государственной программы: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций) | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 ДИЗО г. Азова, | X | X | X | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |
|  |  | участник 2 МБУК ГДК г. Азова. |  |  |  | 27,2 |  | 27,2 | 27,2 |
|  |  | участник 3 МБУЗ ЦГБ г. Азова | X | X | X | 297,7 |  | 285,4 | 12,3 |

Заместитель главы администрации по внутренней политике,

организационно-правовым и кадровым впросам                                                            В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                 О.Ю. Натан