АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                                         № 599

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 19.03.2020 № 373

На основании представления Контрольно-счетной палаты города Азова от 06.05.2020 № 4 по факту проведения контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации г. Азова Ростовской области за 2019 год», в целях приведения отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2019 год» в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова», и постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 19.03.2020 № 373 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2019 год» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Дзюбу И.Н.

И.о. главы Администрации

города Азова                                                                   А.Ю. Пшеничная

Верно

Начальник общего отдела                                             О.Ю. Натан

Постановление вносит

общий отдел

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 25.05.2020 № 599

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова

«Информационное общество в городе Азове» по результатам за 2019 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2019 год.

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454 (в актуализированной версии, утверждённой постановлением от 10.12.2019 № 1997). Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» (далее – Программа) является общий отдел администрации г. Азова.

Результаты, достигнутые за отчётный период: доля удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова и удовлетворённых работников администрации города качеством предоставления информационно-коммуникационными технологиями увеличилось по сравнению с запланированным на 2019 год показателем – составила – 98%. Это связано с оптимизацией и повышением эффективности исполнения муниципальной программы. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в таблице № 3.

Результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по обеспечению поддержки социально-экономического развития города путем более глубокого использования информационных технологий, что способствует максимальному исполнению задач, определённых Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове.» (далее – Подпрограмма 1), участник - МКУ «ЦОД» г. Азова;

- «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» (далее – Подпрограмма 2), участник – МАУ «МФЦ» г. Азова.

Целью Подпрограммы 1 является создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти города Азова. Обеспечение электронными ресурсами управления Администрации города Азова.

Задачами Подпрограммы 1 муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» являются:

Развитие информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в деятельности администрации. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата и структурных подразделений администрации, обслуживание недвижимого и движимого имущества, программного оборудования и оргтехники администрации города Азова для бесперебойной работы системы управления.

В рамках реализации Основное мероприятие: 1.1 Внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Данное мероприятие направлено осуществление технической поддержки  и сопровождения системы электронного документооборота, приобретение абонентского оборудования для студий ВКС с Правительством РО, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности, техническое сопровождение ИСОГД.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ ЦОД г. Азова.

Данное мероприятие направлено на организацию деятельности центрального офиса МКУ «ЦОД» г. Азова с целью обеспечения деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Азова, а также обслуживание недвижимого и движимого имущества, программного оборудования и оргтехники Администрации города Азова для бесперебойной работы системы управления.

В целом, осуществление основных мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1 муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове», способствует повышению качества услуг, предоставляемых Администрацией города Азова, а также на базе МКУ «ЦОД» г. Азова. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных в ходе реализации Подпрограммы 1, представлен в таблице № 1.

Целью Подпрограммы 2 Удовлетворённость потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова.

Задачей Подпрограммы 2 является: Предоставления качественных государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова.

В подпрограмму 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» включены мероприятия, направленные на улучшение социального самочувствия населения, нуждающегося в услугах, и исполнение задач государства, связанных с построением работы органов власти всех уровней таким образом, чтобы они были настроены на интересы общества. В решении данных задач важную роль играют многофункциональные центры, являющиеся связующим звеном между потребителями услуг и органами (организациями), непосредственно эти услуги оказывающими.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Муниципальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», включающее в себя:

- материальное обеспечение (финансовое);

- техническое обеспечение;

- обеспечение услугами ЖКХ;

- обеспечение услугами связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий;

- обеспечение охранных мероприятий;

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передачу пакетов документов в органы, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги;

- выдачу результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- консультирование потребителей услуг при обращении в МФЦ лично либо по телефону, а также посредством Интернет-ресурсов.

Основное мероприятие 2.2. «Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет», включающее в себя:

- освещение деятельности МФЦ в печатных СМИ;

- освещение деятельности МФЦ в телевизионных СМИ;

- освещение деятельности МФЦ на информационных Интернет-ресурсах.

Основное мероприятие 2.3. Ведение и наполнение информационных стендов», включающее в себя:

Размещение на информационных стендах актуальной информации о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях в предоставлении услуг, порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц.

По состоянию на 1 января 2020 года МАУ МФЦ г. Азова оказано 43304 услуги, оказано консультаций 11231. Количество заявителей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова, составляет 95,0%  по таблице показателей) за счёт повышения эффективности деятельности муниципального предприятия.

В целом же, осуществление основных мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, способствует повышению качества услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, что соответствует основным задачам государственной политики Российской Федерации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Информация о результатах реализации основных мероприятий муниципальной программы отражена в сводной таблице Отчёта об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» за 2019 год и приведена в таблице № 3.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году повлияли следующие факторы:

- Количество средств на проведение мероприятий по своевременному обновлению компьютерной и офисной техники и по обучению использования ИКТ в органах власти города Азова.

- Ведение мониторинга качества использования ИКТ и своевременного внесения коррективов в методику применения ИКТ.

- Принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств областного и городского бюджета, а также по использованию бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы, что позволило предоставить государственные и муниципальные услуги жителям города Азова в полном объеме и обеспечить бесперебойную работу администрации.

- Проведение мероприятий по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, по приведению помещений МФЦ в соответствие требованиям бренд-бука, развитие инфраструктуры многофункционального центра за счёт повышения эффективности работы сотрудников МАУ «МФЦ» г. Азова.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

в 2019 году

Согласно постановлению от 10.12.2019 № 1997 «О внесении изменений в постановление администрации города от 13.11.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», а также плану реализации Программы, утверждённому распоряжением администрации города от 19.12.2019 № 2088 (далее – План реализации), общий объём финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 35 661,5 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета: 168,6 тыс. руб., за счёт средств бюджета города Азова: 33242,9 тыс. руб., за счёт средств внебюджетных источников: 2 250,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году освоено 34940,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 134,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета города – 32555,5 тыс. руб., за счёт внебюджетных источников 2 250,0 тыс. руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,0%. Неосвоенные средства в размере 721,4 тыс. руб. (2%), в общем по подпрограммам обусловлены сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ, услуг, а также экономией энергоресурсов.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1, согласно Плану реализации, предусмотрены местные бюджетные расходы в количестве 18690,1 тыс. руб., расходы за счёт внебюджетных источников – 0,0 руб. Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализовывались в течение 2019 года на постоянной основе и выполнены в срок.

В результате реализации Подпрограммы 1, в соответствии с отчётом соисполнителя - МКУ «ЦОД» г. Азова, за 2019 год, фактический кассовый расход на 01.01.2020 составил 18 012,7 тыс. руб. (95,0%), в том числе за счет бюджетных средств -18 012,7 тыс. руб. Средства освоены не в полном объёме (остаток – 677,4 тыс. руб.) в связи со сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ и услуг.

На реализацию основных мероприятий на 2019 год Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», согласно Плану реализации, предусмотрено общее финансирование в размере 16 971,4 тыс. руб., из них: средства областного бюджета -168,6 тыс. руб., местные бюджетные расходы в количестве 14 552,8 тыс. руб., расходы за счёт внебюджетных источников – 2 250,0 тыс. руб. Основные мероприятия Подпрограммы 2 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе и исполнены в установленный срок.

В результате реализации Подпрограммы 2, в соответствии с годовым отчётом за 2019 год МАУ МФЦ г. Азова, фактический кассовый расход на 01.01.2020 составил 16 927,4 тыс. руб. (96,0 %), в том числе за счет областных бюджетных средств – 134,6 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 14 542,8тыс. руб., за счет внебюджетных источников 2250,0 руб. Остаток неизрасходованных средств составил 44 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2019 год предусмотрено 2 показателя, по обоим показателям плановые значения в 2019 году достигнуты.

Таким образом, достижение целей и задач муниципальной программы в 2019 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

- процент работников администрации города Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов, удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ (93 % по плану и 97 % по факту);

- процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова (90% по плану и 95 % по факту).

По итогам реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей, а именно:

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове.».  запланированы к реализации в 2019 году следующие показатели (индикаторы):

- Информационно материальное обеспечение – 100%

- приобреталось лицензий на программное обеспечение-12 шт.

- установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения -136

- количество размещаемых документов – 2000

- количество обслуживаемой вычислительной техники – 256

- обеспечение информационной безопасности -1

- Количество поддерживаемых программно-аналитических комплексов, систем и сетей - 4

По всем запланированным показателям (индикаторам) Подпрограммы 1 плановые значения в 2019 году достигнуты и представлены в таблице № 3.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове», оплата работ и мероприятий, выполненных в 2019 году составила 16927,4- тыс. рублей.

Данные средства были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (контрольное событие: «Обеспечение бесперебойного функционирования МАУ МФЦ г. Азова по оказанию государственных и муниципальных услуг населению города»), которое включает в себя:

- материальное (финансовое) обеспечение;

- техническое обеспечение;

- обеспечение услугами ЖКХ;

- обеспечение услугами связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий;

- обеспечение охранных мероприятий;

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передача пакетов документов в органы, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги;

- выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- консультирование потребителей услуг при обращении в МФЦ лично либо по телефону, а также посредством Интернет-ресурсов.

Основные мероприятия по регулярному освещению деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и в сети Интернет, а также ведение и наполнение информационных стендов, которые включат в себя повышение информированности потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях (организациях) в предоставлении услуг, порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц, финансирования не требуют.

В целом же осуществление основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует повышению качества оказания услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 1.

##### Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

  - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципаль-ной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Процент работников администрации города Азова МКУ ЦОД г. Азова отраслевых функциональных органов удовлетворенных качеством предоставления им ИКТ. | Процент % | 80 | 80 | 1,0 |
| 2 | Показатель 2 Процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова от общего числа потребителей услуг. | Процент % | 95 | 95 | 1,0 |
| 3 | Показатель 1.1 Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | шт. | 12 | 12 | 1,0 |
| 4 | Показатель 1.2 Доля сотрудников аппарата администрации города Азова удовлетворенных информационно – материальным обеспечением | шт. | 100 | 100 | 1,0 |
| 5 | Показатель 1.3 Количество вычислительной техники,для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного програмного обеспечения. | шт | 136 | 136 | 1,0 |
| 6 | Показатель 1.4 Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети интернет. | шт | 2000 | 2000 | 1,0 |
| 7 | Показатель 1.5 Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования. | шт. | 256 | 256 | 1,0 |
| 8 | Показатель 1.6 Количество созданных подсистем обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова Финансового управления администрации г.Азова,Управления ЖКХ г.Азова и МКУ «ЦОД» г.Азов. | шт. | 1 | 1 | 1,0 |
| 9 | Показатель 1.7 Количество поддерживаемых программно-аналитических комплексов,систем и сетей. | шт | 4 | 4 | 1,0 |
| 10 | Показатель 2.1 Процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова от общего числа потребителей услуг | % | 95 | 95 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 10 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 10 / 10= 1,0

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы выше 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв/М , где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

*Сведения об основных мероприятиях приведены в таблице № 1.

СРом = 5 / 5 = 1,0

Так как суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет выше 0,95, следовательно, уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году высокий. В муниципальной программе за 2019 год все основные мероприятия считаются выполненными в полном объеме с достижением качественного результата.

6.3 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в  бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 2/2=1

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.4.  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

*Без учёта внебюджетных источников

ССуз = 32 690,1 / 33 411,5=0,98

что соответствует высокому показателю.

6.5. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1 / 0,98 = 1,02

Таким образом, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой ( > 0,95).

6.6. Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по принципу:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.7. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эисх 0,2

УРпр2018= 1,0 х 0,5 + 1,0  х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,004

Вывод об общей эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год (согласно постановлению от 10.08.2018 № 1805): уровень эффективности реализации муниципальной программы в целом признается высоким в соответствии с произведенными расчетами на основании утвержденной Методики оценки эффективности муниципальной программы.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период.

Предлагается продолжение реализации муниципальной программы в соответствии с постановление Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова». При дальнейшей реализации муниципальной программы предусматривается  приведение в соответствие со стратегией и во исполнения рекомендаций Минэкономразвития РО .

### Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове» обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г.Азова. | Администрация города Азова (общий отдел) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Информационно материальное обеспечение деятельности органов исполнительной власти города Азова | МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администра-ции и отраслевых (функциона-льных) органов администра-ции города работает бесперебой-но |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 Формирование современной информационно –телекоммуникационной инфраструктуры администрации и обеспечение ее бесперебойного функционирования. | МКУ «ЦОД» г. Азова (Горохов В.С) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности МКУ ЦОД города Азова. | МКУ «ЦОД» г. Азова | 31.12.2019 |  | 31.12.2019 | Реализация потребностей в программном обеспечении МКУ «ЦОД» г. Азова,аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 Обеспечения деятельности аппарата администрации | МКУ «ЦОД» г. Азова |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» | Администрация города Азова (общий отдел) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества предоставления государствен-ных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г.Азова и, как следствие, удовлетворённость потребите-лей услуг. | Повышение показателя удовлетворён-ности граждан-потребителей услуг фактического относительно планируемого |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». | МАУ МФЦ г. Азова | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1. Обеспечение пербойного функционирования МАУ МФЦ г.Азова по оказанию государственных и муниципальных услуг населению города. | МАУ МФЦ г. Азова | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бесперебойная работа МАУ МФЦ г. Азова | МАУ МФЦ г. Азова работает бесперебойно, услуги предоставля-ются. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет | МАУ МФЦ г. Азова | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2. Проведение информационно-разьяснительной работы среди населения о преимуществах и принципах работы МФЦ. | МАУ МФЦ г. Азова | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о преимуществах и принципах работы МФЦ | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о преимуществах и принципах работы МФЦ |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Ведение и наполнение информационных стендов. | МАУ МФЦ г. Азова | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Информирование населения города о порядке и схеме работы учреждений МФЦ, а также правах и обязанностей потребителей услуг | МАУ МФЦ г. Азова | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Информирование населения города о порядке и схеме работы МФЦ | Информирование населения города о порядке и схеме работы МФЦ |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» | Всего | 35 661,5 | 35661,5 | 34940,1 |
|  | областной бюджет | 168,6 | 168,6 | 134,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 33242,9 | Х | 32555,5 |
|  | внебюджетные источники | 2250,0 | Х | 2250,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове. | Всего | 18690,1 | 18690,1 | 18012,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18690,1 | Х | 18012,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова | Всего | 18690,1 | 18690,1 | 18012,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18690,1 | Х | 18012,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» | Всего | 16971,4 | 16971,4 | 16927,4 |
|  | областной бюджет | 168,6 | 168,6 | 134,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - |  | - |
|  | местный бюджет | 14552,8 | Х | 14542,8 |
|  | внебюджетные источники | 2250,0 | Х | 2250,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. | Всего, | 16971,4 | 16971,4 | 16927,4 |
|  | областной бюджет | 168,6 | 168,6 | 134,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - |  | - |
|  | местный бюджет | 14552,8 | Х | 14542,8 |
|  | внебюджетные источники | 2250,0 | Х | 2250,0 |

### Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г.Азова» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Процент работников администрации города Азова МКУ «ЦОД» г. Азова отраслевых(функциональных)органов удовлетворенных качеством предоставления им ИКТ | Процент % | 90 | 80 | 80 |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1. Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | шт. | 0 | 12 | 12 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля сотрудников аппарата администрации города Азова,удовлетворенных информационно-материальным обеспечением | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3. Количество вычислительной техники для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения. | шт. | 136 | 136 | 136 |  |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 1.4 Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети интернет. | % | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 1.5. Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования. | шт. | 256 | 256 | 256 |  |
| 1.6 | Показатель (индикатор) 1.6 Количество созданных подсистем обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова Финансового управления администрации г.Азова,Управления ЖКХ г.Азова и МКУ «ЦОД» г.Азов | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Показатель (индикатор) 1.7 Количество поддерживаемых программно- аналитических комплексов систем и сетей. | шт | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |
| 2 . | Показатель (индикатор) 2. Процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, от общего числа потребителей услуг. | % | 93 | 95 | 95 | Фактическое значение показателя |
| 2.1 | Показатель (индикатор) 2.1 Процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, от общего числа потребителей услуг. | % | 93 | 95 | 95 | Фактическое значение показателя |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

| * - С учетом последних изменений, внесенных в нормативно-правовой акт об утверждении Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г.Азова» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение | шт. | Администрация города Азова | 0 | 12 | 12 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Доля сотрудников аппарата администрации города Азова, удовлетворенных информационно – материальным обеспечением | % | Администрация города Азова | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) Количество вычислительной техники для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения | шт | Администрация города Азова | 136 | 136 | 136 |  |
| 1.4 | Показатель( индикатор) Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети интернет | % | Администрация города Азова | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 1.5 | Показатель( индикатор) Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования | шт | Администрация города Азова | 256 | 256 | 256 |  |
| 1.6 | Показатель( индикатор) Количество созданных подсистем обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова, Финансового управления администрации города Азова,Управления ЖКХ г.Азоваи МКУ «ЦОД» г.Азова | шт | Администрация города Азова | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Показатель( индикатор) Количество поддерживаемых програмно- аналитических комплексов систем и сетей | шт | Администрация города Азова | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2 « Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Процент потребителе удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, от общего числа потребителей услуг | % | Администрация города Азова | 93 | 95 | 95 |  |

Таблица № 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведения
закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведения закупок 1 2 3 4 5 Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове» Х Х 721,4 677,4 Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова Х Х 677,4 677,4 Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова Своевременное и полное приобритение лицинзионных прав на современное программное обеспечение,проведение работ по обновлению и актуализации используемого программного обеспечения. МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города работают бесперебойно 677,4 677,4 Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» Х Х Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Повышение качества предоставления государствен-ных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г.Азова и, как следствие, удовлетворённость потребите-лей услуг. Бесперебойная работа МАУ МФЦ г. Азова Повышение показателя удовлетворённости граждан-потребителей услуг фактического относительно планируемого. МАУ МФЦ г. Азова работает бесперебойно, услуги предоставляются 44,0

Таблица № 6

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципального программы в 2019 году

|  | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Азова |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове» | 77,6 | 22,4 | 134,6 | 77,6 | 38,8 | 22,4 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове,обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г.Азова | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» | 77,6 | 22,4 | 134,6 | 77,6 | 38,8 | 22,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. | 77,6 | 22,4 | 134,6 | 77,6 | 38,8 | 22,4 |

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2019 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на …(отсутствует) |
| Основное мероприятие 1.1 Внедрение и развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) | - | - | - | - | - | - |
| Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». | 77,6 | 22,4 | 123,0 | 77,6 | 35,5 | 22,4 |
| Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». | 77,6 | 22,4 | 11,6 | 77,6 | 3,3 | 22,4 |

Таблица № 8

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в отчетном году, тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2019 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 484,1 | 2423,1 | - | - | - | 2423,1 | - | 2250,0 | 1009,0 | 217,4 | 967,8 | 55,8 | 177,5* |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджет-ным учреж-дениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| МАУ МФЦ г. Азова | 484,1 | 2423,1 | - | - | - | 2423,1 | - | 2250,0 | 1009,0 | 217,4 | 967,8 | 55,8 | 177,5* |
| Итого по автоном-ным учрежде-ниям | 484,1 | 2423,1 | - | - | - | 2423,1 | - | 2250,0 | 1009,0 | 217,4 | 967,8 | 55,8 | 177,5* |

*479,7 тысяч рублей, остаток средств с учетом израсходованных на непрограммные мероприятия.

Таблица № 9

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100 % |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | 100% |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 10

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | 100% |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

Управляющий делами

администрации                                                                                 И.Н Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                               О.Ю. Натан