АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021                                         № 178

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И.

Глава Администрации

города Азова                                                                                     В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                               О.Ю. Натан

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению Администрации города Азова от 26.02.2021 № 178

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» по результатам за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по I этапу благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове;

- выполнены работы по проведению археологических исследований на объекте «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове»;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории под уличные тренажеры, прилегающей к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 81 А;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории, прилегающей к МБДОУ детский сад №19 «Ивушка» по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Макаровского, 35;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресам: г. Азов, ул. Азовская, ул. Солнечная, пер. Короткий;

- выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Пушкина, ограниченной б-ром Петровским и ул. Чехова.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Азова» в 2020 году выполнено следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова.

В 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове. Произведены демонтажные работы, мощение, укладка тротуарной плитки, облицовка стен парапета, покраска кирпичной стены, покраска торговых павильонов, монтаж облицовки подпорной стены, установка светильного оборудования, благоустройство сетей наружного освещения, бетонирование пандуса, бетонирование смотровой площадки, извлечение свай шпунтового ряда, запуск линии наружного освещения.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по осуществлению археологических исследований на объекте «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове». Проведены спасательные археологические работы на территории объекта археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем» и «Некрополь Крепостного городища».

Также выполнены работы по благоустройству объектов по проекту инициативного бюджетирования:

- благоустройство общественной территории под уличные тренажеры, прилегающей к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 81 А: закуплены и установлены тренажеры на спортивной площадке;

- благоустройство общественной территории, прилегающей к МБДОУ детский сад №19 «Ивушка» по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Макаровского, 35: выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, освещению, установке малых архитектурных форм, обустройству детской площадки и площадки для взрослых;

- благоустройство общественной территории по адресам: г. Азов, ул. Азовская, ул. Солнечная, пер. Короткий: проведены работы по устройству тротуарной дорожки;

- благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Пушкина, ограниченной б-ром Петровским и ул. Чехова - выполнены демонтажные работы, устроены парковочной зоны для автомобилей, выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, установлены малые архитектурные формы, произведена разметка парковочных мест, озеленение.

В 2020 году по подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий города Азова» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое исполнено, но с нарушением срока выполнения работ.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова» в 2020 году бюджетные средства не предусмотрены.

Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются:

неудовлетворительная работа подрядных организаций;

позднее выделение бюджетных ассигнований и, как следствие, позднее начало работ по осуществлению археологических исследований.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 64 735,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 44 585,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 15 538,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 611,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 64 773,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 44 585,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 15 575,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 611,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 64 735,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 44 585,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 15 538,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 611,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 40 305,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 24 359,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 12 313,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 632,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 24 429,8 тыс. рублей, в том числе:

460,7 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

23 969,1 тыс. рублей - экономия исходя из фактически выполненных объемов работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2020 год предусмотрено 3 показателя, плановые значения по которым достигнуты.

Показатель 1. «доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства» – 65,4 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2. «количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу» - 1 единица, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3. «количество благоустроенных общественных территорий города Азова в рамках проектов инициативного бюджетирования» - 4 единицы, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 и №4.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | 65,4 | 65,4 | 1 |
| 2 | Показатель 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу | процентов | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий города Азова в рамках проектов инициативного бюджетирования | единиц | 4 | 4 | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 3 / 3 = 1

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет выше 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (мероприятий), предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом (СРм) = Мв / М = 1 / 1 = 1

где:

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1 / 1 = 1,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 40 305,6 тыс. рублей / 64 735,4 тыс. рублей = 0,62

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1,0 / 0,62 = 1,6

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эис составляет более 0,95.

6.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРом х 0,3 + Эисх 0,2 = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,6 х 0,2 = 1,12

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как УРпр составляет более 0,95.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно приложениям №№ 5 - 7.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 24 429,8 тыс. рублей в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование только за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2020 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

администрации                                                                                      И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                    О.Ю. Натан

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Азова» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Директор – Сеник Сергей Владимирович) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Азова | выполнены работы на объекте « I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове; проведены археологические исследования на объекте «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове»; выполнены работы по 4-м объектам инициативного бюджетирования | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Азова в полном объеме |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | акты о выполненных работах | подписаны акты о выполненных работах, в соответствии с чем осуществлена оплата выполненных работ |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории города Азова | Всего | 64 735,4 | 64 735,4 | 40 305,6 |
|  | областной бюджет | 15 538,1 | 15 538,1 | 12 313,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 44 585,9 | 44 585,9 | 24 359,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 44 585,9 | 44 585,9 | 24 359,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4 611,4 | 4 611,4 | 3 632,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий города Азова | Всего | 64 735,4 | 64 735,4 | 40 305,6 |
|  | областной бюджет | 15 538,1 | 15 538,1 | 12 313,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 44 585,9 | 44 585,9 | 24 359,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 44 585,9 | 44 585,9 | 24 359,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4 611,4 | 4 611,4 | 3 632,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова | Всего | 64 735,4 | 64 735,4 | 40 305,6 |
|  | областной бюджет | 15 538,1 | 15 538,1 | 12 313,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 44 585,9 | 44 585,9 | 24 359,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 44 585,9 | 44 585,9 | 24 359,4 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4 611,4 | 4 611,4 | 3 632,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова» | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | 65,1 | 65,4 | 65,4 | - |
| Подпрограмма1. «Благоустройство общественных территорий города Азова» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Азова | процентов | 18,2 | - | - | Исключение показателя из программы с 2020 года |
| 3. | Показатель 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий города Азова в рамках проектов инициативного бюджетирования | единиц | - | 4 | 4 | - |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий города Азова» |
| 1.1 | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Азова | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 18,2 | - | - | Исключение показателя из программы с 2020 года |
| 1.2 | Показатель 1.2. Количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий города Азова в рамках проектов инициативного бюджетирования | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | - | 4 | 4 | - |

Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

### Информация

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведения 
закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведения закупок 1. 2. 3. 4. 5. Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» Х Х 24 429,8 - Подпрограмма1. «Благоустройство общественных территорий города Азова» Х Х 24 429,8 - Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Азова повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства общественных территорий города Азова выполнены работы по объекту «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове»; проведены археологические исследования на объекте «I этап благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в городе Азове»; выполнены работы по 4-м объектам инициативного бюджетирования 24 429,8 -

Приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 7 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |