АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                        № 282

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474 (с учетом изменений, утвержденных постановлением 20.08.2020 № 906) за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации

города Азова	                                                                             В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                         О.Ю. Натан

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 19.03.2021 № 282

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и  энергетики в городе Азове» за 2020 год

- Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2020 год

Муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова».

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2020 год (далее Программа) является Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении. Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В начале 2020 года участниками  муниципальной программы являлись: Департамент социального развития г. Азова (МБУК ГДК и МБУЗ ЦГБ); Департамент имущественно-земельных отношений; промышленные предприятия города, пресс-служба Администрации города Азова.

В соответствии с решением Азовской городской Думы VII созыва от 29.04.2020 № 52 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановлением администрации города Азова от 20.08.2020 № 906 «О внесении измений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474», были внесены изменения, в соответствии с которыми Департамент социального развития г. Азова, в том числе: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова) не вошли в число участников Программы.

Таким образом, участником Программы в 2020 году являлся Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова:

– энергосберегающие лампы – 20 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2020 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. Муниципальная программа включала в себя две подпрограммы:

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» за 2020 год;

№ 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В 2020 году расходы бюджетных средств предусматривались только на выполнение программных мероприятий подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Участником Программы в 2020 году стал Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова).

В результате реализации подпрограммы №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» отмечалось сокращение расходов бюджета за счет более эффективного использования ресурсов в бюджетной сфере, что отразилось в ежегодной экономии от 3-х процентов бюджетных средств.

Основные мероприятия (далее – О.М.), реализуемые в рамках подпрограммы № 1 были направлены на создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Всего в 2020 году участником реализовывалось 1 основное мероприятия подпрограммы № 1:

– О.М. 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установа  датчиков движения» (ДИЗО г. Азова).

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения. Установка датчиков движения (при необходимости).

Мероприятие реализовано в полном объеме. Всего приобретено 20 ед. энергосберегающих ламп, достигнута экономия электроэнергии не ниже плановых показателей.

2.2. По подпрограмме № 2 в 2020 году участниками реализовывалось 4 основных мероприятия:

– О.М. 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного  и энергетического комплекса»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.1. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» Показатель не достигнут. Ведется работа по стимулированию обновления основных производственных фондов. Мероприятие считать реализованным не в полном объеме.

– О.М. 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации, реконструкции и созданию новых производств».

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)»

Показатель достигнут. Оказывается регулярная поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты. Мероприятие считать реализованным в полном объеме.

– О.М. 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)».

Показатель достигнут. Информационная среда для инвесторов созданна. Мероприятие считать реализованным в полном объеме.

– О.М. 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)».

– создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города.

Показатель достигнут. Перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов сформирован. Мероприятие считать реализованным в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г. представлены в таблице              № 1,6.

Сведения о реализации мероприятий отражаются в Отчете об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2020 г.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2020 году реализована в полном объеме. 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2020 год запланированы 5 основных мероприятий, из них только 1 основное мероприятие реализуются за счет средств местного бюджета на общую сумму 1,3 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы из 5 запланированных мероприятий все мероприятия реализованы, показатель не достигнут по 1 мероприятию, фактически освоены 1,3 тыс. рублей, что составляет 100% от планового показателя.

На реализацию мероприятия подпрограммы № 1 «Замена (приобритение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2020 год запланированы ассигнования в сумме 1,3 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 1,3 тыс. рублей, что составляет 100% от планового показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 финансирование не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы приведена в таблице № 5.

### Сведения об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведены в таблице № 6.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2020 год, предусмотрено 6 показателей (в рамках подпрограммы № 1), требующих финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Из них, по 6-ти показателям плановые значения достигнуты.

Муниципальной программой на 2020 год, предусмотрено 2 показателя (в рамках подпрограммы № 2), не требующих финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета

В таблицах № 3-4 приведена информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2020 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных, для оценки эффективности выполненных мероприятий:

Показатель 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

Показатель 1.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

1.2.1. электрическая энергия;

1.2.2. тепловая энергия;

1.2.3. горячая вода;

1.2.4.холодная вода;

1.2.5. природный газ;

Показатель 1.3. Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие;

Показатель 1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

Показатель 1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях;

Показатель 1.6. Экономия природного газа в сопоставимых условиях.

Показатель 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;

Показатель 2.3. Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности муниципальной программы определяется по методике, согласно постановлению администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения, т. е. достижения целевых показателей (Эп), основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Расчет составного показателя 1.2. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» принимается как среднеарифметическое результатов расчетов по каждому виду ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ), произведенных в соответствии с методикой аналогично расчетам показателей  1.3.–1.6.

При расчете показателей, не предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям ресурсов (горячая вода), где предусмотрен плановый показатель «0», считать показатель «0» достигнутым.

Показатели 2.1, 2.3. подпрограммы № 2 считать достигнутыми. Указанные показатели не предполагают расходования бюджетных средств, исполнение достигается методом статистического наблюдения в течение всего отчетного периода.

Также, следует учитывать, что муниципальная программа не содержит методики расчетов показателей по подпрограмме № 2, поскольку они не оказывают влияния на результативность и эффективность использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд – степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |
| 1 | 1.1.Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3 = 1 (принять за 1) |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| 2 | 1.2.Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
|  | 1.2.1 электрическая энергия | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =80,8/67,1=1,20 (показатель достигнут, принять за 1) |
|  | 1.2.2.тепловая энергия | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп = 0,15/0,15=1 (показатель достигнут, принять за 1) |
|  | 1.2.3. горячая вода | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп 0/0= 0 (показатель достигнут, принять за 1) |
|  | 1.2.4.холодная вода | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =2,70/2,68=1,03 (показатель достигнут, принять за 1) |
|  | 1.2.5.природный газ | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =6,00/5,9= 1,02 (показатель достигнут, принять за 1) |
|  | Итого по составному показателю: | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп = 5/5=1 (показатель достигнут, принять за 1) |
| 3. | 1.3.Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | 1 | Эп = ИДп/ ИЦп = 122,0/5,1=23,9 (показатель достигнут, принять за 1) |
| 4 | 1.4.Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3=1 (показатель достигнут, принять за 1) |
| 5 | 1.5.Экономия воды в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= 3/3=1 (показатель достигнут, принять за 1) |
| 6 | 1.6.Экономия природного газа в сопоставимых условиях | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =3/3=1 (показатель достигнут, принять за 1) |
| 7 | 2.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 0 | Достигается методом статистического наблюдения. Запланировано: 37 912 341,9 Достигнуто : 31357706,0 (показатель не достигнут, принять за 0) |
| 8 | 2.3.Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | 1 | Достигается методом статистического наблюдения. Запланировано: 2819,76 Достигнуто : 3679,12 (показатель достигнут, принять за 1) |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы (Эо):

Эп        1+1+1+1+1+1+0+1        7

Эо = ---  =  ------------------------- =  ----- = 0,86

n                    8                          8

В соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова (Постановление 10.08.2018                                         № 1805, если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей при реализации указанной муниципальной программы (Эо) составила 0,86, то эффективность целесообразно оценить как достигшую удовлетворительного  уровня.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = 4/5=0,80, где:

4 – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году;

5 – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году.

Поскольку суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы вошла в интервал от 0,75 до 0,95, и составила 0,80, то это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1, где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 2020 году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 2020 году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как отношение фактически произведенных в 2020 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 1,3/1,3= 1, где:

1,3 – фактически произведенные в 2020 году бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы (Зф);

1,3 – их плановые значения (Зп).

3. Эффективность использования бюджетных средств (Эис) на реализацию программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз =1/1=1, где:

1 – степень реализации всех мероприятий программы (СРм);

1– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета (ССуз).

Таким образом, бюджетную эффективность реализации указанной муниципальной программы можно признать удовлетворительной, так как значение Эис =1.

6.4. Уровень реализации муниципальной программы

Поскольку, в соответствии с Методикой, для оценки эффективности реализации муниципальной программы рекоменовано применять следующие коэффициенты значимости:

– степень достижения целевых показателей (Эо) – 0,86;

– степень реализации основных мероприятий (СРом) – 0,8;

– бюджетная эффективность (Эис) – 1.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 +Эис * 0,2 ,

где       Эо  = 0,86;

СРом  = 0,8;

Эис  = 1.

УРпр =   0,86 * 0,5 + 0,8 * 0,3 + 1* 0,2 = 0,43+0,24+0,2=0,87

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет 0,87.

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы (УРпр) в отчетном 2020 году следует признать удовлетворительной.

Таким образом, Программу можно считать реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

6.5. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ.

Несмотря на то, что при реализации муниципальной программы в рамках установленных бюджетных полномочий было достигнуту использование наименьшего объема бюджетных средств для достижения наилучшего результата в пределах определенного муниципальной программой объема средств, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам расчетов считается удовлетворительной.

7. О предложениях по дальнейшей реализации программы.

В дальнейшем планируется продолжение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове».

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали зации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |
| Подпрограмма № 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |
| 1. | О.М.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения. | ДИЗО г. Азова (Гл. бухгалтер – Залесская Л.П.) | 31.12.2020 | 09.01. 2020 | 30.07. 2020 | Экономия электроэнер гии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания позволило сократить потребление электроэнерги, экономия составила 293,7 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение ламп энергосберегающих |  | 31.12.2020 | Х | 30.07. 2020 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено 20 люминесцентные лампы | Х |
| Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
| 2. | Основные мероприятия на 2020 год | – | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | – | – | На 2020 год запланированы 5 основных мероприятий, из них только 1 основное мероприятие реализуются за счет средств местного бюджета на общую сумму 1,3 тыс. рублей, фактически освоены 1,3 тыс. рублей, что составляет 100% от планового показателя. Из 5 запланированных мероприятий все мероприятия реализованы, показатель не достигнут по 1 мероприятию. Показатель 2.3. достигнут. На недостижение показателя 2.1 в 2020 году значительное влияние оказала общероссийская макроэкономическая ситуация в промышленной отрасли, что также отрицательно сказалось на динамику роста обрабатывающих производств на муниципальном уровне. |
| 3. | О.М. 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» |  | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 |  | В течение 2020 года на промышленных предприятиях города наблюдалось обновление основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое, проводилось техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса. | По показателю 2.1. Плановый показатель в 2020 году ожидался в объеме 37912341,9 тыс. руб. Фактически объем отгруженых товаров по показателю составил 31357706,0 что ниже планового показателя и показателя предыдущего года. Снижение объема отгруженных товаров связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий, в связи с введением в 2020 году ограничительных мер на ведение производственной деятельности в период пандемиии. Показатель 2.1. не достигнут. |
|  | Контрольное событие программы: выполнение прогнозного показателя 2.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» | Тыс. руб. |  |  |  | 37 912341,9 | 31357706,0 |  |
| 4. | О.М. 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации, реконструкции и созданию новых производств». |  | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 |  | Показатель достигнут. Оказывается регулярная поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты. Мероприятие реализовано в полном объеме. |  |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы: – выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» |  |  |  |  | - | - |  |
| 5. | О.М. 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова» |  | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова. Информационная среда для инвесторов созданна. Показатель достигнут. Мероприятие считать реализованным в полном объеме. |  |  |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы: – выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)». – создание информационной среды для инвесторов. |  |  |  |  |  | В течение отчетного периода регулярно проводилось информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова. Создана информационная среда для инвестора на сайте администрации, размещен инвестиционный паспорт города, организовано взаимодействие с СМИ по размещению на страницах печатныхи жлектронных носителей серии статей о промышленных предприятиях города и бизнес-среде. Ведется подготовка по созданию выставки, посвященной промышленному сектору экономики, на базе Азовсккого городского заповедника, а также ведется актуализация информационных ресурсов. Мероприятие считать реализованным в полном объеме. |  |
| 6 | О.М. 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» |  | 31.12.2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов |  |  |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы: – выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)». – создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города. |  |  |  |  |  | Показатель достигнут. Перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов сформирован. Мероприятие считать реализованным в полном объеме. |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | Всего | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма № 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». | Всего | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: п.1.1.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения. | Всего | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»» | Всего | Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году не предусмотрены |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основные мероприятия в 2020 запланированы, но не предполагают финансирования | Всего: | Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году не предусмотрены |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |

Таблица № 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному | 2020 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |
| 1. | 1.1. Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % | с 2019 года | 3 | 3 |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждениях» |
| 2. | 1.2.Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
|  | 1.2.1электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 80,7 | 80,8 | 67,1 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее –городские МБУ) в 2020 году планировалась 80,8 кВт/ч на 1 человека населения. С учетом итогов фактического потребления городскими МБУ– составило 67,1. Снижение сложилось в результате успешной реализации энергосберегающих мероприятий. |
|  | 1.2.2. тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,14 | 0,15 | 0,15 | Удельная величина потребления тепловой энергии городскими МБУ планировалась в 2020 году на уровне 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Фактическое потребление составило 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади. |
|  | 1.2.3. горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | Потребленость муниципальных бюджетных учреждений в потреблении горячей воды в 2020 году планировалось 0 куб. метров на 1 человека населения, фактически составило 0 куб. метров на 1 человека, показатель достигнут |
|  | 1.2.4. холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,65 | 2,70 | 2,68 | Потребление холодной воды ниже плановых достигнуто в результате следвания общей политики энергосбережения. |
|  | 1.2.5. природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 6,1 | 6,0 | 5,9 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2020 году запланирована 6,0 куб. метров на 1 человека населения. Фактическое потребление составило 5,9 куб. м. на 1 человека населения. |
| 3. | 1.3.Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | тыс. кВт/год | 5,1 | 5,1 | 23,9 | Экономия выше плановой достигнута в результате поэтапной замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. Показатель лучше планового. |
| 4. | 1.4Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |
| 5 | 1.5.Экономия воды в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия воды в сопоставимых условиях |
| 6. | 1.6.Экономия природного газа в сопоставимых условиях | Процентов (%) | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия природного газа в сопоставимых условиях |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
| 7. | 2.1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | тыс.руб. | 35 563 380,6 | 37912341,9 | 31357706,0 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2020 – декабрь 2020. Вид наблюдения – статистический. Плановый показатель в 2020 году ожидался в объеме 37912341,9тыс. руб. Фактически объем отгруженых товаров показателю составил 31357706,0 тыс.руб., что ниже планового показателя и показателя предыдущего года. Снижение объема отгруженных товаров связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий, в связи с введением в 2020 году ограничительных мер на ведение производственной деятельности в период пандемиии. |
| 8. | 2.3.Объем инвестиций в основной капитал по иточникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими метоами) | Млн. руб. | - | 2819,76 | 3679,12 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2020 – декабрь 2020. Вид наблюдения – статистический. Плановый показатель в 2020 году ожидался в объеме 2819,76 млн. руб. руб. Фактически составил – 3679,12 млн. руб. руб. Показатель достигнут |

Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1.1. «Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях» | % | ДИЗО г. Азова, | с 2019 года | 3 | 3 | Показатель достигнут |
|  | 1.Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| 2 | Показатель 1.2. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |
|  | 1.2.1. электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | ДИЗО г. Азова, | 80,7 | 80,8 | 67,1 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее –городские МБУ) в 2020 году планировалась 80,8 кВт/ч на 1 человека населения. С учетом итогов фактического потребления городскими МБУ– составило 67,1. Снижение сложилось в результате успешной реализации энергосберегающих мероприятий. |
|  | 1.2.2. тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Департамент социального развития г. Азова | 0,14 | 0,15 | 0,15 | Удельная величина потребления тепловой энергии городскими МБУ планировалась в 2020 году на уровне 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Фактическое потребление составило 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади. |
|  | 1.2.3. горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | Нет потребителей горячей воды в муниципальном образовании «Город Азов» | 0 | 0 | 0 | Потребленость муниципальных бюджетных учреждений в потреблении горячей воды в 2020 году планировалось 0 куб. метров на 1 человека населения, фактически составило 0 куб. метров на 1 человека, показатель достигнут |
|  | 1.2.4.холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова | 2,65 | 2,70 | 2,68 | Потребление холодной воды ниже плановых достигнуто в результате следвания общей политики энергосбережения. |
|  | 1.2.5. природный газ | куб. метров на 1 человека населения | Департамент социального развития г. Азова | 6,1 | 6,0 | 5,9 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2020 году запланирована 6,0 куб. метров на 1 человека населения. Фактическое потребление составило 5,9 куб. м. на 1 человека населения. |
| 3. | Показатель 1.3. «Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников» | тыс. кВт/год | ДИЗО г. Азова | 5,1 | 5,1 | 23,9 | Экономия выше плановой достигнута в результате поэтапной замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. Показатель лучше планового. |
| 4.. | Показатель 1.4. «Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |
| 5. | Показатель 1.5. «Экономия воды в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия воды в сопоставимых условиях |
| 6. | Показатель 1.6. «Экономия природного газа в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2017 года | 3 | 3 | Достигнута плановая экономия природного газа в сопоставимых условиях |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
| 7. | Показатель 2.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | тыс.руб. | Промышленные предприятия города | 35 563 380,6 | 37 912 341,9 | 31 357 706,0 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2020 – декабрь 2020. Вид наблюдения – статистический. Плановый показатель в 2020 году ожидался в объеме 37 912 341,9тыс. руб. Фактически объем отгруженых товаров показателю составил 31 357 706,0 тыс.руб., что ниже планового показателя и показателя предыдущего года. Снижение объема отгруженных товаров связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий, в связи с введением в 2020 году огранииччительных мер на ведение производственной деятельности в период пандемиии. |
| 8. | Показатель 2.3. «Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Млн. руб. | Промышленные предприятия города | – | 2 819,76 | 3 679,12 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2020 – декабрь 2020. Вид наблюдения – статистический. Плановый показатель в 2020 году ожидался в объеме 2 819,76 млн. руб. руб. Фактически составил – 3 679,12 млн. руб. руб. Показатель достигнут |

Таблица 5

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 года

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.1.1.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения. | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено 20 ед.энергосберегающих ламп, что позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 122,02 кВт/год | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 0 | 0 |

### Таблица № 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | – | – | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

Управляющий делами

администрации                                                                                              И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                            О.Ю. Натан