| администрация города азова |
| --- |
| ПостановлеНИе |
| 28.05.2021 | № 522 |

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 18.03.2021 № 257

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», на основании представления Контрольно-счетной палаты города Азова от 28.04.2021 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Азова от 18.03.2021 № 257 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Азова.

Глава Администрации

города Азова                                                                                    В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                              О.Ю. Натан

Постановление вносит

отдел по строительству и архитектуре

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 28.05.2021 № 522

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475,

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. В целях развития перспективных территорий для жилищного строительства выполнены мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в юго-западной части города Азова для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними (далее – многодетные семьи), разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ, получены заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости на разработку проектов подводящих сетей инженерно-транспортного обеспечения для включения в государственные программы Ростовской области бюджетных средств на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей;

2. Введено в эксплуатацию 69,626 тыс. кв. метров жилья;

3. Введен в эксплуатацию завершенный строительством 1 проблемный объект – многоквартирный жилой дом, оказана помощь в получении выплат компенсаций 18 пострадавшим участникам долевого строительства;

4. Оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 6 молодым семьям и одному лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

и сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено. В рамках мероприятия в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в городе Азове до 2030 года включено 73 земельных участков, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой, разработана и утверждена документация по планировке и межеванию 8 территорий. Разработана и пройдена экспертиза документации для строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, газификации и подъездной автомобильной дороги для многодетных семей в юго-западной части города Азова.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» выполнено.

В соответствии с дополнительным соглашением от 17.04.2020 № 1 к соглашению о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области от 23.01.2020 № 26, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, согласно муниципальному контракту выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в полном объеме на сумму 220,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено.

В 2020 году проведена работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в соответствие с действующим законодательством. Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 98 изменения по координатному описанию границ территориальных зон в Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» утверждены.

Основное мероприятие 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено. В 2020 году приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности, продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры. В результате оптимизации срок и количество процедур, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов к инженерной инфраструктуре, сокращен до 10 рабочих дней и сводится к одной административной процедуре, что позволило снизить риски предпринимательской деятельности в сфере строительства. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сокращено с 10 до 9 единиц. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства сокращен до 42 дней. Обеспечена возможность направления заявки на получение услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронном виде. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство до 5 рабочих дней. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг составляет 50,0 процента, в МФЦ – 15,0 процента.

По подпрограмме 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено. В 2020 году предприятиями и организациями всех форм собственности построено 69,626 тыс. кв. метров площади жилья, из которых 63,018 тыс. кв. метров – индивидуальное жилищное строительство (581 индивидуальный жилой дом), и 6,608 тыс. кв. метров – многоквартирное жилищное строительство (5 многоквартирных жилых домов). Осуществлялось строительство в 2020 году и продолжаются строительно-монтажные работы в 2021 году на 10 объектах многоквартирного жилищного строительства.

Основное мероприятие 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» выполнено. В 2020 году в рамках мероприятия оказана поддержка 460 участникам долевого строительства 12 проблемных объектов – многоквартирных домов города; введен в эксплуатацию завершенный строительством 1 проблемный объект – многоквартирный жилой дом; оказана помощь в получении выплат компенсаций 18 пострадавшим участникам долевого строительства; в отношении 2 застройщиков 4 проблемных объектов открыта процедура банкротства; застройщику 1 проблемного объекта продлены разрешение на строительство и договор аренды земельного участка до 31.12.2021, строительство объекта ведется; все объекты включены в Единый реестр проблемных объектов; подано ходатайство об обеспечении Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» защиты прав граждан-участников долевого строительства проблемных объектов города Азова; осуществляется еженедельный мониторинг строящихся жилых объектов с выездом на объекты, межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями и застройщиками по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства; проводятся регулярные собрания с участниками долевого строительства.

По подпрограмме 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» выполнено. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 17.01.2020, заключенному с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – Соглашение от 17.01.2020), в пофамильный список молодых семей, имеющих право на получение в 2020 году социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений с привлечением собственных (заемных) средств, средств материнского капитала в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, включено 6 молодых семей г. Азова. Все молодые семьи – получатели социальных выплат в 2020 году реализовали свидетельства установленным порядком в полном объеме, ранее запланированного срока.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено не в полном объеме. В соответствии с дополнительным Соглашением от 11.12.2020 № 3 к Соглашению о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот от 17.01.2020 № 44-ДС, заключенному с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – Соглашение № 44-ДС), в пофамильный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения в 2020 году (далее – дети-сироты), включено 16 человек, из них обеспечен жильем – 1 человек (по результату торгов заключен 1 муниципальный контракт). Причинами выполнения мероприятия не в полном объеме явились несостоявшиеся торги по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот в связи с отсутствием организаций-застройщиков и собственников жилья, желающих участвовать в торгах ввиду недостаточности средств, выделенных из областного бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем граждан данной категории. Минимальная стоимость благоустроенной однокомнатной квартиры в г. Азове общей площадью 25 кв. метров составляет 1700,0 тыс. рублей, при этом объем бюджетных средств, предусмотренных Соглашением на закупку 1 жилого помещения общей площадью не менее 25 кв. метров, составляет 1080,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3 «Соблюдение требований к жилым помещениям, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено. В 2020 году согласно муниципальному контракту купли-продажи недвижимости (жилого помещения) от 12.10.2020 № 15 администрацией города Азова приобретено одно благоустроенное жилое помещение, общей площадью 26,0 кв. м, в муниципальную собственность для включения в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и последующего предоставления по договору найма специализированного жилого помещения ребенку-сироте, состоящему в пофамильном списке Соглашения № 44-ДС. Приобретенное жилое помещение соответствует техническим и санитарным требованиям, установленным законодательством.

По подпрограмме 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них: достигнуто в установленные сроки – 1, достигнуто с превышением срока – 1, не достигнуто – 1. Причинами недостижения контрольного события 3.2.2 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам»явились несостоявшиеся торги по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот ввиду недостаточности средств, выделенных из областного бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в 2020 году.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

установленные законодательством ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявшие на темпы многоквартирного жилищного строительства;

расположение большей части города Азова на территории объектов культурного (археологического) наследия регионального значения, что требует значительных временных и финансовых затрат застройщиков на проведение археологических раскопок для получения от Министерства культуры Ростовской области заключения и разрешения на строительство;

дефицит земельных участков для жилищного строительства, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций;

несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений для детей-сирот;

экономия бюджетных средств по результату торгов на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов»;

экономия бюджетных средств по результату реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

- Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 24402,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 4302,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 18378,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1721,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

2. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью – 24402,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 4302,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 18378,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1721,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

3. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8764,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 4302,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 2740,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 1721,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.

4. Остаток бюджетных ассигнований составил 15638,0 тыс. рублей, из них:

4.1. Экономия средств областного бюджета по факту выполненных работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» по основному мероприятию 1.2 – 0,1 тыс. рублей;

4.2. Экономия средств федерального бюджета по факту реализации молодыми  семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий по основному мероприятию 3.1 – 0,3 тыс. рублей;

4.3. Экономия средств областного бюджета по факту реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий по основному мероприятию 3.1 –             0,1 тыс. рублей;

4.4. Неосвоение средств областного бюджета по причине не состоявшихся торгов по закупке жилых помещений для детей-сирот в связи с недостаточностью средств, выделенных из областного бюджета на эти цели, по основному мероприятию 3.2 – 15637,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, из которых фактические значения превышают плановые – 6, фактические значения соответствуют плановым – 2, плановые значения не достигнуты – 5.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»: плановое значение – 55,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 111,0 процента, фактическое значение – 115,6 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)»: плановое значение – 2,94 лет, фактическое значение – 1,93 лет. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 (для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости одного кв. метра жилья по г. Азову, установленные постановлениями Правительства Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на 1, 2, 3 кварталы 2020 года для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ).

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с реализацией молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в 2020 году в полном объеме, ранее запланированного срока.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 55,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 60,2 тыс. кв. метров, фактическое значение – 69,626 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья.

Показатель 2.2 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение – 19,6 процента, фактическое значение – 9,49 процента. Фактическое значение показателя ниже планового по причине увеличения объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства и введения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявших на темпы многоквартирного жилищного строительства, повлекшие за собой необходимость продления разрешений на строительство объектов многоквартирного жилья.

Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 6 семей, фактическое значение – 6 семей.

Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 16 человек, фактическое значение – 1 человек. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Показатель 3.3 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» (справочный): плановое значение – 14 человек, фактическое значение – 29 человек. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Показатель 3.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 53,3 процента, фактическое значение – 0,03 процента. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат»: плановое значение – 0,43 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,53 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением молодыми семьями жилых помещений с использованием собственных (заемных) средств выше установленной учетной нормы.

Показатель 3.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,4 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,026 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя 1    – 1,27;

степень достижения показателя 2    – 1,04;

степень достижения показателя 3    – 1,52;

степень достижения показателя 4    – 1,25;

степень достижения показателя 1.1 – 1,27;

степень достижения показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения показателя 2.1 – 1,15;

степень достижения показателя 2.2 – 0,48;

степень достижения показателя 3.1 – 1,00;

степень достижения показателя 3.2 – 0,06;

степень достижения показателя 3.3 – 0,48;

степень достижения показателя 3.4 – 0,03;

степень достижения показателя 3.5 – 1,23;

степень достижения показателя 3.6 – 0,07.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6 (Сп= ИДп/ИЦп = 9/14), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий составляет 0,9 (СРом=Мв/М= 8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,7 (СРм = Мв / М = 2/3);

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям и составляет 0,4 (ССуз = Зф / Зп = 8764,2 / 24402,2 тыс. рублей).

При расчете степени показателя запланированному уровню доходов сумма 15638,0 тыс. рублей (24402,2-8764,2 тыс. рублей) не освоена и не участвовала в реализации программы;

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы – 1,7 (Эис=СРм/ССуз=0,7/0,4), в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом – 0,91 (УРпр=Сп*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2=0,6*0,5+0,9*0,3+1,7*0,2=0,3+0,27+0,34), в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

### В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

### Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составила 0,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,1 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств города Азова при реализации основных мероприятий муниципальной программы соблюдены.

Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в рамках муниципальной программы нет.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств в 2020 году приведена в приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году, приведена в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2021 года. В отчетном году мероприятия по реализации муниципальной программы осуществлялись без отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы, за исключением основного мероприятия 3.2 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», выполненного не в полном объеме по причине не состоявшихся торгов на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот в связи с недостаточностью средств, выделенных из областного бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем данной категории граждан.

Обеспечение жильем 15 детей-сирот, не обеспеченных в 2020 году, перенесено на 2021 год в соответствии с Соглашением о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 26.01.2021 № 44-ДС, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, которым предусмотрено перечисление субвенций на счет Администрации города Азова на реализацию полномочий по обеспечению жильем граждан данной категории в сумме 24700,50 тыс. рублей, на приобретение одного благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 33 кв. метров – 1646,7 тыс. рублей.

Риски неисполнения: согласно проведенному мониторингу рынка жилья по состоянию на 01.01.2021 минимальная стоимость одного благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 33 кв. метров в городе Азове составляет 2000,0 тыс. рублей.

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот в 2021 году планируется решить путем заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по улице Московской, 269 (24 квартиры), пер. Ст. Разина, 15-а/пр. Объездному, 14-а (15 квартир) и бульвару Роз, 5 (16 квартир), составлена соответствующая дорожная карта, ведутся необходимые согласования с застройщиками.

Для обеспечения жильем детей-сирот в последующие годы планируется использовать земельный участок под многоквартирную застройку, находящийся в юго-восточном жилом микрорайоне города. Проводится постоянный мониторинг рынка жилья города по поиску продавцов жилья для детей-сирот, осуществляется межведомственное взаимодействие с руководителями ведущих агентств недвижимости и организациями-застройщиками жилищного строительства города.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы

за 2020 год

| №№ п/п | Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове | главный архитектор | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | главный архитектор | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | в План развития перспектив ных территорий для жилищного строительства в г. Азове до 2030 года включено 73 земельных участка, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | разработка проектов планировки и межевания территорий | разработаны планы освоения и обеспечения территорий инженерной инфраструктурой | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е. | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в размере 220,1 тыс. рублей | заключены соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО и муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в размере 220,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме | - |
| 5 | Контрольное событие 1.2.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | карты (планы) границ муниципального образования «Город Азов» | внесены изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | главный архитектор | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | разработка и утверждение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки | приведены в соответствие с действующим законодательством Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов», утверждено координатное описание территориальных зон решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 98 | - |
| 7 | Контрольное событие 1.3.1. Разработка проектов планировки и межевания территорий | главный архитектор | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | разработка проектов планировки и межевания территорий | разработана и утверждена документация по планировке и межеванию территорий | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандарт ного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | главный архитектор | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | приведены в соответствие с актуальными изменениями законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности | - |
| 9 | Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | главный архитектор | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья сокращено до 9 единиц (с учетом параллельного прохождения процедур) | - |
| 10 | Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства | главный архитектор | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | главный архитектор | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предполо-жении, что все получае-мые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение на отчетную дату, составляет 1,93 лет | - |
| 12 | Контрольное событие 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 60,2 тыс. кв. метров | введено в эксплуатацию 69,626 тыс. кв. метров общей площади жилья | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | главный архитектор | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | ввод в эксплуатацию проблемных объектов, проблемных многоквартирных домов предоставление выплат компенсаций участникам долевого строительства проблемных объектов | введен в эксплуатацию 1 проблемный объект; открыта процедура банкротства в отношении 2 застройщиков 4 объектов; ведется строительство одного объекта; произведены выплаты компенсаций 18 пострадавшим участникам долевого строительства; все проблемные объекты включены в Единый реестр проблемных объектов | - |
| 14 | Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А. | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | улучшение жилищных условий молодых семей | жилищные условия улучшили 100 процентов молодых семей – получателей социальных выплат в 2020 году | - |
| 16 | Контрольное событие 3.1.1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей | главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А. | 01.05.2020 | Х | 01.05.2020 | заключение соглашений с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 100 процентам молодых семей – претендентов г. Азова на получение социальной выплаты в 2020 году | заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 17.01.2020; свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выданы 100 процентам молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году | - |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | заключен 1 муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для ребенка-сироты, заключен договор найма специализированного жилого помещения с одним ребенком-сиротой | реализовано не в полном объеме в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот |
| 18 | Контрольное событие 3.2.1. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот) | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2020 | Х | 01.03.2020 | заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году | заключено соглашение о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году | - |
| 19 | Контрольное событие 3.2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам | главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | проведение торгов на приобретение 16 жилых помещений для детей-сирот; заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот на сумму 16717,5 тыс. рублей | по результату торгов заключен один муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для одного ребенка-сироты на сумму 1080,0 тыс. рублей | реализовано не в полном объеме в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот |
| 20 | Основное мероприятие 3.3. Соблюдение требований к жилым помещениям, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А. | 30.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | заключен 1 муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для 1 ребенка-сироты. Приобретенное жилое помещение соответствует техническим и санитарным требованиям, установленным законодательством | - |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | всего | 24402,2 | 24402,2 | 8764,2 |
|  | областной бюджет | 18378,4 | 18378,4 | 2740,7 |
|  | в том числе за счет средств: |
|  | федерального бюджета | 4302,5 | 4302,5 | 4302,2 |
|  | местного бюджета | 1721,3 | 1721,3 | 1721,3 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове | всего | 220,1 | 220,1 | 220,0 |
|  | областной бюджет | 170,8 | 170,8 | 170,7 |
|  | в том числе за счет средств: |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | всего | 220,1 | 220,1 | 220,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |
|  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 24182,1 | 24182,1 | 8544,2 |
|  | областной бюджет | 18207,6 | 18207,6 | 2570,0 |
|  | в том числе за счет средств: |
|  | федерального бюджета | 4302,5 | 4302,5 | 4302,2 |
|  | местного бюджета | 1672,0 | 1672,0 | 1672,0 |
|  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | всего | 7464,6 | 7464,6 | 7464,2 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 16717,5 | 16717,5 | 1080,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Соблюдение требований к жилым помещениям, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 0 | 0 | 0 |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование показателей муниципальной программы | Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации г. Азова | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |
| 1 | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой | главный архитектор, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | процентов | 50,0 | 55,0 | 70,0 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1 |
| 2 | Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор | процентов | 110,0 | 111,0 | 115,6 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья |
| 3 | Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) | главный архитектор | лет | 2,95 | 2,94 | 1,93 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 (для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости 1 кв. м жилья по г. Азову, установленные Правительством РО и министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО, на 1-3 кварталы 2020 г.) |
| 4 | Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | главный архитектор | процентов | 100,0 | 80,0 | 100,0 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с реализацией права на получение социальной выплаты молодыми семьями в полном объеме, ранее запланированного срока |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» |
| 5 | Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | главный архитектор, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | процентов | 50,0 | 55,0 | 70,0 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением доли земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| 6 | Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья | главный архитектор, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | единиц | 10 | 9 | 9 | - |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |
| 7 | Показатель 2.1. Объем ввода жилья в эксплуатацию | главный архитектор | тыс. кв. метров | 60,55 | 60,2 | 69,626 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья |
| 8 | Показатель 2.2. Доля индустриального жилищного строительства | главный архитектор | процентов | 28,0 | 19,6 | 9,49 | фактическое значение показателя меньше планового в связи с увеличением объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства и снижением темпов многоквартирного строительства в связи с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекцией (covid-19) |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 9 | Показатель 3.1. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | главный архитектор | семей | 8 | 6 | 6 | - |
| 10 | Показатель 3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | главный архитектор, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова | человек | 8 | 16 | 1 | фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот |
| 11 | Показатель 3.3. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (справочный) | главный архитектор, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова | человек | 12 | 14 | 29 | фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот |
| 12 | Показатель 3.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | главный архитектор, экономический отдел, Управление образования г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | процентов | 40 | 53,3 | 0,03 | фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот |
| 13 | Показатель 3.5. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | главный архитектор, отдел бухгалтерского учета и отчетности | тыс. кв. метров | 043 | 0,43 | 0,53 | фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением молодыми семьями жилых помещений выше установленной учетной нормы |
| 14 | Показатель 3.6. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | главный архитектор, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова | тыс. кв. метров | 0,231 | 0,4 | 0,026 | фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименования основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы, выполненных в полном объеме в 2020 году | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. в результате проведения закупок |
| 1 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | х | х | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове | х | х | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон | внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | х | х | 0,4 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | реализация молодыми семьями полученных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2020 году | свидетельства о праве на получе ние социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2020 году молодыми семьями реализованы в полном объеме | 0,4 | 0 |

### Приложение № 5

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»

### при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (процентов) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | бюджет г. Азова | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Азова |
|  |  |  |  | тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | 77,6 | 22,4 | 5962,9 | 77,6 | 1721,3 | 22,4 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» | 77,6 | 22,4 | 170,7 | 77,6 | 49,3 | 22,4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | 77,6 | 22,4 | 170,7 | 77,6 | 49,3 | 22,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | 77,6 | 22,4 | 5792,2 | 77,6 | 1672,0 | 22,4 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | 77,6 | 22,4 | 5792,2 | 77,6 | 1672,0 | 22,4 |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Основное мероприятие 3.3. Соблюдение требований к жилым помещениям, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение № 6

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»

### при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав

### государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств в 2020 году

| Наименование основных мероприятий муниципальной программы по направлениям расходования средств | Установленный объем софинансирования расходов* (процентов) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | процентов | тыс. рублей | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Субсидии на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | 77,6 | 22,4 | 170,7 | 77,6 | 49,3 | 22,4 |
| 2. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | 77,6 | 22,4 | 5792,2 | 77,6 | 1672,0 | 22,4 |
| 3. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | - | - | - | - | - | - |

### *в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

### Приложение № 7

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова,

### безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме в 2020 году

| Наименование основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова, выполненных в полном объеме в 2020 году | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 8 | 0,9 |
| основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 2 | Х |
| основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |

### Приложение № 8

### к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования,

### выполненных в полном объеме в 2020 году

| Наименование основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 8 | 0,9 |
| основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 2 | Х |
| основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | Х |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                                                     И.Н. Дзюба

Верно. Начальник общего отдела                                                                                                                      О.Ю. Натан