

**администрация города азова**

**постановление**

28.12.2023 № 1066

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове на 2024 год

В соответствии с п. 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденного постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 1805, постановлением Администрации города Азова от 11.12.2023 № 975 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» на 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации

города Азова В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

Постановление вносит

|  |  |
| --- | --- |
| отдел промышленности и инвестиций |  |

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 28.12.2023 № 1066

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города Азова | внебюджетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Департамент социального развития г. Азова (в том числе: МБУК ГДК г. Азов);Департамент имущественно-земельных отношений. | Повышение энергоэффективности муниципальных учреждений за счет перехода бюджетных учреждений на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при потреблении, выполнение показателей 1.1; 1.2.1; 1.3. | 31.12.2024 | 18,2 |  –  |  –  | 18,2 |  –  |
| 1. 2
 | Основное мероприятие 1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азов | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 |
| Контрольное событие:Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости) |  | Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Всего по основному мероприятию 1.1:** | **31.12.****2024** | **18,2** | **0,0** | **0,0** | **18,2** | **0,0** |
| **4.** | **Итого по подпрограмме № 1** | **–** |  | **31.12.****2024** | **18,2** | **0,0** | **0,0** | **18,2** | **0,0** |  |
| 5. | Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба),промышленные предприятия | Поддержка промышленного сектора экономики города, исполнение показателей 2.1,2.3. | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций),промышленные предприятия | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событиепрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |  | Исполнение показателя 2.1. |  |  |
| 7. | Основное мероприятие п.2. 2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств». | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | Рост инвестиционных вливаний в фонд города. Улучшение показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событиепрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» |  | Исполнение показателя 2.3. |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.«Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержки развития промышленности г. Азова» | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | Привлечение инвестиций, в том числе и иностранных | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |
|  | Контрольное событиепрограммы: выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» |  | Исполнение показателя 2.3. |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов | Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций) | Актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, отслеживание этапов их реализации, актуализация сведений на инвестиционной карте города | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |
| Контрольное событиепрограммы:  – выполнение прогнозного показателя 2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» – создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте  |  | Исполнение показателя 2.3. |  |  |
| 10. | Итого по подпрограмме № 2: |  – |  – |  – | Финансирование не требуется |

Управляющий делами

администрации И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова