

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2024 № 298

г. Азов

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474**

На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и постановления Администрации города Азова от 01.07.2024 № 508 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474 «Об утверждении муниципальной программы города «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ для составления проекта бюджета города Азова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава города Азова Д.Ю. Устименко

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

27.12.2024

Постановление вносит

отдел промышленности и инвестиций

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 27.12.2024 № 298

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Азова

от 13.11.2018 № 2474

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове»

Стратегией социально-экономического развития города Азова до 2030 года, определена основная цель развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу - повышение конкурентоспособности экономики города.

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» (далее - Программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения, промышленности и энергетики.

Инженерно-энергетическая, производственная, транспортная и социальная инфраструктуры формируют материальную основу социально-экономического развития города Азова.

Наблюдается высокий уровень износа сетей тепло- и водоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Многоквартирные дома в городе Азове имеют значительный процент физического износа и требуют капитального ремонта.

Административные и социальные объекты города Азова, находящиеся в муниципальной собственности, обеспечивают работу органов власти и предоставление услуг населению. Большая часть данных объектов находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем, для поддержания их в нормальном состоянии требуется регулярное проведение ремонтных работ и модернизация инженерных коммуникаций.

При достаточном финансировании, значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной Программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове».

Вопрос повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений находится под постоянным вниманием Администрации города.

Повышение энергоэффективности требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления политикой повышения энергоэффективности в общегородских масштабах. Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Решение основных задач муниципальной программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики города, и позволит сократить расходы бюджета.

Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий повышения энергоэффективности это:

- сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях;

- снижение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;

- обеспечение в бюджетных учреждениях города замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие, в том числе, на светодиодные;

- повышение энергоэффективности предприятий промышленности;

- повышение энергоэффективности сферы ЖКХ;

- использование положительного опыта предприятий, применяющих энергосберегающие технологии по использованию альтернативных методов использования коммунальных ресурсов.

- внедрение энергосберегающего оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения (на принципах ГЧП);

- повышение уровня газификации города;

- продвижение лучших производственных практик, способствующих повышению конкурентоспособности промышленных предприятий;

Несмотря на непростые политические и экономические условия, город Азов входит в число наиболее устойчиво развивающихся территорий Ростовской области.

Ведущую роль в экономике города Азова играют обрабатывающие производства, обеспечивающие 77,2% произведенной и отгруженной продукции города. В течение последних пяти лет существенных изменений в структуре в объеме отгрузки товаров, работ и услуг по видам экономической деятельности не произошло.

Предприятия обрабатывающей промышленности в Азове являются основными плательщиками налогов в бюджет города Азова. Они специализируются на производстве пищевых продуктов, кондитерских изделий, швейном производстве, производстве машин, транспортных средств и оборудования, обработке древесины и производстве товаров из дерева, производстве резиновых и пластмассовых изделий

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных предприятий Азова ежегодно увеличивается.

Происходят процессы интенсификации производства в обрабатывающей промышленности, оздоровления финансовой ситуации, повышения уровня оплаты труда при достаточно стабильном числе ведущих крупных и средних предприятий.

Крупные предприятия обрабатывающего производства в различной степени вовлечены в инвестиционные проекты и технологическое перевооружение.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики города Азова

в сфере реализации муниципальной программы

Программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760, и Стратегией социально-экономического развития города Азова на период до 2030 года, утвержденной решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348.

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Ростовской области являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Ростовской области за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере промышленности Ростовской области являются развитие экономического потенциала промышленных предприятий, создание и развитие на территории Ростовской области производств импортозамещающей продукции с высокой степенью локализации, обеспечение перехода крупнейших предприятий региона на наилучшие доступные экологические технологии.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение энергетической эффективности за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к 2030 году не менее, чем на 10 % в сравнении с 2019 годом;

- рост совокупного объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к 2030 году не менее чем в 1,53 раза в сравнении с 2019 годом.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760, обеспечивается путем формирования муниципальной Программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» не предусматривает выделение средств в доход бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове».

4. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики

В целях достижения установленных приоритетов и целей государственной политики в области энергоэффективности и развитии промышленности и энергетики муниципальной Программой определены следующие основные задачи:

- уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов и снижение связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- стимулирование обновление промышленными предприятиями основных производственных фондов, в том числе, производственного оборудования.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетикив городе Азове»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы города Азова | Скрябина Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова | Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела промышленности и инвестиций |
| Период реализации муниципальной программы города Азова | Этап I: 2019 год – 2024 год Этап II: 2025 год – 2030 год |
| Цели муниципальной программы города Азова | Цель 1. Повышение энергетической эффективности за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к 2030 году не менее чем на 10 % в сравнении с 2019 годом.Цель 2. Рост совокупного объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к 2030 году не менее чем в 1,53 раза в сравнении с 2019 годом. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 847,5 тыс. руб.Этап II: 18,2 тыс. руб. |
| Связь с государственными программами Ростовской области/целями стратегии социально-экономического развития города Азова | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»/Динамическая цель Стратегии социально-экономического развития города Азова до 2030 года: Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». |

1. Показатели муниципальной программы города Азова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя <6> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя<1> | Базовое значение показателя <2> | Значения показателей <3> | Документ <4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями государственных программ Ростовской области<6> | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель1 муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов к 2030 году не менее чем на 10 % в сравнении с 2019 годом» |
| 1.1. | экономия электрической энергии в муниципальных учреждения | МП | убывание | проценты | ведомственный | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова | - | - |
| 1.2 | экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях | МП | убывание | проценты | ведомственный | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова |  |  |
| 1.3 | экономия природного газа в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях | МП | убывание | проценты | ведомственный | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова |  |  |
| 1.4 | экономия воды в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях | МП | убывание | проценты | ведомственный | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова |  |  |
| Цель 2 муниципальной программы «Рост совокупного объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к 2030 году не менее чем в 1,53 раза в сравнении с 2019 годом» |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  | ССЭР, МП | Возрастание | млрд.руб. | статистический | 63,54 | 2023 | 78,42 | 84,84 | 91,25 | 110,53 | Стратегия социально-экономического развития города Азова на период до 2030 года, утвержденная решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348, Распоряжение Администрации города Азова от 06.04.2016 № 103 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Азова на период до 2030 года» | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова | - |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОДОМС – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Азова;

ССЭР – стратегия социально-экономического развития города Азова.

МП г. Азова – муниципальная программа города Азова

3.Структура муниципальной программы города Азова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий
 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
|  | Ответственный за реализацию: отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова | Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.1.1. | Уменьшено потребления топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по муниципальным учреждения в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений;переход городской экономики на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при потреблении, экономия электроэнергии, повышение энергоэффективности муниципальных учреждений, улучшение качества жизни населения города  | Экономия электрической энергии в муниципальных учреждениях;экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях; экономия природного газа в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях; экономия воды в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях; |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
|  | Ответственный за реализацию: отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова | Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 2.1.1. | Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования | увеличение производительности труда, расширение производственных мощностей, как следствие рост заработной платы, рост налоговых отчислений | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источникфинансового обеспечения <1> | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| Местный бюджет  | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| Местный бюджет | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Без финансирования |
| Местный бюджет | Без финансирования |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1. комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»» |
| 1.1. | Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями: | убывание | ОДОМС | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова | - |  |
| электрической энергии | убывание | ОДОМС | кВт/ч  | 80,7 | 2023 | 75,93 | 73,65 | 71,44 |  |
| тепловой энергии  | убывание | ОДОМС | Гкал  | 0,15 | 2023  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| воды  | убывание | ОДОМС | куб. метров  | 2,67 | 2023 | 2,51 | 2,43 | 2,36 |  |
| природного газа  | убывание | ОДОМС | куб. метров  | 6,58 | 2023 | 4,76 | 4,62 | 4,48 |  |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.1. | Мероприятия (результат) 1.1Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий, направленных на экономию потребления энергетических ресурсов  | Условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятия (результат) 1.2 Заменены (приобретены) лампы накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Установлены датчики движения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение и замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие.  | Условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 Предоставлены сведения о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов | Осуществление текущей деятельности | Декларации о потреблении энергетических ресурсов размещены всеми бюджетными учреждениями и отраслевыми (функциональными) органами по форме и в срок, согласно действующему законодательству | единиц | 70 | 2023 | 70 | 70 | 70 |

4. Финансовоеобеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе: | 906 08 01 15 4 01 27290 610 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| Местный бюджет | 906 08 01 15 4 01 27290 610 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Заменены (приобретены) лампы накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильники на энергосберегающие. Установлены датчики движения» | 906 08 01 15 4 01 27290 610 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |
| Местный бюджет | 906 08 01 15 4 01 27290 610 | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения городаАзова, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2025 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. «Собрана информация об ответственных за мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях» | 01.02.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. «Собрана информация о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях» | 20.02.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. «Анализ фактических значений потребления топливно-энергетических ресурсовмуниципальными учреждениями к планируемым значениям» | 15.03.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Проект прогноза ТЭР на 2026-2028 годы |  |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. «Составлен прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями с учётом снижения значений на 3%» | 30.03.2025 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Прогноз ТЭР на 2026-2028 годы |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат1) «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2026 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.1. «Собрана информацияоб ответственных за мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях» | 01.02.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.2. «Собрана информация о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях» | 20.02.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.3. «Анализ фактических значений потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к планируемым значениям» | 15.03.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Проект прогноза ТЭР на 2027-2029 годы |  |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.4. «Составлен прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями с учётом снижения значений на 3% » | 30.03.2026 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Прогноз ТЭР на 2027-2029 годы |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат1) «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2027 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.1. «Собрана информация об ответственных за мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях» | 01.02.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.2. «Собрана информация о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях» | 20.02.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информация учреждений |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.3. «Анализ фактических значений потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к планируемым значениям» | 15.03.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Проект прогноза ТЭР на 2028-2029 годы |  |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.4. «Составлен прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями с учётом снижения значений на 3% » | 30.03.2027 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Прогноз ТЭР на 2028-2029 годы |  |
| 1.17. | Мероприятия (результат 1.2) Заменены (приобретены) лампы накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильники на энергосберегающие. Установлены датчики движения» | Х | МБУК ГДК г. Азова, Дробязкин Глеб Владимирович, заместитель директора | Х | Х |
| 1.18. | Мероприятия (результат 1.2) Заменены (приобретены) лампы накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильники на энергосберегающие. Установлены датчики движения»в 2025 году | Х | МБУК ГДК г. Азова, Дробязкин Глеб Владимирович, заместитель директора | Х | Х |
| 1.19. | Контрольная точка 1.2.1.Закупка включена в план закупок | 10.12.2025 | МБУК ГДК г. Азова, Дробязкин Глеб Владимирович, заместитель директора | План-график |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.2.2.Заключен контракт | 15.12.2025 | МБУК ГДК г. Азова, Дробязкин Глеб Владимирович, заместитель директора | Муниципальный контракт |  |
| 1.21. | Контрольная точка 1.2.3.Приняты товары, работы | 20.12.2025 | МБУК ГДК г. Азова, Дробязкин Глеб Владимирович, заместитель директора | Акт выполненных работ |  |
| 1.22. | Контрольная точка 1.2.4.Оплачены товары, работы | 25.12.2025 | МБУК ГДК г. Азова, Дробязкин Глеб Владимирович, заместитель директора | Платежное поручение |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат 1.3) «Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов муниципальных учреждений и отраслевых (функциональных) органов». | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.24. | Мероприятие (результат 1.3) «Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов муниципальных учреждений и отраслевых (функциональных) органов» в 2025 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.25. | Контрольная точка 1.3.1. «Назначены ответственные за предоставление данных в системе ГИС «Энергоэффективность»» | 01.03.2025 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.26. | Контрольная точка 1.3.2. «Поданы данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» | 25.04.2025 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.27. | Контрольная точка 1.3.3. «Данные подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИС «Энергоэффективность»» | 29.04.2025 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.28. | Контрольная точка 1.3.4. «Размещены данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность»» | 30.04.2025 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.29. | Мероприятие (результат 1.3) «Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов» в 2026 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.30. | Контрольная точка 1.3.1. «Назначены ответственные за предоставление данных в системе ГИС «Энергоэффективность»» | 01.03.2026 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.31. | Контрольная точка 1.3.2. «Поданы данныео потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» |  25.04.2026 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.32. | Контрольная точка 1.3.3. «Данные подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИС «Энергоэффективность»» | 29.04.2026 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.33. | Контрольная точка 1.3.4. «Размещены данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность»» | 30.04.2026 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.34. | Мероприятие (результат 1.3) «Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов» в 2027 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.35. | Контрольная точка 1.3.1. «Назначены ответственные за предоставление данных в системе ГИС «Энергоэффективность»» | 01.03.2027 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.36. | Контрольная точка 1.3.2. «Поданы данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» | 25.04.2027 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.37. | Контрольная точка 1.3.3. «Данные подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИС «Энергоэффективность»» | 29.04.2027 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |
| 1.38. | Контрольная точка 1.3.4. «Размещены данные о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность»» | 30.04.2027 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Данные на портале ГИС «Энергоэффективность» | https://gisee.ru/ |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обновление основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования» |
| 1.1. | Количество промышленных предприятий, в которых проведено техническое перевооружение и модернизация | возрастание | МП | единиц | 4 | 2023 | 6 | 8 | 10 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова |  |  |
| 1.2. | Реализованы инвестиционные проекты промышленных предприятий | возрастание | МП | единиц | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова |  |  |

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обновление основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Мониторинг проведения «Технического перевооружение и модернизации предприятий промышленного комплекса» | Текущая деятельность | Сбор сведений о проведении мероприятий по обновлению основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования | Условная единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Мониторинг реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях» | Текущая деятельность | Сбор сведений о проведении мероприятий в рамках реализации инвестиционных проектов  | Условная единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовоеобеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»» (всего), в том числе: | Х | Без финансирования |
| Местный бюджет | Без финансирования |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/Контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения городаАзова, организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Техническое перевооружение и модернизация предприятий промышленного комплекса» | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Техническое перевооружение и модернизация предприятий промышленного комплекса» в 2025 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг выполнения работ по итогам 3 месяцев» | 20.04.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 6 месяцев» | 20.07.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг выполнения работ по итогам 9 месяцев» | 20.10.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг выполнения работ по итогам 12 месяцев» | 25.12.2025 | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационно-аналитическая справка |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.1 «Техническое перевооружение и модернизация предприятий промышленного комплекса» в 2026 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг выполнения работ по итогам 3 месяцев» | 20.04.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 6 месяцев» | 20.07.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 9 месяцев» | 20.10.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 12 месяцев» | 25.12.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационно-аналитическая справка |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1.1 «Техническое перевооружение и модернизация предприятий промышленного комплекса» в 2027 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг выполнения работ по итогам 3 месяцев» | 20.04.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 6 месяцев» | 20.07.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 9 месяцев» | 20.10.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг выполнения работ по итогам 12 месяцев» | 25.12.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационно-аналитическая справка |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы инвестиционные проекты промышленных предприятий»  | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы инвестиционные проекты промышленных предприятий» в 2025 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х | Х |
| 1.19. | Контрольная точка 1.2.1. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 3 месяцев» | 20.04.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.20. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 6 месяцев» | 20.07.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.21. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 9 месяцев» | 20.10.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.22. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 12 месяцев» | 25.12.2025  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационно-аналитическая справка |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы инвестиционные проекты промышленных предприятий» в 2026 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.24. | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 3 месяцев» | 20.04.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.25. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 6 месяцев» | 20.07.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.26. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 9 месяцев» | 20.10.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.27. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 12 месяцев» | 25.12.2026  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационно-аналитическая справка | Х |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы инвестиционные проекты промышленных предприятий» в 2027 году | Х | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Х |  |
| 1.29. | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 3 месяцев» | 20.04.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.30. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 6 месяцев» | 20.07.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.31. | Контрольная точка 1.1.1. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 9 месяцев» | 20.10.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационная справка |  |
| 1.32. | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг реализации инвестиционных проектов по итогам 12 месяцев» | 25.12.2027  | Отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова, Принь Юлия Сергеевна, начальник отдела | Информационно-аналитическая справка |  |

Управляющий делами

 администрации И.Н. Дзюба

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

27.12.2024