

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.06.2025 № 447

г. Азов

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Азова от 18.02.2025 № 124**

В соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.04.2025 № 5, Администрация города **п о с т а н о в л я е т:**

### 1. Внести в постановление Администрации города Азова от 18.02.2025 № 124 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2024 год» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### 3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Белокобыльского Н.П.

Глава города Азова Д.Ю. Устименко

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

04.06.2025

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Азова

|  |
| --- |
| Приложениек постановлениюАдминистрации города Азоваот 04.06.2025 № 447 |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации города Азова от 18.02.2025 № 124 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам

за 2024 год»

В приложении:

1. Раздел «6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы» изложить в редакции:

«6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Единица измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1.Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Показатель 2.Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 15,0 | 15,0 | 1 |
| 3 | Показатель 1.1.Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 59 | 59 | 1 |
| 4 | Показатель 1.3. Количество отремонтированных систем в многоквартирных домах | единиц | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Показатель 2.1.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Показатель 2.2.Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Показатель 2.3.Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 15,30 | 11,911 | 1,28 (1) |
| 8 | Показатель 3.1. Количество отловленных животных | голов | 44 | 48 | 1,09 (1) |
| 9 | Показатель 3.2.Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | га | 51,516 | 51,52 | 1 |
| 10 | Показатель 3.3.Площадь минерализованной полосы | га | 8,73 | 8,14 | 0,93 |
| 11 | Показатель 3.4.Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Показатель 3.5.Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | шт. | 47 | 64 | 1,36 (1) |
| 13 | Показатель 3.7.Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | м2 | 137969,4 | 137969,4 | 1 |
| 14 | Показатель 3.8.Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | шт. | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Показатель 3.9Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков | куб.м | 1145,5 | 1197 | 1,04 (1) |
| 16 | Показатель 3.10 Количество обустроенных контейнерных площадок, предназначенных для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 3 | 3 | 1 |
| 17 | Показатель 3.12.Площадь содержания городского пляжа | м2 | 6393 | 9600 | 1,5 (1) |
| 18 | Показатель 3.13Количество обслуживаемых городских фонтанов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Показатель 3.15.Протяженность сетей наружного освещения, предназначенных на освещение парков, скверов, площадей | км | 7,7 | 7,7 | 1 |
| 20 | Показатель 3.16 Площадь содержания мест захоронения | м2 | 4260 | 5480 | 1,29 (1) |
| 21 | Показатель 4.1.Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа | процентов | 3,65 | 16,6 | 4,55 (1) |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 19 / 21 = 0,9

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95 это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (мероприятий), предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом(СРм) = Мв / М = 9 / 12 = 0,75

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как суммарная оценка степени достижения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,75, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 9 / 12 = 0,75,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 596 816,6 тыс. рублей / 598 707,7 тыс. рублей = 0,99

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 0,75 / 0,99 = 0,76

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение Эис составляет от 0,75 до 0,95.

6.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 = 0,9 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 0,76 х 0,2 = 0,83

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительный, так как УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно приложениям №№ 5 - 9.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составила 1 891,1 тыс. рублей в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ, а также в связи с наличием вакантных должностей и больничных листов.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2024 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2024 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.»

2. Приложения № 8, № 9 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2024 год изложить в редакции:

|  |
| --- |
| «Приложение № 8к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2024 год |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Всего, в том числе: | 12 | 9 | 0,75 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 11 | 9 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

|  |
| --- |
| Приложение № 9к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2024 год |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Всего, в том числе: | 12 | 9 | 0,75 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 11 | 8 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | 1 | 1 | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

И.о. управляющего делами

администрации В.А. Жигайлова

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

04.06.2025