АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2026 № 164

г. Азов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Азова «Территориальное планирование и обеспечение

доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова

от 13.11.2018 № 2475, за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова 
от 26.06.2024  500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города  Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным  и  комфортным жильем населения города Азова», утвержденной  постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора Старцева И.А.

Глава города Азова                                                                           И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                             А.И. Щербакова

15.04.2026

Постановление вносит

отдел по строительству и архитектуре

Приложение

к постановлению

Администрации

города Азова

от 15.04.2026 № 164

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

введено в эксплуатацию 38,757 тыс. кв. метров жилья;

приобретено 30 жилых помещения для обеспечения жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 2 молодым семьям.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2025 году выполнены.

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены жильем молодые семьи в г. Азове» выполнено. В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на  получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям.

Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено. В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 30 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» предусмотрено 8 контрольных точек, которые достигнуты в установленный срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Созданы условия для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства и обеспечены мероприятия по снижению административных барьеров» выполнено.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сохранено на уровне 8 единиц.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» предусмотрено 4 контрольных точек, которые достигнуты в установленный срок.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

расположение большей части города Азова на территории объектов культурного (археологического) наследия регионального значения, что требует значительных временных и финансовых затрат застройщиков на проведение археологических раскопок для получения от Министерства культуры Ростовской области заключения и разрешения на строительство;

дефицит земельных участков для жилищного строительства, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 127 222,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 1868,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 124 351,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города - 1001,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 90 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью - 112 795,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 112 792,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 1868,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 109 921,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова - 1001,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 рублей.

Остаток бюджетных ассигнований составил 3,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 0,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 3,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города - 0,1 тыс. рублей;

Экономия составила 3,3 тыс. рублей - в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, из которых фактические значения превышают плановые - 2, фактические значения соответствуют плановым - 6, плановые значения не достигнуты - 4.

Показатель 1.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение - 50,16 тыс. кв.м, фактическое значение - 38,76 тыс. кв.м. Фактическое значение ниже планового в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, сокращением спроса из-за отмены льготной ипотеки и ростом себестоимости строительных материалов.

Показатель 1.2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение - 164,1 процент, фактическое значение - 126,8 процентов. Фактическое значение ниже планового в связи с уменьшением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 1.3 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение - 23,04 процента, фактическое значение - 50,36 процентов. Фактическое значение превышает плановый.

Показатель 2.1 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 2.2 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение - 2 семьи, фактическое значение - 2 семьи. Фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1.1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение - 60 человек, фактическое значение - 30. Фактическое значение ниже планового.

Показатель 1.2 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на  конец  соответствующего года»: плановое значение - 0 человек, фактическое значение - 0. Фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1.3 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение - 56,7 процентов, фактическое значение - 100 процентов. Фактическое значение превышает плановый.

Показатель 1.4 «Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года»: плановое значение - 34 человек, фактическое значение - 30. Фактическое значение ниже планового в связи с тем, что плановый показатель был установлен согласно постановлению Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 08.09.2025 № 658) «Об  утверждении государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

Показатель 1.1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1.2 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. Фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1.3 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение - 8 единиц, фактическое значение - 8 единиц. Фактическое значение соответствует плановому.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 × УД п + 0,5 × УДстр.эл.

где УДп - уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в 2025 году составляет 100,0 х ((100 + 100) / 2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100,0 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 × ОПпГП + 0,3 × ОПпСЭ,

где ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 19,3 ((38,6+0) / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 9,0 ((35,9+0+0+0) / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы (ОПгп) за 2025 год составляет 16,2 (0,7 х 19,3 + 0,3 х 9,0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где ФинУп - оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном периоде;

i - номер критерия;

n - количество критериев;

wi - удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном периоде;

E(Pi) - значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Критерий 1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Азова в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 4. Уровень освоения средств бюджета города Азова на  реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 5. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 6. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет: ФинУп = (1,0х0,167+1,0х0,167+1,0х0,167+1,0х0,167+1,0х0,166+1,0х0,166)х100=100,0.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 92,0 (0,8 х 100,0 + 0,1 х 16,2 + 0,1 х 100,0), в  связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с  категорией «высокая степень эффективности».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составила 3,3 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение2026 года.

### Таблица № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек

муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены жильем молодые семьи в г. Азове» | 29.12.2025 | 29.12.2025 | семей | 2 | 2 | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 2 | Контрольная точка 1.1. ### Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 01.02.2025 | 15.01.2025 | соглашение | 1 | 1 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Азова (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Макаренко Т.Г.); отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 3 | Контрольная точка 1.2. Выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 03.04.2025 | 03.02.2025 | свидетельство | 2 | 2 | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 4 | Контрольная точка 1.3. Получение субсидии из областного бюджета | 30.09.2025 | 28.04.2025 | платежное поручение | 2 | 2 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Азова (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Макаренко Т.Г.); Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 5 | Контрольная точка 1.4. Приобретение молодыми семьями - получателями социальных выплат жилых помещений с использованием средств социальной выплаты | 28.11.2025 | 28.04.2025 | отчет | 2 | 2 | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 6 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | 29.12.2025 | 29.12.2025 | человек | 30 | 30 | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.); отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Азова (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Макаренко Т.Г.); экономический отдел Администрации города Азова (начальник экономического отдела Турик Л.А.); департамент имущественно-земельных отношений Администрации города Азова (директор ДИЗО г. Азова Тупогуз О.Г.); управление образования Администрации города Азова (начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 7 | Контрольная точка 2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот | 15.02.2025 | 16.01.2025 | соглашение | 1 | 1 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Азова (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г.); управление образования Администрации города Азова (начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 8 | Контрольная точка 2.2. Осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, включенных в пофамильный список на обеспечение жильем в соответствии с соглашением, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 30.07.2025 | 29.12.2025 | отчет | 30 | 30 | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.); экономический отдел Администрации города Азова (начальник экономического отдела Турик Л.А.); управление образования Администрации города Азова (начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 9 | Контрольная точка 2.3. Получение субвенции из областного бюджета | 30.08.2025 | 29.12.2025 | платежное поручение | 30 | 30 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Азова (начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Макаренко Т.Г.) | - |
| 10 | Контрольная точка 2.4. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения | 30.09.2025 | 29.12.2026 | выписка из ЕГРН | 30 | 30 | Департамент имущественно-земельных отношений Администрации города Азова (директор ДИЗО г. Азова Тупогуз О.Г.); управление образования Администрации города Азова (начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.) | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства и создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие (результат) 1 «Созданы условия для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства и обеспечены мероприятия по снижению административных барьеров» | Х | - | - | - | - | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.); департамент имущественно-земельных отношений Администрации города Азова (директор ДИЗО г. Азова Тупогуз О.Г.) | - |
| 12 | Контрольная точка 1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | 30.07.2025 | - | - | - | - | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 13 | Контрольная точка 1.2. Разработка проектов планировки и межевания территорий | 30.10.2025 | - | - | - | - | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |
| 14 | Контрольная точка 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | 30.11.2025 | - | - | - | - | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.); департамент имущественно-земельных отношений Администрации города Азова (директор ДИЗО г. Азова Тупогуз О.Г.) | - |
| 15 | Контрольная точка 1.4. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья | 30.11.2025 | 30.11.2025 | - | - | - | Отдел по строительству и архитектуре Администрации города Азова (главный архитектор Старцев И.А.) | - |

### Таблица № 2

### к Отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы в 2025 году

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | всего | ### 127 222,0 | 112 795,3 | 112 792,0 | 99,9 | - |
|  | федеральный бюджет | ### 1868,7 | 1868,7 | 1868,6 | 99,9 | - |
|  | областной бюджет | ### 124 351,5 | 109 924,8 | 109 921,7 | 100,0 | - |
|  | местный бюджет | ### 1001,8 | 1001,8 | 1001,7 | 99,9 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | всего | ### 127 222,0 | 112 795,3 | 112 792,0 | 99,9 | - |
|  | федеральный бюджет | ### 1868,7 | 1868,7 | 1868,6 | 99,9 | - |
|  | областной бюджет | ### 124 351,5 | 109 924,8 | 109 921,7 | 100,0 | - |
|  | местный бюджет | ### 1001,8 | 1001,8 | 1001,7 | 99,9 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | всего | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

### Таблица № 3

### к Отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  | - | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  | - | Х |
| 1.1. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв. метров | ненаследуемый | возрастающий | 47,11 | 50,16 | 38,76 | 0 | снижение показателя связано с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, сокращением спроса из-за отмены льготной ипотеки и ростом себестоимости строительных материалов, расчету не подлежит в связи с обстоятельствами непреодолимой силы |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | процентов | наследуемый | возрастающий | 153,9 | 164,1 | 126,8 | 0 | снижение показателя связано с уменьшением ввода жилья, расчету не подлежит в связи с обстоятельствами непреодолимой силы |
| 1.3. | Доля индустриального жилищного строительства | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 50,25 | 23,04 | 50,36 | 0 | - |
| 2.1. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | ненаследуемый | возрастающий | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | - | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  | - | Х |
| 1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | человек | наследуемый | возрастающий | 22 | 60 | 30 | 0 | - |
| 1.2. | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года | человек | наследуемый | возрастающий | 17 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из числа подлежащих обеспечению жильем | процентов | наследуемый | возрастающий | 100,0 | 56,7 | 100,0 | 0 | - |
| 1.4. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | человек | наследуемый | убывающий | показатель введен с 2025 года | 34 | 30 | 0 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Х |
| 1.1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | наследуемый | возрастающий | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | наследуемый | возрастающий | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
| 1.3. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | единиц | наследуемый | возрастающий | 8 | 8 | 8 | 0 | - |

И.о. управляющего делами

администрации                                                                                                      А.Н. Гайденко

Верно.

Начальник общего отдела                                                                                              А.И. Щербакова

15.04.2026