ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2021                                       № ___

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

### 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава администрации города Азова                                       В.В. Ращупкин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению Администрации города Азова от _______2021 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» по результатам за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова: проведен отлов бродячих животных, двукратно выполнена барьерная обработка: дератизация и дезинсекция от клещей и комаров, двукратно выполнены работы по устройству минерализованной полосы, выполнены работы по формовочной обрезке деревьев и произведена валка деревьев;

произведен сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов;

выполнены работы по ликвидации свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события, в том числе:

Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8 статьи 170 и частью 5 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения муниципальным образованием «Город Азов» указанной обязанности в 2020 году в бюджете города Азова были предусмотрены средства на оплату взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности города Азова. В отчетном году, на основании соглашения, взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Азов», оплачены некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» в 2020 году бюджетные средства не выделялись.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие благоустройства территории города Азова» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий, в том числе:

В рамках основного мероприятия 3.1. Благоустройство территории города:

- выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 189 животных;

- проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади      51,516 га: дератизация и дезинсекция, включающая обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города;

- проведены работы по устройству минерализованной полосы на площади 16,3 га;

- выполнены работы по формовочной обрезке деревьев в количестве 92 шт. и произведена валка деревьев в количестве 96 шт.

В рамках основного мероприятия 3.2. Организация освещения улиц города:

- обеспечено освещение улиц города в темное время суток. В рамках энергосервисного муниципального контракта фактически сэкономлено 1 833,7 тыс. кВт. электрической энергии.

В рамках основного мероприятия 3.3. Создание условий для массового отдыха жителей города: на площади 137 969,4 м2 выполнены работы по содержанию пешеходных и зеленых зон в местах массового отдыха горожан: в скверах «Березка» и «Восток», на площадях Победы и Петровской, в парках «Победы» и «Памяти». Созданы условия для комфортного отдыха граждан в санитарно-чистой среде, обеспечены условия для проведения на территории города Азова мероприятий городского и областного значений для жителей и гостей города.

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия в области охраны окружающей среды. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 3.4:

- в течение 2020 года производился сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов, обслуживались контейнеры, предназначенные для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 единиц;

- выполнены работы по ликвидации свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков объемом 70,0 м3.

Основное мероприятие 3.5. Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - обеспечена деятельность МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ». Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия 5.1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова», направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 67 773,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 210,0 тыс. рублей;

бюджета города – 67 563,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 67 773,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 210,0 тыс. рублей;

бюджета города – 67 563,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 67 773,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 210,0 тыс. рублей;

бюджета города – 67 563,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 67 156,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 210,0 тыс. рублей;

бюджета города – 66 946,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 617,3 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Развитие благоустройства территории города Азова» в сумме 609,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 8,2 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2020 год предусмотрено 15 показателей. По 14 показателям плановые значения достигнуты по 1 показателю не достигнуты.

Показатель 1. «Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2. «Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования измеряется» в процентах, плановое значение 15,0, фактическое значение 15,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 62, фактическое значение 62, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 100, фактическое значение 100, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ» измеряется в единицах, плановое значение 1, фактическое значение 0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 15,5, фактическое значение 14,2, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Количество отловленных животных» единица измерения голов, плановое значение 195, фактическое значение 189, показатель не достигнут.

Показатель 3.2 «Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей» измеряется в гектарах, плановое значение 51,516, фактическое значение 51,516, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.3 «Площадь минерализованной полосы» измеряется в гектарах, плановое значение 16,3, фактическое значение 16,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.5 «Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)» измеряется в штуках, плановое значение 188, фактическое значение 188, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.7 «Протяженность освещенных дорог общего пользования» измеряется в километрах, плановое значение 115,055, фактическое значение 115,055, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.8 «Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города» измеряется в квадратных метрах, плановое значение 137 969,4, фактическое значение 137 969,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.9 «Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов» измеряется в штуках, плановое значение 2, фактическое значение 2, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.10 «Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков» измеряется в кубических метрах, плановое значение 70,0, фактическое значение 70,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа» измеряется в процентах, плановое значение 3,45, фактическое значение 10,5, показатель перевыполнен.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 и  № 4.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Единица измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | процентов | 100 | 100 | 1,0 |
| 2 | Показатель 2. Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 15,0 | 15,0 | 1,0 |
| 3 | Показатель 1.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 62 | 62 | 1,0 |
| 4 | Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 5 | Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 1 | 0 | 1,0 |
| 6 | Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 15,5 | 14,2 | 1,0 |
| 7 | Показатель 3.1. Количество отловленных животных | голов | 195 | 189 | 0,97 |
| 8 | Показатель 3.2. Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | га | 51,516 | 51,516 | 1,0 |
| 9 | Показатель 3.3. Площадь минерализованной полосы | га | 16,3 | 16,3 | 1,0 |
| 10 | Показатель 3.5. Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | шт. | 188 | 188 | 1,0 |
| 11 | Показатель 3.7. Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 1,0 |
| 12 | Показатель 3.8. Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | м2 | 137 969,4 | 137 969,7 | 1,0 |
| 13 | Показатель 3.9. Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | шт. | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 14 | Показатель 3.10. Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков | Куб.м | 70,0 | 70,0 | 1,0 |
| 15 | Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа | процентов | 3,45 | 10,5 | 1,0 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 14 / 15 = 0,93

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (мероприятий), предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом (СРм) = Мв / М = 8 / 9 = 0,89

где:

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как суммарная оценка степени достижения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 6 / 7 = 0,86,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 67 156,6 тыс. рублей / 67 773,9 тыс. рублей = 0,99

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 0,86 / 0,99 = 0,87

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение Эис составляет от 0,75 до 0,95.

6.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРом х 0,3 + Эисх 0,2 = 0,93 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 0,87 х 0,2 = 0,91

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительной, так как УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно приложениям №№ 5 - 9.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 617,3 тыс. рублей в связи с фактическим объемом оказанных услуг и выполненных работ.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств областного и местного бюджетов.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2020 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

администрации                                                                        И.Н. Дзюба

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Пешков Евгений Витальевич) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение технического состояния многоквартирных домов | исполнение соглашений по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов |  |
|  | Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | согласно заключенным соглашениям взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов перечислены |  |
| 2. | Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Сеник Сергей Владимирович) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 195 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 51,516 га; выполнение работ по устройству минерализованной полосы площадью не менее 16,3 га; обрезка (снос)деревьев в количестве 188 шт. |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству города | проведен отлов 189 бродячих животных; выполнена барьерная обработка: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади 51,516 га; выполнены работы по устройству минерализованной полосы площадью 16,3 га; произведена обрезка (снос)деревьев в количестве 188 шт. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Сеник Сергей Владимирович) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: обеспечение освещения скверов, парков, бульваров города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | заключение муниципальных контрактов на освещение скверов, парков, бульваров города в темное время суток и ремонт сетей наружного освещения | обеспечено освещение скверов, парков, бульваров города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3.3 Создание условий для массового отдыха жителей города | МБУ г. Азова «Городской парк» (Анишко Людмила Васильевна) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения |  |
|  | Контрольное событие программы: создать условия для массового отдыха жителей города на площади не менее 137969,4 кв.м |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | создание и содержание пешеходных и зеленых зон, мест массового отдыха. Создание условия для комфортного отдыха в санитарно-чистой среде. Обеспечение условий для проведения для жителей и гостей города мероприятий городского, областного и федерального значений | муниципальное задание выполнено в полном объеме. Отчет о выполнении муниципального задания от 11.01.2021 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 3.4. Мероприятия в области охраны окружающей среды | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Сеник Сергей Владимирович) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | в целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду выполнены мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | Контрольное событие программы: сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе; вывоз свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков в объеме не менее 70 куб.м |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | выполнены работы по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов, обслуживались контейнеры, предназначенные для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 единиц; выполнены работы по ликвидации свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков объемом 70,0 м3 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Сеник Сергей Владимирович) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории города |  |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | обеспечение деятельности МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» в сфере благоустройства | обеспечена деятельность в МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» |  |
| 3. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Скрябина Елена Юрьевна) | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для реализации муниципальной программы в целом | обеспечено выполнение функций Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |  |
|  | Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств | освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова | Всего | 67 773,9 | 67 773,9 | 67 156,6 |
|  | областной бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 67 563,9 | 67 563,9 | 66 946,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в городе Азове | Всего | 3 067,7 | 3 067,7 | 3 067,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3 067,7 | 3 067,7 | 3 067,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Всего | 3 067,7 | 3 067,7 | 3 067,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3 067,7 | 3 067,7 | 3 067,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение реализации мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Развитие благоустройства территории города Азова | Всего | 56 528,0 | 56 528,0 | 55 918,9 |
|  | областной бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 56 318,0 | 56 318,0 | 55 708,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | Всего | 2 522,1 | 2 522,1 | 2 522,1 |
|  | областной бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2 312,1 | 2 312,1 | 2 312,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | Всего | 2 147,6 | 2 147,6 | 1 663,4 |
|  | областной бюджет | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2 147,6 | 2 147,6 | 1 663,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3 Создание условий для массового отдыха жителей города | Всего | 37 516,8 | 37 516,8 | 37 516,8 |
|  | областной бюджет | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 37 516,8 | 37 516,8 | 37 516,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.4 Мероприятия в области охраны окружающей среды | Всего | 147,0 | 147,0 | 146,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 147,0 | 147,0 | 146,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | Всего | 14 194,5 | 14 194,5 | 14 070,3 |
|  | областной бюджет | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 14 194,5 | 14 194,5 | 14 070,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.6 Организация оплачиваемых общественных работ в сфере создания условий для массового отдыха жителей городского округа | Всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 8 178,2 | 8 178,2 | 8 170,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 8 178,2 | 8 178,2 | 8 170,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Всего | 8 178,2 | 8 178,2 | 8 170,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 8 178,2 | 8 178,2 | 8 170,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |
| 1. | Показатель 1. Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | процентов | 15,3 | 15,0 | 15,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1. | Показатель 1.1 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 62 | 62 | 62 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2 Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | 5 | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1. | Показатель 2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.3. | Показатель 2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 15,6 | 15,5 | 14,2 | Уменьшение показателя связано с уменьшением фактических тепловых потерь согласно узлов учета тепловой энергии по пяти котельным |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1. | Показатель 3.1 Количество отловленных животных | голов | 212 | 195 | 189 | Повышение стоимости оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных |
| 3.2. | Показатель 3.2 Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | га | 51,516 | 51,516 | 51,516 | - |
| 3.3. | Показатель 3.3 Площадь минерализованной полосы | га | 16,3 | 16,3 | 16,3 | - |
| 3.4. | Показатель 3.4 Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | шт. | 339 | - | - | - |
| 3.5. | Показатель 3.5 Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | шт. | 112 | 188 | 188 |  |
| 3.6. | Показатель 3.6 Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс.кВт | 2552,8 | - | - | Исключение показателя из программы с 2020 года |
| 3.7. | Показатель 3.7 Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | 115,055 | 115,055 | 115,055 | - |
| 3.8. | Показатель 3.8 Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | м2 | 141017,4 | 137969,4 | 137969,4 | - |
| 3.9. | Показатель 3.9 Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | шт. | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.10. | Показатель 3.10 Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков | куб.м | 2603,6 | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1. | Показатель 4.1 Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа | процентов | 3,4 | 3,45 | 10,5 | в связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2020 году |

Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |
| 1.1. | Показатель 1.1 Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 62 | 62 | 62 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2 Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 5 | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» |
| 2.1 | Показатель 2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | Управление ЖКХ г. Азова | 1 | 1 | 0 | - |
| 2.3. | Показатель 2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 15,6 | 15,5 | 14,2 | Уменьшение показателя связано с уменьшением фактических тепловых потерь согласно узлов учета тепловой энергии по пяти котельным |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |
| 3.1. | Показатель 3.1 Количество отловленных животных | голов | Управление ЖКХ г. Азова | 212 | 195 | 189 | Повышение стоимости оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных |
| 3.2. | Показатель 3.2 Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | га | Управление ЖКХ г. Азова | 51,516 | 51,516 | 51,516 | - |
| 3.3. | Показатель 3.3 Площадь минерализованной полосы | га | Управление ЖКХ г. Азова | 16,8 | 16,3 | 16,3 | - |
| 3.4. | Показатель 3.4 Количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм | шт. | Управление ЖКХ г. Азова | 339 | - | - | - |
| 3.5. | Показатель 3.5 Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | шт. | Управление ЖКХ г. Азова | 112 | 188 | 188 | - |
| 3.6. | Показатель 3.6 Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети | тыс.кВт | Управление ЖКХ г. Азова | 2652,2 | - | - | Исключение показателя из программы с 2020 года |
| 3.7. | Показатель 3.7 Протяженность освещенных дорог общего пользования | км | Управление ЖКХ г. Азова | 115,055 | 115,055 | 115,055 | - |
| 3.8. | Показатель 3.8 Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | м2 | Управление ЖКХ г. Азова | 141017,4 | 137969,4 | 137969,4 | - |
| 3.9. | Показатель 3.9 Количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов | шт. | Управление ЖКХ г. Азова | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.10. | Показатель 3.10 Объем вывоза свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков | куб.м | Управление ЖКХ г. Азова | 2603,6 | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Показатель 4.1 Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа | процентов | Управление ЖКХ г. Азова | 3,4 | 3,45 | 10,5 | в связи с увеличением экономии бюджетных средств в 2020 году |

Приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» | Х | Х | 617,3 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» | Х | Х | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | улучшение технического состояния многоквартирных домов | исполнение соглашений по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | - | - |
| Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» | Х | Х | 609,1 | - |
| Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | проведен отлов 189 бродячих животных; выполнена барьерная обработка: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади 51,516 га; выполнены работы по устройству минерализованной полосы площадью 16,3 га; произведена обрезка (снос)деревьев в количестве 188 шт. | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | обеспечено освещение скверов, парков, бульваров города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения | 484,2 | - |
| Основное мероприятие 3.3 Создание условий для массового отдыха жителей города | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем обустройства мест массового отдыха населения | муниципальное задание выполнено в полном объеме. Отчет о выполнении муниципального задания от 11.01.2020 | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Мероприятия в области охраны окружающей среды | сокращение негативного воздействия на окружающую среду | выполнены работы по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов, обслуживались контейнеры, предназначенные для сбора ртутьсодержащих отходов в количестве 2 единиц; выполнены работы по ликвидации свалочных очагов строительных отходов и крупногабаритных порубочных остатков объемом 70,0 м3 | 0,7 | - |
| Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города | проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территории города | 124,2 | - |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Х | Х | 8,2 | - |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | создание условий для реализации муниципальной программы в целом | обеспечено выполнение функций Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | 8,2 | - |

Приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Всего, в том числе: | 7 | 6 | 0,86 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |
| Приложение № 7 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457, по результатам за 2020 год |

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Всего, в том числе: | 9 | 8 | 0,89 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 7 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |