администрация города азова

постановление

__________________                        №  ___________

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению № 2.

3. Утвердить основные мероприятия по подготовке жилищного фонда, зданий производственного и коммунально-бытового назначения, систем жизнеобеспечения и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению № 3.

4. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Азова согласно приложению № 4.

5. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (независимо от форм собственности) к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов на руководителей предприятий, учреждений, организаций.

6. Заместителю главы администрации - начальнику Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. два раза в месяц проводить заседания комиссии по подготовке города к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, в том числе с выездами на места, осуществлять проверку хода работ и степень готовности объектов.

7. Заместителю главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябиной Е.Ю. оказывать содействие в разработке и согласовании с электро-, газо-, водоснабжающими организациями графика погашения промышленными предприятиями задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

12. Руководителям МКУ г. Азова: «Департамент ЖКХ» Самарич А.С.; МП «Азовводоканал» Картамышеву Д.М.; МУП города Азова «Теплоэнерго» Бондаренко А.С.; филиала АО «Донэнерго» - «АМЭС» Бурыке Д.В.; филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Азове Караваеву А.А.; МП г. Азова «УК - Азак»  Лисунову С.И.; ООО «Специалист ЖКХ» Самойлик Е.С.; ООО «УК Радуга» Сидорову Г.И.; ООО УК «Аврора», ООО «УК Асгард», ООО «УК Адамант» Перетрухину В.И.; ООО «УО Комета», ООО УК «Петровская» Лисицыну В.В.; ООО УК «Рента» Елькиной Е.В.; ООО УК «Ювис» Прищепа С.А.; ООО «АСК-Сервис» Рябоконь Ю.С.; ООО УК «Маяковский» Наддака Е.А. принять необходимые меры по укреплению платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг.

13. Руководителям МП г. Азова «УК - Азак»  Лисунову С.И.; ООО «Специалист ЖКХ» Самойлик Е.С.; ООО «УК Радуга» Сидорову Г.И.; ООО УК «Аврора», ООО «УК Асгард», ООО «УК Адамант» Перетрухину В.И.; ООО «УО Комета», ООО УК «Петровская» Лисицыну В.В.; ООО УК «Рента» Елькиной Е.В.; ООО УК «Ювис» Прищепа С.А.; ООО «АСК-Сервис» Рябоконь Ю.С.; ООО УК «Маяковский» Наддака Е.А., председателям ТСЖ, ТСН, ЖСК и ЖК обратить особое внимание при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов на мероприятия по ограничению доступа в технические этажи, подвальные, складские и другие помещения (чердаки, колясочные, электрощитовые) в срок до 15.09.2022 года.

14. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства обеспечить подготовку к работе в зимних условиях аварийно-диспетчерские службы, обратив особое внимание на их укомплектованность техникой и наличие аварийного запаса материалов в срок до 01.09.2022 года.

15. Рекомендовать директору филиала ОАО «Донэнерго» - «АМЭС» Бурыке Д.В. обеспечить санитарную обрезку деревьев с целью предотвращения обрывов и замыканий проводов ЛЭП в срок до 30.09.2022 года.

16. Руководителям энергоснабжающих предприятий, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений социальной сферы завершить до 20.09.2022 года  ремонтно-профилактические работы и оформить соответствующие документы, подтверждающие готовность к работе в зимних условиях.

18. Заместителю главы администрации - начальнику Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. предоставить информацию о выполнении настоящего постановления о готовности города к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов до 01.10.2022 года главе Администрации г. Азова.

19. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

20. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

21. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И.

Глава Администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Постановление вносит

заместитель главы администрации - начальник Управление ЖКХ

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Азова

от       №

Состав комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

| Ткаченко Р.И. | - заместитель главы администрации - начальник Управления ЖКХ, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Иванов А.В. | - заместитель начальника Управления ЖКХ, заместитель председателя комиссии |
| Мурашкин А.В. | - начальник отдела по жилищному фонду МКУ г.Азова «Департамент ЖКХ», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Маслов Д.В. | - начальник АТО ЭН (по согласованию) |
| Караваев А.А. | - директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на Дону» в г. Азове (по согласованию) |
| Бондаренко А.С. | - директор МУП «Теплоэнерго» |

Управляющий делами

администрации                                                                      И.Н. Дзюба

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Азова

от       №

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Азова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

1.2. В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – комиссия) подотчетна главе Администрации города Азова.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Азов», иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Азова;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Азова к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов Администрации города Азова, организаций и предприятий города Азова необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию города Азова предложения по вопросам, требующим решения Администрации города Азова.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и членов комиссии.

Членами комиссии являются представители Администрации города Азова, Азовского территориального отдела по энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора, теплоснабжающих, теплосетевых и ресурсоснабжающих организации.

## 4.2. К основным функциям председателя комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- назначение заседаний комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на комиссии.

## 4.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

## 4.4. Секретарь комиссии:

## - исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;

- ведет документацию комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии.

Управляющий делами

администрации                                                                      И.Н. Дзюба

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Азова

от         №

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилищного фонда, зданий производственного и

коммунально-бытового назначения, систем жизнеобеспечения города

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № пп | Адрес, виды работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка котельных |  |  |
| 1. | ул. Московская, 86 | «Новая Русь-101» | 10.09.2022 |
| 2. | ул. Ленина, 46 | ТСЖ «Управдом» | 10.09.2022 |
| 3. | ул. Пирогова, 11 | ТСЖ «Пирогова, 11» | 10.09.2022 |
| 4. | ул. Осипенко, 47 б | ООО «Рента» | 10.09.2022 |
| 5. | ул. К. Либкнехта, 12/38 | ТСЖ Азовчанка» | 10.09.2022 |
| 6. | ул. Кирова, 78 | ТСЖ «Кирова, 78» | 10.09.2022 |
| 7. | ул. Московская, 91 | ТСЖ «Московская 91» | 10.09.2022 |
| 8. | ул. Макаровского, 31 А | ООО «Специалист ЖКХ» | 10.09.2022 |
| 9. | пр-т З. Космодемьянской, 72 | ПО ЮЭС Ростовэнерго | 10.09.2022 |
| 10. | ул. Макаровского,25 А | ТСЖ «Донпресс-2» | 10.09.2022 |
| 11. | ул. Кондаурова, 31 | ТСЖ «Донпресс» | 10.09.2022 |
| 12. | ул. Васильева, 92 В | ТСЖ «Союз офицеров» | 10.09.2022 |
| 13. | ул. Ленинградская, 101 | ТСЖ "Новая Русь" | 10.09.2022 |
| 14. | ул. Ленинградская, 267 | ТСЖ «Успех» | 10.09.2022 |
| 15. | ул. Кирова, 17 | МБДОУ № 4 | 10.07.2022 |
| 16. | пер. Петровский, 2Д | МБДОУ № 37 | 10.07.2022 |
| 17. | х. Задонье | фил.МБОУ СОШ № 1 | 10.07.2022 |
| 18. | Кагальницкое шоссе, 1 | Азовский детский Дом-интернат | 10.09.2022 |
| 19. | пер. Осипенко,11 | МП «Азовводоканал» | 10.09.2022 |
| 20. | пер. Соловьиный, 9 | «Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум» | 10.09.2022 |
| 21. | ул. Матросова, 50 | МП г. Азова «УК - Азак» | 10.09.2022 |
| 22. | ул. Свердлова, 48 | МБОУ СОШ №5 г. Азова | 10.09.2022 |
| 23. | ул. Ярославского, 4 | ООО «Азовский морской порт» | 10.09.2022 |
|  |  | МУП города Азова «Теплоэнерго» |  |
| 24. | ул. Победы, 17 | -/- | 01.05.2022 |
| 25. | ул. Победы, 6 | -/- | 01.05.2022 |
| 26. | Пр. Литейный, 9/22 |  | 14.08.2022 |
| 27. | ул. Измайлова, 53 | -/- | 24.05.2022 |
| 28. | ул. Мира, 102 | -/- | 24.05.2022 |
| 29. | ул. Привокзальная, 39 | -/- | 05.06.2022 |
| 30. | ул. Московская, 59 | -/- | 12.06.2022 |
| 31. | ул. Измайлова, 56 | -/- | 07.06.2022 |
| 32. | пер. Ст. Разина, 3 Б | -/- | 05.06.2022 |
| 33. | ул. Мира, 26 | -/- | 27.06.2022 |
| 34. | спуск А. Невского, 16 | -/- | 03.07.2022 |
| 35. | пер. Безымянный, 4 | -/- | 27.06.2022 |
| 36. | пер. Социалистический, 61 | -/- | 27.06.2022 |
| 37. | ул. Толстого, 104 | -/- | 27.06.2022 |
| 38. | ул. Пирогова, 10 | -/- | 27.06.2022 |
| 39. | ул. Инзенская, 9 Б | -/- | 05.06.2022 |
| 40. | пер. Коллонтаевский, 84 | -/- | 17.07.2022 |
| 41. | ул. Московская, 60/24 | -/- | 24.05.2022 |
| 42. | ул. Макаровского, 30 | -/- | 17.07.2022 |
| 43. | ул. Ленина, 266 | -/- | 17.07.2022 |
| 44. | пл. Петровская, 3 | -/- | 17.07.2022 |
| 45. | ул. Промышленная, 5 | -/- | 10.07.2022 |
| 46. | ул. Привокзальная, 43 | -/- | 31.07.2022 |
| 47.. | пер. Западный, 4 | -/- | 24.07.2022 |
| 48. | ул. Кондаурова, 20 | -/- | 31.07.2022 |
| 49. | ул. Красногоровская, 33 | -/- | 31.072022 |
| 50. | ул. Измайлова, 71 (БПХ) | -/- | 07.08.2022 |
| 51. | пр-т З. Космодемьянской, 89 | -/- | 14.08.2022 |
| 52. | ул. Измайлова, 37/41 | -/- | 07.08.2022 |
| 53. | бул. Петровский, 20 | -/- | 14.08.2022 |
| 54. | шоссе Кагальницкое, 3 | -/- | 28.08.2022 |
|  | Ремонт теплосети от котельных | МУП города Азова «Теплоэнерго» |  |
| 54. | К. ул. Красногоровская, 33, - Ремонт участка тепловой сети от к. ул. Красногоровская, 33 ТК-29 до МБДОУ № 8 Ф90 ПП 35 тр.м | -/- | 31.07.2022 |
|  | К. пр. З.Космодемьянской, 89, - Ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до МКД пер. Коллонтаевский, 108 Ф 89 ППУ 45 тр.м | -/- | 14.08.2022 |
|  | К. ул. Макаровского 30, - Ремонт участка т/сети от ТК-71 до ДДТ по ул. Джержинского, 14 Ф108 ППУ-18тр.м. - Ремонт участка т/сети от ТК-57 до ТК-54 до МКД бул. Петровский, 6, 10 Ф 57, ППУ 12 тр.м. - Ремонт участка т/сети от ТК-49 до ТК-52 Ф108 ППУ ППУ-46 тр.м. - Ремонт участва т/сети от ТК -54 до ТК-55 (СЮТ) Ф 63 ППУ -14 тр.м. | -/- | 18.07.2022 |
|  | К. ул. Толстого, 104, - Ремонт участка тепловой сети от ВК 23, 24 до ВК 25, 26, Ф89 ППУ(ОЦ) -70 тр.м. | -/- | 27.06.2022 |
|  | К. пр. Литейный, 9/22, - Ремонт участка тепловой сети от ТК 4 до АБК (СПТУ-45) Ф 108 ПП – 120 тр.м. | -/- | 14.08.2022 |
|  | Работы по подготовке водо - канализационного хозяйства | МП «Азовводоканал» |  |
|  | Замена водопроводных вводов | -/- |  |
|  | ул. Ленина, 30 | -/- | 01.05.2022 |
|  | ул. Кондаурова, 57 | -/- | 01.06.2022 |
|  | пер. Красноармейский, 85 | -/- | 01.07.2022 |
|  | ул. Первомайская, 17 | -/- | 01.07.2022 |
|  | ул. Победы, 4 | -/- | 01.08.2022 |
|  | Канализационные сети | -/- |  |
|  | Замена отдельного участка дворовой канализации по адресу: ул. Куйбышева, 63/30. | -/- | 30.09.2022 |
|  | Прочистка и промывка уличных и дворовых сетей канализации – 10 км. | -/- | 30.09.2022 |
|  | Подготовка объектов электроснабжения | Филиал АО «Донэнерго»-АМЭС |  |
|  | Замена устройства заземления спуска, монтаж повторного заземления. ВЛ-10 кВ Л-4608 оп. №3; ВЛ-0,4 кВ от ТП-116 Л-1 оп. №4; ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 Л-1 оп. №12; ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Л-1 оп. №18 г. Азов | -/- | 01.08.2022 |
|  | Замена опор, замена траверс, замена изоляторов, замена провода. ВЛ-0,4 кВ от ТП-128 оп.№8, оп. №1-9 г. Азов. ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 оп. №71, оп. №6-8-12 Л-5 г. Азов. | -/- | 01.08.2022 01.09.2022 |
|  | Замена провода, замена перекидок, замена траверс, замена изоляторов. ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 оп. №80-113, Л-5, Л-3 оп. №1-67 г. Азов | -/- | 01.08.2022 |
|  | Замена концевой муфты. КЛ-10 кВ ТП-79 яч. РП-6 г. Азов | -/- | 01.07.2022 |
|  | Замена трансформатора, окраска оборудования подстанции в ручную. ТП-23 г. Азов | -/- | 01.08.2022 |
|  | Замена трансформатора. ТП-104 г. Азов | -/- | 01.09.2022 |
|  | Замена и ремонт н/в щитов. ТП-15 г. Азов | -/- | 01.08.2022 |
|  | Замена опорных изоляторов, ремонт ВМ (ВМГ...) РП-11 г. Азов | -/- | 01.06.2022 |
|  | Окраска оборудования подстанции вручную. ТП-23,ТП-50, РП-1, ТП-10, ТП-16, ТП-46, ТП-56, ТП-59, ТП-60, ТП-65, ТП-77, ТП-79, ТП-86, ТП-92, ТП-121, ТП-127, ТП-135, ТП-136 г. Азов | -/- | 01.07.2022 |
|  | Ремонт трансформаторов. ТП-32, ТП-33, ТП-36, ТП-37, ТП-38, ТП-42, ТП-43, ТП-45, ТП-46, ТП-47, ТП-50, ТП-53, ТП-57, ТП-59, ТП-60, ТП-64, ТП-58, ТП-66, ТП-69, ТП-71, ТП-77, ТП-79, ТП-83, ТП-98, ТП-104, ТП-105, ТП-106, ТП-110, ТП-114, ТП-116, ТП-119, ТП-131, ТП-109. | -/- | 01.04. – 01.10.2022 |
|  |  | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Азове |  |
|  | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов. Приборное обследование газопроводов на герметичность. Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции. | -/- | 01.04. – 01.10.2022 |
|  | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ (9 пунктов). | -/- | 01.06. - 01.09.2022 |
|  | Текущий ремонт ГРПШ (31 пункт). | -/- | 01.04.- 01.10.2022 |
|  | Капитальный ремонт технологического оборудования ГРП, ГРПШ (8 пунктов). | -/- | 01.09. – 31.12.2022 |
|  | Покраска распредительных газопроводов. | -/- | 01.04. – 01.10.2022 |
|  | Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ. | -/- | 01.09.2022 |
|  | Подготовка газового оборудования котельных по договорам технического обслуживания и ремонта. Петровский бульвар, 2 ул. Ярославского, 4 пер. Соловьиный, 9 ул. Мира, 49 Портовый проезд, 3 ул. Конечная, 2 | -/- | 01.05. – 01.11.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 61/41 МКД. | МП г. Азова «УК - Азак» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | По графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего 41 МКД. | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего -5 МКД. | -/- | 20.08.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего 41 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 16/16 МКД. | ООО «УК Асгард» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- |  |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего - 16 МКД. | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего – 6 МКД. | -/- | 15.09.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего – 16 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 24/24 МКД. | ООО «УК Адамант» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего – 24 МКД. | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего – 9 МКД. | -/- | 15.09.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего – 24 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 31/28 МКД. | ООО «УК Аврора» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего – 28 МКД. | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего 8 МКД. | -/- | 15.09.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего – 28 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 39/39 МКД. | ООО «УО Комета» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Герметизация инженерных вводов в жилых домах. | -/- | 20.08.2022 |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления Всего - 39 МКД. | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего 6 МКД. | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего 39 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.22 |
|  | 50% | -/- | 10.07.22 |
|  | 75% | -/- | 10.08.22 |
|  | 100% | -/- | 01.09.22 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 31/24. | ООО УК «ПЕТРОВСКАЯ» |  |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего – 24 МКД. | -/- | согласно графика до 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ.Всего - 5 МКД | -/- | согласно графика 20.08.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего – 24 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 42/22 МКД. | ООО «Рента» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего – 22 МКД. | -/- | согласно графика до 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего – 3 МКД | -/- | согласно графика |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности, всего – 22 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 31/15 МКД. | ООО УК «Ювис» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего - 15 МКД. | -/- | согласно графика до 20.08.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности всего – 15 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.22 |
|  | 50% | -/- | 10.07.22 |
|  | 75% | -/- | 10.08.22 |
|  | 100% | -/- | 01.09.22 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 22/19. | ООО УК «Радуга» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Герметизация инженерных вводов в 15 жилых домах. | -/- | 20.08.2022 |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего 19 МКД. | -/- | согласно графика до 20.08.22 |
|  | Проверка УУТЭ Всего - 2 МКД. | -/- | 20.08.22 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности. Всего – 19 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.22 |
|  | 50% | -/- | 10.07.22 |
|  | 75% | -/- | 10.08.22 |
|  | 100% | -/- | 01.09.22 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 41/38. | ООО «Специалист ЖКХ» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий. | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД. | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего - 38 МКД. | -/- | согласно графика до 20.08.2022 |
|  | Проверка УУТЭ. Всего – 4 МКД. | -/- | согласно графика |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности всего – 38 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда 3/3. | ООО «АСК-Сервис» |  |
|  | Подготовка теплового контура зданий | -/- | по графику |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в МКД | -/- | по графику |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. Всего - 3 МКД. | -/- | согласно графика до 20.08.2022 |
|  | Подготовка и сдача по паспортам готовности всего - 3 МКД. | -/- |  |
|  | 25% | -/- | 10.06.2022 |
|  | 50% | -/- | 10.07.2022 |
|  | 75% | -/- | 10.08.2022 |
|  | 100% | -/- | 01.09.2022 |
|  | Работы по подготовке и ремонту жилищного фонда | ТСЖ, ЖСК, ТСН |  |
| 1. | ул. Макаровского, 25-А | ТСЖ «Донпресс» | 20.08.2022 |
| 2. | ул. Кондаурова, 31 | ТСЖ «Донпресс-2» | 20.08.2022 |
| 3. | ул. Васильева, 79-А | ТСЖ «Васильева 79 а» | 20.08.2022 |
| 4. | ул. Севастопольская, 81 | ТСЖ «Севастопольская 81» | 20.08.2022 |
| 5. | ул. Чехова, 3 | ТСЖ «Наш дом» | 20.08.2022 |
| 6. | ул. Васильева, 92-В | ТСЖ «Союз офицеров запаса» | 20.08.2022 |
| 7. | пер. Куникова, 54-А, 54-Б ул. Макаровского, 150 | ТСЖ «Восход» | 20.08.2022 |
| 8. | ул. Измайлова, 51 | ТСЖ «Измайлова, 51» | 20.08.2022 |
| 9. | ул. Ленинградская, 66-А | ТСЖ «Новосёл» | 20.08.2022 |
| 10. | ул. Ленинградская, 73 | ТСЖ «Ленинградская,73» | 20.08.2022 |
| 11. | ул. Толстого, 41 | ТСЖ «Содружество» | 20.08.2022 |
| 12. | ул. Ленинградская, 101 ул. Московская, 86 | ТСЖ «Новая Русь-101» | 20.08.2022 |
| 13. | ул. Васильева, 88,88-А ул. Макаровского, 33,33-А | ТСЖ «Западное-4» | 20.08.2022 |
| 14. | пер. Западный, 13 | ТСЖ «Рыбник» | 20.08.2022 |
| 15. | пер. Красноармейский, 110-А | ТСЖ «Союз Азов» | 20.08.2022 |
| 16. | пл. Петровская, 5/30 | ТСЖ «Огни Азова» | 20.08.2022 |
| 17. | пер. Ст. Разина, 11 | ТСЖ «Маяк» | 20.08.2022 |
| 18. | ул. Ленина,46 | ТСЖ «Управдом» | 20.08.2022 |
| 19. | ул. Пирогова, 11 | ТСЖ «Пирогова 11» | 20.08.2022 |
| 20. | ул. Московская, 292 | ТСЖ «Московская, 292» | 20.08.2022 |
| 21. | ул. Красногоровская, 35 | ТСЖ «Лидер» | 20.08.2022 |
| 22. | пер. Черноморский, 66-Б | ТСЖ «Черномор» | 20.08.2022 |
| 23. | ул. Мира, 5 | ТСЖ «Флагман» | 20.08.2022 |
| 24. | ул. Мира, 97 | ТСЖ «Мир» | 20.08.2022 |
| 25. | ул. Чехова, 21, 25 | ТСЖ «Чеховское» | 20.08.2022 |
| 26. | ул. К. Либкнехта, 12/38 | ТСЖ «Азовчанка» | 20.08.2022 |
| 27. | ул. Инзенская, 11-Г | ЖСК «Луч-1» | 20.08.2022 |
| 28. | ул. Московская, 61 | ТСЖ «Московская, 61» | 20.08.2022 |
| 29. | бул. Петровский, 48-А | ТСЖ «Петровское» | 20.08.2022 |
| 30. | ул. Ленина, 270 | ТСЖ «Ленина, 270» | 20.08.2022 |
| 31. | ул. Кирова, 78 | ТСЖ «Кирова, 78» | 20.08.2022 |
| 32. | ул. Московская, 91 | ТСЖ «Московская, 91» | 20.08.2022 |
| 33. | ул. Красногоровская, 36 | ТСЖ «Красногоровская 36» | 20.08.2022 |
| 34. | пр-т З. Космодемьянская, 72-А | ТСЖ «Содружество» | 20.08.2022 |
| 35. | пер. Степной, 21 | ТСЖ «Русь» | 20.08.2022 |
| 36. | ул. Ленинградская, 267 | ТСЖ «Успех» | 20.08.2022 |
| 37. | ул. Мира, 99 | ТСЖ «Мира, 99» |  |
| 38. | ул. Кондаурова, 34, 36, 38, 40 пер. Осипенко, 45 ул. Комсомольская, 68, 68-А, 70 пер. Безымянный, 4 | ЖСК «Дон» | 20.08.2022 |
| 39. | пер. Осипенко, 47 | ЖСК «Дон -2» | 20.08.2022 |
| 40. | пер. Западный, 6 | ЖСК «Пластик» | 20.08.2022 |
| 41. | пер. Ст. Разина, 5-А | ЖСК «Швейник» | 20.08.2022 |
| 42. | пер. Ст. Разина, 12 | ЖСК «Воркута» | 20.08.2022 |
| 43. | пр-т З.Космодемьянской, 62-Б, 78 пер. Красноармейский, 110 ул. Васильева, 81-А, 90-А ул. Макаровского, 29 пер. Ст. Разина, 5-А | ТСК «Дружба» | 20.08.2022 |
| 44. | пер. Ст. Разина, 9-А | ТСН «Восток» | 20.08.2022 |
| 45. | пер. Ст. Разина, 15 | ТСН «Ст. Разина, 15» | 20.08.2022 |
| 46. | ул. Дзержинского, 47-А | ТСН «Квартал | 20.08.2022 |
| 47. | пер. Ст. Разина, 9 | ТСН «Надежда» | 20.08.2022 |
| 48. | ул. Некрасова, 33-А | ТСН «Казак» | 20.08.2022 |
| 49. | ул. Инзенская, 7-В | ТСН «Радуга» | 20.08.2022 |
| 50. | пер. Ст. Разина, 9-А корп. 1 | ТСН «Импульс» | 20.08.2022 |
| 51. | пер. Черноморский, 68 | ТСН «Надежда» | 20.08.2022 |
| 52. | ул. Васильева, 81-В | ТСН «Крепость» | 20.08.2022 |
| 53. | ул. Инзенская, 5; 11В, 11-Г, 11-Д | ТСН «Луч» | 20.08.2022 |
|  | Работы по подготовке учебных учреждений |  |  |
|  | Ремонт, ревизия запорной арматуры. Промывка, гидравлическое испытание системы отопления. Подготовка и сдача паспорта готовности к осенне-зимнему периоду городской комиссии. | Учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации г. Азова (45 учреждений) | 06.07.2022 10.08.2022 |
|  | ГБПОУ РО ПУ № 45 | ГБПОУ РО ПУ №45 |  |
|  | Проведение ревизии запорной арматуры. | -/- | 15.07.2022 |
|  | Промывка, гидравлическая опрессовка системы отопления. | -/- | 01.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | АТИ ДГТУ | АТИ ДГТУ |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления. | -/- | 06.07.2022 |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. | -/- | 20.07.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | Филиал ГБПОУ РО «РБМК» | АТИ ДГТУ |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления. | -/- | 06.07.2022 |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. | -/- | 10.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | ГБПОУ РО «АГТК» | ГБПОУ РО " АГТК" |  |
|  | Ревизия запорной арматуры: -учебный корпус; -общежитие №2; -учебно-лабораторный корпус; -мастерские | -/- | 20.05.2022 10.06.2022 10.07.2022 10.07.2022 |
|  | Промывка и испытание систем теплоснабжения: -учебный корпус; -учебно-лабораторный корпус; -учебно-производственные мастерские. | -/- | 20.07.2022 20.07.2022 20.07.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | ГБПОУ РО «АККАТТ» | ГБПОУ РО «АККАТТ» |  |
|  | Подготовить котельную и теплотрассу к отопительному периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | Произвести опрессовку системы отопления. | -/- | 10.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | Филиал ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа» в г. Азове. | Филиал ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа» в г. Азове |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления . | -/- | 06.07.2022 |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления. | -/- | 01.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 15.08.2022 |
|  | Работы по подготовке медицинских учреждений. |  |  |
|  | МБУЗ «ЦГБ» ул. Измайлова, 58. | МУЗ "ЦГБ" |  |
|  | Ревизия запорной арматуры. | -/- | 31.08.2022 |
|  | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения. | -/- | 31.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 31.08.2022 |
|  | МБУЗ «ЦГБ» (Васильева 96) | -/- |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления. | -/- | 31.08.2022 |
|  | Опрессовка системы отопления. | -/- | 31.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 31.08.2022 |
|  | МБУЗ «ЦГБ» «Родильный дом» | -/- |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления. | -/- | 31.08.2022 |
|  | Гидравлические испытания системы отопления. | -/- | 31.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 31.08.2022 |
|  | ГБУ СОН РО АДДИ | ГБУ СОН РО АДДИ |  |
|  | Промывка, опрессовка системы отопления, ревизия, чистка грязевиков. | -/- | 15.07.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 25.08.2022 |
|  | ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семьи и детям -дом семьи» г.Азова. | ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семьи и детям -дом семьи» г.Азова |  |
|  | Ремонт, промывка, опрессовка системы отопления, ревизия, чистка грязевиков. | -/- | 15.07.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 20.08.2022 |
|  | Работы по подготовке учреждений культуры и искуства. |  |  |
|  | Центральная библиотечная система | Отдел культуры и искусства администрации г. Азова |  |
| 1. | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду | -/- | 20.08.2022 |
|  | Городской Дворец культуры | -/- |  |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  |  |
|  | Опресовка и промывка отопительной системы | -/- | 15.08.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 20.08.2022 |
|  | МБОУ ДОД «Детская художественная школа имени И.И. Крылова | -/- |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и гидравлическое испытание трубопровода отопительной системы | -/- | 20.07.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 20.08.2022 |
|  | МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева » | -/- |  |
|  | Ревизия запорной арматуры, промывка и гидравлическое испытание трубопровода отопительной системы | -/- | 30.07.2022 |
|  | Представить пакет документов городской комиссии на получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. | -/- | 20.08.2022 |

Управляющий делами

администрации                                                                            И.Н. Дзюба

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Азова

от      ____ 2022 №

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии города Азова

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Азова (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | С 01.06.2022 по 30.09.2022 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Объекты образования | С 01.06.2022 по 01.09.2022 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3. | Объекты культуры | С 01.06.2022 по 01.09.2022 | В соответствии с главой IV Правил |
| 4. | Объекты здравоохранения | С 01.06.2022 по 01.09.2022 | В соответствии с главой IV Правил |
| 5. | Жилищный фонд | С 01.06.2022 по 01.09.2022 | В соответствии с главой IV Правил |
| 6. | Предприятия и организации города | С 01.06.2022 по 01.09.2022 | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов, согласно формы № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию может привлекаться представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований Правил по готовности для:

а) теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- сведения о готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения (соответствие установленной мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей подключенной нагрузке);

- справку, подтверждающую соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- разработанные нормативы запаса топлива и справку о наличии нормативных запасов топлива на источниках энергии;

- положение об эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службах;

- сведения об укомплектованности указанных служб персоналом;

- сведения об обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией и средствами пожаротушения;

- акты о проведении наладки тепловых сетей;

- сведения о коммерческих узлах учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- акты приемки и монтажа (после реконструкции) принадлежавших им (эксплуатируемых ими) тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые в строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- акты готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- режимные карты оборудования и водно-химического режима;

- сведения о сроках эксплуатации теплоэнергетического оборудования и о проведении соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации оборудования отработавшего нормативный срок;

- утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- план подготовки к работе в отопительный период, который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и отчет о его выполнении;

- справка о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- договоров поставки топлива, не допускающих перебоев и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплосетевыми организациями;

- отчеты о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- перечень актов настройки автоматических регуляторов при их наличии;

б) потребителей тепловой энергии:

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- акты настройки тепловых и гидравлических режимов работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- эксплуатационные режимы и мероприятия по их внедрению;

- состояние тепловых сетей;

- состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

- выполнение плана ремонтных работ и отчет по его выполнению;

- действующие акты ввода в эксплуатацию приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

- паспорта потребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- сведения о собственных и (или) привлеченных ремонтных бригадах и обеспеченности их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- сведения об обеспеченности надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в форме №2 к Программе.

При необходимости - проводить осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются подтверждающим документом согласно форма №3 к Программе.

9. Выписка из технического паспорта на строения заполняется согласно форма № 4 к Программе.

10. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденные форма № 5 к Программе оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

11. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Паспорт готовности) составляется и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Форма Паспорта готовности утверждена форма № 6 к Программе.

14. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

16. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссия оформляет повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Управляющий делами

администрации                                                                            И.Н. Дзюба

Форма № 1

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2022-2023

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Азова

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

| №№ п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Теплоснабжающие, теплосетевые организации: |
|  | МУП «Теплоэнерго» |
|  | МП «Азовводоканал» |
|  | ОАО «Азовский морской порт» |
|  | Учреждения социальной сферы: |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 1 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории №2 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 3 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 4 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 6 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад первой категории № 8 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида третьей категории № 9 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида третьей категории № 10 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида третьей категории № 11 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 12 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 16 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад первой категории № 17 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский первой категории № 18 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 19 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 20 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 22 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 27 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 28 |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 29 |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 30 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 31 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 32 |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 33 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад первой категории № 34 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида второй категории № 36 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 37 |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных натуралистов г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных техников г. Азова |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом Детского творчества |
|  | Азовский технологический институт – филиал ДГТУ |
|  | ГБПОУ РО «Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум» АККАТТ |
|  | ГБО СПО РО «Азовский гуманитарно-технический колледж» |
|  | ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» в г. Азове |
|  | ГБПОУ РО ПУ № 45 |
|  | МБУЗ Центральная Городская Больница г. Азова |
|  | АФГБУ РО «Наркологический Диспансер» |
|  | Управление социальной защиты |
|  | Здание администрации |
|  | ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» |
|  | ГБУСОН РО «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |
|  | МБОУ ДОД ДХШ |
|  | МБУК «Азовская городская Централизованная библиотечная система» |
|  | МБУК «ГДК» |
|  | МБОУ ДОД Детская школа искусств |
|  | ООО «МКЦ» |
|  | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН: |
|  | МП г. Азова «УК-Азак» |
|  | ООО УК «Асгард» |
|  | ООО УК «Адамант» |
|  | ООО УК «Аврора» |
|  | ООО «УК Петровская» |
|  | ООО «УО Комета» |
|  | ООО «Рента» |
|  | ООО УК «Радуга» |
|  | ООО УК «Ювис» |
|  | ООО «Специалист ЖКХ» |
|  | ООО «АСК-Сервис» |
|  | ТСЖ «Измайлова, 51» |
|  | ТСЖ «Васильева, 79-А» |
|  | ТСЖ «Севастопольская, 81» |
|  | ТСЖ «Наш дом» |
|  | ТСЖ «Западное-4» |
|  | ТСЖ «Союз Азов» |
|  | ТСЖ «Огни Азова» |
|  | ТСЖ «Рыбник» |
|  | ТСЖ «Маяк» |
|  | ТСЖ «Московская, 292» |
|  | ТСЖ «Лидер» |
|  | ТСЖ «Флагман» |
|  | ТСЖ «Мир» |
|  | ТСЖ «Чеховское» |
|  | ТСЖ «Московская, 61» |
|  | ТСЖ «Петровское» |
|  | ТСЖ «Ленина 270» |
|  | ТСЖ «Русь» |
|  | ТСЖ «Луч-1» |
|  | ТСЖ «Мира, 99» |
|  | ТСЖ «Новая Русь-101» |
|  | ТСЖ «Управдом» |
|  | ТСЖ «Пирогова, 11» |
|  | ТСЖ «Азовчанка» |
|  | ТСЖ «Кирова, 78» |
|  | ТСЖ «Московская, 91» |
|  | ЖСК «Дон» |
|  | ЖСК «Ремонтник» |
|  | ЖСК «Пластик» |
|  | ЖК «Швейник» |
|  | ЖСК «Воркута» |
|  | ЖСК «Дружба» |
|  | ТСН «Луч» |
|  | ТСН «Надежда» |
|  | ТСН «Радуга» |
|  | ТСН «Надежда» |
|  | Предприятия и организации города |

Форма № 2

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Азова

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование МУП «Теплоэнерго»,

- адрес: ул.Дружбы, 7, тел.:   6-35-18

-  руководитель

1.2. ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

- наименование _____________________________________________________

- адрес   ___________________________________________________________

- руководитель  ____________________________________________________

- телефон __________________________________________________________

1.3. ОБЪЕКТ, СНАБЖАЕМЫЙ ТЕПЛОМ:

- адрес   ___________________________________________________________

- ответственное лицо ________________________________________________

- телефон __________________________________________________________

1.4. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ:

- договор на энергоснабжение от «___»                             20_____ г. № ____________

- тепловая энергия в виде  __________________________________________________

- годовое потребление тепла _________________________________________ Гкал/час

- максимальная тепловая нагрузка ____________________________________ Гкал/час

в том числе

- отопление                                       ________________________________ Гкал/час

- горячее водоснабжение                ________________________________ Гкал/час

1.5. ОПЛАТА ЗА ТЕПЛО:

-наличие (отсутствие) суммы задолженности потребителя ____________________

сумма по организации

2.  ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы теплопотребления проведена гидравлическим  способом холодной водой до полного осветления _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, проводившей очистку системы

теплопотребления, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

| Представитель МУП «Теплоэнерго» ________________________ Ф.И.О |  | Представитель потребителя ______________________Ф.И.О |
| --- | --- | --- |

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведена

Представитель МУП «Теплоэнерго»                                  Представитель потребителя

___________________________________________                     ________________________________

проведена

| Представитель МУП «Теплоэнерго» ______________________Ф.И.О | Представитель потребителя ____________________ Ф.И.О |
| --- | --- |

2.3. Ревизия запорной арматуры проведена

| Представитель МУП «Теплоэнерго» ______________________Ф.И.О | Представитель потребителя ____________________ Ф.И.О |
| --- | --- |

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления проведена:

-  тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП

давлением Рпр. ____________ атм. в течение ____________________ мин.

| Представитель МУП «Теплоэнерго» ________________________ Ф.И.О |  | Представитель потребителя _______________________ Ф.И.О |
| --- | --- | --- |

оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпр. ______________атм.

в течение ______________ мин.,

| Представитель МУП «Теплоэнерго» ______________________ Ф.И.О | Представитель потребителя _________________ Ф.И.О |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

-систем отопления давлением Рпроб. = ____________ атм.  в течение ____________мин.

| Представитель МУП «Теплоэнерго» _____________________ Ф.И.О | Представитель потребителя _______________________ Ф.И.О |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- систем горячего водоснабжения давлением Р проб. = ________________ атм.

в течение ____________________ мин.,

| Представитель МУП «Теплоэнерго» _____________________ Ф.И.О |  | Представитель потребителя ________________________ Ф.И.О |
| --- | --- | --- |

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным проверено):

- тепловой пункт № 1

место установки ______________ диаметр ___________ пломба________ (дата,№)

- тепловой пункт № 2

место установки ______________ диаметр ___________ пломба________ (дата,№)

| Представитель МУП «Теплоэнерго» Представитель потребителя ____________________ Ф.И.О ______________________ Ф.И.О 2.6. Герметизация прохода теплопровода через фундаменты выполнена Представитель МУП «Теплоэнерго» Представитель потребителя _______________________ ____________________________ 2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (КИП) и УУТЭ и Т)______________ _____________________________________________________________________________ проверены и исправны (акт повторного доступа УУТЭ и Т) (дата_________ №_________ ) Представитель МУП «Теплоэнерго» Представитель потребителя _______________________ Ф.И.О ____________________Ф.И.О. 2.8. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. Представитель МУП «Теплоэнерго» Представитель потребителя _______________________ Ф.И.О ____________________Ф.И.О. 2.9. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией. Представитель МУП «Теплоэнерго» Представитель потребителя _______________________ Ф.И.О ____________________Ф.И.О. |  | Представитель потребления ______________________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

3.0. Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях и тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном (неудовлетворительном) состоянии.

Представитель МУП «Теплоэнерго»                                  Представитель потребителя

_______________________ Ф.И.О                                        ____________________Ф.И.О.

3.1. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена. «_____» _________________ 20 ___ г.

Представитель МУП «Теплоэнерго»                              Представитель потребителя

_______________________ Ф.И.О                                      ____________________Ф.И.О.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом № _____от «___» ______________ 20___ г. №удостоверения_______

(копия получена) _____________________________________ (должность, Ф.И.О.)

Дата проверки знаний ___________________ № удостоверения ____________________,

3.3 Допускается к работе в отопительном периоде 20____г./20____ г.

_____________________________________________________________________

Представитель МУП «Теплоэнерго»                           Представитель потребителя

_______________________ Ф.И.О                                ____________________Ф.И.О.

________________________ Подпись                           _________________ Подпись

М.П.                                                                                     М.П.

«_____» ________________20 ___ г.                          «_____» _______________ 20 ___ г.

Согласно программе проверки (утвержденной постановлением главы администрации от «___» «________» 20___г. №____ ) при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к свидетельству прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. Замечание №            от    20___

Замечания получил _________ 20_____-        _____________________________Ф.И.О.

Подпись

Входе повторной проверке установлено:

Выявленные факты невыполнения замечаний органов контроля (с указанием реквизитов выданных замечаний): по замечанию №            от           20         по пунктам №    нарушений  _____________

выполнено / не выполнено

Представитель МУП «Теплоэнерго»                                                          Представитель потребителя

_______________________ Ф.И.О                                                                  ____________________Ф.И.О.

________________________ Подпись                                                                 _________________ Подпись

«_____» ________________20 ___ г.                                                           «_____» _______________ 20 ___ г.

Форма № 3

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2022-2023

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Азова

Результат готовности здания к эксплуатации

в отопительном сезоне 2022-2023 годов

- Необходимые профилактические работы и работы общего имущества объекта и внутридомовых инженерных систем выполнены согласно плану.

- Состояние утепления отапливаемых помещений  (чердаки, лестничные клетки, подвалы) внутренней разводки: отличное, хорошее, удовлетворительное

С учетом выполненных работ здание к эксплуатации в отопительный сезон 2022/2023годов   ____________________________________________________________

(адрес, готовность объекта: подготовлен; не подготовлен)

Ответственный руководитель ________________________________

(наименование обслуживающей организации или собственника)

_________________              _____________             __________

(должность)                                      (подпись)                                                (ФИО)

М.П.

Представитель общественности (члены домовых комитетов):

- __________________________                      _______________

(ФИО)                                                                                (подпись)

- __________________________                      _______________

(ФИО)                                                                               (подпись)

Форма № 4

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2022-2023

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Азова

ПАСПОРТ

| Адрес | ул. |  | дом |  | корпус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие сведения

| Назначение объекта |  |
| --- | --- |

| Год постройки |  | Год капитального ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фасад |  |
|  |  | отмостка |  |
|  |  | отопление |  |
|  |  | водоснабжение |  |
|  |  | водоотведение |  |
|  |  | кровля |  |

Характеристика объекта:

| Количество подъездов |  |
| --- | --- |
| Количество квартир |  |
| Общая площадь, включая подвалы и цокальные этажи, кв.м. |  |
| Общая полезная площадь, кв.м. |  |
| Нежилая площадь, кв.м. |  |

Инженерное оборудование

| Наименование | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

Источники энергоснабжения

| Теплоснабжение |  |
| --- | --- |
| Газоснабжение |  |
| Электроснабжение |  |
| Водоснабжение |  |
| Канализование |  |

Руководитель                                 подпись                                 Ф.И.О.

М.П.

Форма № 5

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2022-2023

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Азова

АКТ №_____

проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023г.г.

г. Азов                                                                             "___" _________ 2022г.

(место составления акта)                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением главы Администрации города Азова от _ № ___ «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.»; в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» с «____» _____________ 2022 г. по «____» ____________ 2022 г. провела проверку готовности к отопительному периоду

________________________________________________________________

полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.

2.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

____________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:  _________________________

Заместитель председателя

комиссии:                           _________________________

Члены комиссии:               _________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _________ 2022г.  ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

________________________________________________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложения к акту проверки

Замечания комиссии по проверке

Устранить до

Устранить до                  .

Устранить до

Форма № 6

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

города Азова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

Выдан ______________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.

2.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ № ______.

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)