АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____2026 № ___

г. Азов

О внесении изменений в постановление

Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457

На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», решения Азовской городской Думы от 29.09.2026 № 131 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ.

Глава города Азова                                                                               И.В. Головнев

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Азова

# Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 09.06.2026 № 444

# «Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Азова

от 13.11.2018 № 2457

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЗОВА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДА АЗОВА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства

города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Система теплоснабжения города Азова состоит из 51 источника тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, в том числе: 33 муниципальные котельные, находящиеся в эксплуатации МУП «Теплоэнерго» мощностью 124,4 Гкал/час и 18 котельных иных юридических лиц и предприятий, в том числе 13 крышных мини-котельных. Общая протяженность тепловых сетей, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет около 50 километров.

В системе водоснабжения города задействованы водозаборные сооружения – 1 ед., очистные сооружения водопровода – 1 ед., 4 водопроводные насосные станции. Протяженность сетей водоснабжения, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет 363,7 километров.

В системе водоотведения города задействованы очистные сооружения канализации – 1 ед., 6 канализационных насосных станций. Протяженность сетей водоотведения, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет – 171,35 километров.

Обслуживающее предприятие МП «Азовводоканал».

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Нуждаются в замене 125,3 км водопроводных сетей, что составляет 34,45% от общей протяженности водопроводных сетей и 43,6 км канализационной сети, что составляет 25,44% от общей протяженности канализационных сетей.

В части обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами по теплоснабжению актуальными были проблемы наличия в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго» 6-ти встроенных подвальных котельных, не соответствующих требованиям технических регламентов Ростехнадзора и наличие 10,5 км ветхих тепловых сетей.

С целью решения проблемных вопросов постановлением Администрации города Азова от 19.12.2024 № 244 принято решение о заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения, по предложению лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

19 декабря 2024 года концессионное соглашение № 1 подписано и находится на стадии исполнения.

Несмотря на развитие государственно-частного партнерства сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

Для ускорения роста инвестиций в сферу ЖКХ в России на федеральном уровне проводится работа по совершенствованию нормативной базы, направленной на создание институциональных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ. В частности, совершенствуется концессионная нормативная база - на сегодняшний день принято более 30 соответствующих нормативных правовых актов. Кроме того, законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях усовершенствовано таким образом, что все концессионные соглашения должны предусматривать целевые показатели для инвесторов. Таким образом, передача коммунальных объектов в концессию позволит решить сразу 2 глобальные задачи - обеспечить население качественными коммунальными услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития города Азова.

В городе Азове, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», насчитывается 432 многоквартирных дома общей площадью 1,46 млн. кв. метров. В региональную программу капитального ремонта включены 432 многоквартирных дома общей площадью 1,46 млн. кв. метров, в которых проживают 49,7 тыс. человек.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Более 70 процентов жилищного фонда города Азова составляют многоквартирные дома, построенные до 1995 года, имеющие значительный процент физического износа и требующие капитального ремонта.

### 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

города Азова в сфере реализации муниципальной

программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики города Азова в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Азова;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Азова;

улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Азова.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

### 3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования).

### 4. Задачи муниципального управления,

### способы их эффективного решения

### в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Азова;

улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории города Азова;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова;

созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятий, направленные на улучшение их технического состояния.

## II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДА АЗОВА»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы города Азова | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ |
| Период реализации муниципальной программы города Азова | Этап I: 2019 - 2024 годы; Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы города Азова | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 2 983 361,3 тыс. рублей, из них: I этап – 1 214 673,4 тыс. рублей; II этап – 1 768 687,9 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Ростовской области / государственными программами Ростовской области | национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни в Ростовской области»; государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

# 2. Показатели муниципальной программы города Азова

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ГП РО, ССЭР | возрастающий | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | - | - | - | - | ССЭР (Решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348); ГП РО | Управление ЖКХ г. Азова | доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - |
| 1.2. | Доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова | ГП РО, ССЭР | возрастающий | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ССЭР (Решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348); ГП РО | Управление ЖКХ г. Азова | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области | - |
| 1.3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | МП, ССЭР | возрастающий | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ССЭР (Решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348) | Управление ЖКХ г. Азова | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - |
| 1.4. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 27,02 | 2023 | 31,73 | 33,2 | 34,67 | 36,14 | 39,08 | приказ Управления ЖКХ г. Азова | Управление ЖКХ г. Азова | - | ИБ ЖКХ |
| 1.5. | Доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 15 | 2023 | 15 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | приказ Управления ЖКХ г. Азова | Управление ЖКХ г. Азова | - | - |
| 1.6. | Доля населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 72,1 | 2023 | 73,9 | 74,5 | 75,0 | 75,6 | 76,0 | приказ Управления ЖКХ г. Азова | Управление ЖКХ г. Азова | - | - |
| 1.7. | Установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова | РП | возрастающий | тыс. м3/ сут. | ведомственный | 80 | 2024 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | приказ Управления ЖКХ г. Азова | Управление ЖКХ г. Азова | - | - |
| 1.8. | Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства | РП | возрастающий | километров | ведомственный | - | 2024 | - | - | 6,1<*> | 6,1<*> | 6,1<*> | приказ Управления ЖКХ г. Азова | Управление ЖКХ г. Азова | - | - |

<*> Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650;

РП – Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;

МП – муниципальная программа города Азова

ССЭР – стратеги социально-экономического развития города Азова, утвержденная Решением Азовской городской думой от 19.12.2018 № 348;

Управление ЖКХ г. Азова – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова;

ИБ ЖКЖ – «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура муниципальной программы города Азова

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) региональных проектов |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» |  |  |  |  |  |
| Куратор – заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2026 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Азова | увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения |  | установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова; протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства; доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова |  |
| 1.2. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» |  |  |  |  |  |
| Куратор – заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Улучшена экологическая обстановка на территории города Азова | выполнены мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова |  | обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов |  | доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация г. Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова |  | обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова |  | доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства |  | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.3.2. | Созданы условий для массового отдыха жителей города |  | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.3.3. | Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду |  | ликвидированы несанкционированные свалки в городе |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.3.4. | Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения |  | проведены работы по уборке территории мест захоронения |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.3.5. | Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан |  | выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ |  | обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления |  | обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |  | доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования; доля населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами; установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова; протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства |
| 2.6. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» |  | обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» |  | доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования |
| 2.7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова Срок реализации: 2025 год |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова |  | предоставлена субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» |  | доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе: | ### 379 430,9 | ### 555 886,4 | ### 485 540,2 | ### 347 830,4 | ### 1 768 687,9 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### 243 730,1 | ### 315 320,2 | ### 219 757,6 | ### 186 293,7 | ### 965 101,6 |
|  | Местный бюджет | ### 135 700,8 | ### 240 566,2 | ### 265 782,6 | ### 161 536,7 | ### 803 586,3 |
| 2. | ### Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» | - | 33 591,9 | 92 058,1 | - | 125 650,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | 33 591,9 | 92 058,1 | - | 125 650,0 |
| 3. | ### Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» | 523,4 | 8 314,5 | - | - | 8 837,9 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | 6 811,6 | - | - | 6 811,6 |
|  | Местный бюджет | 523,4 | 1 502,9 | - | - | 2 026,3 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе: | 4 009,7 | 3 674,9 | - | - | 7 684,6 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет | 4 009,7 | 3 674,9 | - | - | 7 684,6 |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | 247 530,2 | 389 689,5 | 300 715,9 | 254 923,9 | 1 192 859,5 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 243 714,4 | 308 508,6 | 219 757,6 | 186 293,7 | 958 274,3 |
|  | Местный бюджет | 3 815,8 | 81 180,9 | 80 958,3 | 68 630,2 | 234 585,2 |
| 6. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе: | 61 399,5 | 75 734,6 | 48 464,4 | 48 586,5 | 234 186,0 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет | 61 399,5 | 75 734,6 | 48 464,4 | 48 586,5 | 234 186,0 |
| 7. | ### Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | 46 132,5 | 21 793,7 | 21 618,0 | 21 637,2 | 111 181,4 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет | 46 132,5 | 21 793,7 | 21 618,0 | 21 637,2 | 111 181,4 |
| 8. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе: | 15 252,3 | 15 630,2 | 15 270,3 | 15 270,3 | 61 423,1 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет | 15 252,3 | 15 630,2 | 15 270,3 | 15 270,3 | 61 423,1 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе: | 4 567,6 | 7 457,1 | 7 412,5 | 7 412,5 | 26 849,7 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Местный бюджет | 4 567,6 | 7 457,1 | 7 412,5 | 7 412,5 | 26 849,7 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» (всего), в том числе: | 15,7 | - | - | - | 15,7 |
|  | Федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | Областной бюджет | ### 15,7 | ### - | ### - | ### - | ### 15,7 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |

# III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор Департамента имущественно-земельных отношений) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова, по которым обеспечена уплата взносов | убывающий | МП | тыс. кв. м | 27,7 | 2023 | 25,2 | 24,4 | - | - | 22,1 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова | ведомственные данные |

Примечание

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе: | Х | 4 009,7 | 3 674,9 | - | - | 7 684,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 4 009,7 | 3 674,9 | - | - | 7 684,6 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе: | Х | 4 009,7 | 3 674,9 | - | - | 7 684,6 |
|  | местный бюджет | 914 0501 0740127660 240 | 4 009,7 | 3 674,9 | - | - | 7 684,6 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» | Х | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году | Х | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 15.01.2025 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | соглашения | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 30.04.2025 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | реестры | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 31.07.2025 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | реестры | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 30.11.2025 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | реестры | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году | Х | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 15.01.2026 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | соглашения | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 30.04.2026 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | реестры | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 31.07.2026 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | реестры | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | 30.11.2026 | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | реестры | информационная система отсутствует |

# IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ПОВЫШЕНИЕ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЗОВА УРОВНЕМ

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» | Администрация города Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий в сфере ЖКХ | убывающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация г. Азова | ведомственные данные |
| 1.2. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | убывающий | МП | процентов | 15,35 | 2023 | 15,25 | 15,20 | 15,15 | 15,10 | 15,00 | Администрация г. Азова | ведомственные данные |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | Х | 247 530,2 | 389 689,5 | 300 715,9 | 254 923,9 | 1 192 859,5 |
|  | областной бюджет | Х | 243 714,4 | 308 508,6 | 219 757,6 | 186 293,7 | 958 274,3 |
|  | местный бюджет | Х | 3 815,8 | 81 180,9 | 80 958,3 | 68 630,2 | 234 585,2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» (всего), в том числе: | Х | 247 530,2 | 389 689,5 | 300 715,9 | 254 923,9 | 1 192 859,5 |
|  | областной бюджет | 902 0402 07402SТ100 810 | 188 754,4 | 205 486,0 | 154 584,0 | 126 323,7 | 675 148,1 |
|  | областной бюджет | 902 0502 07402S3660 810 | 54 960,0 | 103 022,6 | 65 173,6 | 59 970,0 | 283 126,2 |
|  | местный бюджет | 902 0402 07402SТ100 810 | 2 706,4 | 60 656,6 | 56 948,4 | 46 537,4 | 166 848,8 |
|  | местный бюджет | 902 0502 07402S3660 810 | 1 109,4 | 20 524,3 | 24 009,9 | 22 092,8 | 67 736,4 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» | Х | Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова) | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2025 году | Х | Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году | 31.03.2025 | Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова) | Информация Администрации г. Азова | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 30.08.2025 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр заявок | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий | 30.09.2025 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр соглашений | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2025 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр платежных поручений | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2026 году | Х | Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году | 31.03.2026 | Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова) | Информация Администрации г. Азова | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 30.06.2026 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр заявок | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий | 30.09.2026 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр соглашений | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2026 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр платежных поручений | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2027 году | Х | Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова) | Х | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году | 31.03.2027 | Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова) | Информация Администрации г. Азова | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 30.06.2027 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр заявок | информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий | 30.09.2027 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр соглашений | информационная система отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2027 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр платежных поручений | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2028 году | Х | Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова) | Х | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.3.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году | 31.03.2028 | Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова) | Информация Администрации г. Азова | информационная система отсутствует |
| 1.4.2. | Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 30.06.2028 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр заявок | информационная система отсутствует |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.3.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий | 30.09.2028 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр соглашений | информационная система отсутствует |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.3.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2028 | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова) | Реестр платежных поручений | информационная система отсутствует |

# V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» | Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ», директор |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь содержания городского пляжа | возрастающий | МП | квадратный метр | 7112,9 | 2023 | 6212 | 5120 | - | - | 9600 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.2. | Количество обслуживаемых городских фонтанов | возрастающий | МП | штука | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | 1 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.3. | Количество обслуживаемых причалов | возрастающий | МП | штука | 1 | 2023 | - | - | - | - | 1 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.4. | Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | возрастающий | МП | штука | 89 | 2023 | 111 | 48 | - | - | 111 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.5. | Площадь минерализованной полосы | возрастающий | МП | га | 16,3 | 2023 | 4,36 | 8,132 | - | - | 16,3 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.6. | Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | возрастающий | МП | га | 51,52 | 2023 | 7,59 | 8,1 | - | - | 8,1 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.7. | Протяженность сетей наружного освещения, предназначенных на освещение парков, скверов, площадей | возрастающий | МП | километров | 7,7 | 2023 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.8. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов) | возрастающий | МП | единица | - | 2023 | 6 | - | - | - | 6 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.9. | Объем ликвидированных отходов на территориях, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам | возрастающий | МП | кубический метр | - | 2023 | 764 | 4585 | - | - | 4585 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 1.10. | Объем вывезенных с последующей передачей на утилизацию отработанных автомобильных шин | возрастающий | МП | тонна | - | 2023 | - | 6,06 | - | - | 6,06 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | возрастающий | МП | квадратный метр | 137969,4 | 2023 | 209745,4 | 209745,4 | 209745,4 | 209745,4 | 209745,4 | МБУ г. Азова «Городской парк» | ведомственные данные |
| 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем вывоза свалочных очагов | возрастающий | МП | кубический метр | 386 | 2023 | 1211 | 932,2 | 184 | 193 | 1211 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |
| 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Площадь содержания мест захоронения | возрастающий | МП | квадратный метр | 5551,4 | 2023 | 509934,0 | 509934,0 | 509934,0 | 509934,0 | 509934,0 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» | ведомственные данные |
| 5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество отловленных животных | возрастающий | МП | голова | 71 | 2023 | 120 | 107 | - | - | 120 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | ведомственные данные |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Азова | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» | выполнение работ | обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения г. Азова «Городской парк» | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия в области охраны окружающей среды | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия по содержанию территории мест захоронения | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1,0 | 1,0 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе: | Х | 61 399,5 | 75 734,6 | 48 465,4 | 48 586,5 | 234 186,0 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 61 399,5 | 75 734,6 | 48 465,4 | 48 586,5 | 234 186,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе: | Х | 6 912,5 | 15 911,6 | 1 191,8 | 1 239,0 | 25 254,9 |
|  | местный бюджет | Х | 6 912,5 | 15 911,6 | 1 191,8 | 1 239,0 | 25 254,9 |
|  |  | 910 0502 0740328350 240 | 1 172,9 | - | - | - | 1 172,9 |
|  |  | 910 0503 0740327670 240 | 5 739,6 | 15 911,6 | 1 191,8 | 1 239,0 | 24 082,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» (всего), в том числе: | Х | 47 076,8 | 52 678,6 | 46 790,0 | 46 840,5 | 193 385,9 |
|  | местный бюджет | 910 0505 0740300590 610 | 47 076,8 | 52 678,6 | 46 790,0 | 46 840,5 | 193 385,9 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе: | Х | 2 442,8 | 2 487,9 | 483,6 | 507,0 | 5 921,3 |
|  | местный бюджет | Х | 2 442,8 | 2 487,9 | 483,6 | 507,0 | 5 921,3 |
|  |  | 910 0602 0740327880 240 | 47,8 | 47,8 | - | - | 95,6 |
|  |  | 910 0605 0740328080 240 | 2 395,0 | 2 440,1 | 483,6 | 507,0 | 5 825,7 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» (всего), в том числе: | Х | 3 073,3 | 3 070,2 | - | - | 6 143,5 |
|  | местный бюджет | 914 0503 0740328100 240 | 3 073,3 | 3 070,2 | - | - | 6 143,5 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» (всего), в том числе: | Х | 1 894,1 | 1 586,3 | - | - | 3 480,4 |
|  | местный бюджет | 910 0503 0740328110 240 | 1 894,1 | 1 586,3 | - | - | 3 480,4 |

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2025 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | план-график | ЕИС |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2026 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2027 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 1.3.5. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2028 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 1.4.5. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» | Х | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2025 году | Х | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал | 15.04.2025 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие | 15.07.2025 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев | 15.10.2025 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 01.12.2025 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 15.01.2026 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2026 году | Х | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | Х | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал | 15.04.2026 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие | 15.07.2026 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев | 15.10.2026 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 01.12.2026 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2.5. | Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 15.01.2027 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2027 году | Х | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Х | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал | 15.04.2027 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие | 15.07.2027 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев | 15.10.2027 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.3.4. | Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 01.12.2027 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.3.5. | Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 15.01.2028 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2028 году | Х | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Х | Х |
| 2.4.1 | Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал | 15.04.2028 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.4.2. | Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие | 15.07.2028 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.4.3. | Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев | 15.10.2028 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.4.4. | Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 01.12.2028 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.4.5. | Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год | 15.01.2029 | МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | отчет | информационная система отсутствует |
| 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2025 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | план-график | ЕИС |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 3.1.6. | Контрольная точка 3.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.1.7. | Контрольная точка 3.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 3.1.8. | Контрольная точка 3.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 3.1.9. | Контрольная точка 3.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 3.1.10. | Контрольная точка 3.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2026 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 3.2.5. | Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2027 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 3.3.5. | Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2027 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2028 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 3.4.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 3.4.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.4.3. | Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 3.4.4. | Контрольная точка 3.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 3.4.5. | Контрольная точка 3.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2028 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | Х | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | Х | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» в 2025 году | Х | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.05.2025 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор) | план-график | ЕИС |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2025 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2025 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» в 2026 году | Х | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор) | Х | Х |
| 4.2.1. | Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2026 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | план-график | ЕИС |
| 4.2.2. | Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2026 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 4.2.3. | Контрольная точка 4.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2026 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 4.2.4. | Контрольная точка 4.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2026 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 4.2.5. | Контрольная точка 4.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2026 | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» в 2025 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Х | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка 5.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | план-график | ЕИС |
| 5.1.2. | Контрольная точка 5.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 5.1.3. | Контрольная точка 5.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 5.1.4. | Контрольная точка 5.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 5.1.5. | Контрольная точка 5.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.07.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 5.1.6. | Контрольная точка 5.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 5.1.7. | Контрольная точка 5.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 5.1.8. | Контрольная точка 5.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.10.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 5.1.9. | Контрольная точка 5.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |
| 5.1.10. | Контрольная точка 5.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2025 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» в 2026 году | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |
| 5.2.1. | Контрольная точка 5.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | план-график | ЕИС |
| 5.2.2. | Контрольная точка 5.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 5.2.3. | Контрольная точка 5.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.07.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Муниципальные контракты | ЕИС, сайт закупок малого объема |
| 5.2.4. | Контрольная точка 5.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны | 22.12.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Платежные поручения | ЕИС |
| 5.2.5. | Контрольная точка 5.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 30.12.2026 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Акты выполненных работ, оказанных услуг | ЕИС |

Примечание.

Используемое сокращение:

ЕИС - единая информационная система в сфере закупок

# VI. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.АЗОВА «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» | Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ», директор |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» | приобретение товаров, работ и услуг | реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» (всего), в том числе: | Х | 46 132,5 | 21 793,7 | 21 618,0 | 21 637,2 | 111 181,4 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 46 132,5 | 21 793,7 | 21 618,0 | 21 637,2 | 111 181,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» (всего), в том числе: | Х | 46 132,5 | 21 793,7 | 21 618,0 | 21 637,2 | 111 181,4 |
|  | местный бюджет | Х | 46 132,5 | 21 793,7 | 21 618,0 | 21 637,2 | 111 181,4 |
|  |  | 910 0505 0740400590 110 | 15 373,6 | 15 773,4 | 16 121,3 | 16 121,3 | 63 389,6 |
|  |  | 910 0505 0740400590 240 | 1 380,1 | 1 110,4 | 484,9 | 504,1 | 3 479,5 |
|  |  | 910 0505 0740400590 320 | 2,3 | - | - |  | 2,3 |
|  |  | 910 0505 0740400590 850 | 29 376,5 | 4 909,9 | 5 011,8 | 5 011,8 | 44 310,0 |

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор) | Х | Х |

# VII. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова» | приобретение товаров, работ и услуг | реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе: | Х | 15 252,3 | 15 630,2 | 15 270,3 | 15 270,3 | 61 423,1 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 15 252,3 | 15 630,2 | 15 270,3 | 15 270,3 | 61 423,1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова» (всего), в том числе: | Х | 15 252,3 | 15 630,2 | 15 270,3 | 15 270,3 | 61 423,1 |
|  | местный бюджет | Х | 15 252,3 | 15 630,2 | 15 270,3 | 15 270,3 | 61 423,1 |
|  |  | 910 0505 0740500110 120 | 14 797,6 | 15 524,4 | 15 270,3 | 15 270,3 | 60 862,6 |
|  |  | 910 0505 0740500190 240 | 56,3 | 47,8 | - | - | 104,1 |
|  |  | 910 0505 0740500190 850 | 364,0 | - | - |  | 364,0 |
|  |  | 910 0505 0740527010 240 | 34,4 | 59,0 | - |  | 93,4 |

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова» | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ) | Х | Х |

# VIII. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.АЗОВА «СЛУЖБА ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор Департамента имущественно-земельных отношений) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» | приобретение товаров, работ и услуг | реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов | условная единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе: | Х | 4 567,6 | 7 457,1 | 7 412,5 | 7 412,5 | 26 849,7 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 4 567,6 | 7 457,1 | 7 412,5 | 7 412,5 | 26 849,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе: | Х | 4 567,6 | 7 457,1 | 7 412,5 | 7 412,5 | 26 849,7 |
|  | местный бюджет | Х | 4 567,6 | 7 457,1 | 7 412,5 | 7 412,5 | 26 849,7 |
|  |  | 914 0505 0740600590 110 | 924,5 | 1 167,3 | 1 167,3 | 1 167,3 | 4 426,4 |
|  |  | 914 0505 0740600590 240 | - | 44,6 | - | - | 44,6 |
|  |  | 914 0505 0740600590 850 | 3 643,1 | 6 245,2 | 6 245,2 | 6 245,2 | 22 378,7 |

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» | Х | МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор) | Х | Х |

# IX. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ АЗОВЕ»

## 1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой города Азова | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | оказание услуг (выполнение работ) | предоставлена субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | условных единиц (штук) | 1,0 | 2023 | 1,0 | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Азове» (всего), в том числе: | Х | 15,7 | - | - | - | 15,7 |
|  | областной бюджет | Х | 15,7 | - | - | - | 15,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (всего), в том числе: | Х | 15,7 | - | - | - | 15,7 |
|  | областной бюджет | 910 0501 0740709501 630 | 15,7 | - | - | - | 15,7 |

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ) | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в 2025 году | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора | 01.07.2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер) | Дополнительное соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Произведено финансирование дополнительного соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора | 01.09.2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведено финансирование дополнительного соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора | 01.11.2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Предоставлены отчеты в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по Соглашению на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора | 10.01.2026 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер) | отчет | информационная система отсутствует |

Приложение № 1                                     к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности города Азова)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
| Итого по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | Х | Х | всего | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
| Итого по объектам капитального ремонта |  | Х | Х | Х | всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | - | - | - | - |
| 1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
| 1.1. | Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области | Управление ЖКХ г. Азова | № 61-1-1-3-035390-2022 от 02.06.2022 | IV квартал 2027 года | всего | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Азова | 125 650,0 | - | 33 591,9 | 92 058,1 |

»

Управляющий делами

администрации                                                                                                                                                  И.А. Фомина