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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____2026 № ___

г. Азов


О внесении изменений в постановление 
Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457

На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», решения Азовской городской Думы от 29.09.2026 № 131 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2457 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ.



Глава города Азова                                                                               И.В. Головнев


Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Азова

Приложение
к постановлению
Администрации города Азова
от 09.06.2026 № 444

«Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Азова
от 13.11.2018 № 2457


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЗОВА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА АЗОВА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства
города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.
Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.
Система теплоснабжения города Азова состоит из 51 источника тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования, в том числе: 33 муниципальные котельные, находящиеся в эксплуатации МУП «Теплоэнерго» мощностью 124,4 Гкал/час и 18 котельных иных юридических лиц и предприятий, в том числе 13 крышных мини-котельных. Общая протяженность тепловых сетей, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет около 50 километров.
В системе водоснабжения города задействованы водозаборные сооружения – 1 ед., очистные сооружения водопровода – 1 ед., 4 водопроводные насосные станции. Протяженность сетей водоснабжения, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет 363,7 километров.
В системе водоотведения города задействованы очистные сооружения канализации – 1 ед., 6 канализационных насосных станций. Протяженность сетей водоотведения, по данным Федерального статистического наблюдения, составляет – 171,35 километров.
Обслуживающее предприятие МП «Азовводоканал». 
Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Нуждаются в замене 125,3 км водопроводных сетей, что составляет 34,45% от общей протяженности водопроводных сетей и 43,6 км канализационной сети, что составляет 25,44% от общей протяженности канализационных сетей.
В части обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами по теплоснабжению актуальными были проблемы наличия в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнерго» 6-ти встроенных подвальных котельных, не соответствующих требованиям технических регламентов Ростехнадзора и наличие 10,5 км ветхих тепловых сетей. 
С целью решения проблемных вопросов постановлением Администрации города Азова от 19.12.2024 № 244 принято решение о заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения, по предложению лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.
19 декабря 2024 года концессионное соглашение № 1 подписано и находится на стадии исполнения.
Несмотря на развитие государственно-частного партнерства сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.
Для ускорения роста инвестиций в сферу ЖКХ в России на федеральном уровне проводится работа по совершенствованию нормативной базы, направленной на создание институциональных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ. В частности, совершенствуется концессионная нормативная база - на сегодняшний день принято более 30 соответствующих нормативных правовых актов. Кроме того, законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях усовершенствовано таким образом, что все концессионные соглашения должны предусматривать целевые показатели для инвесторов. Таким образом, передача коммунальных объектов в концессию позволит решить сразу 2 глобальные задачи - обеспечить население качественными коммунальными услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы.
Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития города Азова.
В городе Азове, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», насчитывается 432 многоквартирных дома общей площадью 1,46 млн. кв. метров. В региональную программу капитального ремонта включены 432 многоквартирных дома общей площадью 1,46 млн. кв. метров, в которых проживают 49,7 тыс. человек.
Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.
Более 70 процентов жилищного фонда города Азова составляют многоквартирные дома, построенные до 1995 года, имеющие значительный процент физического износа и требующие капитального ремонта. 

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
города Азова в сфере реализации муниципальной
программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики города Азова в жилищно-коммунальной сфере являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;
снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Азова;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города Азова;
улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города Азова.
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи
со стратегическими приоритетами, целями и показателями
государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования).

4. Задачи муниципального управления, 
способы их эффективного решения
 в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения;
повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Азова;
улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова;
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории города Азова;
повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова.
Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова;
созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятий, направленные на улучшение их технического состояния.

II. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА АЗОВА» 


1. Основные положения


	Куратор муниципальной программы города Азова
	Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ

	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова
	Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ

	Период реализации муниципальной программы города Азова
	Этап I: 2019 - 2024 годы;
Этап II: 2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы города Азова
	обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	2 983 361,3 тыс. рублей, из них:
I этап – 1 214 673,4 тыс. рублей;
II этап – 1 768 687,9 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Ростовской области / государственными программами Ростовской области
	национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни в Ростовской области»; 
государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650



85


46



2. Показатели муниципальной программы города Азова

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028
год
	2030 год (справочно)
	
	
	
	

	1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Азова, в том числе путем увеличения доли населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 76 процентов к 2030 году"

	1.1.
	Доля населения города Азова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	ГП РО, 
ССЭР
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	100,0
	2023
	100,0
	-
	-
	-
	-
	ССЭР (Решение Азовской    городской    Думы
от 19.12.2018 № 348);
ГП РО 

	Управление ЖКХ г. Азова
	доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	-

	1.2.
	Доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова
	ГП РО, 
ССЭР
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	100,0
	2023
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	ССЭР (Решение Азовской    городской    Думы
от 19.12.2018 № 348);
ГП РО
	Управление ЖКХ г. Азова
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области
	-

	1.3.
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	МП, 
ССЭР
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	ССЭР (Решение Азовской    городской    Думы
от 19.12.2018 № 348)
	Управление ЖКХ г. Азова
	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	-

	1.4.
	Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова
	МП
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	27,02
	2023
	31,73
	33,2
	34,67
	36,14
	39,08
	приказ Управления ЖКХ г. Азова
	Управление ЖКХ г. Азова
	-

	ИБ ЖКХ

	1.5.
	Доля фактически благоустроенной территории   в общей площади зеленых насаждений общего пользования
	МП
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	15
	2023
	15
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	приказ Управления ЖКХ г. Азова
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	-

	1.6.
	Доля населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами
	МП
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	72,1
	2023
	73,9
	74,5
	75,0
	75,6
	76,0
	приказ Управления ЖКХ г. Азова
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	-

	1.7. 
	Установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова
	РП
	возрастающий
	тыс. 
м3/
сут.
	ведомственный
	80
	2024
	80
	80
	80
	80
	80
	приказ Управления ЖКХ г. Азова
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	-

	1.8.
	Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства
	РП
	возрастающий
	километров
	ведомственный
	-
	2024
	-
	-
	6,1<*>
	6,1<*>
	6,1<*>
	приказ Управления ЖКХ г. Азова
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	-



<*> Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен

Примечание.
Используемые сокращения:
ГП РО – государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650;

РП – Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»;

МП – муниципальная программа города Азова 

ССЭР – стратеги социально-экономического развития города Азова, утвержденная Решением Азовской городской думой от 19.12.2018 № 348;

Управление ЖКХ г. Азова – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова;
ИБ ЖКЖ – «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения
3. Структура муниципальной программы города Азова

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) региональных проектов

	1.1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»

	Куратор – заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ
Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2026 - 2027 годы

	1.1.1.
	Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Азова
	увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения
	установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова;
протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства;
доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова



	1.2. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»

	Куратор – заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ 
Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025-2026 годы

	1.2.1.
	Улучшена экологическая обстановка на территории города Азова
	выполнены мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов

	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»

	Ответственный за реализацию: Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.1.1.
	Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова
	обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»

	Ответственный за реализацию: Администрация г. Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.2.1.
	Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова
	обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова
	доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова;
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.3.1.
	Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства
	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города
	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.3.2.
	Созданы условий для массового отдыха жителей города
	повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территории города
	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.3.3.
	Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду
	ликвидированы несанкционированные свалки в городе

	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.3.4.
	Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения
	проведены работы по уборке территории мест захоронения
	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.3.5.
	Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан

	выполнены мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города

	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.4.1.
	Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ
	обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»
	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.5.1.
	Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления
	обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	доля населения города Азова, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Азова;
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
доля фактически благоустроенной территории   в общей площади зеленых насаждений общего пользования;
доля населения города Азова, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами;
установленная производственная мощность водопровода на территории города Азова;
протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства

	2.6. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»

	Ответственный за реализацию: Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.6.1.
	Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»


	обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»
	доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования

	2.7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 год

	2.7.1.
	Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова
	предоставлена субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Азова









4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник
финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	2028
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:
	379 430,9
	555 886,4
	485 540,2
	347 830,4
	1 768 687,9

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	243 730,1
	315 320,2
	219 757,6
	186 293,7
	965 101,6

	
	Местный бюджет 
	135 700,8
	240 566,2
	265 782,6
	161 536,7
	803 586,3

	2.
	Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»
	-
	33 591,9
	92 058,1
	-
	125 650,0

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет 
	-
	33 591,9
	92 058,1
	-
	125 650,0

	3.
	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»
	523,4
	8 314,5
	-
	-
	8 837,9

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	6 811,6
	-
	-
	6 811,6

	
	Местный бюджет 
	523,4
	1 502,9
	-
	-
	2 026,3

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе:
	4 009,7
	3 674,9
	-
	-
	7 684,6

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	4 009,7
	3 674,9
	-
	-
	7 684,6

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе:
	247 530,2
	389 689,5
	300 715,9
	254 923,9
	1 192 859,5

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	243 714,4
	308 508,6
	219 757,6
	186 293,7
	958 274,3

	
	Местный бюджет
	3 815,8
	81 180,9
	80 958,3
	68 630,2
	234 585,2

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:
	61 399,5
	75 734,6
	48 464,4
	48 586,5
	234 186,0

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	61 399,5
	75 734,6
	48 464,4
	48 586,5
	234 186,0

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	46 132,5
	21 793,7
	21 618,0
	21 637,2
	111 181,4

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	46 132,5
	21 793,7
	21 618,0
	21 637,2
	111 181,4

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:
	15 252,3
	15 630,2
	15 270,3
	15 270,3
	61 423,1

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	15 252,3
	15 630,2
	15 270,3
	15 270,3
	61 423,1

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе:
	4 567,6
	7 457,1
	7 412,5
	7 412,5
	26 849,7

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	4 567,6
	7 457,1
	7 412,5
	7 412,5
	26 849,7

	10.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» (всего), в том числе:
	15,7
	-
	-
	-
	15,7

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	15,7
	-
	-
	-
	15,7

	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-




III. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор Департамента имущественно-земельных отношений)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» 





2. Показатели комплекса процессных мероприятий


	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова»

	1.1.
	Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова, по которым обеспечена уплата взносов
	убывающий
	МП
	тыс. кв. м
	27,7
	2023
	25,2
	24,4
	-

	-
	22,1
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова
	ведомственные данные



Примечание
Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»
	оказание услуг (выполнение работ)
	финансовое обеспечение реализации мероприятия
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	-
	-



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.






4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе:
	Х
	4 009,7
	3 674,9
	-
	-
	7 684,6


	
	местный бюджет (всего), из них:
	Х
	4 009,7
	3 674,9
	-
	-
	7 684,6


	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» (всего), в том числе:
	Х
	4 009,7
	3 674,9
	-
	-
	7 684,6


	
	местный бюджет
	914 0501 0740127660 240
	4 009,7
	3 674,9
	-
	-
	7 684,6






5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Азова»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»
	Х
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году
	Х
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	15.01.2025

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	соглашения
	информационная система отсутствует


	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	30.04.2025

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	реестры
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	31.07.2025

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	реестры
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	30.11.2025

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	реестры
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году
	Х
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	15.01.2026

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	соглашения
	информационная система отсутствует


	1.2.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	30.04.2026

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	реестры
	информационная система отсутствует

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	31.07.2026

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	реестры
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов
	30.11.2026

	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	реестры
	информационная система отсутствует



IV. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ПОВЫШЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЗОВА УРОВНЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

1. Основные положения

	[bookmark: _Hlk204868468][bookmark: _Hlk203129771]Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»
	Администрация города Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова»

	1.1.
	Количество аварий в сфере ЖКХ
	убывающий
	МП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	Администрация г. Азова
	ведомственные данные

	1.2.
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 
	убывающий
	МП
	процентов
	15,35
	2023
	15,25
	15,20
	15,15
	15,10
	15,00
	Администрация г. Азова
	ведомственные данные



Примечание.
Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова»
	оказание услуг (выполнение работ)
	реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.










4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе:
	Х
	247 530,2
	389 689,5
	300 715,9
	254 923,9
	1 192 859,5

	
	областной бюджет
	Х
	243 714,4
	308 508,6
	219 757,6
	186 293,7
	958 274,3

	
	местный бюджет
	Х
	3 815,8
	81 180,9
	80 958,3
	68 630,2
	234 585,2

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» (всего), в том числе:
	Х
	247 530,2
	389 689,5
	300 715,9
	254 923,9
	1 192 859,5

	
	областной бюджет
	902 0402 07402SТ100 810
	188 754,4
	205 486,0
	154 584,0
	126 323,7
	675 148,1

	
	областной бюджет
	902 0502 07402S3660 810
	54 960,0
	103 022,6
	65 173,6
	59 970,0
	283 126,2

	
	местный бюджет
	902 0402 07402SТ100 810
	2 706,4
	60 656,6
	56 948,4
	46 537,4
	166 848,8

	
	местный бюджет
	902 0502 07402S3660 810
	1 109,4
	20 524,3
	24 009,9
	22 092,8
	67 736,4






5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Азова»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова»
	Х
	Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2025 году
	Х
	Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)
	Х
	Х

	1.1.1.






	Контрольная точка 1.1.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году
	31.03.2025

	Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)


	Информация Администрации г. Азова
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 
	30.08.2025

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр заявок
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий
	30.09.2025

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	31.12.2025

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр платежных поручений
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2026 году
	Х
	Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова)
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году
	31.03.2026

	Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)


	Информация Администрации г. Азова
	информационная система отсутствует

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	30.06.2026

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр заявок
	информационная система отсутствует

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий
	30.09.2026

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	31.12.2026

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр платежных поручений
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2027
 году
	Х
	Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова)
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году
	31.03.2027

	Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)


	Информация Администрации г. Азова
	информационная система отсутствует

	1.3.2.
	Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	30.06.2027

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр заявок
	информационная система отсутствует

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий
	30.09.2027

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	31.12.2027

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр платежных поручений
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории города Азова» в 2028
 году
	Х
	Администрация г. Азова (первый заместитель главы администрации г. Азова)
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.3.1. Подготовлены расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году
	31.03.2028

	Администрация г. Азова (Шматкова Елена Викторовна, заведующий сектором тарифной политики и ценообразования Администрации г. Азова)


	Информация Администрации г. Азова
	информационная система отсутствует

	1.4.2.
	Направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	30.06.2028

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр заявок
	информационная система отсутствует

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.3.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий
	30.09.2028

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.3.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	31.12.2028

	Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
	Реестр платежных поручений
	информационная система отсутствует
















V. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова»
	Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ», директор

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»

	1.1.
	Площадь содержания городского пляжа
	возрастающий
	МП
	квадратный метр
	7112,9
	2023
	6212
	5120
	-
	-
	9600
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.2.
	Количество обслуживаемых городских фонтанов
	возрастающий
	МП
	штука
	1
	2023
	1
	1
	-
	-
	1
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.3.
	[bookmark: _Hlk211523836]Количество обслуживаемых причалов
	возрастающий
	МП
	штука
	1
	2023
	-
	-
	-
	-
	1
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.4.
	[bookmark: _Hlk240898450]Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу)
	возрастающий
	МП
	штука
	89
	2023
	111
	48
	-
	-
	111
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.5.
	[bookmark: _Hlk240898528]Площадь минерализованной полосы
	возрастающий
	МП
	га
	16,3
	2023
	4,36
	8,132
	-
	-
	16,3
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.6.
	Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей
	возрастающий
	МП
	га
	51,52
	2023
	7,59
	8,1
	-
	-
	8,1
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.7.
	Протяженность сетей наружного освещения, предназначенных на освещение парков, скверов, площадей
	возрастающий
	МП
	километров
	7,7
	2023
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.8.
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов)
	возрастающий
	МП
	единица
	-
	2023
	6
	-
	-
	-
	6
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.9.
	Объем ликвидированных отходов на территориях, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам
	возрастающий
	МП
	кубический метр
	-
	2023
	764
	4585
	-
	-
	4585
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»



	ведомственные данные

	[bookmark: _Hlk240899440]1.10.
	Объем вывезенных с последующей передачей на утилизацию отработанных автомобильных шин
	возрастающий
	МП
	тонна
	-
	2023
	-
	6,06
	-
	-
	6,06
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»



	ведомственные данные

	2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города»

	2.1.
	[bookmark: _Hlk196906580]Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города
	возрастающий
	МП
	квадратный метр
	[bookmark: _Hlk196906627]137969,4
	2023
	209745,4
	209745,4
	209745,4
	209745,4
	209745,4
	МБУ г. Азова «Городской парк»
	ведомственные данные

	3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»

	
3.1.
	Объем вывоза свалочных очагов 
	возрастающий
	МП
	кубический метр
	386
	2023
	1211
	932,2
	184
	193
	1211
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»



	ведомственные данные

	4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»

	4.1.
	Площадь содержания мест захоронения
	возрастающий
	МП
	квадратный метр
	5551,4
	2023
	509934,0
	509934,0
	509934,0
	509934,0
	509934,0
	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища»
	ведомственные данные

	
5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»

	5.1.
	[bookmark: _Hlk240988680]Количество отловленных животных
	возрастающий
	МП
	голова
	71
	2023
	120
	107
	-
	-
	120
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные



Примечание.
Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города»
	оказание услуг (выполнение работ)
	реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Азова
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк»
	выполнение работ
	обеспечение деятельности
Муниципального бюджетного учреждения г. Азова «Городской парк»
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1.
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды»
	оказание услуг (выполнение работ)
	реализованы мероприятия в области охраны окружающей среды
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1.
«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»
	оказание услуг (выполнение работ)
	реализованы мероприятия по содержанию территории мест захоронения
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. 
«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города»
	оказание услуг (выполнение работ)
	реализованы мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	-
	-


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.







4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:
	Х
	61 399,5
	75 734,6
	48 465,4
	48 586,5
	234 186,0

	
	областной бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	Х
	61 399,5
	75 734,6
	48 465,4
	48 586,5
	234 186,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе:
	Х
	6 912,5
	15 911,6
	1 191,8
	1 239,0
	25 254,9

	
	местный бюджет
	Х
	6 912,5
	15 911,6
	1 191,8
	1 239,0
	25 254,9

	
	
	910 0502 0740328350 240
	1 172,9
	-
	-
	-
	1 172,9

	
	
	910 0503 0740327670 240
	5 739,6
	15 911,6
	1 191,8
	1 239,0
	24 082,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» (всего), в том числе:
	Х
	47 076,8
	52 678,6
	46 790,0
	46 840,5
	193 385,9

	
	местный бюджет
	910 0505 0740300590 610
	47 076,8
	52 678,6
	46 790,0
	46 840,5
	193 385,9

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе:
	Х
	2 442,8
	2 487,9
	483,6
	507,0
	5 921,3

	
	местный бюджет
	Х
	2 442,8
	2 487,9
	483,6
	507,0
	5 921,3

	
	
	910 0602 0740327880 240
	47,8
	47,8
	-
	-
	95,6

	
	
	910 0605 0740328080 240
	2 395,0
	2 440,1
	483,6
	507,0
	5 825,7

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» (всего), в том числе:
	Х
	3 073,3
	3 070,2
	-
	-
	6 143,5

	
	местный бюджет
	914 0503 0740328100 240
	3 073,3
	3 070,2
	-
	-
	6 143,5

	1.5.
	Мероприятие (результат) 5.1. «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» (всего), в том числе:
	Х
	1 894,1
	1 586,3
	-
	-
	3 480,4

	
	местный бюджет
	910 0503 0740328110 240
	1 894,1
	1 586,3
	-
	-
	3 480,4




5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Выполнены мероприятия по благоустройству территории города»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2025


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	01.07.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.07.2025



	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	01.07.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. 
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг
	01.10.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.2.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2027 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2027


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2027


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.3.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» в 2028 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2028


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2028


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.4.5.
	Контрольная точка 1.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	2. Задача «Созданы условий для массового отдыха жителей города»

	2.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк»
	Х
	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2025 году
	Х
	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал 

	15.04.2025

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие

	15.07.2025

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев
	15.10.2025

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	01.12.2025

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	15.01.2026

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2026 году
	Х
	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал 

	15.04.2026

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие

	15.07.2026

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Перковец Владимир Иванович, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев
	15.10.2026

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.4.
	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	01.12.2026

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.2.5.
	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	15.01.2027

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2027 году
	Х
	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Х
	Х

	2.3.1.
	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал 

	15.04.2027

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие

	15.07.2027

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев
	15.10.2027

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.4.
	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	01.12.2027

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.3.5.
	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	15.01.2028

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечено выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением г. Азова «Городской парк» в 2028 году
	Х
	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Х
	Х

	2.4.1
	Контрольная точка 2.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1 квартал 

	15.04.2028

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.4.2.
	Контрольная точка 2.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 1-е полугодие

	15.07.2028

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.4.3.
	Контрольная точка 2.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за 9 месяцев
	15.10.2028

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.4.4.
	Контрольная точка 2.1.4. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	01.12.2028

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.4.5.
	Контрольная точка 2.1.5. Представлен отчет о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ за год

	15.01.2029

	МБУ г. Азова «Городской парк» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	отчет
	информационная система отсутствует

	3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду»

	3.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	план-график
	ЕИС

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2025


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.07.2025


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	3.1.5.
	Контрольная точка 3.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	01.07.2025



	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	3.1.6.
	Контрольная точка 3.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.1.7.
	Контрольная точка 3.1.7.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	3.1.8.
	Контрольная точка 3.1.8. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	3.1.9.
	Контрольная точка 3.1.9.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	3.1.10.
	Контрольная точка 3.1.10. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	3.2.1.
	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	3.2.2.
	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.2.3.
	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.2.4.
	Контрольная точка 3.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	3.2.5.
	Контрольная точка 3.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2027 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	3.3.1.
	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	3.3.2.
	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2027


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.3.3.
	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2027


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.3.4.
	Контрольная точка 3.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	3.3.5.
	Контрольная точка 3.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	3.4.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» в 2028 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	3.4.1.
	Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	3.4.2.
	Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2028


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.4.3.
	Контрольная точка 3.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2028


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	3.4.4.
	Контрольная точка 3.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	3.4.5.
	Контрольная точка 3.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения»

	4.
	Мероприятие (результат) 4.1. 
«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения»
	Х
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. 
«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» в 2025 году
	Х
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	Х
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.05.2025

	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)
	план-график
	ЕИС

	4.1.2.
	Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2025


	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	4.1.3.
	Контрольная точка 4.1.3.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2025

	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	4.1.4.
	Контрольная точка 4.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам


	30.12.2025

	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Коробка Юрий Викторович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4.1. 
«Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» в 2026 году
	Х
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор)
	Х
	Х

	4.2.1.
	Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2026

	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	план-график
	ЕИС

	4.2.2.
	Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2026


	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	4.2.3.
	Контрольная точка 4.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2026


	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	4.2.4.
	Контрольная точка 4.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2026

	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	4.2.5.
	Контрольная точка 4.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам


	30.12.2026

	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	5. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан»

	5.
	Мероприятие (результат) 5.1. 
«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. 
«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	5.1.1.
	Контрольная точка 5.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	план-график
	ЕИС

	5.1.2.
	Контрольная точка 5.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2025


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	5.1.3.
	Контрольная точка 5.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	5.1.4.
	Контрольная точка 5.1.4.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.07.2025


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	5.1.5.
	Контрольная точка 5.1.5. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	01.07.2025



	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	5.1.6.
	Контрольная точка 5.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	5.1.7.
	Контрольная точка 5.1.7.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	5.1.8.
	Контрольная точка 5.1.8. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	01.10.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	5.1.9.
	Контрольная точка 5.1.9.
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	5.1.10.
	Контрольная точка 5.1.10. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	5.2.
	Мероприятие (результат) 5.1. 
«Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	5.2.1.
	Контрольная точка 5.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.02.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	5.2.2.
	Контрольная точка 5.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.04.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	5.2.3.
	Контрольная точка 5.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.07.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	5.2.4.
	Контрольная точка 5.1.4. 
Работы выполнены, услуги оказаны
	22.12.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	5.2.5.
	Контрольная точка 5.1.5.
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС



Примечание.
Используемое сокращение:
ЕИС - единая информационная система в сфере закупок


VI. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.АЗОВА «ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»
	Муниципальное казенное учреждение г. Азова «Департамент ЖКХ», директор

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»





2. Перечень
мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

		№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»

	1.1.
	Мероприятие (результат)1. 
«Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»
	приобретение товаров, работ и услуг
	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов
	условная единица
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.








3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» (всего), в том числе:
	Х
	46 132,5
	21 793,7
	21 618,0
	21 637,2
	111 181,4

	
	местный бюджет (всего), из них:
	Х
	46 132,5
	21 793,7
	21 618,0
	21 637,2
	111 181,4

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» (всего), в том числе:
	Х
	46 132,5
	21 793,7
	21 618,0
	21 637,2
	111 181,4

	
	местный бюджет
	Х
	46 132,5
	21 793,7
	21 618,0
	21 637,2
	111 181,4

	
	
	910 0505 0740400590 110
	15 373,6
	15 773,4
	16 121,3
	16 121,3
	63 389,6

	
	
	910 0505 0740400590 240
	1 380,1
	1 110,4
	484,9
	504,1
	3 479,5

	
	
	910 0505 0740400590 320
	2,3
	-
	-
	
	2,3

	
	
	910 0505 0740400590 850
	29 376,5
	4 909,9
	5 011,8
	5 011,8
	44 310,0



4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х








VII. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА АЗОВА»

1. Основные положения

	[bookmark: _Hlk210983163]Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»




2. Перечень
мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

		№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова»
	приобретение товаров, работ и услуг
	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов
	условная единица
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.







3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (всего), в том числе:
	Х
	15 252,3
	15 630,2
	15 270,3
	15 270,3
	61 423,1

	
	местный бюджет (всего), из них:
	Х
	15 252,3
	15 630,2
	15 270,3
	15 270,3
	61 423,1

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова» (всего), в том числе:
	Х
	15 252,3
	15 630,2
	15 270,3
	15 270,3
	61 423,1

	
	местный бюджет
	Х
	15 252,3
	15 630,2
	15 270,3
	15 270,3
	61 423,1

	
	
	910 0505 0740500110 120
	14 797,6
	15 524,4
	15 270,3
	15 270,3
	60 862,6

	
	
	910 0505 0740500190 240
	56,3
	47,8
	-
	-
	104,1

	
	
	910 0505 0740500190 850
	364,0
	-
	-
	
	364,0

	
	
	910 0505 0740527010 240
	34,4
	59,0
	-
	
	93,4



4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 год

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа местного самоуправления»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова»
	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х







VIII. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.АЗОВА «СЛУЖБА ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»
	Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Тупогуз Оксана Георгиевна, директор Департамента имущественно-земельных отношений)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
















2. Перечень
мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

		№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»

	1.1.
	Мероприятие (результат)1. 
«Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»
	приобретение товаров, работ и услуг
	реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов
	условная единица
	-
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.







3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе:
	Х
	4 567,6
	7 457,1
	7 412,5
	7 412,5
	26 849,7

	
	местный бюджет (всего), из них:
	Х
	4 567,6
	7 457,1
	7 412,5
	7 412,5
	26 849,7

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» (всего), в том числе:
	Х
	4 567,6
	7 457,1
	7 412,5
	7 412,5
	26 849,7

	
	местный бюджет
	Х
	4 567,6
	7 457,1
	7 412,5
	7 412,5
	26 849,7

	
	
	914 0505 0740600590 110
	924,5
	1 167,3
	1 167,3
	1 167,3
	4 426,4

	
	
	914 0505 0740600590 240
	-
	44,6
	-
	-
	44,6

	
	
	914 0505 0740600590 850
	3 643,1
	6 245,2
	6 245,2
	6 245,2
	22 378,7





4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»
	Х
	МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» (Гришина Екатерина Константиновна, директор)
	Х
	Х














IX. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ АЗОВЕ»

1. Основные положения

	[bookmark: _Hlk210983220]Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»



2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	оказание услуг (выполнение работ)
	предоставлена субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам на возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	условных единиц (штук)
	1,0
	2023

	1,0
	-
	-
	-



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Азове» (всего), в том числе:
	Х
	15,7
	-
	-
	-
	15,7

	
	областной бюджет
	Х
	15,7
	-
	-
	-
	15,7

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (всего), в том числе:
	Х
	15,7
	-
	-
	-
	15,7

	
	областной бюджет
	910 0501 0740709501 630
	15,7
	-
	-
	-
	15,7


4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Улучшены условия проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Азова»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»
	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в 2025 году
	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова (Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	1.1.1.






	[bookmark: Par1445]Контрольная точка 1.1.1. Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
	01.07.2025

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова
(Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)
	Дополнительное соглашение
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Произведено финансирование дополнительного соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
	01.09.2025
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова
(Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)
	Платежное поручение
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Произведено финансирование дополнительного соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора
	01.11.2025
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова
(Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)
	Платежное поручение
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Предоставлены отчеты в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по Соглашению на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора 
	10.01.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Азова
(Васильева Юлия Александровна, начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер)
	отчет
	информационная система отсутствует





Приложение № 1                                     к Муниципальной программе города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»





ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Азова)

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости
	Срок ввода в эксплуатацию
	Источники финансирования
	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей 
	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы  

	
	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего   
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	бюджет города Азова
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	Итого по объектам капитального строительства и реконструкции
	Х
	Х
	Х
	всего   
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	бюджет города Азова
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	Итого по объектам капитального ремонта
	Х
	Х
	Х
	всего   
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	бюджет города Азова
	-
	-
	-
	-

	1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего                
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	бюджет города Азова
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	1.1.
	Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области 
	Управление ЖКХ г. Азова
	№ 61-1-1-3-035390-2022 
от 02.06.2022
	IV квартал 2027 года
	всего                
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	бюджет города Азова
	125 650,0
	-
	33 591,9
	92 058,1


»


Управляющий делами
администрации                                                                                                                                                  И.А. Фомина
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